Прилог 10.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 2010/75/EУ о индустријским емисијама

Београд, децембар  2019. године

Садржај

Листа скраћеница	4

1.	Директива о индустријским емисијама – кључни циљеви и захтеви	9

2.	Статус транспозиције и планови за пуну транспозицију	10

2.1	Правни и оквир јавних политика	10

2.2	Идентификовани пропусти и мере за транспозицију	12

2.3	План и динамика транспозиције	14

3.	Институционални систем за транспозицију и имплементацију захтева из директиве	19

3.1	Институционална поставка и подела надлежности	19

3.2	Стање у области издавања дозвола	21

Поглавље 2 – IPPC	21

Велика  ложишта	23

Инсинерација и коинсинерација отпада	23

Испарљива органска једињења	24

Титан-диоксид	25

3.3	Планови за издавање дозвола и потреба за јачањем институционалних капацитета	25

Интегрисане дозволе (Поглавље II)	25

Велика ложишта (Поглавље III)	27

Инсинерација и коинсинерација отпада (Поглавље IV)	27

Постројења која користе органске раствараче (Поглавље V)	28

4.	Радни план за пуну имплементацију на нивоу оператера	30

4.1 Радни план за пуну имплеементацију -ПрилогI/ IED	31

4.2	Радни план за пуну имплементацију -Прилог I/LCP постројења	37

4.3 Радни план за пуну имплементацију – Прилог  I/VOC постројења	38

4.4 IPPC постројења у стечају и која тренутно не раде	38

4.5 Радни план за постројења која користе органске расптвараче (Поглавље V IED)	41

4.6  Радни план за IPPC депоније(Сектор 4 Прилога  I IED)	42

5.	Сажетак и закључци	43

Списак табела

Табела 1. Сажети приказ DSIP за IED (постројења из Прилога I)	8

Табела 2. Преглед постојећих прописа од значаја за транспозицију IED у Србији	10

Табела 3. Законодавне мере	15

Табела 4. Тренутно стање у области издавања дозвола на свим нивоима управе	22

Табела 5. Најчешће активности које врше оператери који подлежу Поглављу V IED у Србији (децембар 2017. године)	24

Табела 6. Број запослених у одељењима задуженим за поступак издавања интегрисаних дозвола	25

Табела 7. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље II)	26

Табела 8. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље III)	27

Табела 9. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље IV)	28

Табела 10. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље V)	28

Табела 11. Листа IPPC постројења која требају продужени период имплементације за усклађивање са Поглављем II IED	32

Табела 12. Листа IPPC/LCP постројења за које је потребан продужени период имплементације за усаглашавањe са BAT закључцима	37

Табела 13. Листа IPPC/VOC постројења која требају продужени период имплементације за постизање усаглашености са захтевима Поглавља II и V IED	38

Табела 14. Листа IPPC постројења која су у стечају или која не раде	39

Табела 15. Листа постројења која користе органске раствараче и која требају продужени период за усаглашавање са Поглављем V IED	41

Табела 16. Прелиминарна процена усаглашености сектора хемијског чишћења са Поглвљем V IED	42

Табела 17. Сажети приказ DSIP за IED (постројења из Прилога I)	43

# Листа скраћеница

| AA | Appropriate Assessment - оцена прихватљивости |
| --- | --- |
| APV | Autonomous Province of Vojvodina– Аутономна Покрајина Војводина |
| BAT | Best Available Techniques– најбоље доступне технике |
| BATC | BAT Conclusions– BAT закључци |
| BREF | Best Available Techniques Reference Documents– референтна документа за најбоље доступне технике |
| CA | Competent Authority– надлежни орган |
| EC | European Commission– Европска комисија |
| EIA | Environmental impact assessment– процена утицаја на животну средину |
| ELVs | Emission Limit Values– граничне вредности емисије – ГВЕ |
| EU | European Union– Европска унија |
| GBR | General Binding Rules – општа обавезујућа правила |
| IED | Industrial Emissions Directive– Директива о индустријским емисијама – IED |
| IPPC | Integrated Pollution Prevention and Control – интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине |
| LCPs | Large Combustion Plants – велика ложишта |
| LSG | Local Self-Government – локална самоуправа – ЛСУ |
| MCPs | Medium Combustion Plants – средња постројења за сагоревање |
| MEP | Ministry of Environmental Protection – Министарство заштите животне средине – МЗЖС |
| NERP | National Emission Reduction Plan – Национални план смањења емисија |
| PSUPEP | Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection– Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине |
| RS | Republic of Serbia– Република Србија |
| SEA | Strategic Environmental Assessment– стратешка процена утицаја |
| SEPA | Serbian Environmental Protection Agency– Агенција за заштиту животне средине – АЗЖС |
| TAIEX | Technical Assistance and Information Exchange– техничка помоћ и размена информација |
| TC | Technical Commission– техничка комисија |
| VOC | Volatile Organic Compounds– испарљива органска једињења |

Сажетак

План за потпуну транспозицију IED

Укупно гледано, национални правни оквир је у великој мери усклађен са директивама ЕУ које је заменила 2010/75/EУ Директива о индустријским емисијама (IED).

Међутим, у контексту транспозције IED, потребно је ревидирати домаће законодавство, изменити га и допунити како би се пренеле измене уведене овом директивом.

Актуелни правни оквир који се односи на индустријске емисије састоји се од неколико оквирних закона и секундарних прописа донесених на основу њих.

Укупно посматрано, домаће законодавне мере треба да ојачају интегрисани приступ и унапреде јасноћу и доследност.

У складу са одлукама надлежног органа Републике Србије, транспозиција IED ће се осигурати кроз усвајање измена и допуна постојећег Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС,” бр. 135/04 и 25/15) и подзаконских аката донесених на основу овог закона. Измене постојећег закона обезбедиће усаглашеност са Поглављем I и Поглављем II Директиве о индустријским емисијама.

У том контексту, измене актуелног Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ће бити усредсређене на следеће области:

- Отклањање административних препрека у поступку издавања дозвола: увођење нове расподеле одговорности како би се ризик од неусаглашености изазван недостатком административних капацитета на локалу свео на минимум;

- Успостављање делотворне процедуре за издавање дозвола и побољшање квалитета дозвола:

- јачање улоге Техничке комисије у оквиру поступка издавања интегрисане дозволе;

- постављање снажног оквира за обезбеђивање делотворног интегрисаног приступа свих органа укључених у поступак издавања интегрисане дозволе;

- унапређење одредби које се односе на услове који се прописију дозволом и утврђивање граничних вредности емисије у складу са закључцима о BAT;

- унапређење одредби које се односе на мониторинг, увођење нових одредби које се односе на општа обавезујућа правила, затварање локације, извештавање, и слично;

- Допуна одредби које се односе на инспекцију у области заштите животне средине;

- Израда јасног и транспарентног оквира о учешћу јавности и приступу правди;

- Осигурати да се омогући јасно позивање на релевантне одредбе из домаћег законодавства којима се транспонују различити аспекти Директиве о индустријским емисијама.

Нови законски оквир ће обезбедити кохерентност са осталом националним регулативом која се односи на хоризонтална питања, као што су поступци процене у оквиру стратешке и процене утицаја на животну средину и оцене прихватљивости у складу са Директивом о стаништима. Поред тога, обезбеђивање синергије између различитих административних процедура које укључују издавање дозвола/овлашћења треба да ојачају концепт интегрисаног приступа. То се нарочито односи на издавање дозвола у складу са прописима о водама (водне дозволе), прописима о планирању и изградњи (локацијске и грађевинске дозволе), као и на поступке којима се утврђује спречавање великих удеса који укључују опасне супстанце (одобрење извештаја о безбедности).

Посебне одредбе Директиве које се односе на велика ложишта, постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада, постројења која користе органске раствараче и постројења за производњу титан-диоксида су обрађене кроз више прописа који спадају у надлежност служби Министарства заштите животне средине. Постојећи начин транспозиције кроз различите законе који се односе на заштиту ваздуха и управљање отпадом, као и кроз одговарајућа подзаконска акта, задржаће се и у наредном периоду.

Као што је и дефинисано Националним планом апроксимације, усвојеним од стране Владе Републике Србије, измене/допуне законских и подзаконских аката неопходне за потпуно усклађивање националног законодавства са одредбама IED ће бити усвојене у периоду од 2019. до 2021. године.

Институционални систем за транспозицију и имплементацију захтева директиве

Постојећи административни систем за имплементацију IED предвиђа издавање дозвола само за постројења на која се односе Поглавља II и IV ове директиве. Како у Србији не постоје већ изграђена постројења за инсинерацију отпада, а она која се баве коинсинерацијом су обухваћена Поглављем II IED, интегрисана дозвола у складу са чланом 14 IED ће бити једина коју ће издавати надлежни органи у Србији. Сва нова постројења ће бити у обавези да пре почетка рада прибаве интегрисану дозволу у којој су прописани услови у складу са закључцима о BAT.

Што се тиче институционалне поставке за издавање дозвола, расподела надлежности између органа надлежних за постројења која подлежу IED дефинисана је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, којим се повезује надлежност за издавање интегрисаних дозвола и надлежност за издавање грађевинских дозвола. Дакле, може се закључити да су чланом 133. Закона о планирању и изградњи дефинисани надлежни органи за издавање интегрисаних дозвола. Прехрамбена и индустрија за интензиван узгој свиња и живине тренутно су у надлежности ЛСУ, док је надлежност за издавање дозвола за неке друге секторе повезана са делегираним овлашћењима за издавање грађевинских дозвола. Преостали сектори индустрије из Прилога I Директиве додељени су Министарству заштите животне средине и Аутономној покрајини Војводини, у зависности од локације постројења.

Према распложивим подацима укупно 227 постројења је у обавези да прибави интегрисану дозволу. За ова постројења дозвола мора да се изда најкасније до 31. децембра 2024. године, како је то предвиђено изменом Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. До сада је укупно поднето 169 захтева и издато 32 интегрисане дозволе, а 26 захтева тек треба да буду предати или у великом делу ревидирани (укључујући и постројења која тренутно не раде или су у стечају).

С тим вези, оправдано је очекивати да ни Министарство заштите животне средине, ни Покрајински секретаријат Аутономне покрајне Војводине, као ни локалне самопуправе неће имати довољно људских ресурса да издају неопходне дозволе на време.

Према изведеној анализи и претходно наведеним разматрањима, израђен је План за потпуну имплементацију захтева IED. Националне институције ће до краја 2020. године да обезбеде неопходне ресурсе, који ће обухватити: људство које ће бити ангажовано на писању интегрисаних дозвола, у Министарсву и Покрајинском секретаријату, специјализоване обуке за запослене који ће бити ангажовани на писању интегрисаних дозвола и инспекторе надлежне за IPPC и VOC постројења, и правну подршку са посебним нагласком на IPPC и заштиту животне средине. Такође, Министарство размотра могућност да пренесе надлежност за издавање интегрисаних дозвола са нивоа локалних самоуправа на ниво Министарства и Покрајинског сектретаријата, осим за фарме за које ће се издавање дозвола вршити по поједностављеном поступку на основу опште обавезујућих правила. Изузетак би могао да буде Град Београд, због тога што располаже са довољним капацитетима (14 интегрисаних дозвола, укључујући и 2 издате).

Комбинација правних и административних мера ће омогућити надлежним органима да издају интегрисане дозволе за преосталих 195 оператера IPPC постројења и комплетирање регистра VOC постројења.

План за потпуну имплементацију IED

Специфични план имплементације Директиве о индустријским емисијама припремљен је на основу захтева саме Директиве и доступних BAT закључака. Потпуна усклађеност са Поглављем II IED биће постигнута до 31. децембра 2024. године, осим за она постројења којима је потребан дужи период за имплементацију, као што је наведено у Специфичном плану имплементације директиве. С обзиром на временски период потребан неким компанијама за пуну имплементацију, Србија ће постићи потпуну усклађеност до 2032. године.

На основу процене усклађености са одредбама IED, утврђен је план мера за свако постројење које захтева дужи период имплементације. План узима у обзир техничке, финансијске и социјалне аргументе за одлагање усаглашености, истовремено показујући да ће основни ниво заштите животне средине ипак бити обезбеђен.

Од укупно 227 постројења из Прилога I Директиве која тренутно послују у Србији, за 68 постројења потребан је продужени период имплементације, укључујући 19 постројења која су тренутно у стечају или не раде. Укупан износ потребних инвестиција да би та постројења постигла пуну усклађеност са IED износи око 1,327 милијарди евра. Очекује се да ће овај износ бити ревидиран с обзиром да за нека постројења, која тренутно нису оперативна, информације су веома ограничене, па се анализа усаглашености не може правилно извршити, и може доћи и до повећања укупних инвестиција.

Табела у наставку текста представља план за сва постројења из Прилога I Директиве, а укључује и она постројења која су у стечају или тренутно не раде.

Табела 1. Сажети приказ DSIP за IED (постројења из Прилога I)

| Сектор | Број постројења | Инвестиције за усклађеност у мил. евра | Потребан период имплементације (опсег) |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 1.ЕНЕРГЕТИКА (РАФИНЕРИЈА) | 1 | 14,827 | 2026. |
| 2. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА | 6 | 115,332 | 2025-2027. |
| 3. МИНЕРАЛНА ИНДУСТРИЈА | 10 | 82,108 | 2026-2028. |

| 4. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА | 3 | 99,546 | 2026-2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ПРОИЗВОДЊА ПУЛПЕ И ПАПИРА | 3 | 57,95 | 2026-2027. |
| 6.4 ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА | 5 | 76,025 | 2027-2028. |
| 6.5 ОДЛАГАЊЕ И РЕЦИКЛАЖА ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА И ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА | 2 | - |  |
| 6.6 ИНТЕНЗИВАН УЗГОЈ СВИЊА И ЖИВИНЕ | 31 | 20,037 | 2026-2027. |
| УКУПНО IPPC ПОСТРОЈЕЊА | 61 | 465,82 |  |
| IPPC/LCP ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 1. ЕНЕРГЕТИКА | 6 | 853,2 | 2027-2032. |
| УКУПНО IPPC/LCP ПОСТРОЈЕЊА | 6 | 853,2 |  |
| IPPC/VOC ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 6.7 ПОВРШИНСКА ОБРАДА КОРИШЋЕЊЕМ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА | 1 | 8 | 2028. |
| УКУПНО IPPC/VOC ПОСТРОЈЕЊА | 1 | 8 |  |
| УКУПНО IPPC | 68 | 1,327 | 2032. |

Постројења која подлежу одредбама Поглавља V IED, односно, која користе органске раствараче, делом су идентификована. За сада су идентификована 4 постројења која послују у области штампарске индустрије, површинске обраде и конверзије гуме, као постројења за која ће бити потребан продужени период имплементације. Поред њих, идентификовани су и оператери из сектора хемијског чишћења који користе машине друге и треће генерације (89 машина). Процењена инвестиција за усклађеност са Поглављем V износи 7,5 милиона евра. Међутим, неопходне инвестиције и потребан период имплементације ће се обезбедити након даље анализе и израде коначне листе VOC постројења. Развој и израда система за „on-line” регистрацију и извештавање (регистра) за VOC постројења је у току и у плану је да се заврши до 31. децембра 2020. године.

# Директива о индустријским емисијама – кључни циљеви и захтеви

Главни циљ Директиве о индустријским емисијама је спречавање или свођење на минимум загађујућих емисија у ваздух, воду и земљиште, као и отпада из индустријских и пољопривредних постројења, с циљем постизања високог нивоа заштите животне средине и здравља људи. Одредбе IED омогућавају знатно побољшање у интеракцији и координацији између седам директива, које замењује.

Један од главних принципа IED је интегрисани приступ који захтева да све дозволе морају узети у обзир целокупно стање животне средине на постројењу, покривајући емисије у ваздух, воду и земљиште, генерисање отпада, коришћење сировина, енергетску ефикасност, буку, спречавање удеса, и санацију локације по затварању. Поред интегрисаног приступа, IED се ослања и на неколико других принципа, као што су BAT, флексибилност за постављање нижих граница емисије у специфичним случајевима, јачање инспекцијског надзора и учешће јавности.

# 2.	Статус транспозиције и планови за пуну транспозицију

Укупно гледано, национални правни оквир је у великој мери усклађен са директивама ЕУ које је заменила Директива о индустријским емисијама.

Међутим, у контексту транспозције IED, потребно је ревидирати домаће законодавство, изменити га и допунити како би се одсликале измене уведене Директивом 2010/75/EУ.

## 2.1	Правни и оквир јавних политика

Домаћи правни оквир у области индустријских емисија сматра се делимично усаглашеним са одредбама IED услед чињенице да је већина директива које је IED заменила већ уграђена у домаће прописе кроз транспозицију. Међутим, уочени су знатни пропусти у смислу усаглашености са одредбама IED.

Актуелни правни оквир који се односи на индустријске емисије састоји се од неколико оквирних закона и секундарних прописа донесених на основу њих.

Табела 2. Преглед постојећих прописа од значаја за транспозицију IED у Србији

| Закон | Подзаконска акта | Релевантно за усаглашавање са IED |
| --- | --- | --- |
| Закон о спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС,” бр. 135/04 и 25/15) | - Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС,” Број 108/08) - Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС,” Број 84/05) - Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Службени гласник РС,” Бброј 84/05) - Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима („Службени гласник РС,” Број 84/05) - Правилник о садржају, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС,” бр. 30/06 и 32/16) - Правилник о садржају и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени гласник РС,” Број 69/05) - Правилник о садржају и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС,” Број 30/06) | Поглавље I: Опште одредбе Поглавље II: Одредбе о активностима из Прилога I Прилог Категорије активности из члана 10 IED Прилог Листа загађујућих супстанци Прилог III Критеријуми за одређивање најбољих доступних техника Прилог VI Учешће јавности у доношењу одлука |
| Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС,” бр. 36/09 и 10/13) | - Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС,” Број 6/16) - Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС,” Број 5/16) - Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС,” Број 111/15) - Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Службени гласник РС,” Број 100/11) | Поглавље III: Посебне одредбе за постројења за сагоревање Прилог V Техничке одредбе за постојења за сагоревање Поглавље V: Посебне одредбе за постројења и активности које користе органске раствараче Прилог VII Техничке одредбе за постројења и активности које користе органске раствараче |
| Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС,” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) | - Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Службени гласник РС,” бр. 102/10 и 5/12-испр.) - Правилник о изгледу и садржају дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС,” Број 96/09) - Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС,” бр. 95/10 и 88/15) - Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији („Службени гласник РС,” Број 1/12) | Поглавље IV: Посебне одредбе за постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада Прилог VI Техничке одредбе за постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада Поглавље VI: Посебне одредбе за постројења за производњу титан-диокисда Прилог VIII Техничке одредбе за постројења за производњу титан-диоксида |

## 2.2	Идентификовани пропусти и мере за транспозицију

Укупно посматрано, домаће законодавне мере треба да ојачају интегрисани приступ и унапреде јасноћу и доследност.

У складу са одлукама надлежног органа Републике Србије, транспозиција IED ће се осигурати кроз усвајање измена и допуна постојећег Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС,” бр. 135/04 и 25/15) и подзаконских аката донесених на основу овог закона. Измене постојећег закона обезбедиће усаглашеност са Поглављем I и Поглављем II Директиве о индустријским емисијама.

Да би се осигурао интегрисан приступ, што значи да дозволе треба да узму у обзир целокупно стање животне средине, укључујући емисије у ваздух, воду и земљиште, генерисање отпада, коришћење сировина, енергетску ефикасност, буку, спречавање удеса и санацију локације после удеса, закон којим се транспозиција врши треба да има за циљ дефинисање јасног система одговорности, поступака и институција укључених у поступак издавања дозвола у области заштите животне средине. У том контексту, измене актуелног Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине усредсређене су на следеће области:

- Отклањање административних препрека у поступку издавања дозвола: увођење нове расподеле одговорности како би се ризик од неусаглашености изазван недостатком административних капацитета на локалу свео на минимум;

- Успостављање делотворних процедура и побољшање квалитета дозвола:

- јачање улоге Техничке комисије у оквиру поступка издавања интегрисане дозволе,

- постављање снажног оквира за обезбеђивање делотворног интегрисаног приступа свих органа укључених у поступак издавања интегрисане дозволе,

- побољшање одредби о условима из дозволе и утврђивање граничних вредности емисије у складу са закључцима BAT,

- побољшање одредби о мониторингу, увођење нових одредби о општим обавезујућим правилима, затварању локације, извештавању, и слично;

- Јачање одредби о инспекцији за заштиту животне средине;

- Израда јасног и транспарентног оквира о учешћу јавности и приступу правди;

- Обезбеђивање јасних референци на релевантне одредбе из домаћег законодавства којима се транспонују различити аспекти Директиве о индустријским емисијама.

Нови законски оквир ће обезбедити кохерентност са другим националним хоризонталним питањима, као што су поступци процене у оквиру стратешке и процене утицаја на животну средину и оцене прихватљивости у складу са Директивом о стаништима. Поред тога, обезбеђивање синергије између различитих административних процедура које укључују издавање дозвола/овлашћења треба да ојачају концепт интегрисаног приступа. То се нарочито односи на издавање дозвола у складу са прописима о водама (водне дозволе), прописима о планирању и изградњи (локацијске и грађевинске дозволе), као и на поступке којима се утврђује спречавање великих удеса који укључују опасне супстанце (одобрење извештаја о безбедности).

Посебне одредбе Директиве које се односе на велика ложишта, постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада, постројења која користе органске раствараче и постројења за производњу титан-диоксида налазе се у прописима који спадају у надлежност служби Министарства заштите животне средине. Наставиће се примена постојеће методологије транспозиције, односно транспозиције кроз различите законе који се односе на заштиту ваздуха и управљање отпадом, као и кроз одговарајућа подзаконска акта.

Једна од кључних измена коју је увела Директива о индустријским емисијама односи се на ревизију постојећих одредби дефинисаних у Директиви о великим ложиштима (2001/80/EЗ). Минималне обавезујуће граничне вредности емисије у складу са Директивом о великим ложиштима ревидиране су и ажуриране. У том контексту, потребно је знатно изменити постојеће домаће прописе како би се пренели нови захтеви који се односе на велика ложишта.

Када је реч о посебним одредбама за постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада и за постројења која користе органске раствараче, домаћи законски оквир је у великој мери усклађен са одредбама из Поглавља IV и V IED.

Потребне су, међутим, знатне измене домаћег правног оквира како би се осигурала потпуна усаглашеност са посебним одредбама за постојења из индустрије титан-диоксида, у складу са Поглављем VI IED.

## 2.3	План и динамика транспозиције

Највећи изазов представљаће транспозиција посебних одредби о великим ложиштима и њихово усаглашавање са поступком издавања интегрисаних дозвола, па су активности транспозиције у том правцу кренуле 2018.  године, како би се заинтерeсоване стране упознале са захтевима који проистичу из Директиве о индустријским емисијама.

Табела 3. Законодавне мере

|  | Законодавна мера | Надлежни орган | Прописи ЕУ са којима је потребно ускладити постојеће прописе | Рок за усвајање | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине | МЗЖС | Директива 2010/75/EУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље I и Поглавље II Прилог IV | децембар 2020. | Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ће бити готов и прослеђен на јавну расправу до краја 2020. године. Доношење подзаконских аката у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине се планира 6 месеци по ступању на снагу релевантних измена. |
| 2. | Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола | МЗЖС | Директива 2010/75/ EУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље II / Прилог I | јун 2021. |  |
| 3. | Правилник о садржају, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље II | јун 2021. |  |
| 4 | Правилник о садржају и изгледу интегрисане дозволе | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље II | јун 2021. |  |
| 5 | Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље III – велика ложишта | децембар 2020. | Закон о заштити ваздуха се тренутно ревидира |
| 6 | Измене и допуне Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из посторојења за сагоревање | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље III – велика ложишта/Прилог V | децембар 2020. |  |
| 7 | Измене и допуне Уредбе о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУЕвропског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље V – VOC/Прилог VII | децембар 2020. |  |
| 8 | Измене и допуне Закона о управљању отпадом | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље IV | 2021. |  |
| 9 | Измене и допуне Уредбе о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања, и о другим питањима од значаја за рад постројења за термички третман отпада | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕU Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље IV/ Прилог VI | 2021. |  |
| 10 | Измене и допуне Правилника о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље VI и Прилог VIII | 2021. | Планира се да измене и допуне Правилника буду завршене по усвајању измена и допуна Закона о управљању отпадом. |
| 11 | Измене и допуне Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање | МЗЖС | Директива 2010/75/ЕУ Европског Парламента и Савета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама Поглавље VI – члан 69 и Део 2 Прилога VIII | децембар 2020. | Под условом да одредбе о спречавању и контроли емисија у ваздух из члана 69, део 2, Прилог VIII, буду уређене прописима о заштити ваздуха. Друга, горе дискутована опција је одређивање граничних вредности емисија у Правилнику о управљању отпадом из индустрије титан-диоксида, надзору и мониторингу животне средине на локацији (што је случај са одредбама о контроли емисија у воду) |

# 3.	Институционални систем за транспозицију и имплементацију захтева из директиве

## 3.1	Институционална поставка и подела надлежности

Надлежност за транспозицију и имплементацију IED деле различита одељења Министарства заштите животне средине. Одељење за интегрисане дозволе надлежно је за транспозицију и имплементацију Поглавља I и II IED (опште одредбе и поступак издавања дозвола), Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача за Поглавља III, V и VI (део везан за емисије загађујућих материја у ваздух), док је Одељење за управљање отпадом надлежно за Поглавље IV и VI IED. Поред тога инспекција за заштиту животне средине такође има одговорности, и то у домену контроле и надзора у постројењима која подлежу IED. Агенција за заштиту животне средине Републике Србије има надлежност за имплементацију Поглавља V IED када је реч о пријави/регистрацији постројења која не подлежу интегрисаној дозволи. Агенција прикупља податке из пријавних образаца.

Што се тиче институционалне поставке за издавање дозвола, расподела надлежности између органа надлежних за постројења која подлежу IED дефинисана је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, којим се повезује надлежност за издавање интегрисаних дозвола и надлежност за издавање грађевинских дозвола. Дакле, може се закључити да су чланом 133. Закона о планирању и изградњи дефинисани надлежни органи за издавање интегрисаних дозвола. Прехрамбена и индустрија за интензиван узгој свиња и живине тренутно су у надлежности ЛСУ, док је надлежност за издавање дозвола за неке друге секторе повезана са делегираним овлашћењима за издавање грађевинских дозвола. Преостали сектори индустрије из Прилога  I Директиве додељени су Министарству заштите животне средине и Аутономној покрајини Војводини, у зависности од локације постројења.

Уопште узев, може се рећи да запослени у министарству и покрајинском секретаријату, као и у градском секретаријату Београда, располажу адекватним знањима и вештинама за процену захтева за издавање дозволе, и за издавање интегрисане дозволе. Међутим, ситуација се знатно разликује на локалном нивоу. Према расподели надлежности дефинисаној у Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и Закону о планирању и изградњи, ЛСУ су одговорне за 141 постројење из Прилога  I Директиве. Укупно је 55 општина задужено за издавање интегрисаних дозвола оператерима на њиховој територији, а у већини њих не постоји посебан сектор за оцену захтева и припрему интегрисаних дозвола, већ представља посао који се обавља поред свих осталих послова. Мада је министарство, уз подршку међународних пројеката, спровело интензивне активности на изградњи капацитета и директној подршци ЛСУ, локалне самоуправе и даље немају довољно снажне капацитете, вештине и знања за процену захтева и припрему интегрисаних дозвола, нарочито у прехрамбеној индустрији. Последично, све је већи број

случајева у којима локалне самоуправе користе своје право преноса надлежности за издавање интегрисаних дозвола, тј. оцењивање захтева за интегрисану дозволу и писање дозволе на МЗЖС. Досад су од 119 захтева за интегрисану дозволу поднесених на локалном нивоу, 32 делегирана министарству. Такође је важно напоменути да 22 оператера нису поднели захтев за интегрисану дозволу на локалном нивоу. Висок проценат (25%) пренесених надлежности са локалног на државни ниво сугерише да актуелна поставка и процедура за издавање интегрисаних дозвола нису адекватни за обезбеђивање ефективног система издавања дозвола, у складу са захтевима IED.

Може се рећи да надлежни орган мора бити ојачан за издавање одређених дозвола у смислу људства (капацитет за благовремен одговор на захтев за дозволу), знања (знање запослених мора бити адекватно за процену захтева и писање дозволе) и вештина (запослени морају имати вештине за бављење сложеним питањима).

Тренутно запослени у МЗЖС, АПВ-ПСУЗЖС и Граду Београду имају одговарајуће образовање, поседују вештине и искуство за ове послове. Међутим, имајући у виду број IPPC постројења у различитим секторима, постоји потреба за додатним особљем за писање дозвола или за специјализованом техничком помоћи за одређене секторе индустрије или за одређена питања (нпр. за воду или ваздух).

Министарство и покрајински секретаријат имају неколико експерата за специфична питања (нпр. вода, ваздух, земљиште), али они у својим описима послова немају специфичнa задужења за IPPC, мада се повремено незванично консултују. Планира се да ови запослени преузму званичнију улогу у поступку издавања интегрисаних дозвола, како би се квалитет дозвола побољшао.

Поред тога, адекватна правна подршка и добро опремљени правни експерти треба да буду доступни у самом процесу издавања интегрисаних дозвола, као и за помоћ службеницима из IPPC у домену правних питања.

У вези са инсинерацијом отпада као дела IED, у министарству на пословима издавања дозвола ради један стручњак. С обзиром на непостојање инсинератора искључиво за отпад (тренутно функционише свега неколико постројења за коинсинерацију), број запослених на овим пословима у овом тренутку је довољан. Ипак, планира се запошљавање још једног стручњака, специјализованог за ово поглавље Директиве.

Што се тиче великих ложишта, издавање дозвола обавља се кроз систем издавања интегрисаних дозвола. У Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача тренутно ради 5 стручњака за све релевантне директиве. Они углавном обављају практичне послове који се реализују свакодневно. Један стручњак се на дневном нивоу бави питањима великих ложишта и у наредном средњорочном периоду планирано је запошљавање још једног стручњака из ове области.

Када је реч о Поглављу V IED, постројења која користе органске раствараче нису у обавези да подносе захтев за издавање дозволе, већ достављају „нотификацију”, која у суштини покрива регистрацију постројења која нису у обавези прибављања интегрисане дозволе. Агенција за заштиту животне средине прикупља информације о регистрацијама, али те податке је поднело свега 150 оператера, а њихова процена је почела 2015. године. Тренутно је један запослени задужен за ову тему, који има обавезе и у вези са Директивом о испарљивим органским једињењима у гориву. Сматра се да би требало ангажовати додатног стручњака,  специјализованог у овој области.

Што се тиче контроле примене IED, инспектори задужени за контролу постројења из домена IED раде на националном, покрајинском и локалном нивоу у складу са надлежностима за издавање интегрисане дозволе. Координацију свих активности контроле и надзора врши Министарство заштите животне средине, Сектор за контролу и предострожност у животној средини. Тренутно је у контролу IED постројења укључено 15 инспектора на националном нивоу, укључујући и начелника службе. На покрајинском нивоу ради 7, а када је реч о локалном нивоу, у јединицама локалне самоуправе у којима се налази неко IED постројење, ради један инспектор по ЛСУ, или по округу. У случају ЛСУ, локални инспектори нису задужени само за IED, већ и за друге послове, и они врше надзор над другим постројењима, односно у складу са другим прописима. Министарство је у претходним годинама спровело обуку у циљу унапређења капацитета инспектора на свим нивоима, али се чини да су инспекцијски капацитети и даље слаби. Међутим, добар систем управљања и додатне обуке обезбедиће довољан ниво контроле и надзора поштовања дозвола из делокруга IED.

У погледу инсинерације отпада, послови контроле и надзора спадају у надлежност инспектора за IPPC. У постројењима са великим ложиштима и онима која користе органске раствараче, осим у случају термоелектрана, контролу и надзор врше локални инспектори који контролишу примену других прописа и прописа о постројењима са великим ложиштима и испраљивим органским једињењима. Како би се осигурала контрола и надзор над применом Поглавља V IED, биће потребне додатне обуке у земљи, јер инспекцијски систем није још у целости спреман за овај задатак.

## 3.2	Стање у области издавања дозвола

### Поглавље 2 – IPPC

Број оператера који послују у складу са условима из Прилога I IED тренутно износи 227. Очекује се ревидирање овог броја након пуне транспозиције IED, када постројења која припадају новим активностима из Прилога IED такође буду у обавези да прибаве интегрисану дозволу. С друге стране, од 227 идентификованих постројења, 19 тренутно не ради јер су у стечају или тренутно затворена из финансијских разлога. У Tабели 4. дато је актуелно стање у области издавања дозвола на свим нивоима управе.

Табела 4. Тренутно стање у области издавања дозвола на свим нивоима управе

| Врста активности | Подела предатих захтева код надлежних органа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЗЖС | АПВ | ЛСУ | Неподнесени захтеви | Издате дозволе | Укупно |
| 1. Енергетика | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 30 |
| 2. Производња и прерада метала | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 3.Минерална индустрија | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 4.Хемијска индустрија | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 5.Управљање отпадом | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 6.1. Производња папира и картона | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6.4. Индустрија прераде хране, пића и млека | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 21 |
| 6.5. Прерада споредних производа животињског порекла | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 6.6.а Узгој живине | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 43 |
| 6.6.б Узгој свиња | 16 | 0 | 24 | 8 | 0 | 48 |
| 6.7. Површинска обрада метала | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Укупно: | 69 | 24 | 76 | 26 | 32 | 227 |

Потпуне информације о IED оператерима дате су у Прилогу I Специфичног плана имплементације.

Из табеле се види да је досад издат мали број интегрисаних дозвола (око 14% од укупног броја). Актуелни рок за издавање свих интегрисаних дозвола дефинисан Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (измењеним 25. марта 2015. године) Републике Србије, утврђен је за 31. децембар 2020. године. Тај рок, међутим, треба одложити до 31. децембра 2024. године; до тада треба ревидирати све досад издате интегрисане дозволе, а све које недостају треба издати, односно одбити захтев за њихово издавање.

### Велика  ложишта

Што се тиче Поглавља III IED, сва постројења која раде у Србији такође су укључена у листу Прилога I Директиве о индустријским емисијама (39 оператера постројења са великим ложиштима у обавези су прибављања интегрисане дозволе – 30 из сектора енергетике, 3 из хемијске индустрије и 6 из прехрамбене).

Укупно послује 79 старих великих постројења за сагоревање (која су почела са радом пре 1. јула 1992; објашњење: датум пресека за стара велика постројења за сагоревање у складу са Одлуком Савета министара Енергетске заједнице 1. јул 1992. године) и 10 постојећих великих постројења за сагоревање (која су почела са радом после 1. јула 1992) која, заједно са 31 средњим постројењем за сагоревање одговара укупном броју од 65 извора емисије (димњака) односно LCP постројења у складу са дефиницијом LCP постројења из IED (тј. IED постројење). У циљу прорачуна укупне улазне инсталисане топлотне снаге великих постројења за сагоревање, само средња постројења за сагоревање са улазном инсталисаном топлотном снагом изнад 15 МW су узета у обзир и само ова средња постројења су укључена у листу емитера (димњака) у складу са ставом 3 члана 29 IED. У складу са Одлуком Савета министара Енергетске заједнице број D/2013/05/MC-EnC о имплементацији Директиве о великим ложиштима, Република Србија је Секретаријату Енергетске заједнице 31. децембра 2015. године доставила прелиминарни Национални план за смањење емисије (NERP), који је садржао само она стара постројења са великим ложиштима која су испуњавала одређене услове у сектору енергетике, као и прелиминарну листу старих великих постројења за сагоревање планираних за „opt-out”. Након консултација са оператерима, коначни NERP и коначна „оpt-оut” листа је послата Секретаријату Енергетске заједнице. Коначна листа у оквиру NERPа обухвата 12 LCP постројења којима одговара 8 емитера (димњака) тј. LCP/IED постројења која припадају сектору енергетике. Коначна „оpt-оut” листа старих LCP постројења обухвата 4 LCP/IED постројења.

### Инсинерација и коинсинерација отпада

У овом тренутку, у Србији не послује ни једно постројење за инсинерацију отпада. У два постројења врши се коинсинерација отпада (2 цементаре), али оне се налазе у табели 3 где су приказана сва IPPC постројења. Сва нова постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада биће у обавези добијања интегрисане дозволе пре почетка рада и биће у обавези да испуне све захтеве прописане BAT закључцима.

### Испарљива органска једињења

Припрема регистра активности у којима се користе органски растварачи је у току, а потпуна листа оператера није још доступна. Електронски систем за регистрацију и подношење годишњег плана управљања растварачима припремају МЗЖС и АЗЖС, и почеће са радом до 31. децембра 2020. године, чиме се у потпуности испуњавају одредбе директиве.

Прелиминарни резултати студије из 2017. године доступни су у следећој табели.

Табела 5. Најчешће активности које врше оператери који подлежу Поглављу V IED у Србији (децембар 2017. године)

| Категорија | Активност (која укључује највећи број оператера) |
| --- | --- |
| 1. | Headset web offset штампа |
| 2. | Ротогравура публикација |
| 3. | Остала ротогравура, флексографија, рото штампа, погони за ланимирање или лакирање, рото штампа на текстилу/картону |
| 4. | Површинско чишћење |
| 6. | Лакирање возила и завршна обрада возила |
| 8. | Остали процеси премазивања метала, пластике, текстила (2), тканине, филмова и папирa |
| 11. | Хемијско чишћење |
| 12. | Импрегнација дрвета |
| 14. | Производња обуће |
| 15. | Ламинација дрвета и пластике |
| 16. | Премазивање лепковима |
| 17. | Производња смеша за премазивање, лакова, мастила и лепкова |
| 18. | Конверзија гуме |
| 19. | Екстрација биљног уља и животињских масноћа и активности рафинације биљног уља |

### Титан-диоксид

Тренутно у Србији не послује ни једно постројење за производњу титан-диоксида.

## 3.3	Планови за издавање дозвола и потреба за јачањем институционалних капацитета

### Интегрисане дозволе (Поглавље II)

Имајући у виду да у Србији тренутно не послује ни једно постројење за инсинерацију отпада, једине интегрисане дозволе (члан 14) које се издају су оне којима се испуњавају услови из IED.

У Tабели 6. приказан је број запослених који у овом тренутку раде на пословима издавања интегрисаних дозвола, и они су распоређени у више надлежних органа.

Табела 6. Број запослених у одељењима задуженим за поступак издавања интегрисаних дозвола

| Надлежни орган | Број запослених |
| --- | --- |
| РС (Министарство заштите животне средине) Одељење за интегрисане дозволе | УКУПНО: 4 2 запослена за писање дозвола (1 начелник одељења + 1 лице одговорно за интегрисане дозволе) 2 асистента (1 за праћење BAT, 1 административни) без подршке правника |
| АПВ (ПСУЗЖС) | УКУПНО: 1 1 лице одговорно за интегрисане дозволе без подршке правника |
| ГРАД БЕОГРАД | УКУПНО: 3 3 запослена за писање дозвола (1 начелник групе + 2 лица одговорна за интегрисане дозволе) Раде са око 20% на интегрисаним дозволама, јер су задужени и за друге поступке издавања дозвола |
| Остале ЛСУ | Од 54 општина нико не ради само на интегрисаним дозволама, мада су неке ЛСУ добро кадровски опремљене и људи поседују знања и вештине за оцену захтева за издавање дозволе |

На основу искустава из држава чланица ЕУ, дате су индиције о потребном броју запослених за послове издавања интегрисаних дозвола у Министарству заштите животне средине и АПВ-ПСУЗЖС (укључујући и поновно разматрање и ажурирање дозвола, у складу са чланом 21. IED, и издавање дозвола за нова постројења и у случају знатних промена у постојећим постројењима). Наиме, узета је претпоставка да један искусан издавалац дозвола може написати до 4 интегрисане дозволе годишње.

Број запослених који је потребан унутар ЛСУ зависи од броја IPPC постројења која су унутар граница неке ЛСУ. Када се унутар граница ЛСУ налази неколико (4-10) постројења, потребно је око 0.3-0.7 еквивалента стално запосленом лицу за поступак издавања дозволе. Ова ситуација присутна је у Граду Београду (14), Новом Саду (7), Суботици (4), Бачкој Тополи (10), Врбасу (6), Зрењанину (5), Житишту (5), Пландишту (4), Великој Плани (4) и Бечеју (8). У сваком другом случају, максималан број IED постројења је 3 и углавном се ради о фармама.

Ипак, важно је да ЛСУ размотре како ће радити на интегрисаним дозволама када су оне надлежни орган. Досадашње искуство (25% свих захтева за издавање интегрисаних дозвола на локалном нивоу пренето је на МЗЖС) показује да је потребно увести нову институционалну структуру како би се испунио рок за пуну имплементацију, постављен до краја 2024. године. Предложена опција односи се на расподелу одговорности за издавање дозвола која подразумева пренос одговорности за поступак издавања дозвола за сваки индустријски сектор на МЗЖС, АП или Град Београд, осим за фарме (за узгој свиња и живине), које би остале на локалном нивоу. Како би се подржао процес издавања дозвола на локалном нивоу, планира се да се у нови Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине укључе општа обавезујућа правила за интензивни узгој живине и свиња, која ће бити усвојена као званичан поступак издавања дозвола.

До јуна 2019. године поднето је више захтева, тако да се дошло до укупног броја од 201 захтева (укључујући и издате дозволе). За ову конкретну ситуацију, може се предвидети да особље у Министарству заштите животне средине и Секретаријату АПВ, као и локалном нивоу, немају довољно капацитета да на време обезбеде потребне интегрисане дозволе.

Према процени и претходним разматрањима, припремљен је план којим се обезбеђује пуна имплементација захтева IED. Институције у Србији ће, у складу са следећом табелом, обезбедити потребна средства (Табела 7).

Табела 7. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље II)

| IPPC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Надлежни орган | Обезбеђени специфични додатни ресурси | Извор финансирања |
| РС (МЗЖС, Одељење за интегрисане дозволе) | 4 радна места, издаваоци дозвола, попуњавање упражњених радних места 6 радних места са специфичном техничком експертизом (постепено повећавање броја запослених у средњорочном периоду) 1 правни саветник | Национални буџет TAIEX/EU фондови за обуке |
| АПВ (ПСУЗЖС) | 2 радна места, издаваоци дозвола 1 правни саветник | Покрајински буџет ТАIEX/ЕU фондови за обуку |
| ГРАД БЕОГРАД (Градски секретаријат за заштиту животне средине) | Техничка обука за издаваоце дозвола | Национални буџет/Град Београд ТАIEX/ЕU фондови за обуке |
| ЛСУ | Техничка обука за локалне издаваоце дозвола | Национални буџет/ЛСУ ТАIEX/ЕU фондови за обуке |

Напомена:Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава за повећање  админситративних капацитета,  ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

### Велика ложишта (Поглавље III)

Издавање дозвола се обавља кроз систем издавања интегрисаних дозвола и један стручњак у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача се углавном бави темом великих ложишта. Као што је приказано у Табели 8, средњорочним планом је предвиђено још једно радно место за стручњака специјализованог за LCP питања.

Табела 8. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље III)

| LCP постројења |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надлежни орган | Тренутни статус | Обезбеђени специфични додатни ресурси | Извор финансирања |
| РС (МЗЖС, Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача) | 1 запослени задужен за велика и средња постројења за сагоревање (50% радног времена) | 1 радно место са специјализацијом за LCP питања | Национални буџет Обуке и техничка помоћ |

### Инсинерација и коинсинерација отпада (Поглавље IV)

Тренутно је један стручњак у оквиру Министарства заштите животне средине, Одељења за управљање отпадом, одговоран за инсинерацију отпада. Као што је приказано у Табели 9, предвиђено је још једно радно место за стручњака за имплементацију Поглавља IED о инсинерацији отпада.

Табела 9. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље IV)

| Инсинерација отпада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надлежни орган | Тренутни статус | Обезбеђени специфични додатни ресурси | Извор финансирања |
| РС (МЗЖС, Одељење за управљање отпадом) | 1 запослени одговоран за инсинерацију отпада, транспорт отпада и SRR регулативу | 1 радно место са специјализацијом за инсинерацију отпада | Специјализација постојећих кадрова кроз техничке обуке |

### Постројења која користе органске раствараче (Поглавље V)

Када је реч о Поглављу V IED о постројењима која користе органске раствараче, имајући у виду да је статус имплементације и даље лош, утврђен је специфичан план за довођење активности до рутинског нивоа:

- Институционални ниво: Потребне су реформе у вези су са јачањем постојећих административних капацитета у МЗЖС, АЗЖС и инспекцији за заштиту животне средине. Активност на прикупљању података почела је 2015. године, а услов за наставак имплементације је обезбеђивање ресурса у АЗЖС.

Такође је идентификован недостатак капацитета на локалном нивоу и адекватних знања инспектора за заштиту животне средине. Да би се осигурала имплементација, МЗЖС је већ спровело обуке за инспекторе за заштиту животне средине, а додатне активности планиране су за период 2019-2020. године.

Табела 10. План имплементације захтева IED на административном нивоу (Поглавље V)

| ПОСТРОЈЕЊА КОЈА ЕМИТУЈУ ИСПРАЉИВА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надлежни орган | Тренутни статус | Додељени специфични додатни ресурси | Извор финансирања |
| МЗЖС (Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача) | 1 запослени, одговоран за имплементацију (50% радног времена) | 1 запослени са образовањем у области хемијског инжењерства | Национални буџет ТАIEX за обуку ТАIEX/IPA за специфичну подршку у области поступака, образаца и издавања дозвола (укључујући инспекцију и АЗЖС) |
| МЗЖС (Сектор за контролу и предострожност у животној средини | Нема посебних инспектора | Специјализована обука за локалне инспекторе о органским растварачима | Национални буџет ТАIEX/ЕU фондови за обуку |
| АЗЖС | - | 1 запослени са образовањем у области хемијског инжењерства | Национални буџет ТАIEX/ЕU фондови за обуку |

# 4.	Радни план за пуну имплементацију на нивоу оператера

Министарство заштите животне средине развило је план за потпуну имплементацију IED у блиској сарадњи са оператерима и другим надлежним органима. План разматра одредбе директиве које се односе на Поглавља II, III и V; за она постројења на која се односи више од једног поглавља, план укључује свеобухватно сваку меру за усаглашавање која је потребна да би се постројење довело до потпуне усклађености.

Методологија за израду планова за специфична постројења укључује 4 главна корака: анализу усаглашености са захтевима IED, дефинисање неопходних мера усаглашавања, анализу трошкова идентификованих мера и финансијску и социјалну анализу утицаја мера усаглашености на одрживост оператера.

Резултат ових анализа је специфичан план усклађености за сваког оператера којем је потребно продужено време за имплементацију с циљем постизања потпуне усклађености, којим се прецизно дефинише динамика потребних улагања и опис свих техничких, финансијских и социјалних аргумената везаних за захтев, као и опис начина на који одлагање усаглашавања не би имало негативан утицај на животну средину.

У вези са Поглављем II директиве (интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине), важно је описати неке методолошке претпоставке разматране у оквиру припреме планова. Анализа усаглашености са захтевима IED извршена је узевши у обзир BAT закључке за секторе за које је Комисија ЕУ већ донела одлуке. Упркос чињеници да оператери у Србији још увек нису обавезни да ове одредбе одмах разматрају као обавезне, ова одлука је усвојена имајући у виду чињеницу да се план за усклађивање утврђује на временски период од најмање 7 година. У току овог периода, МЗЖС Републике Србије планира да имплементира BAT закључке кроз издавање интегрисаних дозвола у складу са граничним вредностима емисије и техникама описаним у овим документима.

За секторе из Прилога  I Директиве, за које нису званично дати BAT закључци, анализа је укључила разматрање BREF докумената и националних закона у поступку идентификације ГВЕ које се постављају као циљ за усклађеност. У овом случају, сматрало се да су застареле технологије неусклађене када нису могле осигурати поштовање опсега ГВЕ из BREF докумената. Анализа је такође узела у обзир хоризонтални BREF о енергетској ефикасности, имајући у виду чињеницу да је ова тема увек присутна у досад објављеним BAT закључцима, а енергетска ефикасност, поред тога, генерално има позитиван утицај на учинак постројења у односу на животну средину, јер она утиче на смањење емисија из тог постројења, и подржава финансијске капацитете оператера за покривање других инвестиција у вези са заштитом животне средине.

Оператерима је у овој активности пружена подршка кроз табеле за процену BAT-а, које су припремљене посебно за сваки IPPC сектор; ове табеле прате BAT закључке или BREF документе у складу са горе наведеним приступом.

Што се тиче анализе трошкова мера усаглашености које су укључене у план, студије техничке изводљивости и идејни пројекти усвојених решења су разматрани где год су били доступни. У недостатку оваквих студија, анализа трошкова је вршена на основу процене трошкова засноване на сличним технологијама или пројектима, и прилагођена је конкретној ситуацији у постројењу.

На основу техничке и трошковне анализе, сваки план мера усаглашености садржи и временски оквир, којим се прецизно описује динамика сваке инвестиције у периоду потребном за постизање потпуне усклађености.

Финансијска анализа има за циљ да процени укупну одрживост плана мера усаглашености у односу на тренутни финансијски статус компаније и будућу пројекцију њеног економског учинка. На основу ових података, са оператерима је договорен период имплементације као минимални временски период потребан за постизање пуне усклађености са захтевима IED без угрожавања економске одрживости компаније.

## 4.1 Радни план за пуну имплеементацију -ПрилогI/ IED

Ово поглавље пружа специфични план за усклађивање појединих постројења са одредбама Поглавља II IED. Укупно 42 постројења требају продужени период имплементације како би се постигла пуна усклађеност, од чега 1 рафинерија, 5 постројења из металопрерађивачке индустрије, 8 из минералне индустрије, 2 из хемијске индустрије, 2 фабрике папира, 5 из прехрамбене индустрије, 2 постројења за третман лешева животиња и отпада животињског порекла, и 17 фарми за интензиван узгој свиња и живине. Поред овог броја, постоји још 19 постројења која потенцијално требају продужени период имплементације, а која тренутно не раде јер су у стечају или затворена из финансијских или других разлога (1 металопрерађивачко постројење, 2 постројења из минералне индустрије, 1 из хемијске, 1 фабрика папира и 14 фарми) .

Припрема ових планова заснива се на одредбама BAT закључака и на BREF документима у складу са горе наведеном методологијом. Неке секторе, посебно металургију и хемијску индустрију, карактеришу застарела постројења која у већини случајева изискују значајна улагања. Овакви планови прилично су сложени и захтевају дуге периоде за пројектовање, добијање потребних дозвола, на крају и за имплементацију.

У следећој табели (Табела 11) дата је комплетна листа постројења која требају продужени период имплементације, са позивањем на Прилог у оквиру којег су наведени специфичан опис и објашњења у вези са техничком, финансијском и социјалном анализом. Постројења које не раде приказана су у Табели 14.

Табела 11. Листа IPPC постројења која требају продужени период имплементације за усклађивање са Поглављем II IED

| Бр. | Постројење | Локација | Активност/и IED | Улагање за усклађивање у мил. евра | Потребан период имплементације | Референтно поглавље /Прилог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НИС а.д., Нови Сад, Рафинерија нафте Панчево | Панчево | 1.2. 4.1. (a) | 14,827 | 2026. | ПРИЛОГ 2 |
| 2 | Ваљаоница бакра Севојно АД Севојно | Севојно | 2.5. (b) | 1,747 | 2025. | ПРИЛОГ 3 |
| 3 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel д.о.о. Београд, Огранак Смедерево | Смедерево | 2.2. 2.1. 2.3. | 56,7 | 2027. | ПРИЛОГ 4 |
| 4 | Serbia Zijin Bor Copper д.о.о. Бор – ОГРАНАК ТИР БОР | Бор | 2.5. (a) 2.5. (b) | 53,5 | 2026. | ПРИЛОГ 5 |
| 5 | NISSAL-NEWMET д.о.о. Нишка Бања | Нишка Бања | 2.5. (a) 2.5. (b) 2.6. | 0,875 | 2027. | ПРИЛОГ 6 |
| 6 | EcoMet Reciklaža д.о.о. | Лозница | 2.5. (a) 2.5. (b) | 1,210 | 2027. | ПРИЛОГ 7 |
| 7 | ТЦК д.о.о. КОСЈЕРИЋ | Косјерић | 3.1. | 8,2145 | 2028. | ПРИЛОГ 8 |
| 8 | Lafarge BFC д.о.о. Беочин | Беочин | 3.1. | 13,55 | 2026. | ПРИЛОГ 9 |
| 9 | Тоза Марковић д.о.о. Кикинда | Кикинда | 3.5. | 1,495 | н/а | ПРИЛОГ 10 |
| 10 | CRH (Србија) д.о.о. Поповац | Поповац | 3.1. | 30,5 | 2028. | ПРИЛОГ 11 |
| 11 | Српска Фабрика Стакла АД Параћин | Параћин | 3.3. | 21,057 | 2028. | ПРИЛОГ 12 |
| 12 | Serbia Zijin Bor Copper д.о.о. Бор, Фабрика креча Заграђе д.о.о. | Бор | 3.1 | 0,346 | н/а | ПРИЛОГ 5 |
| 13 | Акционарско друштво Слога индустрија грађевинског материјала Побрђе | Нови Пазар | 3.5 | 0,946 | н/а | ПРИЛОГ13 |
| 14 | Магнохром д.о.о. Краљево | Краљево | 3.1. ц 3.5. | 6 | н/а | ПРИЛОГ 14 |
| 15 | ХИП-Петрохемија АД Панчево | Панчево | 4.1. (a) (х) 1.1. | 34,25 | 2027. | ПРИЛОГ 15 |
| 16 | МСК а.д. Кикинда | Кикинда | 4.1. (б) 1.1. | 25,646 | 2026. | ПРИЛОГ 16 |
| 17 | Умка д.о.о. Умка | Београд | 6.1. (б) | 32,15 | 2027. | ПРИЛОГ 17 |
| 18 | Smurfit Kappa д.о.о. | Београд | 6.1. (б) | 25,8 | 2026. | ПРИЛОГ18 |
| 19 | Дијамант АД Зрењанин | Зрењанин | 6.4. б (ii) | 19,95 | 2027. | ПРИЛОГ 19 |
| 20 | АД Витал Врбас | Врбас | 6.4. б (ii) | 6,425 | 2027. | ПРИЛОГ 20 |
| 21 | СУНОКО д.о.о. Нови Сад, Производни центар Бачка, Врбас | Врбас | 6.4. б (ii) 1.1. 3.1. (б) | 21,55 | 2028. | ПРИЛОГ 21 |
| 22 | СУНОКО д.о.о. Нови Сад, Производни центар Пећинци, Пећинци | Пећинци | 6.4. б (ii) 1.1. 3.1. (б) | 6,55 | 2028. | ПРИЛОГ 21 |
| 23 | СУНОКО д.о.о. Нови Сад, Производни центар Јединство, Ковачица | Ковачица | 6.4. б (ii) 1.1. 3.1. (б) | 21,55 | 2028. | ПРИЛОГ 21 |
| 24 | ВУ Напредак, Ћуприја | Ћуприја | 6.5 |  |  | ПРИЛОГ 22 |
| 25 | ВУ ПРОТЕИНКА, Сомбор | Сомбор | 6.5 |  |  | ПРИЛОГ 23 |
| 26 | СЗСЗ 1. Децембар, Житорађа Фарма свиња 1. Децембар | Житорађа | 6.6. (б),(ц) | 1,39 | 2027. | ПРИЛОГ 24 |
| 27 | УНИОН МЗ ДОО Пожаревац Фарма свиња “Трновче” | Село Трновче, Велика Плана | 6.6. (ц) | 0,935 | 2027. | ПРИЛОГ 25 |
| 28 | УНИОН МЗ ДОО Пожаревац , Фарма свиња “Мустапић” | Село Мустапић | 6.6. (б) | 1,675 | 2027. | ПРИЛОГ 25 |
| 29 | УНИОН МЗ ДОО Пожаревац Фарма свиња “Петровац на Млави” | Петровац на Млави | 6.6. (б) | 0,36 | 2027. | ПРИЛОГ 25 |
| 30 | Земљорадничка задруга Кљајићево, Кљајићево Фарма свиња “Кљајићево” | Сомбор | 6.6. (б) | 0,415 | 2026. | ПРИЛОГ 26 |
| 31 | Месна индустрија Топола АД - ПП Победа Фарма свиња “Победа“ | Победа | 6.6. (б),(ц) | 1,2 | 2026. | ПРИЛОГ 27 |
| 32 | Месна индустрија Топола АД - ПТК Панонија, Фарма свиња “Mecker” | Бачка Топола | 6.6. (б),(ц) | 1,2 | 2026. | ПРИЛОГ 28 |
| 33 | Котленик-промет д.о.о, Лађевци Фарма свиња “Обрва” | Село Обрва, Краљево | 6.6. (ц) | 3,8 | 2027. | ПРИЛОГ 29 |
| 34 | РИТ Чока д.о.о д.о.о, фарма свиња “Аренда” | Чока | 6.6. (ц) | 0,64 | 2026. | ПРИЛОГ30 |
| 35 | РИТ Чока д.о.о д.о.о, фарма свиња “Ново товилиште” | Чока | 6.6. (б) | 0,64 | 2026. | ПРИЛОГ 30 |
| 36 | АСПРОМ д.о.о. Београд д.о.о, Фарма свиња “Рамски Рит” | Рамски рит, Велико Градиште | 6.6. (б),(ц) | 0,625 | 2026. | ПРИЛОГ 31 |
| 37 | АСПРОМ д.о.о. Београд Фарма свиња “Фарма јунади” | Рамски рит, Велико Градиште | 6.6 (б) | 0,625 | 2026. | ПРИЛОГ 31 |
| 38 | ПИК-Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Заливно поље” | Бечеј | 6.6. (б),(ц) | 1,063 | 2027. | ПРИЛОГ32 |
| 39 | ПИК-Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Брег” | Бечеј | 6.6. (ц) | 0,613 | 2027. | ПРИЛОГ32 |
| 40 | AD CARNEX, Индустрија меса Врбас Фарма свиња “Врбас” | Врбас | 6.6. (б),(ц) | 0,728 | 2027. | ПРИЛОГ 33 |
| 41 | AD CARNEX, Индустрија меса Врбас Фарма свиња “Савино Село” | Савино село | 6.6. (б),(ц) | 0,72 | 2027. | ПРИЛОГ 33 |
| 42 | AD CARNEX, Индустрија меса Врбас Фарма свиња “Бачко Добро Поље” | Бачко Добро Поље | 6.6. (б),(ц) | 0,64 | 2027. | ПРИЛОГ 33 |
| УКУПНО |  |  |  | 422,1075 |  |  |

## 4.2	Радни план за пуну имплементацију -Прилог I/LCP постројења

У овом поглављу описан је специфичан план за усаглашавање за постројења са великим ложиштима која подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе за рад у складу са Поглављем II IED. Србија је усвојила, у складу са Споразумом о Европској енергетској заједници, специфичан план за имплементацију захтева бивше Директиве о великим ложиштима и Директиве о индустријским емисијама (Поглавља III и II). У оквиру овог плана, држава је припремила и усвојила Национални план за смањење емисија за велика постројења за сагоревање која су прикључена на енергетску мрежу. Национални план за смањење емисија важи у периоду 2018-2027. и идентификује постројења које ће бити затворена, као и план за усаглашавање који ће други оператери постројења са великим ложиштима пратити како би своја постројења довели до потпуног усаглашавања са захтевима Директиве о великим ложиштима, те самим тим и са Поглављем III IED.

За индустријска постројења са великим ложиштима која су технички повезана са активностима из Прилога  I Директиве, усклађеност се оцењује заједно са примарном делатношћу из Прилога  I. Мере за усаглашеност такође се укључују у појединачни план за усклађивање заједно са захтевом за прелазни период, ако је потребно.

Искључиво енергетска постројења којима је потребан продужени период за имплементацију су 6 постројења са великим ложиштима, која припадају јавном предузећу Електропривреда Србије (ЈП ЕПС). План за усклађеност за ова постројења укључује све интервенције потребне да би се постројења довела у потпуну сагласност са ГВЕ и BAT закључцима. Имплементација предложених мера за поједина постројења ће из финансијских разлога, али и због енергетске безбедности, трајати до 2032. године: њихова имплементација, у ствари, подразумева привремено затварање електрана, тако да се мора пажљиво планирати како би се обезбедила потребна и континуирана количина енергије за потрошаче у земљи.

Табела 12. Листа IPPC/LCP постројења за које је потребан продужени период имплементације за усаглашавањe са BAT закључцима

| Бр. | Постројење |  | Локација | IED активност/и |  | Инвестиција за постизање усклађености у мил. евра |  | Потребан период имплементације | Референтно поглавље /Прилог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | ЈП ЕПС - ТЕНТ А | Обреновац | 1.1 | 421,9 |  | 2032. |  | ПРИЛОГ34 |
| 44 |  | ЈП ЕПС - ТЕНТ Б | Обреновац | 1.1 | 231,1 |  | 2031. |  | ПРИЛОГ 34 |
| 45 |  | ЈП ЕПС - ТО Вреоци | Вреоци | 1.1 | 19 |  | 2027. |  | ПРИЛОГ 34 |
| 46 |  | ЈП ЕПС - ТЕ Костолац А | Костолац | 1.1 | 95,2 |  | 2030. |  | ПРИЛОГ 34 |
| 47 |  | ЈП ЕПС - ТЕ Костолац Б | Костолац | 1.1 | 64,7 |  | 2030. |  | ПРИЛОГ 34 |
| 48 |  | ЈП ЕПС – Панонске ТЕ-ТО – ТЕ-ТО Нови Сад | Нови Сад | 1.1 | 21,3 |  | 2027. |  | ПРИЛОГ 34 |
| УКУПНО |  |  |  |  |  | 853,2 |  |  |  |  |

## 4.3 Радни план за пуну имплементацију – Прилог I/VOC постројења

Ово поглавље обухвата она постројења која захтевају продужени период имплементације и која, на основу њихових активности, подлежу одредбама Поглавља II и Поглавља V IED.

Тренутно постоје 3 постројења која припадају активности 6.7, и која подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе за рад; од три постројења, један оператер ће требати продужени период за имплементацију како би испунио захтеве из Директиве, како је приказано у Табели 13.

Друга постројења која користе органске раствараче у количинама већим од оних наведених у Прилогу  VII IED, али нису постројења из Прилогу  I, одвојено се анализирају; прелиминарни списак ових оператера који захтевају продужени период имплементације дат је у Поглављу 4.5.

Табела 13. Листа IPPC/VOC постројења која требају продужени период имплементације за постизање усаглашености са захтевима Поглавља II и V IED

| Бр. | Постројење | Локација | IED активност/и | Инвестиција за постизање усклађености у мил. евра | Потребан период имплементације | Референтно поглавље /Анекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Типопластика д.о.о. Горњи Милановац | Горњи Милановац | 6.7 | 8,0 | 2028. | ПРИЛОГ 35 |
| УКУПНО |  |  |  | 8,0 |  |  |

## 4.4 IPPC постројења у стечају и која тренутно не раде

Ово поглавље садржи листу компанија која тренутно не послују из финансијских или других разлога. У неким случајевима, предузећа су у власништву државе Србије и у поступку су приватизације. За свако од ових постројења извршена је анализа према методологији описаној у претходном поглављу, уз коришћење расположивих података из претходног периода, када су постројења радила. Услед ове чињенице, направљена је процена потребних инвестиција за испуњавање захтева IED, како би се одредио период који би био потребан за постизање пуне усклађености када постројење почне поново да ради. Финансијска анализа, у овим случајевима, није спроведена осим што су извршене процене финансијских пројекција. Међутим, у неким случајевима, процена BAT и процена трошкова усклађивања није се могла припремити, будући да та предузећа већ дуже време не раде, те нема доступног техничког особља, нити доступних информација. За те компаније доступне су веома ограничене информације.

Табела 14. Листа IPPC постројења која су у стечају или која не раде

| Бр. | Постројење | Локација | IED активност/и | Инвестиција за постизање усклађености у мил. евра | Потребан период имплементације | Референтно поглавље /Прилог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Радијатор АД, Зрењанин | Зрењанин | 2.4 | 1,3 | 2028. | ПРИЛОГ 36 |
| 51 | ХИП-Азотара д.о.о. Панчево - у стечају | Панчево | 4.2. (a), (б) 4.3. 1.1 | 39,650 | 8 година | ПРИЛОГ37 |
| 52 | ИГМ ЈУГОБАНАТ ЈУБА д.о.о. Банатски Карловац-Алибунар–у стечају | Банатски Карловац | 3.5 |  |  | ПРИЛОГ 38 |
| 53 | АД Наша Слога АД Ковин– у стечају | Ковин | 3.5 |  |  | ПРИЛОГ39 |
| 54 | Лепенка д.о.о, Нови Кнежевац - у стечају | Нови Кнежевац | 6.1 |  |  | ПРИЛОГ 40 |
| 55 | Пиле Пром Ћирковић д.о.о Београд Фарма живине “Крепољин” | Бољевац, Београд | 6.6(a) |  |  | ПРИЛОГ 41 |
| 56 | Хиброфарм д.о.о. Врање, Врањска Бања Фарма свиња | Врањска Бања | 6.6(a) |  |  | ПРИЛОГ 42 |
| 57 | Хиброфарм д.о.о. Врање, Врањска Бања Фарма свиња 2 | Врањска Бања | 6.6(a) |  |  | ПРИЛОГ 42 |
| 58 | АД ДРАГАН МАРКОВИЋ, Фарма свиња ”Ратари” | Обреновац | 6.6 (б),(ц) |  |  | ПРИЛОГ 43 |
| 59 | АД Алекса Шантић Фарма свиња | Сомбор | 6.6 (б),(ц) |  |  | ПРИЛОГ 44 |
| 60 | АД Неопланта Нови Сад, Фарма свиња “Ченеј” | Нови Сад | 6.6 б) |  |  | ПРИЛОГ 45 |
| 61 | Криваја д.о.о. Криваја | Криваја, Бачка Топола | 6.6 (б),(ц) |  |  | ПРИЛОГ 46 |
| 62 | Индустрија меса “ПКБ ИМЕС” доо, Београд Фарма свиња “Фаркаждин” | Фаркаждин | 6.6 (б),(ц) | 1,017 | 2027. | ПРИЛОГ 47 |
| 63 | Индустрија меса “ПКБ ИМЕС” доо, Београд Фарма свиња “Визељ” | Падинска Скела | 6.6 (б),(ц) | 1,044 | 2026. | ПРИЛОГ 47 |
| 64 | ПИК–Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Ново село” | Милешево | 6.6 (ц) | 0,062 | 2027. | ПРИЛОГ 48 |
| 65 | ПИК–Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Велики јарак” | Бечеј | 6.6 (б) | 0,256 | 2027. | ПРИЛОГ 48 |
| 66 | ПИК-Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Петефи товилиште” | Бачко Петрово Село | 6.6 (б) | 0,149 | 2027. | ПРИЛОГ 48 |
| 67 | ПИК-Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Петефи прасилиште” | Бачко Петрово Село | 6.6 (ц) | 0,087 | 2027. | ПРИЛОГ 48 |
| 68 | ПИК–Бечеј АД Бечеј Фарма свиња “Шестица” | Бечеј | 6.6 (б) | 0,153 | 2027. | ПРИЛОГ 48 |
| УКУПНО |  |  |  | 43,718 |  |  |

## 4.5 Радни план за постројења која користе органске расптвараче (Поглавље V IED)

За она постројења која користе органске раствараче, а која подлежу одредбама Поглавља V IED, извршена је прелиминарна анализа потребних инвестиција за отклањање неусаглашености са ГВЕ из директиве. У многим случајевима, због делимичне имплементације овог дела директиве, подаци о пуном масеном  билансу испарљивих органских једињења која се емитују у компанијама нису били доступни. Компаније су из тог разлога анализиране на основу њихових извештаја о емисијама у ваздух и воду. У многим случајевима, идентификована неусклађеност односи се на контролу и смањење дифузних емисија које захтевају комплекснија решења која се морају спровести у целокупном производном процесу, а која изискују дужи период за оптимално пројектовање и изградњу.

Табела у наставку садржи прелиминарну листу до сада утврђених постројења која би захтевала дужи период имплементације, како би се функционисање довело до потпуног усклађивања са одредбама Поглавља V и Прилога  VII IED. Ипак, детаљна техничка и финансијска анализа су потребне како би се утврдиле реалне инвестиције и потребни прелазни периоди.

Табела 15. Листа постројења која користе органске раствараче и која требају продужени период за усаглашавање са Поглављем V IED

| Бр. | Постројење | Локација | Активност (у складу са Прилогом VII) | Инвестиције за усклађивање у мил. евра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V&B д.о.о. Предузеће за израду амбалаже и промет, Суботица | Суботица | 3 | 1,3 |
| 2 | Хемпро Шид АД за производњу и промет боја и лакова Шид | Шид | 17 | 0,3 |
| 3 | COOPER TIRE & RUBBER COMPANY д.о.о. Крушевац | Крушевац | 18 | 0,8 |
| 4 | Тигар АД Пирот | Пирот | 18 | 0,8 |
| УКУПНО |  |  |  | 4,8 |

Што се тиче малих предузећа у сектору хемијског чишћења, током 2017. године извршена је прелиминарна процена усклађености на основу информација о производњи машина које се користе на тржишту. Податке је доставило Удружење НЕГА Текстила. Према овим подацима, 89 машина које компаније из сектора хемијског чишћења у Србији користе су машине друге и треће генерације, и као такве не испуњавају граничне вредности емисије утврђене у Прилогу  VII, део 2, тачка 11. На основу процењених вредности инвестиција за постизање усклађености и прелиминарне финансијске анализе сектора хемијског чишћења (Табела 16), биће потребан продужени период имплементације. Ипак, прецизније инвестиције, као и потребан рок за имплементацију неопходних мера, биће познати након детаљне анализе сектора.

Табела 16. Прелиминарна процена усаглашености сектора хемијског чишћења са Поглвљем V IED

| Тип оператера | Активност (у складу са Прилогом VII) | Број машина | Инвестиције за усклађивање по оператеру (у мил. евра) | Укупне инвестиције за усклађивање |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператери из сектора хемијског чишћења | 11 | 89 | 0,3 | 2,67 |

Важно је напоменути да је ревизија Регистра постројења која емитују испарљива органска једињења у току, и очекује се да ће се број постројења повећати, укључујући и она која нису у складу са Поглављем V. Министарство заштите животне средине и Агенција за заштиту животне средине ради на детаљној процени идентификованих оператера, као и на идентификацији нових оператера. Планира се да се Регистар VOC постројења буде завршен до краја 2020. године.

## 4.6  Радни план за IPPC депоније(Сектор 4 Прилога  I IED)

Постојеће регионалне депоније подлежу IPPC захтевима IED, али директива не идентификује специфичне BAT (у ствари, није припремљен специфични BREF документ за депоније), већ се позивају на захтеве BAT из Директиве о депонијама. На основу овог разматрања, треба напоменути да се Директива о депонијама преговара одвојено, те да је МЗЖС у овој области идентификовало посебну методологију за припрему специфичног плана за спровођење Директиве о депонијама.

У светлу горе наведеног, одлучено је да ће постојеће депоније бити искључене из Специфичног плана имплементације Директиве о индустријским емисијама, јер ће се оне процењивати и преговарати у оквиру Специфичног плана за спровођење Директиве о депонијама.

# 5.	Сажетак и закључци

Специфични план имплементације Директиве о индустријским емисијама припремљен је на основу захтева саме Директиве и доступних BAT закључака. Потпуна усклађеност са Поглављем II IED биће постигнута до 31. децембра 2024. године, осим за она постројења која требају дужи период за имплементацију. С обзиром на временски период потребан неким компанијама за пуну имплементацију, Србија ће постићи потпуну усклађеност до 2032. године.

На основу процене усклађености са одредбама IED, утврђен је план мера за свако постројење које захтева дужи период имплементације. План узима у обзир техничке, финансијске и социјалне аргументе за одлагање усаглашености, истовремено показујући да ће основни ниво заштите животне средине ипак бити обезбеђен.

Од укупно 227 постројења из Прилога  I Директиве која тренутно послују у Србији, за 68 постројења потребан је продужени период имплементације, укључујући 19 постројења која су тренутно у стечају или не раде. Укупан износ потребних инвестиција да би та постројења постигла пуну усклађеност са IED износи око 1,327 милијарди евра. Очекује се да ће овај износ бити ревидиран с обзиром да за нека постројења, која тренутно нису оперативна, информације су веома ограничене, па се анализа усаглашености не може правилно извршити, и може доћи и до повећања укупних инвестиција.

Табела 17 представља план за сва постројења из Прилога  I Директиве, а укључује и она постројења која су у стечају или тренутно не раде.

Табела 17. Сажети приказ DSIP за IED (постројења из Прилога I)

| Сектор | Број постројења | Инвестиције за усклађеност у мил. евра | Потребан период имплементације (опсег) |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 1.ЕНЕРГЕТИКА (РАФИНЕРИЈА) | 1 | 14,827 | 2026. |
| 2. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА | 6 | 115,332 | 2025-2027. |
| 3. МИНЕРАЛНА ИНДУСТРИЈА | 10 | 82,108 | 2026-2028. |
| 4. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА | 3 | 99,546 | 2026-2027. |
| 6.1 ПРОИЗВОДЊА ПУЛПЕ И ПАПИРА | 3 | 57,95 | 2026-2027. |
| 6.4 ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА | 5 | 76,025 | 2027-2028. |
| 6.5 ОДЛАГАЊЕ И РЕЦИКЛАЖА ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА И ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА | 2 | - |  |
| 6.6 ИНТЕНЗИВАН УЗГОЈ СВИЊА И ЖИВИНЕ | 31 | 20,037 | 2026-2027. |
| УКУПНО IPPC ПОСТРОЈЕЊА | 61 | 465,82 |  |
| IPPC/LCP ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 1. ЕНЕРГЕТИКА | 6 | 853,2 | 2027-2032. |
| УКУПНО IPPC/LCP ПОСТРОЈЕЊА | 6 | 853,2 |  |
| IPPC/VOC ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |
| 6.7 ПОВРШИНСКА ОБРАДА КОРИШЋЕЊЕМ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА | 1 | 8 | 2028. |
| УКУПНО IPPC/VOC ПОСТРОЈЕЊА | 1 | 8 |  |
| УКУПНО IPPC | 68 | 1,327 | 2032. |

Што се тиче Поглавља IV IED, у Србији тренутно не послују постројења за инсинерацију отпада. Два IPPC постројења служе за коинсинерацију отпада, али су укључена у план за усаглашавање постројења у оквиру Поглавља II.

Постројења која подлежу одредбама Поглавља V IED, односно, која користе органске раствараче, делом су идентификована. За сада су идентификована 4 постројења која послују у области штампарске индустрије и премазивања и конверзије гуме, као постројења која ће требати дужи период имплементације. Поред њих, идентификовани су и оператери из сектора хемијског чишћења који користе машине друге и треће генерације (89 машина). Процењена инвестиција за усклађеност са Поглављем V износи 7,5 милиона евра. Међутим, неопходне инвестиције и потребан период имплементације ће се обезбедити након даље анализе и израде коначне листе VOC постројења, планиране до краја 2020. године.

Овај План је израђен уз подршку СИДА пројекта „Даља имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији.”

У тренутно важећем Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине рок за издавање интегрисаних дозвола је 31. децембар 2020.

Број укључује једно постројење које је тренутно у стечај.

Број укључује два постројења која не раде (у стечају) и за која није било могуће урадити било какав план инвестиција.

Број укључује једно постројење које је у стечају.

Број укључује једно постројење које не ради (у стечају) и за које није било могуће урадити било какав план инвестиција.

Укључује 2 постројења која раде под специфичним условима и није било могуће израдити план мера.

Број укључује 14 постројења која не раде (у стечају) или су тренутно затворена из других разлога, од 14 њих за 7 није било могуће урадити било какав план инвестиција.

Извештај анализе идентификованих мера за потпуно усаглашавање са захтевима Поглавља V IED, ENVAP 3 пројекат, децембар 2017. Године.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

Постројење подлеже одредбама Поглавља II и V IED, употреба органских растварача повезана је са секундарном активношћу. Инвестиције укључују мере за довођење постројења у сагласност са одредбама из BREF документа и ГВЕ из Прилога  VII Директиве.

Постројење подлеже одредбама Поглавља II и V IED, употреба органских растварача повезана је са секундарном активношћу. Инвестиције укључују мере за довођење постројења у сагласност са одредбама из BREF документа и ГВЕ из Прилога VII Директиве.

Национална стратегија за управљање споредним производима је у припреми, а план усаглашавања ће сходно томе бити израђен.

Национална стратегија за управљање споредним производима је у припреми, а план усаглашавања ће сходно томе бити израђен.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

Након поновног покретања производње.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

План за усаглашавање заснован на проценама, без потврде компаније.

Извештај анализе идентификованих мера за потпуно усаглашавање са захтевима Поглавља V IED, ENVAP 3 пројекат, децембар 2017. године.

Број укључује једно постројење које је тренутно у стечају.

Број укључује два постројења која не раде (у стечају) и за која није било могуће урадити било какав план инвестиција.

Број укључује једно постројење које је у стечају.

Број укључује једно постројење које не ради (у стечају) и за које није било могуће урадити било какав план инвестиција.

Укључује 2 постројења која раде под специфичним условима и није било могуће израдити план мера.

Број укључује 14 постројења која не раде (у стечају) или су тренутно затворена из других разлога, од 14 њих за 7 није било могуће урадити било какав план инвестиција.