Прилог 1.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Оквирну Директиву о отпаду 2008/98/EЗ

Београд, децембар 2019. годинеСадржај

1.Сажетак	7

2. Контекст	12

2.1. Процес приступања у Србији	12

2.2. Захтеви Директиве који ће довести до великих инвестиционих трошкова	13

2.2.1. Рециклирање и поновна употреба  комуналног отпада	13

2.2.2. Припрема отпада од грађења и рушења за поновну употребу, рециклажу и друге врсте поновног искоришћења	16

2.2.3. Опасан отпад - захтеви WFD	17

2.2.4. Одвојено сакупљање	17

2.2.5. Интегрисана мрежа за управљање отпадом	18

3. Садашње стање	19

3.1. Правни и политички оквир	19

3.2. Институционална структура	20

3.3. Напредак у имплементацији захтева Директиве (процена неусаглашености)	23

3.3.1. Општи преглед	23

3.3.2. Постојећи подаци о генерисању отпада	24

3.3.3. Постојећи подаци о комуналном отпаду	26

3.3.4. Одвојено сакупљање рециклабилних материјала	27

3.3.5. Садашње стопе рециклирања	29

3.3.6 Депоније	30

3.3.7. Одговорност произвођача	31

3.3.8. Припрема за поновну употребу, рециклажу и поновно искоришћење неопасног отпада од грађења и рушења	32

3.3.9. Управљање опасним отпадом	35

3.3.10. Дозволе и регистрације	42

3.3.11. Планови управљања отпадом	43

3.3.12 Програми превенције отпада	44

3.3.13. Учешће јавности	45

3.3.14. Инспекција и извештавање	46

4. Сажетак недостатака које би требало превазићи мерама	48

5. Мере за имплементацију	49

5.1. Правне и административне мере	49

5.2. Техничке мере	52

5.2.1. Техничке мере за успостављање одвојеног сакупљања рециклибилних материјала којим се достижу циљеви за рециклажу комуналног отпада	52

5.2.2. Техничке мере за отпад од грађења и рушења	57

5.2.3. Техничке мере за опасан отпад	58

5.2.4. Остале мере	61

6. Процена трошкова	62

6.1. Мере обухваћене проценом трошкова	62

6.2. Приступ и претпоставке	63

6.2.1. Претпоставке у вези са чврстим комуналним отпадом	64

6.2.2. Претпоставке у вези са отпадом од грађења и рушења	64

6.2.3. Претпоставке у вези са опасним отпадом	65

6.3. Процена трошкова имплементације директиве	65

6.3.1. Трошкови за управљање чврстим комуналним отпадом	65

6.3.2. Трошкови управљања отпадом од грађења и рушења	68

6.3.3. Трошкови управљања опасним отпадом	70

6.3.4. Резиме процене	71

7.1. Јавна комунална предузећа	72

7.2. Тарифе за услуге отпада	74

7.3. Зелени фонд	78

7.4. Фондови за заштиту животне средине локалних самоуправа	79

7.5. Инострани кредити и грантови	80

7.6. Извори финансирања плана имплементације	81

8. Спровођење члана 11 	82

Списак табела

Табела 1. Укупни процењени инвестициони трошкови за имплементацију Оквирне директиве о отпаду, ЕУР	10

Табела 2. Вертикална и хоризонтална подела надлежности између релевантних институција, узимајући у обзир кључне институционалне функције које захтева WFD	21

Табела 3. Укупна количина генерисаног отпада по становнику годишње (t/ становник / година)	25

Табела 4. Укупна количина генерисаног  отпада у односу на БДП (t/милиона долара)	25

Табела 5. Укупна количина неопасног и опасног отпада (t/ год)	25

Табела 6. Индикатори за мешани комунални отпад	26

Табела 7. Одвојено прикупљене фракције из комуналног отпада, тона	27

Табела 8. Комунални амбалажни отпад сакупљен путем колективних шема, тона	28

Табела 9. Третирани токови WEEE, тона	29

Табела 10. Стопа рециклирања комуналног отпада,% генерисаног отпада	29

Табела 11. Израчунавање степена рециклирања комуналног отпада, узимајући у обзир одвојено сакупљени амбалажни отпад (PPW)  и WEEE из домаћинстава, % генерисаног отпада	30

Табела 12. Комунални отпад одложен на санитарним депонијама, тона	31

Табела 13. Генерисање неопасног отпада у грађевинском сектору, тона	34

Табела 14. Опасан индустријски и комерцијални отпад у Србији у 2016. Најзначајније врсте отпада у смислу количина	37

Табела 15. Количине опасног отпада третираног у Србији у 2016. години, поступцима поновног искоришћења/одлагања	38

Табела 16. Генерисање и третман опасног отпада у Србији рашчлањени према двоцифарским групама Европске листе категорија отпада (СЕПА, 2017)	40

Табела 17. Укупан број издатих дозвола, (СЕПА, 2017)	43

Табела 18. Број постројења  који генеришу отпад и управљају отпадом	48

Табела 19. Додатне потребе за особљем	51

Табела 20. Инфраструктура потребна за управљање комуналним отпадом	53

Табела 21. Инфраструктурни план за управљање комуналним отпадом	54

Табела 22. Пројекција рециклирања рециклабилних материјала и биоразградивог отпада у Србији до 2039. године, тона	55

Табела 23. Очекиване категорије и количине опасног отпада у Србији рашчлањене према категоријама отпада дефинисаним у Европској Уредби о статистици отпада (EC 2150/2002), тона	58

Табела 24. Инвестициони трошкови за достизање циљева везаних за ЧКО	66

Табела 25. Динамика инвестиција за достизање циљева за рециклажу комуналног отпада, ЕУР	67

Табела 26. Трошкови информативних кампања везаних за постизање циљева , по регионима	68

Табела 27. Трошкови постројења за третман отпада од грађења и рушења, ЕУР	70

Табела 28. Инвестициони трошкови постројења за третман и одлагање опасног отпада ОО, ЕУР	70

Табела 29. Укупни процењени инвестициони трошкови за WFD, ЕУР	71

Табела 30. Анкета о  буџету домаћинстава: расходи за услуге отпада, % прихода домаћинства	73

Табела 31. Тарифе за услуге прикупљања отпада, 2017	74

Табела 32. Месечне накнаде за прикупљање комуналног отпада у Београду	77

Табела 33. Приходи и расходи за заштиту животне средине локалних фондова (LGEPFs), РСД	80

Табела 34. Број и проценат локалних фондова за заштиту животне средине са већим приходима у односу на потрошњу	80

Табела 35. Укупна улагања у сектор чврстог отпада по изворима финансирања (2010-2016), ЕУР	80

Табела 36. Преглед очекиваних извора финансирања	82

Табела 37. Пројекције количина произведеног и рециклираног отпада из домаћинстава, у тонама	83

Табела 38. Пројекције производње и количина рециклираног отпада од грађења и рушења,тона	84

Списак слика

Слика 1. Укупна количина генерисаног отпада годишње (тона/година), 2010 - 2016	25

Слика 2. Просечни морфолошки састав комуналног отпада у Србији	27

Слика 3. Капацитети потребни за третирање очекиваних количина опасног отпада	60

Слика 4. Динамика инвестиција за постизање циљева за комунални отпад, ЕУР	67

Скраћенице

| Ћирилица |  |
| --- | --- |
| ДЧ | Држава чланица |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| MПЗЖС | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |
| MЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине Србије |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| WFD | Оквирна директива о отпаду |
| РЗС | Завод аз статистику Републике Србије |
| КЗО. ПД. ОО. ППИО. ДЧ. ЧKO. O&Т. Латиница | Компостирање зеленог отпада Приход домаћинства Опасан отпад Постројење за поновно искоришћење отпада Држава чланица Чврсти комунални отпад Оперативни трошкови |
| DSIP | Специфични план имплементације директиве |
| B&A | Батерије и акумулатори |
| C&D | Изградња и рушење |
| CPA | Свеобухватна процена рада |
| EC | Европска комисија |
| ELV | Отпадна возила |
| EU | Европска унија |
| IFIs, | Међународне финансијске институције |

## Сажетак

Овај резиме представља главне аспекте имплементације Директиве 2008/98/ЕЗ Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008. године (Оквирна директива о отпаду) како је детаљно описано у Специфичном плану имплементације директиве.

Оквирна директива о отпаду (WFD) намеће захтеве државама чланицама (ДЧ) да предузму потребне мере осмишљене да би се постигла укупна стопа рециклаже од 50% за отпад из домаћинства и сличних токова отпада и стопу рециклаже од 70% за неопасан отпад од изградње и рушења (C&D) искључујући природни материјал дефинисан у категорији 17 05 04 на листи отпада до 2020. године.  Директива надаље захтева од држава чланица да успоставе одвојено прикупљање барем папира, метала, пластике и стакла до 2015. године како би се промовисало рециклирање високог квалитета. Такође, Оквирна директива о отпаду захтева адекватно управљање опасним отпадом, иако нису постављени специфични циљеви. Коначно, Оквирна директива о отпаду захтева сарадњу између држава чланица у погледу успостављања интегрисане мреже објеката за одлагање и постројења за сакупљање и поновно искоришћење мешовитог комуналног отпада, како би се омогућило да заједница у целини постане самодовољна у управљању отпадом. Таква интегрисана мрежа ће размотрити најбоље доступне технике како би се осигурао висок ниво заштите животне средине и јавног здравља.

Статус имплементације и недостаци

Већина одредби Оквирне директиве о отпаду је транспонована у српско законодавство кроз одредбе Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС,” бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Правилника о управљању отпадним уљима („Службени гласник РС,” Број 71/10), Правилника о садржају и облику дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС, Број 96/09), Правилника о садржају, начину и облику регистра издатих дозвола („Службени гласник РС,” Број 95/10) и Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС,” Број. 56/10). Преостале одредбе које треба транспоновати укључују циљ за рециклирање  комуналног отпада и циљ за рекуперацију за грађевински отпад и отпад од рушења (члан 11. WFD), захтеве за регистрацију (члан 26. WFD) и сарадњу са другим државама чланицама на изради планова управљања отпадом (члан 32. WFD).

До сада је у Србији усвојен низ регионалних и локалних планова за управљање отпадом. Тренутно је у изради Национална стратегија управљања отпадом 2020-2025. укључујући и Национални план управљања отпадом.

Идентификовани су следећи технички недостаци у вези са имплементацијом Оквирне директиве о отпаду WFD у Србији:

- Покривеност сакупљања чврстог комуналног отпада (ЧКО) тренутно покрива само око 82% српског становништва према извештају Агенције за заштиту животне средине (АЗЖС) за период 2011-2016.

- Одвојено сакупљање рециклабилног отпада, осим амбалажног отпада из домаћинстава, још увек није адекватно спроведено. У 2013. години јавна комунална предузећа која су била задужена за прикупљање су по први пут пријавила одвојено прикупљање материјала за рециклажу. Међутим, од тада су званично пријављени прикупљени износи смањени, због повећаног неформалног сакупљања рециклабилног материјала, што је допринело укупној стопи рециклирања.

- Циљеви за рециклирање комуналног отпада и поновно искоришћење отпада од грађења и  рушења још увек нису достигнути. Стопа рециклирања за комунални отпад, на основу званично пријављених података, износила је око 3% у 2016. години. У овом тренутку не постоји план рециклирања или поновног искоришћења отпада од грађења и  рушења. Углавном се рециклирају отпадне фракције са високом економском вредношћу, као што су метали, док се највећи део отпада од грађења и рушења одлаже на незаштићеним локалним сметлиштима. Подаци о рециклираним/поновно искоришћеним  количинама нису доступни.

- Адекватна мрежа постројења за третман опасног отпада још увек није у потпуности успостављена. Укупна производња опасног отпада у Србији је око 74.000 тона годишње. Капацитети за хемијско-физички третман опасног отпада не испуњавају у потпуности потребне захтеве, док локације за централно складиштење опасног отпада нису успостављене. Недостају капацитети за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада. На крају, до сада није заживео  редован систем прикупљања опасног отпада из домаћинстава.

Мере за имплементацију Директиве

Потпуна транспозиција Оквирне директиве о отпаду планирана је за 2021. годину усвајањем одговарајућих подзаконских аката усвојених у складу са српским Законом о управљању отпадом.

Захтев за рециклажу од 50%  комуналног отпада биће постигнут успостављањем интегрисаних регионалних система за управљање комуналним отпадом широм Србије, чиме ће се одвојено сакупљати рециклирани материјали и фракције за рециклажу које ће бити припремљене секундарним одвајањем отпада, као и успостављањем линије за компостирање и кућно компостирање за рециклирање органског комуналног отпада. Интегрисани регионални системи ће се састојати од следећих елемената:

- Одвојено прикупљање за рециклирање успостављањем система за прикупљање са 2 (двe) канте - једнa за мешaни отпад и другa за рециклабилни отпад, којим се  покрива 100% становништва Србије (фаза I инфраструктуре);

- Секундарно одвајање отпада - успостављање регионалних центара за отпад са одговарајућим линијама за раздвајање отпада; да би се одвојили рециклабилни материјали намењени рециклажи отпада (фаза I инфраструктуре);

- Линије компостирања - изградња малих капацитета за компостирање, укључујући одговарајућа возила за транспорт компоста у циљу рециклирања органског комуналног отпада (фаза II инфраструктуре);

- Кућно компостирање у циљу рециклирања органског отпада из домаћинстава (фаза II инфраструктуре).

Фаза I инфраструктуре ће бити у потпуности изграђена и оперативна до 31. децембра 2032. Фаза II инфраструктуре ће бити у потпуности изграђена и оперативна до 31. децембра 2039. године.

Поред тога, предвиђене су информативне кампање за грађане које се односе на одвојено сакупљање на извору и кућно компостирање.

Потребна основна инфраструктура за примарно селекцију отпада, секундарну селекцију отпада, линије за компостирање и кућно компостирање детаљно је описана и анализирана у DSIP-у о депонијама. Овај документ даје кратак опис и трошкове за ове мере само у информативне сврхе.

Захтев за постизање циља за поновно искоришћење  од 70% за грађевински отпад и отпад од рушења ће се постићи успостављањем инфраструктуре за предтретман отпада од грађења и рушења на регионалном нивоу пре рециклирања, одређивањем локације за третман и радом једног мобилног постројења за третман по региону.

Мере имплементације за рециклирање отпада од грађења и рушења обухватају:

- обезбеђивање одговарајуће локације за на којој ће се вршити третман отпада мобилним постројењем и складиштење отпада од рушења и грађења након третмана од стране општина;

- обезбеђивање централне локације за рад мобилног постројења и  складиштење прерађеног отпада од грађења и рушења као и  једна мобилна машина за третман у сваком региону за управљање отпадом.

Захтев за обезбеђивањем одговарајуће мреже постројења за третман опасног отпада ће се постићи успостављањем следеће инфраструктуре:

- регионална складишта за опасни отпад;

- повећање капацитета за физичко-хемијски третман опасног отпада;

- регионална  постројења за спаљивање за органски индустријски и медицински отпад;

- једна депонија за неоргански индустријски опасни отпад.

Процена трошкова мера

Процене трошкова успостављања основне инфраструктуре за интегрисане регионалне системе управљања комуналним  отпадом као предуслов за одвајање рециклабилног материјала за рециклирање, као и  информативне кампање за грађане направљене су током припреме DSIP-а о депонијама. У табели 1 ови трошкови су приказани само у информативне сврхе. Инвестициони трошкови за регионалне системе комуналног отпада су процењени на 195,425,485 ЕУР, а трошкови за информативне кампање за грађане везане за спровођење одвојеног сакупљања на извору и кућно компостирање на 5.000.000 ЕУР.

Успостављање инфраструктуре за предтретман отпада од грађења и рушења пре рециклирања ће захтевати око 15.5 МЕУР (милиона евра). Успостављање инфраструктуре за третман опасног отпада ће захтевати око 33 МЕУР. Укупни инвестициони трошкови за описане мере (укључујући системе управљања  комуналним отпадом) процењени су на приближно 250 МЕУР.

Табела 1. Укупни процењени инвестициони трошкови за имплементацију Оквирне директиве о отпаду, ЕУР

| Мера | Инвестициони трошкова,ЕУР |
| --- | --- |
| Основна инфраструктура за одвојено сакупљање и секундарну сепарацију рециклабилних материјала и рециклажу органског отпада, у циљу постизања циља од 50% за рециклажу комуналног отпада - трошкови већ узети у обзир у DSIP-у за Директиву о депонијама. | 195,425,485 |
| Инфраструктура за предтретман отпада од рушења и грађења пре рециклирања како би се постигао циљ од 70% рециклирања за отпад од грађења и рушења | 15,450,000 |
| Адекватна мрежа постројења за третман опасног отпада | 33,000,000 |
| Информативне кампање за грађане - трошкови који су већ узети у обзиру DSIP-у за Директиву о депонијама | 5,000,000 |
| Укупно | ~ 250,000,000 |
| Укупно за DSIP за WFD (без двоструког рачунања трошкова из DSIP-а за Директиву о депонијама) | ~ 50,000,000 |

Извори финансирања

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе с једне стране, и значајна средства потребна сектору управљања отпадом да испуни захтеве  Оквирне директиве о отпаду с друге стране, предвиђена је комбинација домаћих и страних извора за финансирање трошкова  описаних  мера. Домаћи извори углавном укључују државне и општинске приходе и накнаде које плаћају корисници услуга за прикупљање комуналног отпада. Убудуће ће накнаде за комуналне услуге морати да буду главни извор финансирања како би се испунили захтеви директиве који се тичу принципа „загађивач плаћа”. Страни извори укључују ЕУ и друге донаторске фондове, као и потенцијалне доприносе међународних финансијских институција. Приступ који је одабран за управљање отпадом од грађења и рушења подстиче јавно-приватна партнерства, тј. све општине у Србији обезбеђују одговарајућу локацију за рециклажу овог отпада; Очекује се да ће средства за улагање у мобилна постројења  обезбедити приватни инвеститори.

Периоди имплементације

Процена мера имплементације на основу расположивог финансирања, достигнуте стопе рециклирања у овом тренутку за комунални отпад (око 3% у 2016. години), време потребно за имплементацију инвестиционих пројеката и правила за израчунавање стопе рециклирања утврђене у члану 11. ревидиране Оквирне директиве о отпаду, показују да би достизање циљева из члана 11. у вези са рециклирањем комуналног отпада било могуће у наредним временским периодима:

- До 31. децембра 2025, стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се  на укупних 25% по тежини;

- До 31. децембра 2030. године, стопа рециклирања комуналног отпада  повећаће се на 35% по тежини;

- До 31. децембра 2035, стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се на укупно 45% по тежини;

- До 31. децембра 2039, стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се на укупно 50% по тежини.

Постизање циљева из члана 11. у вези са поновним искоришћењем/рециклирањем отпада од грађења и рушења биће могуће у следећим временским периодима:

- До 31. децембра 2029. године, степен поновног искоришћења/рециклирања отпада  повећаће се на 40% по тежини;

- До 31. децембра 2034, степен поновног искоришћења /рециклирања отпада од грађења и рушења повећаће се на 70% по тежини.

# 2. Основне информације

## 2.1. Процес приступања у Србији

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији заједно са целом Централном и Источном Европом и својим суседима на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети код аплицирања за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Европској унији је потписан 29. априла 2008. године.

У децембру 2009, режим визне либерализације је омогућио грађанима Србије да путују у земље шенгенске зоне без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који директно доносе добробит грађанима. У истом месецу је захтев Србије за чланство у ЕУ предат шведском председништву. Европски савет је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012.  У септембру 2013, ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског савета која је донета у јуну 2013. да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013, и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Преговори о приступању ЕУ су почели 21. јануара 2014. у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводну изјаву Републике Србије.

Састанци експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене су одржани у септембру 2014. и новембру 2014. Током експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова имплементације за приближавање европским прописима у области животне средине. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (Пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом на подношење Преговарачке позиције за Поглавље 27 и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законодавство било на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и извршење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблеме малих институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања ових питања, Србија треба да оконча стратешко планирање, консолидује своје капацитете за планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и константног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## 2.2. Захтеви Директиве који ће довести до великих инвестиционих трошкова

### 2.2.1. Рециклирање и поновна употреба  комуналног отпада

Члан 11. WFD (поновна употреба и рециклирање) захтева од држава чланица да предузму потребне мере за постизање следећих циљева:

- до 2020. године, припрема за поновну употребу и рециклирање отпадних материјала као што су барем  папир, метал, пластика и стакло из домаћинстава и отпада другог порекла, уколико су ови токови отпада слични отпаду из домаћинстава, на најмање 50%  укупне тежине;

Комисија је утврдила детаљна правила о примени и методама калкулација  за проверу усклађености с циљевима рециклирања (Одлука Комисије 2011/753/EУ):

Државе чланице могу одабрати један од следећих метода калкулације за проверу усклађености с циљем о комуналном отпаду

- припрема за поновну употребу и рециклажу отпадног папира, метала, пластике и стакла;

Стопа рециклирања за папир, метал, пластику и стакло као кућни отпад % =

Рециклиране количине папира, метала, пластике и стакленог кућног отпада

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Укупне генерисане количине папира, метала, пластике и стакла као кућног отпада

Државе чланице ће користити националне податке. Подаци из других обавезних извештаја о отпаду могу се користити и прилагодити националним условима.

(2) припрема за поновну употребу и рециклирање папира, метала, пластике, стакленог отпада из домаћинства и других појединачних врста отпада из домаћинства или сличног отпада  другог порекла;

Стопа рециклаже отпада из домаћинства и сличног отпада у % =

Рециклирана количина папира, метала, пластичног и стакленог отпада

и других појединачних токова отпада из домаћинстава или сличних токова отпада

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Укупна генерисана количина папира, метала, пластике и стакленог отпада

и других појединачних токова отпада из домаћинстава или сличних токова отпада

Државе чланице ће користити националне податке. Подаци из других обавезних извештаја о отпаду могу се користити и прилагодити националним условима. Државе чланице подносе, заједно са подацима, извештај у којем се објашњава који су материјали покривени, од којих активности и како су израчунати генерисани и рециклирани износи. Када држава чланица у калкулацију укључи кућно-компостирани отпад, то ће објаснити како су израчунате произведене и рециклиране количине.

(3) припрема за поновну употребу и рециклирање кућног отпада;

Стопа рециклирања отпада из домаћинстава у% =

Рециклирана количина отпада  из домаћинстава

-----------------------------------------------------------------------

Укупне генерисане количине отпада из домаћинстава

Државе чланице ће користити националне податке за извештавање о рециклираној количини кућног отпада. Оне ће заједно са подацима доставити извештај у којем се објашњава који су материјали покривени и како су израчунате рециклиране количине. Укупне количине отпада из домаћинства узимају се из података које треба пријавити у оквиру Уредбе о статистици отпада ЕУ. „Одбачена возила” и „муљеви и минерални отпад” ће бити искључени из калкулације.

(4) припрема комуналног отпада за поновну употребу и рециклирање

Рециклирање комуналног отпада у % =

рециклирани комунални отпад

----------------------------------------------

генерисани комунални отпад

Државе чланице ће се ослонити на статистичке податке о комуналном отпаду који се годишње достављају Комисији (Eurostat).

За све четири методе потребни су подаци о  количини рециклабилних материјала који се прикупљају одвојено или се преузимају из мешаног кућног отпада, односно из мешаног ЧКО секундарним одвајањем. Осим тога, потребни су подаци о количини која се заправо рециклира (било  да се то ради у земљи, или је отпад извезен у друге земље ради рециклирања).

Методе израчунавања (1) и (3) се односе само на „кућни отпад”, а не на „комунални отпад”. Већина европских земаља не прикупља статистичке податке о „отпаду из домаћинстава”, пошто се у пракси неопасни мешани отпад од малих предузећа и трговина прикупља заједно са отпадом из домаћинстава у истим кантама за отпад, које транспортују исти пружаоци услуга унутар истих возила, и сматра се „комуналним отпадом”. Због заједничког сакупљања отпада из домаћинстава и сличног отпада (из малих субјеката), веома је тешко генерисати податке само о „кућном отпаду” (Уредба о статистици отпада ЕУ такође захтева поделу производње отпада тако да обухвата и категорију која  долази „само из домаћинстава”). То се често чини помоћу статистичке процене. У Србији тренутно нема доступне методологије којом би се раздвојиле количине „мешаног отпада из домаћинства” и „мешаног комуналног отпада”, и сви подаци се односе на „комунални отпад”. Компилација података би била тешка због недостатка методологије.

Метод прорачунавања (1) додатно захтева за сваку референтну годину податке о укупном генерисању кућног отпада од папира, метала, пластике и стакла, који се израчунава као збир „одвојено прикупљених количина тог отпада из домаћинстава” и „преосталих количина у мешаном отпаду из домаћинстава”. Стога би било неопходно одредити морфолошки састав мешаног отпада из домаћинстава за сваку референтну годину како би се могао добити извештај о укупној количини кућног отпада од папира, метала, пластике и стакла. Анализа сортирања отпада, која се редовно спроводи, захтевала би велике напоре.

Метода (2) омогућава да се у прорачуну стопе рециклаже узму у обзир додатни токови отпада („други појединачни токови отпада из домаћинстава или сличан ток отпада”).Ово може бити корисно ако постоје неки токови отпада који се рециклирају до одређеног степена.

Метода прорачуна (2) односи се на „отпад из домаћинстава и сличне токове отпада“ који је еквивалентан дефиницији „комунални отпад”. За сваку референтну годину захтева се податак о укупној производњи папира, метала, пластике и стакла и одабраних додатних токова отпада из кућног отпада или сличних токова отпада, који се израчунава као збир „одвојено прикупљених количина отпада“ и „количине које остају у мешовитом комуналном отпаду”. Стога би било неопходно одредити морфолошки састав мешаног комуналног отпада за сваку референтну годину, како би се омогућило извештавање о укупној количини токова отпада који се узимају у обзир за израчунавање стопе рециклирања. Анализа сортирања отпада, која се редовно спроводи, захтевала би велике напоре.

Метода прорачуна (4) захтева  податке о укупној количини произведеног чврстог комуналног отпада и укупној количини рециклираног чврстог отпада. Количина рециклираног чврстог комуналног отпада је збир количине фракција отпада које се или одвојено прикупљају или преузимају из мешаног комуналног отпада уз помоћ секундарне сепарације и које се касније рециклирају (било у земљи или извозе у друге земље ради рециклирања). Земље имају  слободу у погледу тога које фракције отпада/рециклабилне материјале узимају у обзир приликом израчунавања.

Препоручује се да Србија одабере методу прорачуна (4), јер она оставља висок степен слободе у погледу тога који токови отпада се узимају у обзир за рециклирање и не захтева редовно одређивање морфолошког састава мешаног комуналног отпада из домаћинстава.Токови отпада које треба узети у обзир су папир, пластика, метал, стакло, WEEE, текстил, биоразградиви отпад из домаћинстава и сличних објеката и зелени отпад из општинских  извора (баште, паркови, гробља, саобраћајнице).

Ипак, мора се нагласити да се стопа рециклирања од 50% може постићи само ако се велики део биоразградивог отпада из домаћинстава и сличних објеката рециклира, као и зелени отпад настао из општинских комуналних услуга одржавања  (баште, паркови, гробља, саобраћајнице). Повећање рециклирања биоразградиве фракције комуналног отпада се подстиче одредбама ЕУ Директиве о депонијама која захтева смањење биоразградивог отпада који иде на депоније (члан 5. Директиве 1999/31/EЗ).

Одлука Комисије 2011/753/EУ прописује како ће се израчунавати рециклирање биоразградивог отпада: „Када се циљни прорачун примени на аеробну или анаеробну обраду биоразградивог отпада, улазни подаци за аеробни или анаеробни третман могу се рачунати као рециклирани ако третман ствара компост или дигестат који се, након било какве даље неопходне поновне прераде, користи као рециклирани производ, материјал или супстанца за третман земљишта доводећи до   добробити у пољопривреди или еколошком побољшању земљишта.” (Члан 2. Одлуке Комисије 2011/753/EУ).

Постоји још један разлог за избор методе (4) за израчунавање стопе рециклирања: тренутно је у току ревизија Оквирне директиве о отпаду. Измењена WFD ће садржати јасна правила за израчунавање стопе рециклирања, а метода прорачуна биће слична Методи (4).

Токови рециклабилних материјала, папира, метала, пластике и стакла који се такође користе као амбалажни материјал, (видети циљеве рециклирања Директиве о амбалажи), електрични и електронски отпад из домаћинстава и сличних објеката (видети циљеве прикупљања и рециклирања Директива о отпадној електронској и електричној опреми), органски отпад из домаћинстава и сличних објеката, као и зелени, баштенски и парковски отпад морају бити покривени практичним мерама управљања отпадом и прикупљањем података.

У принципу, Србија има искуства у извештавању о рециклираном комуналном отпаду методом прорачуна (4), јер је то исти начин који захтева Еуростат за извештавање о показатељу структурног развоја за индикаторе комуналног отпада. Статистичке податке о производњи и третману комуналног отпада Србија пријављује од референтне 2006. године. Тако су већ утврђене основне карактеристике методе прорачуна (4). Међутим, у будућности би требало узети у обзир правила за израчунавање стопе рециклирања, која су наведена у члану 11 ревидиране WFD, и даље смернице за израчунавање стопа рециклирања, које ће бити утврђене у актима које је усвојила Европска комисија у складу са чланом 38 (а) ревидиране WFD.

### 2.2.2. Припрема отпада од грађења и рушења за поновну употребу, рециклажу и друге врсте поновног искоришћења

Члан 11. WFD (употреба и рециклирање) захтева од држава чланица да предузму потребне мере за постизање следећих циљева:

- до 2020. године припрема за поновну употребу, рециклирање и друге врсте  поновног искоришћења материјала, укључујући и разастирање отпада као замене за друге материјале неопасним отпадом од грађења и рушења, искључујући природни материјал дефинисан у категорији 17 05 04 на листи отпада, повећаће се на најмање 70 % по тежини.

Неконтаминирана земља и други природни материјал, ископан у току изградње, где је извесно да ће се материјал користити за изградњу у свом природном стању на месту са којег је ископан, се искључује (Члан 2)

Како је WFD усвојена 2008. године, а достизање циља предвиђено је за 2020. годину, државе чланице су имале временски период од 12 година за имплементацију потребних мера за постизање циља за поновно искоришћење. Штавише, у складу са чланом 11 (3) WFD, државе чланице, које су у 2008. години рециклирале мање од 5% било које категорије отпада из става 2, могу имати прелазне периоде за постизање циљева рециклирања.

Сваке три године, у складу са чланом 37. (WFD), државе чланице извештавају Комисију о испуњавању циљева. Ако циљеви нису испуњени, овај извештај ће укључивати разлоге за неуспех и активности које држава чланица намерава да предузме како би испунила те циљеве.

### 2.2.3. Опасан отпад - захтеви WFD

WFD предвиђа да се мора обезбедити адекватан третман опасног отпада, иако се не постављају специфични циљеви. У Оквирној директиви о отпаду , члан 3.2 одређује шта се сматра „опасним отпадом”, док члан 16. о „принципима самодовољности и близине” захтева да државе чланице предузму одговарајуће мере за успостављање интегрисане и одговарајуће мреже објеката за одлагање отпада. Додатно, члан 17. о „контроли опасног отпада” наводи да ће државе чланице предузети неопходне мере како би се осигурало да се производња, сакупљање и транспорт опасног отпада, као и његово складиштење и третман, обављају у условима који обезбеђују заштиту животне средине и људског здравља, док члан 18. „Забрана мешања опасног отпада” одређује да државе чланице морају предузети неопходне мере како би се осигурало да се опасан отпад не меша ни са другим категоријама опасног отпада, нити са другим отпадним супстанцама или материјалима.

### 2.2.4. Одвојено сакупљање

Члан 11. WFD (Поновна употреба и рециклирање) захтева од држава чланица да предузму мере за промовисање висококвалитетног рециклирања. Државе чланице ће успоставити одвојено сакупљање отпада тамо где је то технички, еколошки и економски практично и изводљиво, како би били испуњени неопходни стандарди квалитета за релевантне секторе рециклирања. До 2015. године одвојено сакупљање ће бити успостављено барем  за следеће материјале: папир, метал, пластику и стакло.

У уводним одредбама ЕУ Директиве о депонијама наводи се да „би мере предузете за смањење одлагања биоразградивог отпада требало такође да буду усмерене на подстицање одвојеног сакупљања биоразградивог отпада, сортирања генерално,поновног искоришћења и рециклирања;” (Уводна одредба 17) .

Директива ЕУ о амбалажи и амбалажном отпаду прописује да систем сакупљања и поновног искоришћењае амбалажног отпада мора да обезбеди „враћање и/или сакупљање искоришћене амбалаже и/или амбалажног отпада од потрошача, другог крајњег корисника или из тока отпада како би се он усмерио на најприкладније алтернативе за управљање отпадом;”(члан 7 (1) а), како би се постигли циљеви рециклирања и поновног искоришћењае из ове Директиве.

### 2.2.5. Интегрисана мрежа за управљање отпадом

У датом оквиру, имплементација интегрисане мреже за управљање отпадом игра кључну улогу. Према WFD неопходно је донети одредбу о мрежи сарадње постројења за одлагање и постројења за сакупљање и поновно искоришћење мешаног комуналног отпада, како би се омогућило Заједници, као целини, да постане самодовољна у управљању отпадом. Посебно, члан 16. наводи да би таква интегрисана и адекватна мрежа постројења/објеката за одлагање отпада требало да узме у обзир најбоље расположиве технике, као и потребу за специјализованим постројењима за одређене врсте отпада, како би се осигурао висок ниво заштите за животне средине и јавног здравља.

Поред тога, члан 17. захтева да државе чланице предузму неопходне мере како би осигурале да се производња, сакупљање и транспорт опасног отпада, као и његово складиштење и третман, обављају у условима који обезбеђују заштиту животне средине и људског здравља. Члан 28. прописује да процена потребе за новим програмима сакупљања, затварање постојећих постројења за одлагање отпада и додатне инфраструктуре за одлагање отпада буде урађена  у складу са чланом 16. и да се, ако је потребно, инвестиције у вези са тим такође процене.

Овај аспект ће послужити као подстицај да се у систем управљања отпадом укључи имплементација одговарајућег система управљања опасним отпадом у Србији, јер циљ за управљање опасним отпадом није прописан у WFD. Имплементација интегрисане мреже за управљање отпадом би требало да размотри синергију између управљања чврстим комуналним отпадом и опасним отпадом и максимално повећа ефикасност финансирања у те две области,  посебно тамо где су потребна велика улагања.

# 3. Садашње стање

## 3.1. Правни и политички оквир

Директива 2008/98/EЗ Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008. године о отпаду и укидању одређених директива је транспонована у национално законодавство кроз одредбе Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС,” бр. 36/9, 88/10, 14/16 и 95/18 др.закон) (ЗУО). Од значаја за транспозицију су и одредбе Правилника о управљању отпадним уљима („Службени гласник РС,” Број 71/10), Правилник о садржини и изгледу  дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС”, Број 96/09), Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени гласник РС”, бр. 95/10) и Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС,” Број 56/10).

Свеукупно, национални  правни оквир за управљање отпадом још увек није у потпуности усклађен са захтевима Директиве 2008/98/ЕЗ. Преостале одредбе за транспозицију односе се на циљеве рециклирања и поновног искоришћења  које треба постићи до 2020. године (чл. 11., ст. 2), захтеве за регистрацију (чл. 26.) и сарадњу са другим државама чланицама у изради планова управљања отпадом (чл. 32.). Поред тога, недостаје одлука о преношењу дискреционе одредбе која се односи на проширену одговорност произвођача. Потпуна транспозиција планирана је за 2021. усвајањем одговарајућих подзаконских аката усвојених у складу са Законом о управљању отпадом.

Процена усаглашености са одредбама одабране директиве које се директно односе на институционалне захтеве открила је следеће потенцијалне проблеме у вези са усклађеношћу:

- Опсег националне одредбе (члан 8.а) ЗУО) о одређивању критеријума за квалификацију предмета или материјала као нуспроизвода (Оквирна директива о отпаду, члан 5.);

- Опсег националне одредбе (члан 8.в) Закона о управљању отпадом) о одређивању критеријума за престанак статуса отпада (Оквирна директива о отпаду, члан 6.);

- Опсег националне одредбе (члан 61. ЗУО) о одређивање општих правила којима се утврђују услови за изузимање код издавања дозвола (операције поновног искоришћења отпада и одлагања неопасног отпада на месту настанка) (Оквирна директива о отпаду, чланови 24, 25 (1) и (2));

- Утврђивање ефектних и пропорционалних казни које се примењују на повреде одредби закона и прописа о управљању отпадом (Оквирна директива о отпаду, члан 36).

Дакле, препоручује се делотворна верификација потпуне и исправне транспозиције, како би се осигурали правилна имплементација и спровођење.

Главни политички документ који регулише одрживо управљање отпадом је Национална стратегија управљања отпадом за период 2010-2019(„Службени гласник РС,” Број 29/10). Стратегија је поставила следеће циљне активности:

- успостављање основне оријентације управљања отпадом у наредном периоду у складу са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењем Републике Србије;

- усклађивање прописа са прописима Европске уније;

- утврђивање одговорности за отпад и важност одговорности власника отпада у погледу трошкова управљања отпадом;

- поставила циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период;

- утврдила  мере и активности за достизање постављених циљева.

Поред тога, Стратегија је размотрила потребе за институционалним јачањем, развојем законске регулативе и спровођењем на свим нивоима, као и едукацијом и подизањем јавне свести.

## 3.2. Институционална структура

Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, док је MЗЖС именовани национални орган за свеукупно успостављање политике управљања отпадом, стратешког, правног оквира (транспозиција) и регулаторног оквира Директиве; Надлежности над издавањем дозвола су подељене између националног нивоа (MЗЖС), регионалних (АП Војводина) и локалних (ЛСУ) органа; информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенције за заштиту животне средине, док су надлежности за надзор и контролу спровођења такође подељене вертикално, укључујући: МЗЖС (Сектор за инспекцију животне средине), Покрајински секретаријат за урбанизам, изградњу и заштиту животне средине (инспекција) и локалне самоуправе (инспекција заштите животне средине). Вертикална подела надлежности за издавање дозвола  контролу  врши се на географској основи, а делегирање надлежности узима у обзир врсте активности/отпада.

У правни систем је уведен регионални приступ који дефинише да две или више јединица локалне самоуправе доносе план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом. Припрема и доношење регионалног плана управљања отпадом уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. Регионални план управљања отпадом одобрава Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине на својој територији. Важећа Стратегија управљања отпадом (2010-2019) се тренутно ревидује, а након ревизије ће бити дефинисан потребан  број  регионалних центара за управљање отпадом.

Надлежни органи и организације одговорне за управљање отпадом су:

- Министарство заштите животне средине;

- Надлежни орган аутономне покрајине;

- Надлежни орган локалне самоуправе - јединице локалне самоуправе;

- Агенција за заштиту животне средине Србије;

- Стручне  организације за испитивање отпада.

Табела 2. Вертикална и хоризонтална подела надлежности између релевантних институција, узимајући у обзир кључне институционалне функције које захтева WFD

|  | ЦЕНТРАЛНИ НИВО: Министарство заштите животне средине | јединица |
| --- | --- | --- |
| Планирање управљања отпадом | Развој Стратегије управљања отпадом (СУО), национални план (ови) за за управљање отпадом | Одељење за управљање отпадом |
| Планирање управљања отпадом | Одобравање регионалних планова управљања отпадом, изузев планова на територији аутономне покрајине | Одељење за управљање отпадом |
| Правни и регулаторни оквир | Транспозиција WFD | Одељење за правну хармонизацију |
| Правни и регулаторни оквир | Припрема и доношење извршних прописа за спровођење закона | Одељење за правну хармонизацију |
| Издавање дозвола | Дозволе, одобрења, потврде и друга документа утврђена законом; | Одељење за управљање отпадом |
|  |  | Одсек за интеграсано спречавање и контролу загађења животне средине (IPPC) |
| Управљање регистрима | Управљање регистрима дозвола, сагласности, потврда и других докумената издатих од стране других надлежних органа | Одељење за управљање отпадом |
| Овлашћивање | Именовање овлашћених стручних организација у складу са Законом | Одељење за управљање отпадом |
| Извршење | Мониторинг и контрола имплементације мера за руковање отпадом | Сектор за инспекцију /одељење за управљање отпадом |
|  | ЦЕНТРАЛНИ НИВО:-АЗЖС | јединица |
| Праћење | Одржавање и ажурирање базе података о управљању отпадом у IТ систему заштите животне средине: - прикупљање података од субјеката који врше прикупљање, складиштење и обраду свих категорија отпада (токови) - прикупљање података о реализацији регионалних и локалних планова - Прикупљање података из регистара издатих дозвола - Прикупљање извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом | Агенције за заштиту животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Одсек за индустријско и комунално загађење |
| Извештавање | Израда и објављивање годишњег извештаја о управљању отпадом | Одељење за Национални регистар извора загађивања,. |
|  | РЕГИОНАЛНИ НИВО: Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине | јединица |
| Планирање управљања отпадом (УО) | Усвајање плана управљања отпадом за поједине врсте отпада од значаја за аутономну покрајину у складу са Стратегијом и Националним планом | Сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживог развоја |
| Планирање УО | Усвајање регионалних планова управљања отпадом за регионе на својој територији; | Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој |
| Издавање дозвола | Дозволе, идавање одобрења, потврде и друга документа утврђена законом | Сектор за чисту производњу, обновљиве изворе и одрживи развој |
| Управљање регистрима | Управљање регистрима дозвола, сагласности, потврда и других докумената | Сектор за чисту производњу, обновљиве изворе и одрживи развој |
| Извештавање | Достављање података Министарству |  |
| Спровођење | Праћење и контрола имплементације мера за управљање отпадом на њеној територији | Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за инспекцију |
|  | ЛОКАЛНИ НИВО: ЈЛС |  |
| Планирање УО | Усвајање локалног плана управљања отпадом, обезбеђујући услове и водећи рачуна о његовј примени | Јединице локалне самоуправе |
| Регулисање | Регулисање, организовање и спровођење управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији | локалне самоуправе јединице |
| Регулисање | Регулише поступак за наплату услуга у области отпада, тј. управљања инертним и неопасним отпадом | Јединице локалне самоуправе |
| Издавање дозвола | Издавање дозвола, одобрења и других докумената у складу са законом. На захтев Министарства или надлежног органа аутономне покрајине, достављање мишљења у поступку издавања дозвола | Јединице локалне самоуправе |
| Одржавање регистара | Одржавање евиденције | Јединице локалне самоуправе |
| Извештавање | Подношење података Министарству | Јединице локалне самоуправе |
| Спровођење | Прати и контролише спровођење мера за поступање са отпадом у складу са законом | Еколошке инспекције |
|  | ДРУГЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ |  |
| Испитивање отпада | Испитивање отпада за потребе класификације за потребе прекограничног кретања отпада, третман и одлагање, у складу са обимом испитивања за који су овлашћене сертификоване и објављивање извештаја о испитивању отпада. | Стручне организације за испитивање отпада |

## 3.3. Напредак у имплементацији захтева Директиве (процена неусаглашености)

### 3.3.1. Општи преглед

Управљање отпадом у Републици Србији је једно од најважнијих питања заштите животне средине, као и једно од најизазовнијих подручја у погледу усклађености са стандардима Европске уније (ЕУ). Решавање ових проблема и кретање ка интегралном и савременом управљању отпадом један је од приоритета заштите животне средине Републике Србије. Управљање отпадом у Србији почело је да се развија када је земља успоставила законодавни оквир заснован на политици управљања отпадом у ЕУ. Постоји тренд ка регионализацији услуга управљања отпадом, што пружа могућности за укључивање приватног сектора. Међутим, развој потребне инфраструктуре заостаје за очекивањима. Одвојено прикупљање се уводи само као локална активност појединачних општина. Србија је развила и спровела систем издавања дозвола за активности управљања отпадом и побољшава контролу над прекограничним кретањем отпада.

Подаци о комуналном отпаду су систематски прикупљани од 2008. године и уведена је нова методологија 2010. године, која захтева да јавна комунална предузећа (ЈКП) извештавају о прикупљеним количинама и морфолошком саставу комуналног отпада. У 2013. години податке је доставило 106 од 168 предузећа. Подаци које су доставила нека предузећа и даље се заснивају на проценама, иако Правилник о методологији за прикупљања података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,” Број 61/10) прописује методологију за анализу количине и састава чврстог отпада у подручјима локалне самоуправе. Добијени подаци омогућавају карактеризацију генерисања чврстог комуналног отпада у Србији. На основу резултата из ових општина, процењује се да је количина комуналног отпада која се генерише за урбано становништво, у просеку, 1 kg  по особи дневно, сеоско становништво, у просеку, 0,8 kg по особи дневно, и становништво Београда, 1,2 kg  по особи дневно.

Рециклирање папира, пластике и стакла из комуналног отпада је делимично покривено од стране оператора управљања амбалажним отпадом. Очекује се да ће, уз примену регионалног приступа управљању отпадом и подршке развоју центара за управљање отпадом, капацитет рециклирања расти и да ће имати позитиван утицај на смањење одлагања чврстог комуналног отпада на депонијама. Количине комуналног отпада (мешани и одвојено сакупљене фракције) које су пријавили приватни оператери мораће да буду укључени у званичну статистику у будућности.

Модерне санитарне депоније настају као резултат међународних пројеката и приватних инвестиција. Број санитарних депонија се повећава. Процес успостављања регионалног центра за управљање отпадом је сложен и почиње припремом и потписивањем међуопштинског споразума оних општина које ће бити обухваћене услугом  од стране будућих регионалних центара за управљање отпадом.

Рециклирање амбалажног отпада у складу са принципом продужене одговорности произвођача подржава шест оператера (колективне шеме). Ови оператери управљања амбалажним отпадом организују прикупљање и рециклирање амбалажног отпада који генерише јавност и индустрија.

Токови отпада који су посебно наглашени у српском законодавству о отпаду укључују гуме, азбест, батерије и акумулаторе, уља, електричну и електронску опрему и возила. Они се већ прате као производи који ће након употребе постати посебни токови отпада. Њихови произвођачи и увозници су по закону обавезни да плаћају накнаду, која се користи за финансирање рециклаже посебних токова отпада.

Према националним законским прописима, грађевински отпад укључује отпад који настаје из изградње, реконструкције и одржавања или рушења зграда и ископаног материјала који се не може користити без претходног третмана. Грађевински отпад се одлаже на сметлишта  за комунални отпад и често се користи као инертни материјал за покривање отпада на депонијама. Не постоји рециклирање грађевинског отпада (асфалт се рециклира у малим количинама), иако се око 80% грађевинског отпада може поново користити. Према најновијем истраживању Завода за статистику, грађевински сектор је у 2014. години произвео 274.769 тона отпада и 2015. године 259.713 тона отпада.

### 3.3.2. Постојећи подаци о генерисању отпада

Агенција за заштиту животне средине Србије припремила је последњи Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011-2016, у јулу 2017. године. Укупна количина произведеног отпада је око 9 милиона тона/год. према подацима достављеним Националном регистру извора загађења. Подаци о генерисаању отпада приказани су на Слици 1.

Слика 1. Укупна количина генерисаног отпада годишње (тона/година), 2010 - 2016

Извор: АЗЖС

Табела 3. и Табела 4. испод дају индикаторе - Укупна количина генерисаног отпада по становнику/годишње и укупна количина генерисаног отпада у односу на БДП.

Табела 3. Укупна количина генерисаног отпада по становнику годишње (t/ становник / година)

| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количина генерисаног отпада по становнику | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |

Извор: АЗЖС/ Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016. године

Табела 4. Укупна количина генерисаног  отпада у односу на БДП (t/милиона долара)

| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна количина генерисаног отпада у односу на БДП | 256.4 | 157.9 | 260.6 | 217.1 | 168.8 | 251.8 | 243.7 |

Извор: АЗЖС/ Управљање  отпадом у Републици Србија за период 2011-2016. године

Табела 5. показује укупну количину генерисаног опасног и неопасног отпада.

Табела 5. Укупна количина неопасног и опасног отпада (t/ год)

| Година | Количина неопасног отпада | Количина опасног отпада |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 7 242 191 | 95 142 |
| 2012 | 10 524 139 | 77 315 |
| 2013 | 9 754 383 | 126 930 |
| 2014 | 7 396 241 | 54 864 |
| 2015 | 9 301 212 | 53 468 |
| 2016 | 9 122 782 | 74 318 |

Извор: АЗЖС/ Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016. године

Масени удео опасног отпада у периоду 2011 - 2016. године се кретао у распону од 0,7% до 1,2% у односу на укупно генерисани отпад.

### 3.3.3. Постојећи подаци о комуналном отпаду

У складу са Правилником о методологији за прикупљања података о саставу и количинама комуналног отпада („Службени гласник РС,” Број 61/10), локална самоуправа има обавезу да анализира количину и састав комуналног отпада на својој територији четири пута годишње. Тежина мешаног комуналног отпада  се одређује на основу разлике у тежини возила ЈКП пре уласка у депонију и након изласка из ње. Састав мешаног отпада се одређује мануелним оцењивањем узорака на одвојеном делу депоније.

Број ЈКП и приватних предузећа која су доставила податке у 2013. години је укупно 107, док је за 2016. годину податке доставило 95 предузећа из општина. Направљена је процена за локалне самоуправе које нису испуниле своју обавезу.

У Србији, многе општине/градови имају своју депонију - одлагалиште. Према информацијама добијеним од локалних власти које су достављене агенцији АЗЖС, ЈКП су организовала одлагање отпада на 123 депоније (одлагалишта). То су углавном депоније за које су санкције и затварање предвиђени у складу са Стратегијом управљања отпадом, јер већина њих не задовољава минималне техничке стандарде.

Овај број није коначан јер 44 локалне самоуправе нису доставиле никакве податке о броју депонија на својој територији.

Табела 6. Индикатори за мешани комунални отпад

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна количина произведеног отпада (у тонама) | 2.55 | 2.63 | 2.65 | 2.71 | 2.62 | 2.41 | 2.13 | 1.84 | 1.89 |
| Сакупљени и депоновани отпад из комуналних предузећа (милион тона) | 1.52 | 1.58 | 1.89 | 2.09 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.36 | 1.49 |
| Просечна покривеност сакупљања отпада (%) | ~ 60 | ~ 60 | 72 | 77 | ~ 70 | 80 | ~ 80 | 82 | ~ 82 |
| Просечна дневна количина комуналног отпада по становнику (kg) | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
| Просечна годишња количина по становнику (тона) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |

Извор: АЗЖС. Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016. године

Према Извештају о информацијама о комуналном чврстом отпаду од стране Факултета техничких наука, Нови Сад за 2014. годину, просечан морфолошки састав комуналног отпада у Србији је приказан на слици 2.

Слика 2. Просечни морфолошки састав комуналног отпада у Србији

Извор: Батинић 2014, Извештај о комуналном чврстом отпаду Информације за референтну 2008. годину

### 3.3.4. Одвојено сакупљање рециклабилних материјала

У 2013. години, ЈКП су по први пут извештавале о одвојеном сакупљању фракција отпада (Табела 7). Приказана количина одвојено сакупљених фракција комуналног отпада драстично се смањује, делом због повећања неформалног прикупљања рециклабилних материјала, а делимично услед недовољног извештавања или пријављивања мањих количина.

Табела 7. Одвојено прикупљене фракције из комуналног отпада, тона

| Врста отпада | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Папир и картон | 9,936.8 | 2,242 | 4,982.6 | 2,339.7 |
| Стакло | 3.948 | 7,174.2 | 863.9 | 780.3 |
| Пластика | 9,066.7 | 4,674 | 5,642.2 | 1,645.4 |
| Метали | 556.7 | 51.7 | 617.3 | 8.3 |
| Дрво | 1.292 | 337.4 | 248.0 | 49.9 |
| Оловни акумулатори | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 |
| Композитни амбалажни отпад | 6.6 | 9.2 | 62.9 | 16.0 |
| Отпадне гуме | 35.7 | 32.2 | 246.2 | 28.8 |
| Отпадна уља | 0 | 0,4 | 0,0 | 0 |
| Биоразградиви отпад | 0 | 0 | 1,500.0 | 0 |
| Отпадна електронска и електрична опрема | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| УКУПНО | 24,843.3 | 14,521.5 | 14,164.3 | 4,868.4 |

Извор: АЗЖС/ управљање отпадом у Републици Србији за период од 2011. до 2016. године

Осим одвојеног прикупљања од стране ЈКП, приватна предузећа склапају уговоре са локалним самоуправама  за прикупљање неких врста амбалажног отпада (обично ПЕТ и картон, отпад са високом тржишном вредношћу).

Табела 8. Комунални амбалажни отпад сакупљен путем колективних шема, тона

| Тип | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 43 | 4,747,40 | 5,672.10 | 5,340.40 | 4,335.60 | 6,103.33 |
| Пластика | 2,208.43 | 5,981.40 | 7,957.50 | 7,775.20 | 8,331.50 | 11,834.76 |
| Папир и картон | 1,067.00 | 9,020,20 | 10,148.70 | 16,938.30 | 15,572.20 | 16,783.27 |
| Метал | 0 | 233.50 | 481.30 | 326,60 | 491,20 | 239,93 |
| Дрво | 0 | 0 | 0,00 | 214,70 | 613,40 | 711,41 |
| Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 3,318.43 | 19,982.50 | 24,259.60 | 30,595.20 | 29,343.90 | 35,672.70 |

Извор: АЗЖС/годишњи извештаји, наведено у DSIP-у за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду

Према извештајима Aгенције за заштиту животне средине, скоро 100% од одвојено сакупљеног амбалажног отпада је рециклирано, док су други видови поновног искоришћења занемарљиви.

Покренуто је успостављање система за прикупљање отпадне електричне и електронске опреме (WEEE) из домаћинстава. Тренутно су на располагању два рециклажна дворишта  за прикупљање, у којима се може сакупљати  WEEE: Чачак и Бајина Башта. Штавише, овај  отпад, који  садржи исплативе  материјале, прикупља се од стране неформалних сакупљача отпада директно из домаћинстава. Предаја WEEE би се у будућности могла одвијати у додатним рециклажним двориштима - центрима за прикупљање, организованим за различите токове отпада из домаћинстава (опасни, кабасти и сл.). Пријављено је и неколико кампања прикупљања које су организовале компаније које се баве рециклирањем и произвођачи.

Према информацијама објављеним у Извештају о заштити животне средине Србије, у Србији су следеће количине WEEE третиране или извезене ради третмана:

Табела 9. Третирани токови WEEE, тона

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни токови WEEE, третирани у Србији или извезени на третирање | 7,877 | 11,982 | 21,797 | 21,265 | 29,661 | 40,297 |

Извор: АЗЖС / Годишњи извештаји о производима који су постали посебни ијални токови отпада након употребе

Рецикабилни материјали се такође прикупљају у неформалном сектору у Србији, што доприноси укупној стопи рециклирања.

### 3.3.5. Садашње стопе рециклирања

Према подацима које је објавио Еуростат, стопа рециклаже ЧКО у Србији била је нижа од <1%.

Табела 10. Стопа рециклирања комуналног отпада,% генерисаног отпада

Извор: Еуростат, Подаци о комуналном отпаду по операцијама везаним за отпад

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt120&plugin=1

Подаци о рециклираном комуналном отпаду, који су пријављени Еуростату, укључују само „рециклиране материјале које прикупљају ЈКП”, тако да подаци Еуростата не укључују одвојено сакупљене и рециклиране фракције из комуналног отпада. Укупна количина произведеног комуналног отпада као и стопа рециклирања за би се повећале уколико се те фракције узму у обзир.

Метода ће даље бити разрађена када се правила за израчунавање у потпуности дефинишу након усвајања делегираних аката у складу са чланом 38 (а) ревидиране Оквирне директиве о отпаду.

Табела 11. Израчунавање степена рециклирања комуналног отпада, узимајући у обзир одвојено сакупљени амбалажни отпад (PPW)  и WEEE из домаћинстава, % генерисаног отпада

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешани ЧКО + одвојено сакупљени амбалажни отпад и третирани WEEE | 2,653,318 | 2,737,860 | 2,656,242 | 2,462,392 | 2,180,609 | 1,905,334 | 1,930,297 |
| Комунална амбалажа и амбалажни отпад (PPW) сакупљени одвојено | 3.318 | 19,983 | 24,260 | 30,595 | 29,344 | 35,673 | 35,673(a) |
| Одвојени WEEE -Токови(б) |  | 7.877 | 11.982 | 21.797 | 21.265 | 29.661 | 40,297 |
| Рециклирање | 3,318 | 23,921 | 30,251 | 66,337 | 54,497 | 64,667 | 60,689 |
| Рецикабилни отпад прикупљен од стране ЈКП |  |  |  | 24,843 | 14,521 | 14,164 | 4,868 |
| Комунални рециклирани амбалажни отпад (PPW)) | 3,318 | 19,983 | 24,260 | 30,595 | 29,344 | 35,673 | 35,673(a) |
| Процењена Рециклажа WEEE,на основу 50% одвојених токова WEEE (д |  | 3,939 | 5,991 | 10,899 | 10,633 | 14,831 | 20,149 |
| Израчуната стопа рециклирања, укључујући одвојене PPW и WEEE токове | 0% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% |

(а)процењена вредност, исто као вредност у 2015., (б) WEEE за коју се процењује да долази из домаћинства као извора, (ц)  према подацима  Агенције , практично комплетан одвојено сакупљени амбалажни отпад се рециклира, (д).50% рециклирања је најнижи циљ за рециклирање захтеван у Директиви о WEEE.

Извор:Прорачун на основу података добијених од Агенције

### 3.3.6 Депоније

У 2017. години Министарство заштите животне средине и Агенција за заштиту животне средине су проценили напредак у области постојећих санитарних депонија. Девет регионалних центара је изграђено и у функцији; количина комуналног отпада одложена на овим санитарним депонијама представљена је у Tабели 12.

Табела 12. Комунални отпад одложен на санитарним депонијама, тона

| Депоније | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Дубоко“ Ужице | 3,566 | 34,135 | 65,955 | 72,757 | 72,051 | 77,930 |
| „Врбак“ Лапово | 14,924 | 25,660 | 27,873 | 24 , 344 | 35,580 | 49,749 |
| Кикинда | 20,497 | 25,212 | 23,298 | 41,018 | 54,008 | 50,903 |
| „Гигос“ Јагодина | 50,011 | 58,975 | 69,704 | 57,667 | 62,760 | 74,113 |
| „Жељковац- Д2“ Лесковац | / | / | 99,475 | 122,117 | 145,769 | 143,192 |
| „Мунтина Падина“ Пирот | / | / | 40,537 | 41,976 | 36,956 | 31,685 |
| „Јарак“ Сремска Митровица | / | / | / | 17,808 | 44,545 | 48,126 |
| Панчево | / | / | 56,666 | 63,533 | 54,098 | 64,305 |
| „Метерис“, Врање * | / | / | 2723,9 | 2,593.9 | 178.8 | 199.3 |
| „Вујан“, Горњи Милановац * | / | / | 11,479 | 12,731 | 14,879 | 13,628 |
| УКУПНО | 88,998 | 143,982 | 397,710 | 456,545 | 520,824 | 553,830 |

* Депонија „Вујан“, Горњи Милановац није регионална.

* Депонија „Метерис“, Врање није регионална.

Извор: АЗЖС/ Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016.године

Према последњем ажурирању списка међуопштинских споразума о спровођењу регионалног управљања отпадом од стране МЗЖС у августу 2017. године је потписано 18 споразума. Шест општина се још увек није придружило ниједном региону за управљање отпадом.

### 3.3.7. Одговорност произвођача

Продужена одговорност произвођача (EPR) представља обиман  скуп политика заштите животне средине које подстичу произвођаче или захтевају од њих да прихвате финансијску и/или физичку одговорност за своје производе након продаје. Уместо специфичне политике, (EPR) је боље посматрати као скуп политика које креатори политике могу да изаберу, а који се могу флексибилно прилагодити локалним вредностима, законодавним условима, економским контекстима или законским ограничењима.

Према WFD државе чланице могу предузети законодавне или незаконодавне мере како би осигурале да свако физичко или правно лице које професионално развија, производи, прерађује, третира, продаје или увози производе (произвођач производа) има продужену одговорност произвођача.

Мере могу укључивати:

- прихватање враћених производа и отпада који остаје након употребе тих производа, као и накнадно управљање отпадом и финансијску одговорност за такве активности;

- обавезу пружања јавно доступних информација о томе до које мере је производ поново употребљив и рециклибилан;

- подстицање развоја, производње и маркетинга за производе који су погодни за вишеструку употребу, који су технички издржљиви и који су погодни за правилну и сигурну рекуперацију и еколошки прихватљиво одлагање након што су постали отпад.

У Републици Србији рециклирање амбалажног отпада у складу са начелом одговорности произвођача, подржава седам оператера система управљања амбалажним отпадом (у Србији сe такође назвају и „колективне шеме”). Ови оператери управљања амбалажним отпадом организују прикупљање и рециклирање амбалажног отпада који генерише јавни сектор и индустрија. Број компанија које учествују у систему сакупљања амбалаже повећао се од 2010. до 2016. године.

Ипак, због специфичних услова (сасвим ново тржиште, ограничен капацитет рециклаже, итд.) нису сви произвођачи свесни својих одговорности и доступних опција. Стога се садашње активности лиценцираних колективних шема фокусирају, с једне стране на развој мреже,  смањујући на тај начин проценат оних који користе услугу али не сносе трошкове, на тај начин проценат оператера који  имају дозволе за сопствено управљање, а са друге стране, на проналажење нових опција и постројења за рециклажу.

Колективне шеме за отпадне батерије и акумулаторе и отпадну електричну и електронску опрему (WЕЕЕ), као што захтевају директиве ЕУ о батеријама и акумулаторима и WЕЕЕ, још увек нису успостављене у Србији.

Посебни токови отпада који су посебно наглашени у српском законодавству о отпаду укључују гуме, азбест, батерије и акумулаторе, уља, електричну и електронску опрему и возила. Њихови произвођачи и увозници су по закону обавезни да плаћају накнаду, која се користи за финансирање рециклаже посебних токова отпада.

Ефикасност и делотворност шема у великој мери зависи од удела трошкова прикупљања, сортирања и рециклирања амбалажног отпада који су заправо покривени финансијским учешћем произвођача.

### 3.3.8. Припрема за поновну употребу, рециклажу и поновно искоришћење неопасног отпада од грађења и рушења

Отпад од грађења и рушења (C&D), као што је наведено у групи 17 Европске листе каталога отпада долази из изградње, рушења и одржавања зграда и инфраструктуре (путева, канализационих система, итд). Будући да је грађевински сектор релевантан показатељ економског развоја, производња C&D отпада широко одражава економске трендове.

Ток отпада (описан у групи 17 Листе отпада) састоји се углавном од неопасног отпада, посебно ископане земље, (мешовитог) минералног материјала цреп, бетон, стакло, итд.), органског материјала (пластика, дрво, итд.), метала (гвожђе и челик, бакар, олово, итд.) и мешаног отпада (сличан отпаду из домаћинстава).

Опасни C&D отпад од изградње и одржавања састоји се углавном од нестврднутих фарби и заптивне масе, одређених хемикалија и до одређене мере контаминираног земљишта. Опасни C&D отпад од рушења је углавном отпад контаминиран опасним супстанцама, односно азбестом (азбест цемент, азбестни изолациони материјал), катран (заптивне масе, катран који садржи асфалт, дрво импрегнирано катраном), полихлоровани бифенили (PCB) (заптивне масе и боје, контаминација проузрокована електричном опремом) и жива (специфична контаминација електричном опремом – живини прекидачи и неонска светла - и контаминиране канализационе цеви из стоматолошких ординација).

Према члану 4. ЗУО неконтаминирана земља и други природни материјали ископани у току изградње искључени су из отпада, ако је сигурно да ће се материјал користити за потребе изградње у свом природном стању на локацији где је ископан. Према томе, велики део ископаног материјала из активности изградње и рушења није отпад, ако се користи на локацији где је генерисан. Статистика показује да се око 75% ископаног материјала не третира као отпад већ се директно поново користи.

У складу са чланом 38. ЗУО, C&D отпад је један од приоритетних токова отпада за рециклирање и рекуперацију. Тренутно се рециклирају само мале количине C&D отпада (метали и у малој мери асфалт). Највећи део C&D отпада се депонује или чешће одлаже заједно са кућним отпадом на несанитарним депонијама.

Мешање опасног отпада са неопасним C&D отпадом је забрањено члановима 35. и 44. ЗУО, јер се опасни отпад мора сакупљати и превозити одвојено. Као што је наведено од стране неколико заинтересованих страна, опасне материје као што су WEEE и лампе се не одвајају пре деконструкције и упућују се на депоније заједно са неопасним отпадом из изградње и рушења. У том смислу, члан 30. ЗУО је од кључног значаја, јер ће оператери депоније одбити пријем отпада када се он меша са другим отпадом. Одвајање сортираних фракција на извору на градилиштима је генерално важно како би се омогућило поновно искоришћењеа ових фракција. Свако мешано сакупљање повећава степен контаминације и смањује могућност искоришћења/рециклирања.

Процењени удео категорија отпада (Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС, 2015) је следећи:

- земљиште из ископа, 75%;

- отпад од грађења и рушења (керамика, бетон, гвожђе, челик, пластични отпад), 15-25%;

- асфалтни отпад и бетон, 5-10%.

Поновно искоришћење/рециклирање C&D отпада зависи од доброг одвајања на извору. За ову намену се може применити следећа класификација (на основу потенцијала за рециклажу):

- Минерални C&D отпад: грађевинске рушевине (17 01 07), цигле (17 01 02), бетон (17 01 01), малтер (17 01 01), гипс (17 09 04), грађевински материјал на бази гипса (17 08 02), стакло (17 02 029), ископано земљиште (17 05 04), итд.

- Минерални C&D отпад са органским везивима: површина пута везана битуменом 17 03 02) итд.

- Органски C&D отпад: дрво (17 02 01), пластика (17 02 03), укључујући оквире прозора, органски изолациони материјал (17 06 04), итд.

- Метални C&D отпад: цеви (17 04 03), обојени метали (17 04 05), каблови (17 04 11), олуци (17 04 07), метални кровни материјали (17 04 07, 17 04 01), арматурне шипке и спојнице (17 04 05), итд.

Тренутно генерисање отпада показује велике флуктуације које одражавају економску ситуацију и активности на развоју инфраструктуре. Подаци о генерисању отпада у грађевинском сектору добијају се путем редовних статистичких истраживања које спроводи Републички завод за статистику Републике Србије (РЗС).

Табела 13. Генерисање неопасног отпада у грађевинском сектору, тона

| Врсте отпада | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно неопасног отпада из грађевинског сектора | 358,969 | 327,862 | 274,448 | 254,861 | 547,088 |
| Минерални отпад од грађења и рушења | 82,557 | 66,297 | 43,977 | 83,879 | 238,982 |
| Земљишта | 229,120 | 245,100 | 175,835 | 154,241 | 288,499 |
| Остали неопасни отпад | 47,292 | 16,465 | 54,636 | 16,741 | 19,607 |

Извор: РЗС, 2017.

Када се упореде српски подаци о производњи минералног C&D отпада (без земљишта) у референтним годинама 2012 – 2015. са подацима Еуростата, евидентно је да су пријављени износи у Србији били су веома ниски, око 10 kg / ст.у поређењу са 59 - 331 kg / ст.у 2012, и 67 - 286 kg / ст.у 2014, како су известиле нове државе чланице у региону.

За референтну 2016. годину, количина произведеног минералног C&D отпада повећана је на 238.982 t, према РЗС 2017, што је једнако генерацији од 33 kg по глави становника.

У Плану специфичног тока отпада из изградње и рушења, који је разрађен у оквиру Твининг пројекта „Побољшање управљања опасним отпадом у Републици Србији” (финансиран од стране Европске уније у оквиру IPA 2013, период имплементације 2015 - 2017), износ C&D отпада (без земљишта) се процењује на око 376,000 тона. У просеку, подаци које су пријавиле нове државе чланице указују на годишњи пораст производње C&D отпада за 3,5%/г. Ако се ова стопа повећања примени на садашњу српску производњу C&D отпада, у 2030. години бе се реализовало генерисање C&D отпада од 400.000 тона. У 2018. години, нове државе чланице у просеку пријављују генерисање отпада од 200 kg/ст. Примена ове стопе производње на Србију резултирала би генерисањем C&D отпада од око 1,4 милиона тона годишње.

Тренутно, није успостављено никакво специфично прикупљање C&D отпада и ниједна шема за поновно искоришћење/рециклирање отпада, док такође не постоји законска обавеза за генератора отпада да рециклира (иако постоји обавеза одвајања опасног отпада приликом генерисања). Према томе, углавном се отпад, са високом економском вредношћу као што су метали,  рециклира, док се други потенцијални рециклабилни материјали депонују или чешће одбацују на локалне несанитарне депоније.

Главне препреке за припрему за поновну употребу, рециклирање и поновно искоришћење  материјала из C&D отпада су:

- Недостатак економског подстицаја будући да се минерални C&D отпад може одбацити по релативно ниској цени.

- Нема законске обавезе за произвођача отпада да рециклира (иако ЗУО дефинише C&D отпад као приоритетни ток отпада за рециклажу).

- Недостајући  стандарди квалитета за  C&D отпад који би се требао поновно искористити (посебно у односу на еколошке перформансе) и стога проблеми у погледу расподеле одговорности.

- Правна несигурност - правни статус C&D отпада намењеног поновном искоришћењу јер још увек не постоји регулатива везана за крај  статуса отпада.

Укупне количине третираног C&D отпада категорије 17, у Србији у 2014. години, које су пријављене агенцији СЕПА су одговарале количини  од 168.946 тона, од чега је 710 тона био опасан отпад.

Према регистру Агенције (http://www.sepa.gov.rs), од краја 2015. године издате су следеће дозволе за управљањем опасним C&D отпадом.

- Сакупљање: 751;

- Транспорт: 752;

- Складиштење: 155;

- Третман : 93;

- Одлагање: 24.

Горе наведено не значи да је много оператора активно на терену. У ствари, само неколико уређаја, од којих су већина мобилни уређаји, раде на управљању отпадом од изградње и рушења. Почетком 2016. године, око 165 оператера је имало важећу дозволу за третман C&D отпада. Укупно 23 оператера је у протеклим годинама обављало активности у области управљања C&D отпадом у претходним годинама или су још увек активни. Свих 23 имају дозволу за складиштење и третман; девет њих има додатно и дозволу за сакупљање и транспорт. Само један од 23 оператера C&D отпада има дозволу за одлагање C&D отпада.

### 3.3.9. Управљање опасним отпадом

Мере за управљање опасним отпадом (ОО) утврђене су Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др.закон), члан 46.  Закона прописује забрану мешања опасног отпада са комуналним отпадом. Комунални отпад који је већ помешан са опасним отпадом се одваја, ако је то економски исплативо, у супротном се отпад сматра опасним (чл. 43. ст. 2. и 3.). Поред тога, забрањено је мешање различитих врста опасног отпада, осим под надзором квалификованог лица и у процесу испитивања опасног отпада (члан 44. став 5). Прописан  је систем за издавање дозвола за  третман отпада и успостављање контроле извршења. Одговорни органи су Министарство заштите животне средине и аутономна покрајина.

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, Број 92/10) је правни основ којим се ближе регулишу обавезе у погледу управљања опасним отпадом.

Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон, 10/2019 – др. закон) прописује услове и мере сигурности за превоз опасне робе. Србија примењује међународне  споразуме о превозу опасне робе (ADR, RID, ADN).

За кретање отпада на територији Републике Србије примењује се  Правилник о документу о кретању отпада („Службени гласник РС”, Број 114/13) док се за кретање опасног отпада примењује  Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17)

Законом о управљању отпадом утврђује се ред и забрана обављања делатности, као што су:

- забрана прикупљања, сортирања, транспорта, третмана и одлагања отпада који није означен и упакован на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину (члан 86. став 1., тачка 40);

- забрана кретања опасног отпада без документа о кретању опасног отпада (члан 86. став 1., тачка 44);

Према статистици Агенције , укупна производња опасног отпада у Србији у 2016. години износила је 74.300 тона. Тако је удео опасног отпада у укупној количини пријављеног индустријског и комерцијалног отпада у 2016. години био мањи од 0,8%.

Подаци о производњи опасног индустријског и комерцијалног отпада покривају количине пријављене од стране компанија које подносе годишње извештаје Агенцији за заштиту животне средине о врстама и количинама отпада које настају у пословању. Подаци не обухватају количине ових врста отпада које настају у домаћинствима и одлажу се на дивље депоније или се достављају директно оператерима на третман.

У следећој табели приказане су количине најважнијих врста опасног отпада које су настале индустријским и комерцијалним активностима у Србији у 2016. години. Овде су приказане 12 врста отпада које чине око 78% опасног индустријског и комерцијалног отпада насталог у 2016. према статистици агенције АЗЖС.

Табела 14. Опасан индустријски и комерцијални отпад у Србији у 2016. Најзначајније врсте отпада у смислу количина

| Код отпада | Отпад | Количина, тона |
| --- | --- | --- |
| 10 02 13 * | Муљеви и филтер колачи од третмана гаса који садрже опасне супстанце | 27600 |
| 05 01 03 * | Муљ са дна резервоара | 3600 |
| 15 01 10 * | Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама | 3000 |
| 16 02 13 * | Одбачена опрема која садржи опасне компоненте осим оних наведених у 16 ​​02 09 до 16 02 12 | 2900 |
| 18 01 03 * | Отпади чије прикупљање и одлагање подлеже посебним захтевима за спречавање инфекције | 2500 |
| 16 02 15 * | Опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме | 2.400 |
| 12 01 09 * | Машинске емулзије и раствори које не садрже халогене | 2300 |
| 10 02 07 * | Чврсти отпад из третмана гаса који садржи опасне материје | 2100 |
| 19 12 11 * | Остали отпади ( укључујући мешавине материјала) из машинске обраде отпада који садржи опасне материје | 2000 |
| 13 07 03 * | Остала горива (укључујући мешавине) | 1800 |
| 16 07 08 * | Отпади који садрже уље | 1800 |
| 20 01 35 * | Одбачена електрична и електронска опрема која није наведена у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте | 1400 |
| 13 08 99 * | Отпад који није другачије назначен | 1300 |
| 13 05 06 * | Уља из сепаратора уља/воде | 1200 |
| 15 02 02 * | Апсорбенти, филтер материјали (укључујући филтере уља који нису другачије специфицирани), крпе за чишћење и заштитну одећу, контаминиране опасним супстанцама | 1200 |
| 13 02 05 * | Минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање | 1100 |
|  | Остале врсте отпада | 16100 |
| УКУПНО |  | 74300 |

Извор: АЗЖС, 2017.

Према статистикама Aгенције у 2016. години је укупно одложено око 34400 тона опасног отпада на депонијама (операције D1 и D5). Најзначајнија врста  опасног отпада која се одлаже је 10 03 13 * „Муљ и филтрациони колачи од обраде гаса који садрже опасне материје” (27600 t). У 2016. години за поновно коришћење енергије (операција R1) коришћено је око 6800 тона опасног отпада према подацима пријављеним агенцији. Најважнији врсте опасног отпада који се користе за обнову енергије били су 16 07 08 * „Отпад који садржи нафту” (2.300 т), 19 12 11 *„Остали отпад из машинске обраде…” (2.000 т) и 13 07 03 „нехлорисана изолациона уља  и  уља за пренос топлоте на бази минерала” (900 t).

Поред тога, око 59200 тона опасног отпада третирано је у операцијама у циљу рециклирања/рекуперације материјала (операције R2-R11) и 10900 t је преузето за складиштење/размену отпада у Србији у 2016. години. Опасан отпад третиран у операцијама у циљу рециклирања/рекуперације материјала укључио је 20 01 35 „одбачена електрична и електронска опрема…” (17.600 t), 16 02 13 “одбачена опрема…” (14100 t) и 16 06 01 „оловни акумулатори” (9400 t). Важно је напоменути да количине опасног отпада о којима се извештава као о третираним у операцијама које имају за циљ рециклирање/рекуперацију материјала могу укључивати двоструко рачунање, јер се не може направити јасна разлика између предтретмана и коначне обраде на основу пријављених R-ознака .

У следећој табели су приказане количине опасног отпада третираног у Србији у оквиру операције рекуперације/одлагања, као што је пријављено агенцији АЗЖС.

Табела 15. Количине опасног отпада третираног у Србији у 2016. години, поступцима поновног искоришћења/ одлагања

| Ознака | Врста операције одлагање /рекуперација | Количина, тона |
| --- | --- | --- |
| D1 | Одлагање отпада у земњиште или на земљиште | 400 |
| D5 | Одлагање отпада у посебно пројектоване депоније (нпр. одлагање отпада у линеарно поређане покривене касете, међусобно изоловане и изоловане од животне средине) | 30000 |
| R1 | Коришћење отпада првенствено као горива или другог средства за производњу енергије | 6800 |
| R2 | Регенерација/прерада растварача | 300 |
| R3 | Рециклирање/прерада органских материја који се не користе као растварачи | 2700 |
| R4 | Рециклирање/прерада метала и једињења метала | 41700 |
| R5 | Рециклирање/прерада других неорганских материјала*** | 2200 |
| R7 | Обнављање компонената које се користе за смањење загађења | 6500 |
| R9 | Ре-рафинација или други начин поновног искоришћења отпадног уља | 2900 |
| R10 | Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за пољопривреду или еколошки напредак | 1200 |
| R11 | Коришћење отпада добијеног било којом операцијом од R1 до R10 | 1700 |
| R12 | Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11**** | 10100 |
| R13 | Складиштење отпада намењеног за било коју од операција означених од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка) | 800 |
| УКУПНО |  | 107300 |

Уопштено говорећи, увоз опасног отпада у Србију је забрањен. Међутим, изузетно се могу увозити одређене врсте опасног отпада, које су потребне као секундарне сировине у прерађивачкој индустрији у Србији. Такав увоз захтева дозволу. Влада одлучује о врстама опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине. Из Црне Горе у Србију је током 2016. године увезено 163 t отпадних оловних акумулатора (АЗЖС, 2017).

У 2016. години из Србије је укупно извезено 16700 t опасног отпада. Најзначајније врсте извоза су 19 12 11 * „остали отпад из механичког третмана…”, 16 06 01 * „оловни акумулатори” (5.200 т) и 16 02 15 „опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме”. Најзначајније земље дестинације су Бугарска (29%) од укупне количине извезеног опасног отпада, Словенија (27%) и Румунија (18%) (АЗЖС, 2017).

У следећој табели приказана је сумарна илустрација производње и третмана опасног отпада у Србији у 2016. години, рашчлањена према двоцифарским подгрупама Европске листе каталога отпада. Табела се заснива на подацима достављеним Агенцији за заштиту животне средине Србије .

Када се табела интерпретира, требало би узети у обзир следеће:

- Не постоје тачне информације о генерисању опасног отпада из домаћинстава и сличних објеката. Теоретски, ове количине отпада би, међутим, требало да буду укључене у пријављене третиране количине опасног отпада.

- Количине опасног отпада о којима се извештава као да је поновно искоришћен могу укључивати двоструко рачунање, јер се не може направити јасна разлика између претходног третмана и коначног третмана на основу пријављених R ознака .

- Привремено складиштење понекад може бити разлог тога што је укупна генерисана количина одређене категорије отпада већа/мања од укупне количине третиране категорије.

Табела 16. Генерисање и третман опасног отпада у Србији рашчлањени према двоцифарским групама Европске листе категорија отпада (АЗЖС, 2017)

| Група | Порекло | Генерисање * (t) | Опоравак енергије(t) | Одлагање (t) | Р2-Р11 | Р12 и Р13 | В. Извоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана угља | 3.600 |  |  | 2.500 | 1.200 |  |
| 6 | отпади од неорганске хемијске прераде | 800 |  |  | 1.900 | 0 | 400 |
| 7 | отпади од органске хемијске прераде | 700 | 300 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје | 1.800 |  |  | 1.300 | 400 | 300 |
| 9 | отпади из фотографске индустрије | 100 |  |  | 100 | 0 |  |
| 10 | отпади из термичких процеса | 29.800 |  | 27.600 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала; хидрометалургија обојених метала | 1.100 |  |  | 900 | 0 | 700 |
| 12 | отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике | 3.200 |  | 1.000 | 500 | 2.400 |  |
| 13 | отпади од уља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19) | 10.200 | 1.500 |  | 3.700 | 2.900 | 100 |
| 15 | отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано | 4.200 | 700 |  | 1.200 | 300 | 200 |
| 16 | отпади који нису другачије специфицирани у каталогу | 10.200 | 2.300 |  | 25.300 | 1.500 | 7.800 |
| 17 | грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација) | 800 |  | 1.000 | 1.900 | 0 |  |
| 18 | отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаногистраживања (искључујући отпад из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите) | 2.600 |  |  | 1.800 | 700 |  |
| 19 | отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији | 3.100 | 2.000 | 800 | 200 | 300 | 7.000 |
| 20 | комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције | 2.100 |  |  | 17.700 | 1.000 |  |
|  | ЗБИР | 74.300 | 6.800 | 30.400 | 59.200 | 10.900 | 16.700 |

Извор: Нацрт интегрисаног плана управљања опасним отпадом, направљен  у оквиру Twinning  пројекта „Унапређење управљања опасним отпадом” у Републици Србији”(финансира Европска унија у оквиру  IPA 2013, период имплементације 2015 – 2017. уСрбије)

Главни изазови у вези са управљањем опасним отпадом у Србији тренутно обухватају следеће:

- Не постоји капацитет за третман широког спектра опасног индустријског отпада на територији Републике Србије: Не постоје довољни капацитети за физичко-хемијски третман опасног отпада и постоје само ограничени капацитети за депоновање опасног отпада. Последњих година процеси солидификације и биоремедијације опасног отпада примењени су као техника предтретмана у појединачним случајевима. Нека регистрована постројења за физичку обраду специфичних токова отпада су у функцији.

- Не постоји локација за централно складиштење опасног отпада. У таквим околностима, произвођачи опасног отпада привремено складиште опасни отпад на својим локацијама у привременим складиштима; због недостатка алтернатива, отпад остаје складиштен 20 или више година у неким од њих. У већини случајева привремено складиштење опасног отпада не испуњава прописане услове.

- У Србији до сада није успостављен редовни систем прикупљања опасног отпада из домаћинстава.

### 3.3.10. Дозволе и регистрације

WFD утврђује захтеве које морају поштовати надлежни органи у погледу издавања дозвола за  постројења за третман отпада (постројења за поновно искоришћење и одлагање; у члановима 9-12 WFD). Поред тога, установе или предузећа која спроводе третман отпада подлежу одговарајућим периодичним инспекцијама од стране надлежних органа (члан 13. WFD).

У складу са чланом 60. ЗУО, надлежност за дозволе за управљање отпадом је подељена између Републике Србије, Аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. Надлежности за издавање дозвола  за  управљање отпадом су подељене:

- МЗЖС је одговорно за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада, као и за инертни и неопасни отпад, ако економски оператер има оперативне локације на територији више од једне општине. Министарство издаје и дозволу за рад мобилног постројења.

- Аутономна покрајина је одговорна за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада (ОО) на својој територији као и за  инертни и неопасни отпад када економски оператер заузима локације на територији више од једне општине на њеној територији односно за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине.

- Град Београд је одговоран за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман и/или складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све активности на територији Београда, као и за сва постројења за која се издаје грађевинска дозвола од стране надлежног органа града Београда.

- Град или општина је одговорна за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман и/или складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада на својој територији.

- Орган надлежан за издавање дозвола утврђује и води регистар издатих дозвола и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине. То је регулисано Правилником о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени гласник РС”, Број 95/10).

Табела 17. Укупан број издатих дозвола, (АЗЖС, 2017)

|  | МИНИСТАРСТВО |  |  | АП Војводина |  |  | ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | неопасног | опасног | Укупно | неопасног | опасног | неопасног |
| сакупљање | 712 | 670 | 198 | 67 | 63 | 24 | 179 |
| транспорт | 834 | 789 | 195 | 84 | 81 | 24 | 192 |
| складиштење | 132 | 104 | 95 | 99 | 88 | 51 | 592 |
| третман | 126 | 101 | 86 | 79 | 76 | 34 | 486 |
| одлагање | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| Укупан број дозвола од стране надлежног органа | 1051 |  |  | 172 |  |  | 775 |
| Укупно дозвола | 1998 |  |  |  |  |  |  |

Извор: АЗЖС/ управљање отпадом у РС за период 2011-2016. године

### 3.3.11. Планови управљања отпадом

Према Закону о управљању отпадом, морају се донети следећи планови управљања: Национални акциони план од стране Владе и План аутономне покрајине од стране аутономне покрајине (члан 11.); Регионални план управљања отпадом од стране скупштина двеју или више локалних самоуправа (члан 12) и план управљања локалним отпадом од стране скупштине локалне самоуправе (члан 13). Ваљаност и садржај таквих планова су дефинисани у члану 14. План за управљање отпадом у постројењима за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине (IPPC), а план рада постројења за управљање отпадом је описан у члановима 15. и 16.

До сада је МЗЖС, Одељење за управљање отпадом издало одобрење за следеће регионалне планове управљања отпадом:

- Каленић – 2011.

- Градови Сремска Митровица и Шабац – 2011.

- Пријепоље, општине Нова Варош, Прибој и Сјеница – 2012.

- Дубоко – 2012.

- Нишки регион – 2013.

- Пчињски округ – 2014.

Поред тога, МЗЖС је дало сагласност Студијама изводљивости о припреми следећих регионалних планова управљања отпадом:

- град Смедерево и општина Ковин – 2012.

- Подрињски округ – 2012.

МЗЖС је издало и одобрење за локални план управљања отпадом за град Београд.

Покрајински секретаријат за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине је издао сагласност за следеће регионалне планове управљања отпадом:

- Нови Сад – 2011.

- Инђија – 2011.

- Панчево – 2012.

- Зрењанин 2011.

- Кикинда – 2013.

- Суботица – 2018.

Тренутно се разрађују Национална стратегија управљања отпадом и Национални план управљања отпадом у оквиру твининг пројекта „Подршка политици управљања отпадом” (који финансира Европска унија у оквиру IPA 2013, за период имплементације 2017 - 2019. године). Програм превенције отпада је завршен крајем 2019. године, а они ће заједно обухватити све обавезне елементе захтеване чланом 28 WFD.

### 3.3.12 Програми превенције отпада

ЗУО одређује принцип хијерархије отпада (члан 6), који је у складу са чланом 4. WFD.

Нови члан 11а ЗУО уводи правну основу за усвајање Програма за превенцију отпада. Програм би требало да усвоји Влада Републике Србије. Министарство за заштиту животне средине је задужено за дефинисање списка превентивних мера. Међутим, програм још увек није успостављен и мере за спречавање настанка отпада још увек нису идентификоване.

Члан 38. став 2, ЗУО предвиђа да надлежни органи на свим нивоима предузимају мере за промовисање поновне употребе производа, укључујући коришћење економских инструмената и интеграцију поновног коришћења у јавним набавкама. ЗУО забрањује одлагање или спаљивање „отпада” погодног за поновну употребу (ЗУО, члан 38. став 7), осим ако је дозвољено издатом дозволом узимајући у обзир економску изводљивост и усклађеност са стандардима заштите животне средине и заштите здравља (ЗУО члан 38. став 8).

Међутим, систем још увек није довршен. Национални, регионални и локални планови управљања отпадом још увек нису разрађени, док мере за имплементацију, укључујући одговарајуће економске инструменте нису предузете.

ЗУО даје надлежност локалним самоуправама да уведу одвојено сакупљање отпада за потребе рециклирања (независни члан 53. Закона о изменама и допунама ЗУО). Међутим, закон не идентификује специфичне материјале и производе који би требали бити покривени као минимум. Осим тога, циљеви и индикатори још увек нису одређени.

Неке шеме државне помоћи за промовисање поновне употребе или рециклирања уводи Министарство.

Поред тога, члан 38. ЗУО предвиђа да надлежни органи на свим нивоима предузимају мере за промовисање поновне употребе производа, укључујући употребу економских инструмената. Неке локалне самоуправе су почеле да уводе одвојене системе прикупљања отпада. Њихова ефективна покривеност и ефикасност морају бити процењени, као и основа за обрачунавање накнада за домаћинства и друге кориснике.

Међутим, одговарајући и систематски економски алати за повећање стопе одвојеног сакупљања и рециклирања, као што су наплате за одлагање на депоније/спаљивање, програми продужене одговорности произвођача, програми по принципу „плати онако како бацаш" или субвенције локалним властима како би се осигурало развијање одвојеног прикупљања још увек не постоје.

Тренутно се разрађује Програм превенције стварања отпаду уз подршку Twinning пројекта „Подршка политици управљања отпадом“ (који финансира Европска унија у оквиру IPA 2013, за период  имплементације 2017 - 2019. године). Програм превенције отпада je израђен 2019. године.

### 3.3.13. Учешће јавности

ЗУО у члану 63. и члану 69. прецизира учешће јавности у процесу издавања дозволе за управљање отпадом. Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада подноси се Министарству, надлежном органу аутономне покрајине и локалним самоуправама.  Надлежни орган за издавање дозвола обавештава подносиоца и јавност о примљеном захтеву за издавање дозволе у ​​року од 15 дана од дана пријема таквог захтева.

Министарство, као и надлежни орган аутономне покрајине, подноси захтев јединици локалне самоуправе, заједно са информацијама и пратећом документацијом, како би добило мишљење. У року од 30 дана од дана пријема пријаве, јединица локалне самоуправе разматра захтев и доставља своје мишљење заједно са образложеним предлогом за прихватање или одбијање такве пријаве Министарству, односно надлежном органу Аутономне покрајине.

Пре издавања мишљења, локална самоуправа добија мишљења од других заинтересованих страна и заинтересованих организација (урбанистички развој, природа, заштита, комуналне услуге, унутрашњи послови, заштита потрошача, итд.).

Надлежни орган за издавање дозвола разматра поднети захтев, пратећу документацију и добијена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока, или издаје решење о одбијању захтева, уз образложење разлога за одбијање.

Ако дозволу издаје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, о издатој дозволи обавештавају локалну самоуправу и на њен захтев достављају копију издате дозволе.

Надлежни орган за издавање дозвола обавештава јавност о пријему захтева за издавање дозволе, пратећој документацији и издатој дозволи путем средстава јавног информисања или интернета, односно на уобичајени  начин.

Јавно информисање у складу са захтевима ЗУО садржи следеће податке:

1) име подносиоца захтева, регистарски број, лични идентификациони број и адресу;

2) локацију објекта;

3) кратак опис активности;

4) рок за достављање мишљења и предлога;

5) место где се подноси захтев за издавање дозволе.

Ако захтев за издавање дозволе, или сама дозвола, садрже пословну тајну или информацију која би, у складу са законом, захтевала ограничен јавни приступ, надлежни орган за издавање дозвола може одлучити да ограничи јавни приступ одређеним деловима захтева или дозволе. Ограничење се не односи на информације о емисијама, ризике од акцидената, резултатима мониторинга и инспекцијама.

### 3.3.14. Инспекција и извештавање

Инспекција

Правна лица  која спроводе третман отпада подлежу одговарајућим периодичним инспекцијама од стране надлежних органа (члан 13. WFD).

МЗЖС/Сектор за надзор и предострожност у животној средини-инспекција/Одељење за отпад  врши инспекцију постројења за третман отпада за опасни отпад и друге специфичне токове отпада (нпр. амбалажни отпад) и оператере који обављају складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији неколико јединица локалне самоуправе. Одељење за отпад је надлежни орган за извоз, увоз и транзит отпада и сарађује са међународним мрежама у овој области (IMPEL, ECENA). Оно спроводи инспекције и заједничке инспекције ради спречавања илегалног кретања отпада као и контроле кретања  отпада у складу са прописима. Одељење води базу података оператера који се баве опасним отпадом и другим отпадом (нпр. амбалажни отпад) и прати степен усклађености с примењивим стандардима за заштиту животу средине. Одељење је такође одговорно за успостављање система за едукацију и обуку оператера који управљају  опасним и посебним токовима отпада.амбалажним отпадом.

У 2016. години на државном нивоу је постојало 15 инспектора. У 2016. години одељење је обавило 1412 инспекција углавном на подручју управљања отпадом. Обично се инспекције спроводе уз претходну најаву. Остале инспекције се могу обављати и без претходног обавештења. Кључни проблеми произлазе из илегалног руковања опасним отпадом и његовог складиштења.

Према члану 19. Закона о управљању отпадом надлежности Аутономне Покрајине Војводине прописане су за надзор и контролу мера управљања отпадом на њеној територији у складу са овим законом. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине/Сектор за инспекцију/Одељење за контролу индустријских постројења је задужено за инспекцију активности у вези са управљањем отпадом које се у потпуности обављају на територији аутономне покрајине и над радом објеката за управљање отпадом аутономне покрајине на основу овог закона Инспекторат се састоји од седам чланова особља, четири регионална инспектора и три инспектора који се налазе у Новом Саду. Сви инспектори врше опште еколошке инспекције, укључујући инспекцију отпада. У 2016. години Одељење је обавило 372 инспекције у области управљања отпадом.

Према изменама  ЗУО о третману, и/или складиштењу, рекуперацији и одлагању, град, нпр. град Београд, је задужен за инспекцију над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, тј. на рад постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада дозвољеног од стране надлежног органа на основу овог закона. Општини се поверава инспекција над активностима сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања инертног и неопасног отпада, за које је дозволу издао надлежни орган у складу са овим законом. Укупан број инспектора у локалним самоуправама је 196.

Извештавање

Подаци о управљању отпадом у РС прикупљају се у у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон). Извештавање обухвата све врсте отпада.

Чланом 75. истог закона прописано је да су субјекти који извештавају:

- произвођач, власник и/или други држалац отпада, осим домаћинстава;,

- правна лица, односно предузетници који учествују у трговини отпадом;,

- произвођач и увозник производа који постају посебни токови отпада након употребе;,

- оператер постројења за поновно искоришћење отпада;,

- оператер на депонији.

Сви обвезници су дужни да свакодневно воде евиденцију о количинама произведеног, преузетог, искоришћеног, одложеног, увезеног или извезеног отпада и подносе годишњи извештај Агенцији.

Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду прописано је Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, Број 36/09), Поглавље 4. Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду.

Број регистрованих постројења који генеришу отпад и постројења који учествују у активностима управљања отпадом дат је у следећој табели:

Табела 18. Број постројења  који генеришу отпад и управљају отпадом

| Година | Генерисани отпад | Поновно искоришћење | Одлагање | Увоз | Извоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 758 | 157 | 14 | 18 | 57 |
| 2012 | 1142 | 134 | 17 | 23 | 79 |
| 2013 | 1582 | 253 | 24 | 30 | 90 |
| 2014 | 1941 | 274 | 29 | 40 | 92 |
| 2015 | 2228 | 291 | 28 | 45 | 90 |
| 2016 | 2761 | 306 | 33 | 48 | 93 |

# 4. Сажетак недостатака које би требало превазићи мерама

На основу описа горе наведених аспеката управљања отпадом, могу се препознати следећи недостаци важни за имплементацију WFD и они које се не могу премостити другим директивама у сектору отпада:

- Циљеви рециклирања од 50% за комунални отпад  и 70% за отпад од грађења и рушења још нису постигнути. Тренутно је стопа рециклирања за комунални отпад око 3%. Агенција за заштиту животне средине не извештава о рециклирању отпада од грађења и рушења .

- Одвојено сакупљање рециклибилних материјала и биоразградивог отпада још није адекватно имплементирано.

- Степан покривеност сакупљања комуналног отпада још није достигао 100%. Тренутно је у Србији око 82% становништва покривено услугом одношења комуналног отпада.

- Адекватна мрежа објеката за одлагање опасног отпада још увек није успостављена. У 2016. години укупно је произведено 74 318 тона опасног отпада у Србији. Истовремено, не постоје капацитетиза физичко-хемијски третманвише врста  индустријског отпада и нису нема локације за централно складиштење опасног отпада. Поред тога, до сада није успостављен редовни систем сакупљања опасног отпада из домаћинстава.

- Спровођење извештавања о отпаду у складу са захтевима националног законодавства није задовољавајуће.  Један од разлога је чињеница да неформални сектор игра значајну улогу у прикупљању материјала за рециклажу из домаћинстава. Осим тога, извештавање о прикупљању и третирању мешаног и одвојено сакупљеног чврстог комуналног отпада је непотпуно.

# 5. Мере за имплементацију

## 5.1. Правне и административне мере

Као што је објашњено, правни оквир у РС за управљање отпадом још увек није у потпуности усклађен са захтевима Директиве 2008/98/EЗ. Одредбе које би требало транспоновати односе се на циљеве рециклирања и поновног искоришћења које по директиви треба достићи до 2020. године (члан 11. (2), захтеви за регистрацију (члан 26.) и сарадњу са другим државама чланицама у изради планова управљања отпадом (члан 32.). Осим тога, недостаје одлука о преношењу дискреционих одредби које се односе на продужену одговорност произвођача. Циљеви рециклирања за комунални отпад и отпад од грађења и рушења и сродне одредбе за имплементацију мера, мониторинг, извештавање и спровођење биће укључени у Закон о управљању отпадом. Потпуна транспозиција планирана је за 2021. годину кроз усвајање релевантних подзаконских аката усвојених у складу са Законом о управљању отпадом.

Директива захтева да се развије организациона структура за три главне функције: планирање управљања отпадом; надзор над спровођењем и издавање дозвола; као и прикупљање података и извештавање.

Када се разматрају потребе за јачањем капацитета за Оквирну директиву о отпаду, треба имати на уму три аспекта:

- Оквирна директива о отпаду има за циљ да створи основу за целокупни систем управљања отпадом у земљи, као и да успостави механизме и процедуре који ће се детаљније дефинисати кроз специфичније законске прописе. Процена капацитета (потреба) мора бити обављена заједно са истим процесом у другим директивама и уредбама ЕУ, којима се регулишу  посебни токови отпада, процеси, итд. Стога је примењен систематски приступ процени капацитета и планирању јачања капацитета. Имајући у виду главне потребе за мониторингом и спровођењем циљева у оквиру WFD, потребна је додатна изградња капацитета агенције  и регионалних институција.

- Процењиваће се изводљивост програма подстицаја и накнада за одлагање на депоније.

- Специфичност ове Директиве је промовисање такозваног регионалног приступа у целовитом управљању отпадом. Овај приступ подразумева успостављање међуопштинске сарадње и удруживање локалних самоуправа у регионе, како би се успоставио одржив систем управљања отпадом и рационализовали трошкови имплементације. Ако се жели промовисати регионални приступ, постојећи политички, правни и административни оквир којим су се  уређује функционисање локалне самоуправе би требало да осигура постојање адекватне основе за међуопштинску сарадњу, као и довољне капацитете за развој и имплементацију политике управљања отпадом.

- У области законодавства, различите директиве у секторима заштите животне средине захтевају издавање дозвола за постројења и емисије. Стога би требало размотрити интеракцију између надлежних органа именованих у сектору отпада и оних који делују у другим секторима, посебно у области заштите квалитета ваздухаи вода као и у области контроле индустријског загађења.

Постојећи административни капацитети у управљању отпадом, посебно на локалном нивоу, оцењени су као недовољни за адекватну имплементацију WFD. Узимајући у обзир комплексност законске регулативе у области животне средине, као и чињеницу да је надлежност над прописима ЕУ подељена између великог броја институција, постоји јака потреба за даљим јачањем међуинституционалне сарадње и координације процеса у овој области. Људски ресурси су потребни за: развој и постављање еколошких/техничких стандарда и смерница; развој стратегије управљања отпадом и планирање имплементације на централном и локалном нивоу; издавање дозвола; надзор, праћење и инспекцију постројења и активности управљања отпадом; покретање и спровођење казнених извршних радњи; и прикупљање података, анализе и извештавање.

Поред успостављања функционалне институционалне структуре, потребно је посветити посебну пажњу захтевима за стручним кадровима, јер стручни и потребни кадровски ресурси можда неће бити лако доступни у земљи. Без довољног броја  и одговарајуће обучених запослених, системи за планирање и управљање као и надзор над  спровођењем управљања отпадом не могу се ефикасно применити. Стога је важно осигурати адекватна буџетска средства како би се одговорним институцијама омогућило да ефикасно обављају своје функције. Зараде запослених би требало да достигну ниво који ће омогућити да запослени у институцијама  који поседују  потребно искуство и стручност буду мотивисании задржани. Потребно је извршити процену потреба за усавршавањем кадрова како би се осигурало да се, након запошљавања и у току рада , сваки недостатак вештина може отклонити у разумном временском периоду.

Табела 19. Додатне потребе за особљем

| Институција /Одсек | Додатно особље | Сврха додатног особља | Процена потреба за обуком |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одсек за развој система за управљање отпадом и сарадњу са локалним самоуправама, Одсек за посебне токове отпада, и у одређеној мери: Одсек за управљање отпадом | 9/1/1 | (а) Планирање, Израда програма, Уређивање (б) Уређивање и издавање дозвола | Да, специјализација у комбинацији са обуком тренера (ТоТ) |
| МЗЖС, Група за хармонизацију прописа | 2/1 | (а) Планирање, Израда програма, Уређивање | Да, нарочито - размена најбољих пракси (државе чланице ЕУ) |
| МЗЖС, Одсек за управљање пројектима или Група за планирање, припрему и праћење пројеката у области управљања отпадом и отпадним водама | 1/1 | (а) Планирање, Израда програма, Уређивање | Да, специјализација у планирању инфраструктурних пројеката |
| МЗЖС, Одељење за финансијско управљање и контролу, одељење Зеленог Фонда | 2 | (ц) Економски инструменти | Да, у комбинацији са обуком о другим специфичним областима токова отпада |
| Агенције за заштиту животне средине, Одсек за Национални регистар извора загађивања, Одсек за индустријско и комунално загађење | 2 | (д) Прикупљање података, праћење и извештавање | Да, посебно - размена најбољих пракси (државе чланице ЕУ) |
| МЗЖС, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Одељење за отпад, | 3 | (ц) Мониторинг, инспекција и спровођење | Специјализација у комбинацији са тренингом тренера и изградњом капацитета одабраних инспектора са регионалног нивоа и припрема докумената |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за чисту производњу , Обновљиви извори енергије и одрживи развој | 2 | (а) Политички оквир и планирање управљања отпадом (б) Уређивање и издавање дозвола (д) Прикупљање података, праћење и извештавање | Да, специјализација и водичи |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за Инспекцију, Одељење за отпад | 3 | (ц) Мониторинг, инспекција и спровођење | Да, специјализација и водичи |
| Локални капацитети за имплементацију и управљање | 167 | имплементација | Да, специјализација и водичи |

## 5.2. Техничке мере

### 5.2.1. Техничке мере за успостављање одвојеног сакупљања рециклибилних материјала којим се достижу циљеви за рециклажу комуналног отпада

Да би се постигао циљ рециклирања од 50% за комунални отпад до 2039. године, предвиђени су интегрисани регионални системи за управљање комуналним отпадом. Ови системи обухватају следеће елементе:

- успостављање система за прикупљање отпада по систему (2) две канте - једна за мешани отпад и друга за рециклабилан отпад што покрива 100% српске популације;

- секундарно раздвајање отпада - постојање регионалних центара отпада са адекватним линијама за одвајање рециклабилног отпада;

- одвојено сакупљање био-отпада;

- линије за компостирање - изградња малих капацитета за компостирање (линије) укључујући одговарајућа возила за транспорт компоста;

- кућно компостирање, у циљу рециклирања органског отпада из домаћинстава.

Процена основне инфраструктуре која је потребна за имплементацију ових мера извршена је током Програма за подршку инфраструктуре животне средине (који је финансирала Шведска), у коме је, између осталог, развијен „инструмент за планирање инвестиција”. Према овој процени у Србији су потребни следећи инфраструктурни елементи:

- 479 возила за сакупљање отпада,

- 151 центар за сакупљање,

- 46,399 контејнера од 1.1 m3 ,

- 3.140.806 канти за отпад од 120 l

- 1.024.380 кућних компостера од 600 l и

- 160 постројења за компостирање зеленог отпада.

Основна инфраструктура потребна да би интегрисани регионални системи постигли циљеве рециклирања приказана је у наставку.

Табела 20. Инфраструктура потребна за управљање комуналним отпадом

Извор: „Инструмент за планирање инвестиција”, Програм подршке за инфраструктуру животне средине од новембра 2017. године

Компоненте система ће олакшати одвојено сакупљање и рециклирање, смањити одложени биоразградиви отпад, повећати ефикасност процеса управљања отпадом и само преостали отпад ће бити усмерен на безбедно одлагање. Кроз објекте као што су општински центри за прикупљање, регионални системи одвајају посебне токове отпада као што су рециклабилни материјали, WEEE, батерије, опасни отпад произведен у домаћинствима, гуме и слично.

Техничке мере за имплементацију Директиве о депонијама, Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду, Директиве о WEEE и Директиве о батеријама и акумулаторима, као што је описано у одговарајућим DSIP-овима, обезбедиће инфраструктуру за одвојено сакупљање и секундарно одвајање рециклабилних материјала који су потребни за достизање циља рециклирања за комунални отпад. За потребе DSIP-а о депонијама је развијен трофазни инфраструктурни план представљен у табели испод.

Табела 21. Инфраструктурни план за управљање комуналним отпадом

|  | Регион високе густине урбане насељености Београд | Региони са релативно високим густинама урбане насељености- Нови Сад, Ниш, Крагујевац | Остали региони |
| --- | --- | --- | --- |
| Прва фаза | - Покривеност сакупљања 100% - Возила за сакупљање и транспорт отпада - Трансфер станице - Одвајање на извору – систем две канте, са одвојеним сакупљањем рециклабилних материјала - Секундарна сепарација ртециклабилних материјала - постројења за сортирање - Пријем отпада из домаћинстава/општински центри за прикупљање (кабасти отпад, WEEE, опасни отпад) - Потпуно опремљена санитарна депонија са системом за сабијање - Компостирање зеленог отпада (паркови и улице итд.) - Затварање постојећих депонија (прекид рада, капија и ограда) - Откуп земљишта (за тела депоније, трансфер станице и центре за прикупљање) |  |  |
| Друга фаза | Отпад намењен за енергетско искоришћење Кућно компостирање | сакупљање био-отпада (трећа канта) и механичко-биолошки третман Кућно компостирање | сакупљање био-отпада (трећа канта) и једноставан биолошки третман у четири региона Кућно компостирање |
| Трећа фаза | Рекултивација свих постојећих сметлишта и депонија одабиром одговарајућег типа рекултивације |  |  |

Извор: Нацрт Плана имплементације  Директиве 1999/31/EЗ од 26. априла 1999. године о одлагању отпада на депоније, Београд, март, 2018.

Прва фаза предвиђа примену истих мера у свим регионима. Оне ће посебно осигурати: пуну покривеност сакупљања, одвојено сакупљање рециклабилних материјала укључујући биоразградиви отпад и секундарно одвајање рециклабилних материјала. Ове мере ће бити неопходне да би се постигао циљ од  50%  рециклаже комуналног отпада, као и циљеви за депоније који се односе на преусмеравање биоразградивог отпада.

Друга фаза предвиђа различите мере у три региона за управљање мешовитим отпадом. Конкретно, у густо насељеним регионима биће имплементирана комбинација постројења за спаљивање за трансформацију отпада у енергију и даљинско грејање, док ће у регионима са великом урбаном популацијом бити инсталирана постројења за механичко биолошки третман или постројења за компостирање/анаеробну дигестију. У преосталим регионима, фокус би требало да буде на мерама прве фазе и другим мање скупим мерама, као што је кућно компостирање.

Осим обезбеђивања инфраструктуре, биће имплементиране и „меке” мере како би се постигао  потребан учинак сакупљања (упоредите и информације у одељку 5.2.5

„Остале мере”). О одвојеном сакупљању на извору грађани ће бити информисани путем информативних кампања. Запослени у центрима за сакупљање биће обучени за рад у њима. Запослени у постројењима за секундарну сепарацију ће бити обучени за постизање одговарајуће стопе раздвајања рециклабилног отпада.

Поред тога, спровешће се кампање за подизање јавне свести о предностима кућног компостирања,  као и обуке о томе како спровести кућно компостирање.

Биће спроведено пажљиво праћење постигнутог одвајања рецикабилних материјала како би се предузеле додатне мере за повећање одвојеног сакупљања ако је потребно.

На основу тога, може се проценити потенцијал фракција  које се прикупљају одвојено и у складу са циљевима ЕУ за рециклажу, дефинишући привремене циљеве, који се морају постићи како би се испунио крајњи циљ рециклирања од 50% комуналног отпада у  2039. години. Под претпоставкама да:

- су горе описане техничке мере у потпуности имплементиране;

- је одвојено прикупљање рециклабилних материјала и био-отпада на извору и секундарно одвајање рециклабилних материјала адекватно имплементирано, након чега следи рециклирање и компостирање одговарајућих фракција;

- се преостале фракције мешовитог комуналног отпада третирају путем спаљивања и механичко-биолошким третманом  у регионима са великим степеном урбане популације, па стога ту неће бити потребно одлагање нетретираних  фракција мешаног комуналног отпада на депоније. Уосталим регионима преостале фракције мешаног комуналног отпада се одлажу на депоније.

Пројектоване фракције рецикабилних материјала изгледале би као што следи:

Табела 22. Пројекција рециклирања рециклабилних материјала и биоразградивог отпада у Србији до 2039. године, тона

| Рециклажа рециклабилног материјала и биоразградивог отпада | 2025 | 2030 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биолошки третман/кућно компостирање (1) | 99223 | 268800 | 462600 | 514 000 |
| Механичко-биолошки третман (1) | 100448 | 175200 | 208800 | 232 000 |
| Рециклирање амбалажног отпада (2) | 260833 | 369000 | 400000 | 400 000 |
| Рециклирање WEEE (3) | 20242 | 25000 | 40000 | 49 000 |
| Рециклирање папира осим амбалаже (4) | 128000 | 140000 | 237600 | 264 000 |
| Рециклирање метала, осим амбалаже (4) | 20000 | 24000 | 37800 | 42 000 |
| Компостирање зеленог отпада од одржавања јавних површина (путеви, паркови) (1) | 48409 | 65600 | 90000 | 100 000 |
| Припрема за поновну употребу (5) | 15000 | 25000 | 35000 | 40 000 |
| Укупно Рециклирано | 692155 | 1092600 | 1511800 | 1 641 000 |
| Укупно | 2807218 | 3120105 | 3315046 | 3 315 046 |
| Стопа рециклирања | 25% | 35% | 45% | 50% |

Извори:

- Нацрт плана имплементације Директиве Савета 1999/31/EЗ од 26. априла 1999.о  о одлагању отпада, Београд, март 2018. Основне цифре су узете из Табеле 14, и коришћене за пројекцију рециклирaња/биолошког третмана у 2030/2035/2039.  Пројекције производње ЧКО су узете из Табеле 13, и коришћене су као референтна вредност за „укупан ЧКО” у 2030. и 2035. години (иста вредност у 2039. години).

- Специфични план имплементације за Директиву 94/62/EЗ о амбалажи и амбалажном отпаду, Београд, март 2018, (DSIP) Бројке су узете из Табеле 29, а предвиђање за 2035. годину (иста вредност у 2039. години) је засновано на наставку тренда (властити обрачун)

- Специфични план имплементације Директиве 2012/19/EУ о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE) (преиначена верзија), март 2018. Пројекција стопе наплате била је заснована на циљевима прикупљања Директиве о WEEE, као што је објашњено у DSIP-у за Директиву о WEEE. Стопе рециклирања које треба достићи израчунате су као просечна вредност минималних стопа рециклирања за велике и мале уређаје - види Прилог V Директиве. Пројекције су засноване на израчунатој просечној стопи рециклирања WEEE од 62% за 2025. годину, 67% за 2030. и 67% за 2039. годину.

- Експертска калкулација је базирана на аустријском искуству - 78% папира прикупљеног одвајањем  из домаћинстава, и  75% одвојено сакупљених металних фракција из домаћинства нису амбалажни отпад. Подаци су израчунати на основу пројектованих количина рециклираног папира и метала, који су прикупљени из домаћинстава, у DSIP за Директиву о отпаду од амбалаже и амбалажног паковања.

- Експертска процена „припреме за поновну употребу” (износи су прилично мали и могу се постићи нпр. рециклирањем текстила или поправком WEEE)

Да би се омогућило потпуно функционисање горе описаног система и постигли циљеви рециклирања, потребан је капацитет биолошког третмана одвојено сакупљеног биоразградивог отпада од око 600.000 t /год. (углавном за компостирање и кућно компостирање), као и капацитет сортирања у случају заједничког прикупљања рецикабилних материјала (стакло, метал, пластика, папир) од око 600.000 t / год (папир > 50%).

Што се тиче токова отпада, потребан капацитет за рециклирање треба да буде следећи:

- Папир: ~ 400,000 t / год.

- Стакло:~ 100,000 t / год.

- Метал:	~ 60,000 t / год.

- Пластика:~ 60,000 t / год.

Претпоставља се да ће када довољна количина рецикабилних материјала насталих одвојеним сакупљањем и сортирањем ЧКО буде доступна на тржишту,  адекватни капацитети за рециклирање бити обезбеђени од стране приватних инвеститора/компанија.

### 5.2.2. Техничке мере за отпад од грађења и рушења

Као основа за одређивање капацитета за третман/рециклирање отпада од грађења и рушења у Србији, који је потребан за постизање циља за рециклажу од 70% у 2030. години, као први корак је потребна пројекција генерисања ове врсте отпада у то време.

У 2030.години, очекује се генерисање  од око 400.000 тона (искључујући ископано земљиште), ако се годишњи раст од 3,5% примени на тренутну производњу од око 30 kg/ становнику. Да би се постигао циљ рециклирања од 70%, мораће да се рециклира приближно 280.000 t/год. oвог отпада. Тренутно у Србији не постоји капацитет за рециклирање у формалном сектору отпада.

Према томе, потребан капацитет за рециклирање отпада од грађења и рушења је  минимално 280.000 t / год.

Према оцени међународних и домаћих стручњака за отпад, најбоља опција за Србију била би да успостави мрежу малих објеката за одлагање грађевинског отпада опремљених одговарајућом мобилном механизацијом. Подаци прикупљени са српског тржишта показују могућност успешног третмана ове врсте отпада са специјализованом мобилном опремом. Ове машине третирају неопасан отпад (асфалт, плочице, цигле, природни камен, керамику и шљунак) и као коначни производ настају фракције различитих величина за даљу употребу.

Да би се обезбедио минимални капацитет за рециклирање од најмање 280.000 тона годишње у Србији, препоручују се следеће техничке мере:

- обезбеђивање одговарајућих локација за третман отпада од грађења и рушења и складиштење овог отпада након третмана у свакој општини (147);

- обезбеђивање централне локације за рад мобилног постројења односно локације  за третман и складиштење отпада од грађења и рушења као и  једне мобилне машине за третман по региону (27).

Неколико додатних нетехничких мера у области управљања  отпадом од грађења и рушења, које могу допринети достизању циљева за, описане су у поглављу 5.2.5 „Остале мере”.

### 5.2.3. Техничке мере за опасан отпад

Да би се у будућности увидели потребни капацитети за третирање опасног отпада који настаје у Србији, потребне су пројекције очекиваних количина отпада. Будуће количине отпада зависе од демографских фактора (релевантних за опасни отпад из домаћинства),

економских фактора (релевантних за опасни отпад који настају у производним процесима) и друштвених фактора (нпр. релевантних за степен одвојеног сакупљања који се може достићи). Прогноза приказана у наредним табелама се, између осталог, заснива на подацима о тренутним количинама отпада, на претпоставкама о развоју одвојеног сакупљања отпада, на прогнози развоја привреде и становништва, а у неким случајевима и на подацима одабраних других земаља о генерисању специфичних токова опасног отпада..

Очекиване категорије и количине опасног отпада у Србији, рашчлањене према категоријама отпада дефинисаним у Европској Уредби о статистици отпада (EЗ 2150/2002), приказане су у Табели 23.

Табела 23. Очекиване категорије и количине опасног отпада у Србији рашчлањене према категоријама отпада дефинисаним у Европској Уредби о статистици отпада (EC 2150/2002), тона

| Категорија отпада (EWC-Stat (Европска класификација за статистику)) | Очекивана количина опасног отпада |
| --- | --- |
| 1 Истрошени растварачи | 1,699 |
| 3 Отпад од киселина, база и солитпад | 5,033 |
| 4 Коришћена уља | 22,316 |
| 6 Хемијски отпад (око 50% органски и 50% неоргански) | 24,034 |
| 8 Муљеви индустријских ефлуената | 7,850 |
| 10 Муљеви и течни отпад из процеса третмана отпада | 699 |
| 12 Здравствени и биолошки отпад | 5,000 |
| 17 Стаклени отпад | 0 |
| 22 Дрвни отпад | 466 |
| 24 Отпад који садржи PCB (полихлороване бифениле) | 84 |
| 26 Одбачена опрема | 13,800 |
| 28 Одбачена возила | 45,700 |
| 30 Отпад од батерија и акумулатора | 18,000 |
| 36 Мешани и недиференцирани материјали | 3,952 |
| 38 Остаци од сортирања | 6.897 |
| 41 Минерални отпад од изградње и рушења | 530 |
| 43 Друге врсте минералног отпада (азбест и отпад из рударства и екплоатације камена) | 100,000 |
| 45 Отпад из сагоревања | 12,400 |
| 47 Земљишта | 3,278 |
| 51 Минерални отпад из третмана отпада и стабилизације отпада | 6,897 |
| УКУПНО | 278,635 |

Извор: Нацрт интегрисаног плана  управљања опасним отпадом,  2017.

Нa основу очекиване количине произведеног опасног отпада, могу се извести следећи закључци у вези са техничким мерама, тј. новим постројењимаа за управљање опасним отпадом у Србији:

1. Успостављање одвојеног сакупљања и складиштења опасног отпада из домаћинстава у оквиру „рециклажних дворишта” у општинама из којих се врши редовно отпремање у регионалне објекте за складиштење;

2. Изградња регионалних објеката за складиштење опасног отпада у пет региона Србије, којима углавном руководе приватни оператери у сектору управљања отпадом, која могу бити у оквиру постројења за третман. Транспорт опасног отпада из ових складишта се врши  у постројења за третман или ради извоза;

3. Изградња најмање једног постројења за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља у комбинацији са складишним јединицама за текуће и пастозне посебне индустријске токове као што су растварачи, киселине, базе итд. с једне стране и уљани отпад и растварачи с друге стране; (укупни капацитет ~ 50.000 t / год., који ће се развити модуларно); остаци који се морају подвргнути даљем третману (нпр. припрема RDF (горива из отпада), одлагање на депоније или извоз;

4. Успостављање капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, евентуално комбиновано са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF), из токова органског опасног отпада (~ 30.000 t/год, делом путем ко-спаљивања у индустријским постројењима);

5. Успостављање капацитета за депоновање неорганског индустријског опасног отпада у комбинацији са капацитетима за солидификацију одређених токова опасног отпада (28.000 - 38.000 t / год);

6. Креирање система управљања (сакупљање, складиштење, демонтирање и други третмани, коначно одлагање) за све посебне токове отпада регулисане европским и националним прописима о отпаду. Такви токови опасног отпада су: употребљене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадна возила (ELV), отпад од електричне и електронске опреме (WEEE), POPs отпад (који садржи дуготрајне органске заагађиваче) и PCB отпад (који садржи полихлороване бифениле), медицински отпад, азбест из сектора градње и рушења, опасни амбалажни отпад.

Следећи графикон даје преглед капацитета потребних за третирање количина опасног отпада за које се очекује да ће се годишње генерисати у Србији у будућности. Потребни капацитети су у вези са Табелом 5.

Слика 3. Капацитети потребни за третирање очекиваних количина опасног отпада

- 40.000 t азбеста се не одлаже у објектима за опасни отпад (ОО), већ у одвојеним комуналним депонијама, 60.000 t опасног отпада из рударске индустрије се одлаже у одвојеним објектима рударске индустрије - Опасни отпад из домаћинстава (4.000) - 8.000 тона, процена базирана на статистици ЕУ28) - Detox: детоксификација неорганског опасног отпада CPO: хемијско-физичка обрада органског опасног отпада (24,000 t / год, 50% Detox, 50% CPO) - Остало: углавном остаци за сортирање и опасни дрвни отпад - „Остали минерали” без око 60.000 t опасног минералног отпада из рударске индустрије са очигледно опасним својствима - 6.897 тона остатака од сортирања +530 тона опасног минералног отпада из изградње и рушења + 699 тона муља од обраде отпада (очврсло) = 8,216 тона - Процена не укључује количину ископане контаминиране земље од будућих активности ремедијације

Извор: Нацрт интегрисаног плана управљања опасним отпадом за 2017. годину

### 5.2.4. Остале мере

Успостављање регионалног концепта и набавка возила и опреме значајно ће побољшати квалитет услуга за грађане. Увођење и успех савремених система управљања отпадом захтева боље разумевање и прихватање принципа заштите животне средине и управљања отпадом.

Општи циљ комуникације је да се грађани информишу да је развој поузданог система управљања отпадом у складу са националним законодавством и законодавством ЕУ и да се повећа разумевање услуга везаних за отпад које ће бити доступне свим грађанима, како би се побољшао њихов квалитет живота.

Чињеница је да је ангажовање заједнице од суштинског значаја за увођење алата и приступа који ће осигурати шире укључивање грађана у смањење отпада, раздвајање на извору и компостирање. Друштвена трансформација је дугорочан процес који захтева упорност и посвећеност и стога је значајан део комуникационе стратегије едукативна кампања која је усмерена на промену понашања.

У предстојећем периоду препоручује се да се актуелни систем наплате рачуна по квадратном метру, тамо где се користи, замени новим тарифним системом који би требало да буде заснован на броју чланова домаћинства и количинама из приватних и институционалних ентитета.

Мере на нивоу општина:

- реформа тарифног система, поштовање принципа „плати онако како бацаш” и повраћај трошкова, узимајући у обзир приуштивост;

- локалне информативне кампање упућене грађанима, са фокусом на одвојеном сакупљању рециклабилних материјала и кућном компостирању (тамо где је имплементирано);

- побољшати праћење и извештавање о оствареним, прикупљеним и третираним количинама чврстог комуналног отпада (мешовитог чврстог комуналног отпада и одвојено сакупљених фракција);

- прилагођавање постојећих локалних планова управљања отпадом за будући регионални концепт управљања отпадом у сарадњи са релевантним институцијама локалне самоуправе.

Имплементација даљих мера у на пољу управљања отпадом од грађења и рушења, које су назначене - између осталог - у Нацрту интегрисаног плана управљања опасним отпадом из 2017. године, такође ће допринети постизању (привремених) циљева рециклирања овог отпада у Србији:

- Увести стандарде квалитета за рециклирани отпад од грађења и рушења имајући у виду техничке аспекте, аспекте заштите животне средине и шеме обезбеђења квалитета;

- Успоставити репрезентативно тело за индустрију рециклирања, у смислу изградње техничких капацитета и означавања за интерне шеме обезбеђења квалитета рециклираног отпада;

- Учинити обавезном употребу рециклираног минералног отпада у грађевинским пројектима који су предмет јавних тендера (Зелене јавне набавке);

- Учинити План рушења/реновирања обавезним у процедурама добијања WFD одобрења у оквиру издавања дозвола за рушење/реновирање.

# 6. Процена трошкова

## 6.1. Мере обухваћене проценом трошкова

Процена трошкова за имплементацију Оквирне директиве о отпаду генерално обухвата улагања која се односе на следеће групе активности:

Управљање комуналним отпадом

- Успостављање система за прикупљање отпада по систему (2) две канте - једна за мешани отпад и друга за рециклабилан отпад што покрива 100% српске популације (Фаза 1 Инфраструктуре);

- Секундарно раздвајање отпада - постојање регионалних центара отпада са адекватним линијама за одвајање рециклабилног отпада (Фаза 1 Инфраструктуре);

- Одвојено сакупљање био-отпада;

- Линије за компостирање - изградња малих капацитета за компостирање (линије) укључујући одговарајућа возила за транспорт компоста (фаза II инфраструктуре);

- Кућно компостирање, у циљу рециклирања органског отпада из домаћинстава (фаза II инфраструктуре);

Фаза I инфраструктуре биће у потпуности изграђена и оперативна до 31. децембра 2032. Фаза II инфраструктуре биће у потпуности изграђена и оперативна до 31. децембра 2039. године.

Управљање отпадом из грађења и рушења

- Обезбеђивање одговарајуће локације за третман мобилним постројењем и за складиштење отпада након третмана у свакој општини;

- Обезбеђивање централне локације за рад мобилног постројења и складиштење отпада након третмана као и једну мобилну машину за третман у сваком региону  управљања отпадом.

Управљање опасним отпадом

- Успостављање регионалних складишта за опасни отпад;

- Повећање капацитета за физичко-хемијски третман опасног отпада;

- Успостављање регионалних постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада;

- Успостављање једне депоније за неоргански индустријски опасни отпад.

Информативне кампање које се односе на одвојено сакупљање на извору и кућно компостирање за грађане такође се узимају у обзир.

Потребно је нагласити да се трошкови управљања комуналним отпадом не процењују током израде овог DSIP-а. Они се процењују током припреме DSIP-а за Директиву о депонијама.

## 6.2. Приступ и претпоставке

Анализа трошкова имплементације Директиве извршена је узимајући у обзир горе наведене различите групе активности и процењене вредности јединичних трошкова, на основу различитих студија изводљивости и пословних планова. Тренутни подаци су добијени од приватних компанија и ЈКП одговорних за сакупљање отпада у Србији. Такође, коришћени су подаци из регионалног центра за управљање отпадом Суботица, Пословног удружења комуналних предузећа „KOMDEL” и других извора. За неке активности (компостирање, изградња и рушење и управљање опасним отпадом), нажалост, нема доступних националних података о вредности и структури трошкова јер ове активности не постоје у Србији.

Процена трошкова се заснива на потребним циљевима дефинисаним у WFD, који морају бити испуњени у наредном периоду. Да би се ускладили са циљевима ове Директиве и кренули ка европским асоцијацијама за рециклирање са високим нивоом ефикасности ресурса, неопходно је предузети мере за постизање следећих кључних циљева:

- припрема за поновну употребу и рециклирање отпадних материјала из домаћинства се повећавају на минимум 50% од укупне тежине;

- припрема за поновну употребу и рециклажа материјала неопасног отпада од изградње и рушења, искључујући природни материјал, повећавају се на најмање 70% од укупне  тежине.

### 6.2.1. Претпоставке у вези са чврстим комуналним отпадом

За успешну имплементацију следећих циљева требало би предузети одређене активности и обезбедити потребна средства:

- 100% покривеност сакупљања отпада;

- примарно одвајање секундарних сировина (папир, стакло, пластика, метал и зелени отпад), укључујући рециклажна дворишта;

- секундарну сепарацију рецикабилних материјала - постројења за сортирање материјала;

- компостирање одвојено сакупљеног биолошког отпада (барем из паркова и вртова);

- примену компостирања у руралним подручјима.

Претпоставке коришћене у процени трошкова ослањају се на релевантне податке о процењеној и пројектованој укупној количини комуналног отпада, његовог морфолошког састава и пројектоване количине материјала за рециклирање.

Процена трошкова за достизање предвиђених циљева извршена је коришћењем тзв. „Инструмента за планирање инвестиција” (из новембра 2017), развијеног током Програма подршке инфраструктури у заштите животне средине (који је финансирала Шведска).

Ови трошкови су представљени у овом DSIP-у само у информативне сврхе, јер су детаљно анализирани у DSIP-у за Директиву о депонијама.

Претпоставка је да постоји тржиште за одвојено сакупљене рециклабилне материјале, да рециклабилни производи имају одговарајућу тржишну вредност којом су покривени било који додатни трошкови за рециклирање, или да су трошкови рециклирања отпада из EPR шема покривени колективним шемама.

### 6.2.2. Претпоставке у вези са отпадом од грађења и рушења

Прорачуни трошкова за третман отпада се заснивају на следећим чињеницама:

- Тренутно не постоји мрежа капацитета за рециклирање у Србији.

- Капацитет рециклирања од најмање 280.000 t/год. би обезбедио достизање циљева за процену генерисања овог отпада од 400.000 тона.

Имајући у виду тренд раста грађевинске индустрије у Србији, постоји велики потенцијал за коришћење рециклираних компоненти које могу директно да замене сирове материјале. Осим тога, обновљена цигла може заменити глину у производњи цемента. Тако се могу очувати природни ресурси, као и простор на депонијама.

На основу података о генерисању отпада од грађења и рушења и техничких циљева рециклирања, најмање око 200.000 t/год. сировог материјала могло би да се замени рециклираним агрегатима ако би били инсталирани адекватни капацитети за рециклирање.

### 6.2.3. Претпоставке у вези са опасним отпадом

Полазна тачка у анализи процене трошкова опасног отпада је пројектована укупна количина произведеног ОО укључујући и дату структуру. Разматране су следеће чињенице (као што је приказано у Одељку 5.2.4):

- Укупне произведене количине ОО од 284-300,000 тона/год.;

- Укупна количина третираног ОО од 184-200,000 тона/год.;

- Укупна количина ОО која је подвргнута физичко-хемијском третману до 47.000 тона годишње (укључујући отпад из домаћинства);

- Укупна количина ОО која ће се депоновати до 38.000 тона/годишње.

Специјални токови ОО (WEEE, B&A, ELV итд) се не разматрају у овом документу имајући у виду да су ове категорије ОО предмет других директива и трошкови се израчунавају у одговарајућим DSIP-овима.

## 6.3. Процена трошкова имплементације директиве

### 6.3.1. Трошкови за управљање чврстим комуналним отпадом

Трошкови управљања системом комуналног чврстог отпада, оцењени у Програму подршке за заштиту животне инфраструктуре (који је финансиран од стране Шведске), су:

- Техничке мере за спровођење одвајања на извору: 56,981,531 ЕУР;

- Техничке мере за спровођење секундарне сепарације: 60,487,014 ЕУР;

- Техничке мере за успостављање линија за компостирање зеленог отпада: 31,370,000 ЕУР

- Техничке мере за примену кућног компостирања: 46,586,940 ЕУР.

Табела 24. приказује поделу укупних инвестиционих трошкова успостављања инфраструктуре за специфичне активности везане за WFD у регионалним системима управљања комуналним отпадом у Србији.

Табела 24. Инвестициони трошкови за достизање циљева везаних за ЧКО

|  | Регион | Количина отпада,t/год. | Примарна сепарација, EУР | Секундарна сепарација, EУР | Компостирање зеленог отпада, EУР | Кућно компостирање, EУР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сремска Митровица | 66,894 | 962,800 | 575,000 | 210,000 | 1,430,954 |
| 2 | Панчево | 54,128 | 1,360,000 | 1,162,500 | 410,000 | 776,325 |
| 3 | Инђија | 79,126 | 2,846,443 | 2,067,795 | 1,435,000 | 1,810,490 |
| 4 | Ужице | 117,838 | 3,358,704 | 0 | 1,845,000 | 2,562,249 |
| 5 | Пирот | 28,772 | 997,979 | 864,445 | 820,000 | 685,159 |
| 6 | Кикинда | 52,880 | 1,874,930 | 1,476,841 | 1,025,000 | 1,042,863 |
| 7 | Лапово | 40,931 | 1,352,758 | 1,178,813 | 1,230,000 | 1,118,482 |
| 8 | Јагодина | 62,794 | 1,845,985 | 1,717,938 | 820,000 | 1,415,935 |
| 9 | Лесковац | 91,833 | 2,966,167 | 2,400,356 | 1,845,000 | 2,429,322 |
| 10 | Суботица | 98,362 | 0 | 0 | 0 | 1,736,351 |
| 11 | Ваљево | 123,257 | 1,296,152 | 8,047,785 | 2,255,000 | 3,296,378 |
| 12 | Зрењанин | 65,209 | 2,419,593 | 3,236,210 | 1,025,000 | 1,689,351 |
| 13 | Нова Варош | 34,160 | 1,090,572 | 502,690 | 820,000 | 811,830 |
| 14 | Врање | 47,604 | 1,170,396 | 1,346,367 | 1,230,000 | 1,005,879 |
| 15 | Београд | 652,019 | 8,625,000 | 0 | 2,870,000 | 4,753,446 |
| 16 | Нови Сад | 221,943 | 4,827,325 | 12,446,000 | 1,640,000 | 2,891,325 |
| 17 | Ниш | 130,759 | 1,085,000 | 3,275,921 | 1,640,000 | 2,526,608 |
| 18 | Сомбор | 67,712 | 2,577,839 | 1,835,782 | 1,025,000 | 1,724,958 |
| 19 | Вршац | 35,419 | 994,217 | 1,037,911 | 820,000 | 783,224 |
| 20 | Зајечар | 79,548 | 2,473,638 | 1,462,890 | 1,435,000 | 1,804,442 |
| 21 | Смедерево | 53,863 | 1,319,247 | 1,500,961 | 410,000 | 926,484 |
| 22 | Крагујевац | 86,118 | 1,950,000 | 5,920,000 | 1,025,000 | 1,359,657 |
| 23 | Краљево | 126,838 | 3,041,083 | 3,189,300 | 1,230,000 | 2,369,567 |
| 24 | Крушевац | 76,803 | 2,377,565 | 2,051,020 | 1,230,000 | 2,035,361 |
| 25 | Пожаревац | 58,570 | 2,051,976 | 1,615,820 | 1,640,000 | 1,673,484 |
| 26 | Лозница | 44,874 | 1,755,515 | 1,278,177 | 1,025,000 | 1,667,752 |
| 27 | Недефинисано | 8,529 | 360,647 | 296,491 | 410,000 | 259,063 |
|  | Укупно | 2,606,781 | 56,981,531 | 60,487,014 | 31,370,000 | 46,586,940 |

Извор: Инструмент за планирање инвестиција, развијен у оквиру Програма за подршку инфраструктуре животне средине, који финансира Шведска (од марта 2018. године)

Табела 25. Динамика инвестиција за достизање циљева за рециклажу комуналног отпада, ЕУР

Извор: Инатрумент за планирање инвестиција, развијен у оквиру Програма за подршку инфраструктуре животне средине, који финансира Шведска (од марта 2018. године)

Слика 4. Динамика инвестиција за постизање циљева за комунални отпад, ЕУР

Извор: Инструмент за планирање инвестиција, развијен у оквиру Програма за подршку инфраструктуре животне средине, који финансира Шведска (од марта 2018. године)

Tабелa и графикон изнад приказују  динамику инвестиција потребних за остваривање циљева везаних за комунални отпад у наредном периоду. Уочене активности у оквиру прве и друге фазе инвестирања представљене у инструменту за планирање инвестиција, укључујући раздвајање на извору, секундарно одвајање, компостирање зеленог отпада и кућно компостирање, требало би да се остваре до 2029. године. Додатно се очекује око 5,300,000 ЕУР за информативне кампање везане за примарну селекцију отпада и кућно компостирање. У Табели 26 је приказана анализа трошкова информативних кампања везаних за примарну селекцију и компостирање по регионима.

Табела 26. Трошкови информативних кампања везаних за постизање циљева , по регионима

Извор: Инструмент за планирање инвестиција, развијен у оквиру Програма за подршку инфраструктуре животне средине, који финансира Шведска (од марта 2018. године)

### 6.3.2. Трошкови управљања отпадом од грађења и рушења

Овај отпад углавном се одлаже на депоније или сметлишта. Рециклирају се само мале количине асфалта (углавном на месту производње). Грађевински отпад као релативно инертан материјал такође се користи за прекривање депонија и сметлишта. Потенцијал за рециклирање/поновно искоришћење отпада од грађења и рушења процењује се на око 80% произведеног отпада.

Будући да овај отпад углавном представља неопасан ток отпада, надлежности за управљање углавном припадају јединицама локалне самоуправе. Неконтролисано одлагање грађевинског отпада у животну средину треба спречити. У складу са Стратегијом управљања отпадом, од јединица локалне самоуправе се тражи да утврде локације за одлагање путем релевантних планских докумената.

Власник грађевинског отпада сноси трошкове управљања отпадом и обезбеђује услове за одвојено сакупљање и привремено складиштење грађевинског отпада на градилишту. Приликом предаје одговорности за управљање овим отпадом од произвођача отпада трећој страни (нпр. сакупљачу отпада, оператеру за третман отпада), трошкови би требало да покрију све накнадне кораке управљања овим отпадом. То укључује могуће накнаде за депоније, трошкове третмана/рециклирања, као и трошкове транспорта.

Да би се постигао циљ од 80% рециклирања отпада, у Стратегији управљања отпадом је процењена акумулирана инвестиција за период 2010-2019. од 58 милиона ЕУР. Стратегија такође предвиђа обавезно рециклирање грађевинског отпада у стационарним или мобилним постројењима. При томе се отпад од рушења одваја и рециклира у секундарни грађевински материјал, док се други рециклабилни материјали као што су папир, стакло и пластика морају одвојити од грађевинског отпада и доставити особама које имају дозволу за сакупљање, обраду и складиштење таквих материјала. Мере предвиђене Стратегијом још увек нису спроведене .

Према оцени међународних и домаћих стручњака за отпад, најбоља опција за Србију била би да успостави мрежу мањих капацитета за одлагање отпада опремљених одговарајућом мобилном механизацијом. Подаци прикупљени на српском тржишту указују на могућност успешног третмана отпадног грађевинског материјала са специјализованом мобилном опремом. Пројектовани број постројења се заснива на концепту да ће се отпад од изградње и рушења третирати у неколико општина (као и управљање регионалним комуналним отпадом). Овај концепт се препоручује имајући у виду релативно ниске оперативне трошкове (трошкове транспорта мобилне механизације). Поред тога, овај приступ даље подстиче развој модела јавно-приватног партнерства у управљању отпадом, што значи да би у овом случају све општине у Србији требало да обезбеде одговарајућу локацију за овај отпад као и за рециклирани отпад. Средства за улагање у опрему (мобилне машине) обезбедили би приватни инвеститори.

Имајући у виду предвиђени регионални концепт управљања отпадом и пројектовану количину произведеног отпада од грађења и рушења на годишњем нивоу (300.000 - 400.000 тона) који би требало третирати, препоручује се да се обезбеди једно мобилно постројење по региону. Ова постројења третирају неопасни отпад (асфалт, плочице, опеке, природни камен, керамика и шут), а резултат обраде су фракције различитих величина као крајњи производ за даљу употребу. Ако се у наредним годинама значајно повећа количина грађевинског отпада, много више од процењене, биће потребно повећати број мобилних постројења у регионима у одговарајућем обиму.

Имајући у виду тај приступ, процењено је да укупна потребна инвестиција за управљањем C&D отпадом износи 15,450,000 ЕУР. Јединични трошкови и укупни трошкови третмана овог отпада приказани су у табели испод:

Табела 27. Трошкови постројења за третман отпада од грађења и рушења, ЕУР

| Број региона | Број општина | Трошкови инфраструктуре | Трошкови мобилних постројења | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 50,000 | 250,000 | 8,100,000 |
|  | 147 | 50,000 |  | 7,350,000 |
|  |  |  |  | 15,450,000 |

Напомене:

- Инфраструктурни трошкови укључују трошкове за припрему одговарајућих локација за постројења за третман отпада.

- Претпоставља се да би сваки регион имао најмање 1 (једну) централну локацију за третман и одлагање отпада, а свака општина би такође имала и једну (једну) локацију

### 6.3.3. Трошкови управљања опасним отпадом

Процена трошкова за управљање опасним отпадом врши се за:

- изградњу регионалних складишта за опасни отпад у пет региона Србије;

- изградњу два објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља у комбинацији са складишним јединицама за течне и лепљиве индустријске специјалне токове отпада као што су растварачи, киселине, базе итд, с једне стране, и уљани отпад и раствараче са друге стране;.

- изградњу пет малих регионалних капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада евентуално у комбинацији са капацитетима за припрему горива из отпда (RDF) из органских опасних токова отпада;

- изградњу једног постројења за депоновање неорганског индустријског опасног отпада.

Укупна вредност потребних инвестиција је процењена на 33.000.000 евра. Јединични трошкова и укупни инвестициони трошкови за третман опасног отпада приказани су у Табели 28.

Табела 28. Инвестициони трошкови постројења за третман и одлагање опасног отпада ОО, ЕУР

| Врста објекта | Број објеката | Трошак једног посроје-ња | Вредност инвестиције |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионални складишни објекат за опасан отпад ( ОО ) | 5 | 800,000 | 4,000,000 |
| Објект за физичко-хемијски третман ОО | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 |
| Спалионица за ОО (медицински отпад) | 5 | 600,000 | 3,000,000 |
| Депонија за ОО | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Укупно |  |  | 33,000,000 |

Извор: Прорачун консултанта

### 6.3.4. Резиме процене

Инвестициони трошкови за имплементацију WFD, поред трошкова, процењених у складу са другим директивама о сектору отпада, приказани су у Табели 29.

Табела 29. Укупни процењени инвестициони трошкови за WFD, ЕУР

| Мере за: | Инвестициони трошкове |
| --- | --- |
| достизање 50% рециклирања комуналног отпада - у DSIP-у за Директиву о депонијама | 195,425,485 |
| Достизање 70% рециклаже отпада од грађења и рушења | 15,450,000 |
| обезбеђивање адекватне мреже постројења за третман опасног отпада | 33,000,000 |
| Информативне кампање за грађане - у DSIP-у за Директиву о депонијама | 5,300,000 |
| Укупно | ~ 250,000,000 |
| Укупно за DSIP за WFD (без двоструког рачунања трошкова из DSIP-а за Директиву о депонијама) | ~ 50,000,000 |

Напомена:

- Систем управљања комуналним отпадом укључује примарну, секундарну сепарацију отпада и активности за компостирање зеленог и кућног отпада.

- Систем управљања отпадом од грађења и рушења укључује успостављање подручја за третман грађевинског отпада и отпада од рушења који тренутно не постоје.

- Систем управљања опасним отпадом укључује успостављање регионалних складишта за опасан отпад; успостављање постројења за физичко-хемијски третман; успостављање регионалних постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада; успостављање једне депоније за неоргански индустријски опасан отпад

7. Извори финансирања

Да би се развио одговарајући инвестициони план, веома је важно анализирати како се потребе процењених трошкова могу финансирати из постојећих и евентуално нових извора финансирања.

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе с једне стране, и значајна средства потребна да сектор управљања отпадом испуни захтеве WFD с друге стране,

комбинација домаћих и страних извора ће бити коришћена у Србији. Домаћи извори који се историјски користе за финансирање сектора отпада у Србији укључују углавном државне и општинске приходе и накнаде које плаћају корисници услуга прикупљања комуналног отпада. Убудуће ће пуна накнада за повраћај трошкова морати да буде главни извор финансирања како би се испунили захтеви директиве по принципу „загађивач плаћа”. Страни извори обухватају грантове и зајмове међународних финансијских организација или билатералних донатора.

Сви извори финансирања су укратко представљени у наставку. Неки извори финансирања могу се користити само за финансирање издатака за капиталне инвестиције; неки извори се могу користити за финансирање капиталних и оперативних трошкова.

Детаљна анализа средстава коришћених у претходним годинама указује на то да је највећи део средстава за инвестиције у сектору чврстог отпада потекао од међународних финансијских институција (70%), а остатак из домаћих извора (30%). Генерално посматрано, извори финансирања за управљање отпадом долазе из:

- јавног буџета и фондова за животну средину;

- сопствених извора; и

- иностраних кредита и грантова.

## 7.1. Јавна комунална предузећа

У Србији су локалне самоуправе, које су одговорне за комуналне услуге, делегирале пружање ових услуга у пракси јавним комуналним предузећима (ЈКП), која су у власништву општина и којима управља општина. Већина ових ЈКП је специјализована за једну област пружања услуга. Међутим, у области услуга везаних за отпад, чест је случај да се компаније које се баве отпадом баве и другим активностима као што су чишћење улица, уређење јавних површина и грађевински радови.

С обзиром на то да не постоји одвојено рачуноводство за ове различите активности, степен покрића трошкова за услуге отпада је тешко проценити. Локалне самоуправе (тј. општинска већа) имају велику аутономију у одређивању тарифа за комуналне услуге за различите групе потрошача, што их је учинило подложним локалним политичким утицајима. Важно ограничење које намеће влада је да повећање тарифа не премашује предвиђену годишњу стопу инфлације независно од кретања оперативних трошкова и инвестиционих потреба.  На тарифе за домаћинства за сакупљање и одлагање отпада повољно утичу значајне субвенције наметањем знатно виших тарифа за индустријске и комерцијалне клијенте, иако за то не постоји економска оправданост.

Не постоји формална методологија за утврђивање цене услуге сакупљања отпада, која има за циљ да обезбеди одређивање тарифа које покривају трошкове.

Поред неадекватних тарифа за пружене услуге, финансијски проблеми многих ЈКП постали су сложени због неефикасног рада (превелик број запослених), лошег управљања и ниског степена наплате рачуна. Не постоје подстицаји за ЈКП да побољшају свој економски и финансијски учинак. Не постоје уговори о пружању услуга између општина и њихових ЈКП који дефинишу шта се очекује од сваке компаније нити

ресурси доступни за постизање тих циљева. Капацитети за праћење локалних самоуправа у погледу питања ефикасности су прилично ограничени.

Постојећи нивои тарифа за комуналне услуге које се пружају приватним домаћинствима су прилично ниски. Подаци из анкета о буџету домаћинстава указују на то да приуштивост комуналних услуга није проблем за домаћинства са просечним приходима. Расходи за услуге управљања чврстим отпадом чинили су само 0,3% просечног месечног прихода домаћинстава у Србији у 2012. години (Табела 30).

Табела 30. Анкета о  буџету домаћинстава: расходи за услуге отпада, % прихода домаћинства

| Домаћинства | Плаћање за услуге везане за отпад као % од прихода домаћинства |
| --- | --- |
| Београд | 0.4 |
| Војводина | 0.4 |
| Северна Србија | 0.2 |
| Јужна Србија | 0.3 |
| Просечно | 0.3 |

Извор: Завод за статистику, Анкета о буџету домаћинстава, 2012.

Не постоји опште прихваћени међународни критеријум за приуштивост услуга везаних за  отпад који би одговарао специфичним локалним околностима појединачних земаља, али је вредно напоменути да међународне финансијске институције (IFIs), као што су Светска банка и Европска банка за обнову и развој (EBRD), често узимају као мерило да накнаде за отпад и воду у комбинацији не би требало да  прелазе 4% просечног прихода домаћинства (обично 1% за услугу чврстог отпада). Све ово сугерише да постоји довољно простора за побољшање финансијског положаја комуналних услуга путем (постепеног) повећања тарифа (посебно за домаћинства) до нивоа који покрива трошкове.

Постоје и други начини и средства за побољшање финансијског положаја, који укључују обезбеђивање високог степена наплате потраживања и побољшање укупне ефикасности пружања услуга. Ипак, приуштивост услуге прикупљања отпада наставља да буде проблем за домаћинства са нижим приходима, за које тек треба осмислити одговарајуће инструменте (као што је циљана социјална помоћ). Садашњи преовлађујући систем је да општинска већа одлучују о смањењу тарифа за одређене категорије социјално угрожених лица, често без давања надокнаде ЈКП за мањак прихода који због тога настаје.

Тренутно је пракса да на крају буџетске године, ЈКП припремају план својих активности са свим оперативним трошковима. Важна чињеница је да ови трошкови нису тестирани на реалним тржишним условима, јер не постоји друга компанија са којом могу да се пореде. Поред тога, стандардизовани елементи трошкова, бројке и индикатори (на пример: број запослених по јединици услуге, број запослених по клијенту, потрошња горива по јединици удаљености, итд.) нису предмет поређења и праћења.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије недавно је израдило нову Уредбу о обављању комуналних делатности. Ова Уредба наводи минималне услове и критеријуме које треба да испуњавају комунална предузећа у циљу обављања активности управљања комуналним отпадом.

## 7.2. Тарифе за услуге отпада

Будући да се управљање отпадом заснива на накнади и на принципу „загађивач плаћа“, накнаде за сакупљање, третман и одлагање отпада које плаћају корисници би у идеалном случају требало да покрију све инвестиционе и оперативне трошкове и трошкове одржавања.

Карактеристике тарифног система за услуге комуналног отпада су прилично сличне међу различитим општинама у Србији. Генерално, тарифни систем разликује две главне категорије купаца: 1) појединци (домаћинства) и 2) правна лица (компаније). Основа за накнаду је величина стамбеног или пословног простора (у m2), што не ствара никакве подстицаје за смањење количине отпада.

На основу података добијених од Пословног удружења комуналних предузећа у Србији (ПУ „КОМДЕЛ”), цена услуга сакупљања отпада, од марта 2017. године, и подаци о захтеваним (очекиваним) нивоима цена (обрачунатим или званично поднетим захтевима за повећање цене) приказани су у табели испод. У будућности, накнаде за управљање отпадом ће се обрачунавати одвојено за сваки регион и биће коришћене као компонента у израчунавању накнаде за прикупљање отпада коју су утврдила ЈКП и које плаћају грађани. То ће захтевати детаљну анализу.

Табела 31. Тарифе за услуге прикупљања отпада, 2017

Напомена:

* Изворне цене за грађане Неготина, Новог Сада, Сечња, Србобрана, Свилајнца и Темерина формиране су према домаћинству или броју чланова домаћинства.

** У Врбасу, тарифе за домаћинства се заснивају на дистрибуираном броју канти месечно. При израчунавању просечне цене, израчунавање цене у РСД/m2 извршено је на основу просечног трочланог домаћинства и просечне површине стана од 60 m2. У Нишу, Шапцу, Ужицу, Пироту и Чајетини, трошкови одлагања отпада су такође укључени у цену као додатна ставка.

Цене су приказане у динарима без пореза на додату вредност од 10% (ПДВ).

Просечна цена услуга сакупљања отпада (тарифа за домаћинства) за посматране компаније (ЈКП) је 5,43 РСД/m2. Тарифа за правна лица је 2,3 пута већа него за домаћинства и у просеку износи 12,43 РСД/m2 месечно. Ове цене генерално омогућују покривање само оперативних трошкова (не у случају свих компанија), док се сви остали трошкови покривају из општинског буџета.

Постоје месечне паушалне накнаде за одређене категорије малих комерцијалних и одређених институционалних клијената. У граду Београду, таква паушална накнада се примењује до одређене величине простора (30 m2), након чега се наплаћују додатни трошкови по m2 (види табелу испод). Сакупљањем, транспортoм и одлагањем отпада на депонијu управља градско предузеће за отпад (ЈКП „Градска чистоћа”). Приходи од тарифа за услугу прикупљања отпада у протеклим годинама су, у принципу, били довољни да покрију основне оперативне трошкове без трошкова за поправке и одржавање. Капитални издаци се обично финансирају директно из општинског буџета.

Просечан степен наплате потраживања за прикупљање отпада у протеклим годинама била је око 85%. Међутим, види се много нижи степен наплате потраживања од домаћинстава. Одређене категорије појединаца, нарочито домаћинства са ниским примањима, имају користи од попуста на основне тарифе о којима одлучује општинско веће. Одговарајући дефицит прихода се не надокнађује из градског буџета. На пример, тарифе које су у априлу 2014. године примењене у Београду од стране градског предузећа за отпад ЈКП „Градска чистоћа” порасле су за 6,4 одсто за сваку категорију купаца, у поређењу са тарифама које су примењене у 2010. години. То је много мање од кумулативног повећања индекса потрошачких цена који је износио око 29% у 2013. години у поређењу са 2010.

Табела 32. Месечне накнаде за прикупљање комуналног отпада у Београду

Напомена: Тарифе за 2014. годину примењиве од априла 2011. године. Цифра у ЕУР је израчуната на основи средњег месечног курса у марту 2014: 1 € = 115,84 РСД.

Извор: Економска комисија УН за Европу - Преглед стања  у области животне средине 3. ревизија , фебруар 2015.

Прелазак на економске цене комуналних услуга је регулисан и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним услугама.

У Закону о јавним предузећима, цене комуналних услуга су изузете од додатне контроле државних органа. То значи да локалне самоуправе могу слободно, без страха од било каквих казни (на пример: заустављање трансфера преносивих средстава), одредити ниво цена комуналних услуга у складу са стварним потребама и платним могућностима корисника услуга.

Локална ЈКП која су одговорна за сакупљање отпада обично се суочавају са препрекама за наплату због следећих чињеница:

- Социјална питања. У Србији се комуналне услуге традиционално сматрају делом минималног животног стандарда грађана. Постоји недостатак спремности да се уведу ригорозније мере против грађана који не плаћају своје рачуне за комуналне услуге;

- Политичка питања. Повећање цена комуналних услуга и наметање строгих мера за наплату потраживања углавном нису популарне мере;

- Недостатак ефикасних инструмената за покретање извршења у наплати дугова - српски судови су генерално веома спори у свом раду.

Под претпоставком да ће се у будућности инвестициони трошкови покрити из спољних финансијских извора (банкарски кредити, грантови итд). Изазов ће бити да се осигура дугорочна финансијска одрживост будућих система за прикупљање отпада и да се уведе тарифа за крајње кориснике која покрива целокупне трошкове (домаћинства, индустрије, институције).

## 7.3. Зелени фонд

Влада је 2004. године основала Национални фонд за заштиту животне средине са статусом независног правног субјекта. Општи мандат Фонда био је финансирање пројеката за побољшање заштите животне средине у земљи. Није било директног финансирања институција. За финансирање (или суфинансирање) ових пројеката, Фонд се ослањао на приходе од низа наменских такси и накнада везаних за животну средину које је прикупио Трезор. Текући расходи Фонда су директно финансирани из државног буџета.

Подршка коју Фонд пружа домаћим правним субјектима, као што су локалне самоуправе, комунална предузећа и индустријска предузећа, може бити у облику грантова, зајмова и субвенција. Фонд је у потпуности почео са радом 2006. године. Закон о Фонду за заштиту животне средине из 2009. године („Службени гласник РС,” бр. 72/09, 101/11) формално је регулисао активности, организацију и финансирање Фонда.

Фонд је финансирао широк спектар пројеката који су били у складу са утврђеним приоритетима националне политике, укључујући мониторинг квалитета ваздуха, заштиту вода и заштиту природе и биодиверзитета. Велики нагласак је стављен на побољшање управљања отпадом, посебно на санацију сметлишта, подршку за изградњу регионалних депонија и подстицаје за рециклирање.

Временом је снажан раст наменски прикупљених прихода значио да је Фонд користио свега четвртину од укупно остварених прихода за финансирање заштите животне средине у Србији у периоду 2010–2012. Иако је Фонд редовно извештавао јавност о развоју својих годишњих прихода, то није био случај за годишње издатке за подржане пројекте. Годишњи финансијски извештај је достављен надлежном министарству, али није био доступан широј јавности. Капацитети за управљање пројектима, укључујући мониторинг су били ограничени. Није извршена ревизија ефикасности пословања Фонда и еколошке ефикасности расподеле ресурса.

У контексту напора да се постигне напредак у консолидацији буџета и повећа укупни „фискални капацитет” смањењем расхода, Влада је сматрала да строго наменско располагање средствима Фонда више није оправдано. Наменско коришћење ових и других извора прихода укинуто је крајем септембра 2012. године. Истовремено је утврђено да је Фонд „непотребан” и он је укинут. Функције Фонда су пренете на министарство надлежно за заштиту животне средине. Домаће финансирање заштите животне средине (на националном нивоу) сада се у потпуности ослања на годишња издвајања средстава из државног буџета.

Влада је наставила да наплаћује накнаде које су плаћали загађивачи и усмерила ове приходе у државни буџет. Прикупљање накнада на овај начин није омогућило редовно и систематско финансирање сектора заштите животне средине и омогућило је додељивање прикупљених такси и у друге сврхе.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” број 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. закон, 43/11-УС и 14/16) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда. Зелени фонд је основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова одлука се примењује од 1. јануара 2017. године. Зелени фонд је основан као .  буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине..   У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени. гласник РС”, Број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, Број 31/18).

Средства за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине обезбеђују се из:

1) апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита;

3) других јавних прихода.

Правни оквир за примену економских инструмената у области животне средине је успостављен и заснован на принципима „загађивач плаћа“ и корисник плаћа, као и на начелу „одговорности“. Приходи прикупљени од стране обвезника плаћања накнада су приход буџета Републике Србије.

Влада Србије је у 2016. години издвојила више од 1,09 милијарди РСД за финансирање управљања отпадом (око 8,84 милиона ЕУР), а 558 милиона РСД долази из локалних буџета (око 4,54 милиона ЕУР) што укупно чини око 0,0025% БДП-а за 2016. годину.

Потенцијални проблем који произлази из управљања средствима опредељеним за заштиту животне средине је како се расположива средства могу расподелити између различитих сектора животне средине или чак у вези расподеле тих средстава унутар сваког сектора.

## 7.4. Фондови за заштиту животне средине локалних самоуправа

Од 2016. године, када су извршене измене и допуне Закона о буџетском систему, средства која се наплаћују од крајњих корисника услуга сакупљања отпада могу се планирати у друге сврхе без законских ограничења, а осим заштите животне средине могу се користити од стране других буџетских корисника. Постоји неколико примера значајног смањења или чак престанка рада локалних буџетских фондова за животну средину због горе наведених измена и допуна Закона о буџетском систему.

Следеће табеле показују неусклађеност између укупних прихода и укупних трошкова Фондова за заштиту животне средине локалних самоуправа (LGEPFs).

Табела 33. Приходи и расходи за заштиту животне средине локалних фондова (LGEPFs), РСД

| Година | Приход | Расход |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 3,430,671,473 | 1,660,283,300 |
| 2011 | 4,163,808,015 | 3,234,997,555 |
| 2012 | 2,645,766,582 | 2,971,895,586 |
| 2013 | 3,016,318,383 | 2,563,212,498 |
| 2014 | 4,111,880,625 | 2,881,001,790 |
| 2015 | 4,530,621,775 | 3,552,265,989 |

Извор: Предмет политике, Центар за европску политику, април 2017.

Табела 34. Број и проценат локалних фондова за заштиту животне средине са већим приходима у односу на потрошњу

| Година | Број локалних фондова (LGEPFs) | Удео издатака за заштиту животне средине,% |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 127 | 87,6% |
| 2011 | 121 | 83,5% |
| 2012 | 85 | 58,6% |
| 2013 | 78 | 51,7% |
| 2014 | 97 | 66, 9% |
| 2015 | 89 | 62,7% |

Извор: Предмет политике, Центар за европску политику, април 2017.

## 7.5. Инострани кредити и грантови

Билатерални и мултилатерални кредити и грантови, као и кредити међународних финансијских иституција и директна страна улагања коришћени су за финансирање активности управљања отпадом у Србији. Имајући у виду захтеве за неопходним улагањима у побољшање система управљања отпадом и веома ограничене домаће изворе, очигледно је да ће велики део будућих инвестиција бити финансиран из спољних финансијских извора. Табела 35. показује укупна улагања у сектор чврстог отпада по изворима финансирања у периоду 2010-2016.

Табела 35. Укупна улагања у сектор чврстог отпада по изворима финансирања (2010-2016), ЕУР

| Пројекат/Програм | Извор | Сума |
| --- | --- | --- |
| Регионални центар за управљање отпадом Дубоко (9 општина) | EУ/CARDS | 4 000 000 |
|  | EBRD | 5 000 000 |
|  | Општине | 1 500 000 |
|  | EP | 2 100 000 |
|  | Sida | 2 300 000 |
|  | Француска | 300 000 |
| Регионално управљање отпадом Пирот (4 општине) | EУ/CARDS |  |
|  | Општине | 11 188 546 |
|  | Министарство |  |
| Регионални центар за управљање отпадом Суботица (7 општина) | EУ/IPA | 20 000 000 |
|  | Општине | 800 000 |
|  | Министарство | 3 200 000 |
| Регионални центар за управљање отпадом Сремска Митровица (две општине) | EУ/IPA | 5 020 000 |
|  | Министарство | 1 300 000 |
| Средства из иностраних извора |  | 38,720,000 |
| Средства из локалних извора |  | 17,988,546 |
| Укупно |  | 56,708,546 |

Извор: Пројекат FIEAS

Очигледно је да се највећи дeо инвестиција - 38,7 милиона еура или 68% финансира коришћењем страних извора, а остатак коришћењем домаћих извора. Просечно годишње финансирање из страних извора износило је око 5,5 милиона ЕУР за овај период.

Инвестиције су додељене за различите пројекте управљања отпадом, тј. успостављање четири регионална центра за управљање отпадом, како би се значајно побољшала услуга прикупљања комуналног отпада. Осим регионалног центра за управљање отпадом у Пироту, који се финансира из локалних општинских фондова, сви други пројекти се углавном финансирају из спољних извора финансирања (IPA, ЕУ и ЕBRD).

Средства из ЕУ су један од главних извора инвестиција, али доступност таквих фондова у великој мери зависи од квалитета предложених пројеката и испуњавања неопходних предуслова, као што су одређени капацитети и суфинансирање од стране државе или локалних власти. Страни кредитори или приватни оператери желе да буду сигурни да су пројектоване количине и токови отпада реално процењени и оствариви. Пројектоване накнаде за кориснике треба да покрију укупне трошкове, а потребно је обезбедити и дугорочно одржив пословни модел.

## 7.6. Извори финансирања плана имплементације

Процењује се да ће се различити извори финансирања користити за покривање инвестиционих активности за постизање циљева ЕУ: национални извори, приватни фондови, ЕУ грантови, билатерална/мултилатерална донаторска средства и зајмови, ако су доступни. Имајући у виду претходно искуство у финансирању сличних активности, узете су у обзир следеће претпоставке:

- Очекује се да ће већина средстава за инвестиције потицати из различитих националних извора (око 60%).

- Приватна средства (око 27%) кроз механизме јавно-приватног партнерства представљају прихватљив модел финансирања, ако је могућ. Овај модел даје могућност да се смање јавна средства за инвестиције, убрза процес инвестирања и повећа оперативна ефикасност. Као предуслов, неопходно је створити повољне услове за интензивније укључивање приватног сектора у управљање отпадом.

- Процењује се да ЕУ фондови учествују са око 10%, имајући у виду да се већина ових средстава углавном користи за финансирање других врста активности (депоније, потпуна ремидијација, итд).

- Кредити би незнатно допринели финансирању ових активности (око 2%), ако су доступни, и

- Донаторска средства представљају најмањи део (око 1%), а очекује се да ће се постепено и смањивати током времена.

Табела 36. Преглед очекиваних извора финансирања

| Извор | Допринос,% |
| --- | --- |
| Национални извори | 60 |
| Приватни сектор | 27 |
| Бесповратна средства ЕУ | 10 |
| Кредити | 2 |
| Билатерални донатори | 1 |
| Укупно | 100 |

Имајући у виду просечну историјску потрошњу за досадашње инвестиционе пројекте за чврсти отпад и имајући у виду будућу доступност финансирања, финансирање инвестиција које се односе само на C&D отпад и управљање опасним отпадом, како је оцењено у DSIP-у не би требало да буде препрека за несметану имплементацију WFD. Међутим, како је описано, имплементација WFD зависи од имплементације Директиве о депонијама и планираних регионалних центара за управљање отпадом.

# 8. Спровођење члана 11.

Анализе показују да  захтев да се повећа припрема за поновну употребу и рециклирање отпадних материјала као што су најмање папир, метал, пластика и стакло из домаћинстава и евентуално из других извора, уколико су ови токови отпада слични отпаду из домаћинстава, на минимум од укупно 50% тежине,( тачка а другог подстава члана 11 (2)), може бити достигнута у Републици Србији до 31. децембра 2039. Године.

Србија ће обезбедити постепено повећање стопе отпадних материјала из домаћинстава и могуће из других извора све док су ови токови отпада слични отпаду из домаћинстава који се припрема за поновну употребу и рециклирање (у даљем тексту: „стопа рециклирања отпада из домаћинстава“) према следећој шеми:

- До 31. децембра 2025. године, стопа рециклирања отпада из домаћинстава повећаће се на укупно 25% по тежини;

- До 31. децембра 2030. године, стопа рециклирања отпада из домаћинстава повећаће се на 35% по тежини;

- До 31. децембра 2035. године, стопа рециклирања отпада из домаћинстава повећаће се  на укупно 45% по тежини;

- До 31. децембра 2039. године, стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се на укупно 50% по тежини.

Пројекције на којима се то заснива када су у питању генерисање и количине рециклирања отпада из домаћинстава су:

Табела37. Пројекције количина произведеног и рециклираног отпада из домаћинстава, у тонама

| Рециклирање секундарних сировина и био-отпад | 2025 | 2030 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биолошки третман/кућно-компостирање (1) | 99 223 | 268800 | 462600 | 514 000 |
| Механичко-биолошки третман (1) | 100448 | 175200 | 208800 | 232 000 |
| Рециклирање амбалажног отпада (2) | 260833 | 369000 | 400000 | 400 000 |
| Рециклирање WEEE(3) | 20242 | 25000 | 40000 | 49 000 |
| Рециклирање папира, осим амбалаже (4) | 128000 | 140000 | 237600 | 264 000 |
| Рециклажа метала, осим амбалаже (4) | 20000 | 24000 | 37800 | 42 000 |
| Компостирање зеленог отпада од одржавања јавних површина (путева, паркова) (1) | 48409 | 65600 | 90000 | 100 000 |
| Припрема за поновну употребу (5) | 15000 | 25000 | 35000 | 40 000 |
| Укупно рециклирање | 692155 | 1092600 | 1511800 | 1 641 000 |
| Укупно ЧКО | 2807218 | 3120105 | 3315046 | 3 315 046 |
| Стопа рециклирања | 25% | 35% | 45% | 50% |

Извор: DSIP-ови за Директиву о депонијама, за Директиву о WEEE и за Директиву о амбалажи као и калкулације консултаната

Захтев да се повећа припрема за поновно искоришћење и рециклирање материјала, укључујући и затрпавање користећи отпад да замени друге материјале, код неопасног отпада из грађења и рушења, изузев природног материјала дефинисаног у категорији 17 05 04 на листи отпада до најмање 70% од укупне тежине (тачка б другог подстава члана 11 (2)), може бити достигнута у Републици Србији до 31. децембра 2039. године.

Србија ће обезбедити постепено повећање стопе рециклаже неопасног отпада из грађења и рушења, искључујући природни материјал дефинисан у категорији 17 05 04, на листи отпада који се поново користи и рециклира , укључујући и поступке затрпавања отпадом ради замене других материјала (у даљем тексту: „стопа поновног искоришћења/рециклирања отпада од грађења и рушења”), према следећој шеми:

- До 31. децембра 2029. године стопа рециклирања отпада од грађења и рушења повећаће се на  40% од укупне тежине;

- До 31. децембра 2034. године, стопа рециклирања отпада од грађења и рушења повећаће се на 70% од укупне тежине;

Основне пројекције производње и количине рециклираног отпада од грађења и рушења су следеће:

Табела 38. Пројекције производње и количина рециклираног отпада од грађења и рушења,тона

| Година | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- |
| Генерисање отпада од грађења и рушења (сакупљено као одвојени ток отпада) | 330,000 | 400,000 |
| Укупно рециклирање отпада од грађења и рушења | 132,000 | 280,000 |

Мере које се односе на успостављање адекватне мреже постројења за третман опасног отпада у Србији биће имплементиране до 2035. године.

Укључујући припрему за поновну употребу и рециклирање.

Укључујући припрему за поновну употребу, рециклирање и другу опорабу материјала, укључујући и затрпавање са отпадом ради замене других материјала

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS „Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине”.

Припрема за поновну употребу, рециклирање и поновно искоришћење  отпадног материјала, укључујући и поступке разастирања отпада ради замене других материјала.

Трошкови за основну инфраструктуру потребну за имплементацију примарног, секундарног одвајања отпада и зеленог и кућног компостирања: 479 возила за сакупљање отпада, успостављање 151 центра за прикупљање отпада , 46,399 контејнера од 1,1 m3, 3 140 806 канти од 120 литара, 1,024,380 кућних компостера од 600 l и 160 постројења за компостирање зеленог отпада.

Трошкови за припрему одговарајућих локација за рад мобилних постројења за третман отпада од грађења и рушења у 147 општина и додатних централних локација у 27 региона као и трошкове за 27 мобилних постројења за третман.

Трошкови за успостављање 5 регионалних складишта опасног отпада; 2 постројења за физичко-хемијски третман; 5 регионалних постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада и једне депоније за неоргански индустријски опасни отпад

Припрема за поновно коришћење, рециклирање и обнову осталог материјала, укључујући операцију поновног пуњења користећи отпад као замену за остали материјал

Ревидирана WFD сада укључује дефиницију комуналног отпада: комунални отпад се дефинише као отпад из домаћинстава и отпад из других извора, као што су малопродаја, администрација, образовање, здравствене услуге, услуге смештаја и исхране, и друге услуге и активности, које су по природи и саставу сличне отпаду из домаћинстава. Стога, комунални отпад укључује, између осталог, отпад настао из одржавања паркова  и вртова, као што су лишће, остаци од траве и дрвећа, те отпад из услуга пијаца и чишћења улица, као што је садржај контејнера за смеће и пометени материјал, осим материјала као што су песак, камен, блато или прашина. Државе чланице морају осигурати да отпад из великих трговина и индустрије који није сличан отпаду из домаћинстава не буде укључен у обим комуналног отпада. Отпад из производње, пољопривреде, шумарства, рибарства, грађења и рушења отпад из септичких јама и канализационе мреже и отпад настао њиховим третманом, као и возила која су на крају свог животног  века искључен је из обухвата комуналног отпада. Комунални отпад треба схватити као да одговара врстама отпада укљученим у подгрупу 15 01 и групу 20, са изузетком индексних бројева 20 02 02, 20 03 04 и 20 03 06, листе  отпада утврђеног Одлуком Комисије 2014/955/EУ. Отпад који спада под друге групе те листе не треба сматрати комуналним отпадом осим у случајевима када се комунални отпад подвргава третману и отпад коме су додељен индексни бројеви  наведени у групи 19 те листе. Државе чланице могу користити релевантне категорије са те листе у статистичке сврхе. Дефиниција комуналног отпада у овој Директиви је уведена у сврху утврђивања обима примене припреме за циљеве поновне употребе и рециклирања и правила за њихово израчунавање. Она је неутрална у погледу јавног или приватног статуса оператера који управља отпадом и стога укључује отпад из домаћинстава и других извора којим се управља од стране, или у име општина или директно од стране приватних оператера.

У Директиви ЕУ о депонијама не постоје посебне одредбе о потребним капацитетима за одлагање опасног отпада. Мрежа постројења за одлагање отпада је наведена само у ОДО. Директива о депонијама прописује оперативне и техничке захтеве за депоније и прихватање отпада, али не садржи никакве обавезе за државе чланице да успоставе депоније.

http://ec.europa.eu/eurostat/municipal waste 2016

Републички завод за статистику / Статистички билтен Републике Србије 2017

Ова укупна количина укључује отпад настао економским активностима и комунални отпад, али искључује отпад из рударства.

Погледајте поглавља о законодавству и институционалној структури.

У погледу повећања пријављеног генерисаног C&D отпада: Скок бројки се такође појављује и у неколико других земаља као што су Шпанија, Финска, Малта, Португал, Шведска и Словенија. Већина нових држава чланица извештава о повећаним количинама C&D отпада.

Сваки произвођач отпада, осим домаћинстава, ће одржавати и водити дневну евиденцију о отпаду и подносити редовни годишњи извјештај агенцији AZŽS,  укључујући врсте и количине насталог отпада.

Упоредите са калкулацијама у поглављу 3.3.5

Упоредите с апоглављем 3.3.8

Подаци за 2016.: АЗЖС-  Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016. године

АЗЖС, Управљање отпадом у Републици Србији за период 2011-2016. године, упоредите са поглављем 3.3.9

Упоредите са поглављем 3.3.9.

НПАА 2014-2018, стр.736.

Пројекција је направљена на основу годишње производње од 200.000 тона годишње (горња вредност пријављена од стране АЗЖС) и око 7 милиона становника у 2015. години (РЗС). Према агенцији - АЗЖС, између 100.000 и 200.000 тона годишње се пријављује као генерисани C&D отпад у Србији. У поређењу са стопама производње C&D отпада које су пријавиле друге нове државе чланице (око 200 kg / становник), пријављена количина је прилично ниска, што указује на то да производња и рециклирању/одлагању C&D отпада у великој мери није укључено у формални сектор управљања отпадом. Ако је производња C&D отпада у Србији такође 200 kg/ст., пројектована количина C&D отпада би била око  1,4 милиона тона годишње. Пројекција  будућег генерисања отпада у производњи и одржавању била је заснована на званичним подацима како би се избегли краткотрајни и средњорочни прекомерни капацитети постројења за третман. Да би се постигла флексибилност, ако се количина отпадног материјала повећа више него што је предвиђено пројекцијом, уместо стационарних постројења предлаже се мрежа мобилних  постројења за третман. Мобилнa постројења за третман су веома флексибилна у погледу капацитета за третман, јер се обрада може мењати прилагођавањем радног времена количинама отпада које треба третирати.

На основу генерисања C&D отпада од око 400.000 тонау 2030. Години.

Метод за пројекције очекиваних количина опасног отпада детаљно је описан у поглављу 6 Нацрта интегрисаног плана управљања опаснимот падом 2017 ( (http://hazardouswaste-serbia.info/fileadmin/inhalte/haz_waste/pdf/HWM_Plan_draft_2017-04-28.pdf).

Друге две мере описане у одељку 5.2.3. се не разматрају у процени трошкова за имплементацију ОДО, из следећих разлога. Мера бр. 1 „Успостављање одвојеног прикупљања и складиштења опасног кућног отпада унутар општина, којим углавном управљају општине у контексту „рециклажних дворишта”; „редовна евакуација у регионалне објекте за складиштење” покривена је техничким мерама потребним за имплементацију „Секундарног одвајања отпада” у контексту управљања ЧКО. Мера бр.6, креирање система управљања за одређене специјалне токове отпада покривено је другим DSIP-овима,  као што су DSIP за WEEE или B&A.

Правила за укључивање кућног компостирања у методу израчунавања стопе рециклирања тек морају бити развијена на европском нивоу. Србија ће морати да спроведе студију како би одредила полазну основу за кућно компостирање.

Трошкови за основну инфраструктуру која је индиректно повезана са циљевима постављеним у члану 11 ОДО, тј. Инфраструктура потребна за имплементацију примарне, секундарне сепарације отпада и зеленог отпада и кућног компостирања: 479 возила за сакупљање отпада, успостављање 151 центара за прикупљање,  46 399 контејнера од 1.1 m3, 3.140.806 канти од 120 l , 1.024.380 кућних компостера od 600 l  и 160 постројења за компостирање зеленог отпада. Такође ће бити преклапања са другим компонентама, као што је описано у DSIP-у за Директиву о депонијама за ставке као што су транспорт, трансфер станица, управљање регионалним системом и администрација.

Трошкови припреме одговарајуће локације за постројења за третман C&D отпада у 147 општина и додатних централних локација у 27 региона и трошкови за 27 мобилних постројења за третман

Трошкови за успостављање 5 регионалних складишта за опасан отпад; 2 постројења за физичко-хемијски третман; 5 регионалних постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада и једна депонија за неоргански и ндустријски опасан отпад.

Ценовник прикупљања комуналног отпада, КОМДЕЛ, март 2017.

Видети поглавље 5.2.4 „Друге мере”, реформа тарифа на нивоу општина.