Прилог 6.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 2000/60/EЗ

којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у области политике вода

Београд, децембар 2019.године

Садржај

1.	Сажетак	7

2.	Основне информације	11

2.1.	Процес приступања у Србији	11

2.2.	Главни захтеви оквирне директиве о водама	12

3.	Тренутно стање	15

3.1.	Правни оквир и оквир политике	15

3.2.	Рокови за спровођење	16

3.3.	Институционална поставка и подела надлежности	19

3.4.	Напредак у изради Планова управљања водним подручјима на територији Србије	21

3.5.	Напредак у изради главних елемената РБМП и кључни недостаци и проблеми	21

Карактеризација и разграничење водних тела	21

3.5.1 Анализа притисака и утицаја	26

Процена статуса	28

3.5.2 Успостављање програма мониторинга	35

3.5.3 Економска анализа	41

3.6.	Припрема програма мера	42

4.	Мере везане за спровођење	44

4.1.	Институционалне, регулаторне и политичке мере	44

4.1.1 Законске мере	44

4.1.2 Припрема РБМП-ова иПоМ-ова	45

4.1.3 Успостављање мрежа и програма за мониторинг	48

4.1.4 Јачање институционалних капацитета	51

4.2.	Мере за постизање еколошких циљева ОДВ	58

4.2.1 Основне мере	58

4.2.2 Допунске мере	62

5.	Процена трошкова	69

5.1.	Институционални и регулаторни трошкови	70

5.2.	Трошкови спровођење основних мера	72

5.3.	Трошкови спровођења допунских мера	73

5.3.1. Трошкови мера чији је циљ унапређење еколошког и хемијског статуса површинских водних тела	73

5.3.2 Трошкови допунских мера за побољшање квантитативног и квалитативног статуса ресурса подземних вода	76

5.3.3 Трошкови истраживања, информационих активности, демонстрацијских и развојних пројеката	77

5.3.4 Сумирани трошкови за спровођење допунских мера	77

Трошкови истраживања, информационих активности, демонстрацијских и развојних пројеката	77

6.	Извори финансирања и период спровођења	79

7.	Закључци и препоруке	82

Списак табела

Табела 1. Резиме процене годишњег квантитативног статуса подземних вода	34

Табела 2. Резиме процене годишњег квалитативног статуса подземних вода	34

Табела 3. Мрежа станица за мониторинг површинских вода	36

Табела 4. Параметри мерени у станицама за мерење квалитета површинских вода	38

Табела 5. Институционалне потребе у вези са спровођењем ОДВ и њених „кћерки директива“	52

Табела 6. Основне мере чија спровођењеа је потребна за постизање усаглашености са најважнијим директивама у сектору вода	59

Табела 7. Број становника у агломерацијама које нису обухваћене Директивом UWWTD	63

Табела 8. Трошкови јачања институционалних капацитета	71

Табела 9. Трошкови спровођења основних мера	73

Табела 10. Распон цена пројеката санације река спроведених у Румунији, Мађарској и Бугарској	75

Табела 11. Цене мера хидроморфолошке санације	75

Табела 12. Трошкови за спровођење допунских мера	77

Списак слика и графикона

Слика 1. Основни захтеви оквирне директиве о водама	14

Слика 2. Временски оквир спровођење Оквирне директиве о водама за државе чланице ЕУ-28 и Србију.	18

Слика 3. Институционална поставка и подела надлежности	20

Слика 4. Разграничена површинска водна тела са површином слива већом од 100 km2	23

Слика 5. Одређена водна тела подземних вода	25

Слика 6. Процена еколошког статуса/потенцијала река, канала, акумулација и језера (2012.-2016.)	30

Слика 7. Процена хемијског статуса површинских вода (2012. (2009)-2016)	31

Слика 8. Резултати годишње процене еколошког статуса	32

Слика 9. Резултати годишње процене хемијског статуса	33

Слика 10. Предлог плана спровођење ОДВ у Србији	81

Слика 11. Институционални оквир и подела одговорности за спровођење ОДВ у Србији	83

Скраћенице

| AWB БЕК | Вештачко водно тело Биолошки елементи квалитета |
| --- | --- |
| DRMBP | Међународни план управљања сливом реке Дунав |
| ДСИП | Специфични план имплементације директиве |
| EC (лат.) ЕС (ћир.) ELVs | Европска комисија Еквивалент становника Граничне вредности емисије |
| EQS | Стандарди квалитета животне средине |
| EU | Европска унија |
| GW | Подземне воде |
| GWD | Директива о подземним водама |
| HMWB | Значајно измењено водно тело |
| ICPDR | Међународна комисија за заштиту реке Дунав |
| IE IED ИПА | Индустријске емисије Директива о индустријским емисијама Инструмент за предприступну помоћ |
| IPPC ЈВП | Интегрисано спречавање и контрола загађења Јавно водопривредно предузеће |
| МПШВ | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| NMN ОДВ | Национална мрежа за мониторинг Оквирна директива о водама |
| ПоМ ППОВ | Програм мера Постројење за пречишћавање отпадних вода |
| РБД | Водно подручје |
| РБМП | План управљања водним подручјем |
| RBMPDRBS | Нацрт Плана управљања сливом реке Дунава на територији Републике Србије |
| РХМЗС | Републички хидрометеоролошки завод Србије |
| РДВ | Републичка дирекција за воде |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине Републике Србије |
| UWWT | Третман комуналних отпадних вода |

# Сажетак

Статус спровођења и недостаци

Преношење захтева Оквирне директиве о водама (ОДВ) у националне законе. Развој српског законодавног оквира о интегралном управљању водама у складу са ОДВ је у раној фази развоја. Одредбе Закона о водама не одражавају основне принципе одрживе политике управљања водама Европске Уније у пуној мери. Мада су амандмани Закона о водам , који су усвојени 2016. године побољшали усаглашеност националног законског оквира, потребни су значајни напори да се национални законодавни оквир усагласи са кључним захтевима ОДВ.

Поставка институционалног оквира.Републичка дирекција за воде (РДВ), која је у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ)и јавна предузећа за управљање водама (ЈВП)„Воде Војводине” и „Србијаводе” су главни актери у управљању речним сливовима у Србији. У складу са Законом о водама, процес управљања водама укључује и друга релевантна министарства, националне агенције, органе аутономних покрајина и локалне власти које би требало да подржавају научни центри, институти, универзитети или експерти као појединци.

Тренутно, услед константног недостатка финансијских средстава и ограничења везаних за запошљавање у јавном сектору, надлежности и капацитети већине укључених институција нису довољни. Расподела дужности на институције није јасна и надлежности се преклапају. Да би се обезбедила лакше спровођење ОДВ, главне активности ће бити усредсређене на јачање институционалних капацитета и успостављање одговарајућег, функционалног институционалног оквира који би требало да укључи све релевантне актере и обезбеди блиску сарадњу и делотворну координацију целокупног процеса управљања водама.

Израда Планова управљања речним сливовима (РБМП) и Програма мера (ПоМ).Република Србија је остварила велики напредак у припреми првог РБМП за водно подручје реке Дунав. Међутим, методолошки оквир је и даље потребно значајно поправити; недостају неки важни елементиРБМП, и требало би их разарадити. Веома захтеван задатак представља проширивање мрежа за мониторинг, како би у потпуности биле у складу са захтевимаОДВ и како би обезбедиле репрезентативне и поуздане податке за процену стања водних ресурса.

Главни недостаци и мане који се тичу припреме РБМП-а су везани за следеће:

- Унапређење методолошке базе за карактеризацију водних тела: тестирање и ревизија типологије и референтних услова;

- Ревизија разграничења (делинеације) водних тела: обезбеђивање оправданости за одређивањезначајно измењеног водног тела (HMWB), успостављање критеријума за груписање водних тела, ажурирање тренутног разграничења површинских и подземних водних тела.

- Анализа притисака и утицаја:састављање регистра притисака, расподеле извора загађења, успостављање критеријума за идентификацију значајних притисака, процену утицаја и притисака на статус водног тела које је изложено ризику;

- Успостављање одговарајућих мрежа и програма мониторинга: проширење мрежа за мониторинг површинских и подземних вода тако да пружају податке за процену статуса свих водних тела, успостављајући конзистентне програме мониторинга, повећавајући учесталост мерења, иницирајући мерење приоритетних супстанци у наносу и живом свету. Густина мреже мониторинга квалитета површинских вода би требало да се повећа са садашњих 0.84 станица/1000 km2 на око 15 станица/1000 km2;

- Унапређење методологије за процену статуса: додавање елемената риба и хидроморфолошког  квалитета у методологију за процену статуса, ревизија прагова вредности физичко-хемијских елемената;

- Израда класификације статуса свих водних тела;

- Економска анализа коришћења воде и анализа повраћаја трошкова и исплативостипрограма мера.

Република Србија није остварила довољан напредак у припреми РБМП,да би се могле планирати мере за постизање циљева ОДВ. У циљу смањења ризика од скупих и неефикасних одлука, планирање ће се заснивати на довољним и поузданим подацима и добром разумевању природе проблема. Приоритет је превазилажење недостатака у вези са израдом РБМП.

Мере за превазилажење недостатака

Република Србија мора да настави да усклађује своју националну законску регулативу са  захтевима оквирне директиве о водама (ОДВ). Закон о водама би требало да одражава принципе интегрисаног управљања водама, које се заснива на концепту управљања водним подручјима са циљем да се постигне одговарајући еколошки статус,  док би подзаконска регулатива усвојена од тада требало да утврди  техничке спецификације и минималне захтеве који се тичу јединствених стандарда квалитета животне средине (EQS) и граничних вредности емисије (ELVs).

Како би се ојачали институционални капацитети, требало би запослити додатну радну снагу у неколико институција (Републичкој дирекцији за воде, Јавним водопривредним предузећима, Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС), Републичком хидрометеоролошком заводу Србије, инспекцијским службама у заштити животне средине итд), којима су поверене главне надлежности у процесу спровођењаОДВ. Запослени у овим институцијама би требало да буду обучени и опремљени одговарајућом опремом која им је потребна за обављање датих функција.

До приступања ЕУ, биће израђени и званично усвојени РБМП и Програм мера (ПоМ).Такође ће бити успостављен мониторинг и биће потребно да буду задовољени барем минимални захтеви који су наведени у ОДВ и Директивама о стандардима квалитета животне средине и подземним водама.

Тренутно, ПоМ још увек није завршен. ДСИП даје само индикативну процену допунских мера које могу бити потребне како би се постигли еколошки захтеви везани за водна тела у Србији. Тако се ова процена ослања на бројне претпоставке, мишљења експерата и искуства других земаља.

Дефинисане су следеће допунске мере:

- Пречишћавање отпадних вода у насељима са мање од 2000 ЕС (тј. у насељима која нису укључена у Директиву о пречишћавању комуналних отпадних вода);

- Мере за смањење загађења приоритетним и приоритетним хазардним супстанцама: истраживање, додатна законска регулатива, надоградња и унапређење  индустријских и општинских ППОВ, обуке и едукација корисника, унапређење механизама контроле загађења;

- Мере за смањење загађења из пољопривреде: додатни прописи и ограничења, успостављање ефикасних агроеколошких шема у оквиру Програма руралног развоја, истраживање, демонстрације/пилот пројекти, додатна мерења, унапређени механизми контроле загађења;

- Мере за унапређење хидроморфолошког статуса: постављање рибљих стаза, постављање захтева за минималним еколошки прихватљивим протоком, рестаурација деградираних структура речних корита, ремеандрирање река, уклањање структура и повезивање мочвара;

- Мере за унапређење квалитативног и кватнитативног статуса ресурса подземних вода: истраживање, додатна регулација захватања, унапређење контролних механизама, увођењеалтернативних извора снабдевања водом за пиће, вештачка допуна подземне воде.

Процена трошкова предложених мера и финансијски извори

Процењује се да ће за јачање институционалних капацитета бити потребно око 1,1 MЕУРгодишње за додатно запошљавање и обуке и 3,5 MЕУР за улагања у лабораторијску опрему. За одговарајући годишњи мониторинг површинских и подземних вода ће бити потребно око 6 MЕУР годишње.

Укупни трошкови улагања у спровођење горе поменутих додатних мера су процењени на око 700 MЕУР. Трошкови одржавања и употребе могу износити око 70 MЕУР годишње.

Следећи главни досадашњи и потенцијални будући извори финансијских средставасу били коришћени, а планирано је да се користе и за финансирање спровођењаОДВ:

- Јавни буџети и фондови за животну средину;

- Билатерални и мултилатерални програми за пружање помоћи;

- Програми ЕУ за пружање помоћи;

- Међународне финансијске институције;

- Приватни фондови.

Израду РБМП-аиПоМ-а ће пре приступања удружено финансирати ИПА и државни фондови. Имајући у виду историјат трошења Фонда за воду, обновљени Зелени фонд Републике Србије, као буџетски фонд чији је циљ финансирање приоритетних пројеката у области животне средине, прогнозиране веће ЕУ грантове по приступању и предложену политику спровођења Директиве (узимајући у обзир транзициони период), доступни извори финансијских средстава би требало да буду довољни за финансирање допунских мера у будућности. Међутим, краћи период спровођења бизахтевао додатне капацитете и изворе финансирања, јер би такав захтев произвео непропорционалност трошкова.

Циљна година као рок за потпуно спровођење Директиве

До приступања ЕУ, Република Србија ће имати израђене и званично усвојене РБМПиПоМ. Међутим, неће бити у могућности да усвоји и у потпуности имплементира све мере до 2027. године, што је крајњи рок за постизање циљева ОДВ. За потпуно постизање циљева ОДВу животној средини предложен је додатни период спровођења од три додатна шестогодишња циклуса управљања, са 2045. годином као крајњим роком за спровођење.

Потребни су обиман развој и унапређење како би мреже за мониторинг биле у потпуности у складу са захтевима ОДВ и обезбедиле податке за процену статуса свих водних тела. С обзиром на недовољно финансирање и реалистичан темпо проширења мреже за мониторинг, до 2027. године се могу прикупити само минимални подаци мониторинга. Обимни и поуздани подаци мониторинга, који су неопходни за ефикасно планирање и управљање водама, могу се обезбедити само током каснијих циклуса управљања, односно након даљег развоја капацитета за мониторинг и неколико циклуса мерења.

Обимни подаци о статусту водних тела као и познавање притисака и утицаја су од кључног значаја када је у питању ефикасно управљање водним ресурсима. Зато ће и поредповећаних капацитета мониторинга постојати велика потреба за истраживањима. Узимајући у обзир потенцијале за развој мониторинга и време потребно за израду студија како би се превазишли недостаци, добро утемељено планирање управљања водним подручјима се може остварити тек у каснијим циклусима управљања (односно 2028.-2033. или 2034.-2039.). Штавише, за спровођењеПоМ  би требало одвојити довољно времена.

Постизање циљеваОДВ у животној средини је тесно повезано са спровођењем основних мера, које су углавном везане за Директиву о пречишћавању комуналних отпадних вода и Директиву о води за пиће. Без потпуног спровођења ових директива не може се постићи добар статус неких водних тела. Како би се осигурало постизање доброг статуса свих водних тела, требало би продужити период спровођења за ОДВ тако да следи након рокова за спровођење Директиве о води за пиће и Директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода. Чињеница да је планирано да потпуно спровођењеспровођење обе наведене директиве буде довршена до 2044. године представља аргумент да се предложи да је за спровођењеОДВ у Републици Србији потребно четири циклуса управљања, са 2045. годином као крајњим дефинисаним роком за постизање циљева  везаних за животну средину.

# Основне информације

## Процес приступања у Србији

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији коју је предузела целокупна Централна и  Источна Европа и њени суседи на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета  у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети при аплицирању ове земље за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању Европској Унији (ССП) је потписан 29. априла 2008. године.

У децембру 2009, режим визне либерализације омогућио је грађанима Србије да путују у области Шенгена без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који доносе директну добробит грађанима. Тог истог месеца захтев Србије за чланство у ЕУ је предат Шведском председништву. Европски савет  је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012, а у септембру 2013. ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Евопског савета  која је донета у јуну 2013,да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013, и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију  између Србије и ЕУ у јануару 2014.

Преговори о приступању ЕУ су почели 21. јануара 2014. у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводно излагање Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27-Животна средина и климатске промене су одржани у септембру и новембру 2014. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес преношења, као и статус својих планова спровођења. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова преношења и спровођења када је у питању приближавање европским прописима. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом на достављање Преговрачке позиције и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законска регулатива била на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су спровођење и извршење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблеме малих институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања ових питања, Србија треба да оконча стратешко планирање, консолидује своје капацитете за планирање, јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и константног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## Главни захтеви оквирне директиве о водама

Основни циљ Оквирне директиве о водама (ОДВ) је постизање доброг стања водних ресурса. Добар статус се дефинише као добар еколошки и хемијски статус ресурса површинских вода и добро квантитативно и квалитативно стање подземних вода.

Директива успоставља оквир за заштиту свих вода (укључујући унутрашње површинске воде, прелазне воде, приобалне воде и подземне воде). Њен циљ је:

- спречавање даљег погоршања стања вода;

- заштита, унапређење и обнова свих водних тела;

- промовисање одрживог коришћења воде;

- прогресивно смањење загађења приоритетним супстанцама и престанак или постепено укидање испуштања, емисија и губитака приоритетних хазардних супстанци;

- прогресивно смањење загађења подземних вода /преокретање било каквог значајног, узлазног тренда нивоа загађења подземних вода;

- ублажавање последица поплава и суша;

- постизање стандарда и циљева прописаних законским актима Заједницеу подручјимазаштићеним ОДВ.

ОДВ захтева од држава чланица ЕУ да имплементирају управљање водним ресурсима на основу водних подручја и утврде надлежна тела одговорна за постизање циљева Директиве.
С обзиром на то да је њена функција да постави оквир, обавезе према ОДВ су углавном уопштене. Уместо дефинисања конкретних мера за побољшање статуса водних ресурса, Оквирна директива о водама утврђује главне елементе процеса планирања управљањаводним подручјем с тим што језгро чине План управљања водним подручјем (РБМП) и Програм мера (ПоМ).

РБМП представља детаљан приказ тога како би циљеве постављене за свако водно подручје (еколошки и хемијски статус површинских водних тела, квантитативни и квалитативни статус тела подземних вода и циљеве заштићених подручја) требало постићи у датом временском року.

План управљања водним подручјем ће укључити резимиране резултате карактеризације водног подручја (утврђене типологије и референтне услове за површинска водна тела), преглед значајних притисака и свеобухватну анализу људског утицаја на статус водних тела, регистар заштићених подручја у оквиру водног подручја, економску анализу коришћења воде и листу утврђених циљева заштите животне средине. Такође би требало да укључи листу предложених начина за постизање ових циљева (укључујући практичне кораке и мере предузете да би се применио принцип повраћаја трошковакод употребе воде). Да би се добио кохерентан и свеобухватан преглед стања вода унутар сваког водног подручја, државе чланице ће успоставити репрезентативне мреже за мониторинг и програме мониторинга стања вода.

Програми мера које припремају државе чланице обухватају скуп основних и допунских мера за постизање еколошких циљева. „Основне мере” укључују мере које су потребне за спровођењеследећих директива: о води за купање, стаништима, птицама, о води за пиће, о спречавању великих несрећа (Seveso), о процени утицаја на животну средину, канализационом муљу, пречишћавању комуналних отпадних вода, средствима за заштиту биља, нитратима,директиве о индустријским емисијама (IED)  и директиве о интегрисаном спречавању и контроли загађења (IPPC). Ако је потребно, могу бити предложене додатне мере за превазилажење проблема у постизању еколошких циљева.

Широк спектар мера, укључујући одређивање цена и економске и финансијске инструменте, мора бити интегрисан у заједнички приступ управљању ради постизања еколошких циљева Директиве.

Током израде програма мера, економска анализа помаже: у доношењу суда о томе које су комбинације мера најисплативије средство за побољшање статуса водног окружења; постављању циљева за побољшање статуса водног тела које није несразмерно скупо за постизање; и обезбеђивању повраћаја трошкова за пружањеуслуга у области вода.

Главни елементи процеса планирања управљања водним подручјима према ОДВ приказани су на слици 1.

Водним ресурсима се управља по појединачним водним подручјима (РБД)(члан 3)

Требало би постићи повољно еколошко и хемијско стање водних ресурса (члан 4)

Држава чланица идентификује надлежно тело за примену правила директиве  (члан 3)

Биће направљен  Програм мера за постизање циљева су  утврђених чланом 4

Биће направљени  Планови управљања речним сливовима

(члан 13)

(Усвојити их до 2021. уРС)

Карактеризација РБД  (члан 5), одређивање значајно измењених водних тела (члан 4)

Основне мере (тј.спровођења законских прописа Заједнице за заштиту вода : Директива IPPC, Директива о пречишћавању комуналних отпадних вода, Директива о нитратима,  Директива о пијаћој води итд; мере за примену принципа накнаде трошкова  за коришћење воде, мере за спречавање или контролу уноса загађивача, мере предвиђене националним стратешким документима или правним актима итд).

Анализа притисака и утицаја (члан 5)

Регистар заштићених подручја (члан 6)

Програми мониторинга (члан 8)

Листа еколошких циљева (укњучујући информације о продужењу рокова или примени мање строгих циљева где је то релевантно (члан 4)

Допунске мере, ако је потребно, како би се превазишли недостаци у постизању еколошких циљева (рестаурација, пројекти санације, контроле емисије или захватања, грађевински пројекти, истраживачки пројекти итд.).

Економска анализа коришћења воде (члан 5)

Процена повраћаја трошкова (члан 9)

Анализа исплативости Програма мера (члан 11)

Резиме Програма мера усвојеног под чланом 11 (члан 5)

Слика 1. Основни захтеви оквирне директиве о водама

# Тренутно стање

## Правни оквир и оквир политике

Развој правног оквира Србије о интегрисаном управљању водама усклађен са Директивом 2000/60/EC Европског парламента и Савета о успостављању оквира за деловање Заједнице у области политике вода је у раној фази развоја.

Одредбе Закона о водама („Службени гласник РС,”Број 30/10, 93/12 и 101/16) још увек не одражавају у потпуности основне принципе одрживе политике вода у Европској унији. Иако су амандмани на Закон о водама усвојени 2016. године побољшали усаглашеност националног правног оквира за управљање водама, потребни су значајни напори за транспоновање захтева ОДВ у национални правни оквир. Ови захтеви се односе на:

- Утврђивање еколошких циљева и изузетака (члан4),

- Састављање регистра заштићених подручја (члан 6),

- Израду програма мониторинга (члан 8),

- Повраћај трошкова за услуге водоснабдевања (члан 9),

- Спровођење комбинованог приступа (члан 10),

- Програм мера (члан11),

- Систем извештавања и евидентирања (чл. 3,12,15),

- Успостављање ефикасних, пропорционалних и одвраћајућих казни које се примењују на кршење одредби законских прописа о управљању водама (чл. 23),

Планирано је да се даље усклађивање са Оквирном директивом о водама доврши до краја 2020. године усвајањем новог Закона о водама и релевантним законским прописима који се потом усвајају.

Преношење ОДВ би требало да у потпуности узме у обзир допунске,тзв. „кћерке”, директиве о заштити подземних вода од загађења и погоршања (Директива 2006/118/EЗЕвропског парламента и Савета од 12. децембра 2006. о заштити подземних вода од загађења и погоршања) и o стандардима квалитета животне средине који чине критеријуме хемијског статуса за ОДВ (Директива 2008/105/EЗЕвропског парламента и Савета од 16. децембра 2008. о стандардима квалитета животне средине у области политике вода, која допуњава а затим  укида директиве Савета 82/176/EEЗ, 83/513/EEЗ, 84/156/EEЗ, 84/491/EEЗ, 86/280/EEЗ и допуњава Директиву2000/60/EЗЕвропског парламента и Савета). Директива Комисије 2009/90/EЗод 31. јула 2009. године којом се, у складу са Директивом 2000/60/EЗ Европског парламента и Савета, утврђују техничке спецификације за хемијску анализу и праћење стања вода, додатно допуњује одредбе ОДВ. Ова Директива поставља техничке спецификације за хемијску анализу и праћење стања вода, у складу са чланом 8 (3) ОДВ.

Делотворно преношење и спровођење ОДВ ће такође зависити од нивоа усклађености са законски прописима других сектора (националним законским прописима којима се транспонује Директива о стаништима 92/43/ЕЕЗ, Директива о дивљим птицама 2009/147/EЗ, Директива о процени утицаја на животну средину (EIA) 2011/92/EУ,  Директива о стратешкој процени утицаја на животну средину (SEA) 2001/42/EЗи Директива о индустријским емисијама 2010/75/EУ).

Главни политички документ који обликује одрживу политику вода је Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. gодине, усвојена у децембру 2016. године.

Стратегија управљања водама дефинише законодавне, организационе, финансијске, техничке и научне аспекте активности управљања водама у тренутним друштвено-економским околностима.

Главни циљ Стратегије је успостављање интегрисаног и координисаног управљања водама на државној територији. Међутим, Стратегија указује да ће пре него што се интегрисано управљање водама у потпуности спроведе, Србија управљати водним ресурсима на углавном централизован начин, услед економских ограничења и доступности водних ресурса. У том контексту, краткорочни приоритети предвиђени Стратегијом су следећи:

- Усвајање недостајућих подзаконских аката и оптимизација припреме инвестиционих пројеката;

- Јачање капацитета владиних агенција, локалних управа и других институција надлежних за управљање водама (централни и локални нивои);

- Повећани приходи сектора вода кроз постепено увођење економских цена воде и накнада за услуге и укључивање приватног сектора у инвестиционе активности;

- Повећани приходи од водних накнада и њихова искључива употреба у сектору вода;

- Побољшана способност за управљање водама кроз ефикасно спровођење свакодневних активности, одржавање и капиталне пројекте;

- Повећан капацитет техничких и научних институција и њихово шире повезивање са администрацијом и другим релевантним институцијама.

## Рокови за спровођење

ОДВ је ступила на снагу 2000. године и поставља јасне рокове за постизање утврђених циљева. У складу са члановима 11 и 13, државе чланице ЕУ-27 морале су да објаве планове управљања речним сливовима и програме мера најкасније девет година након датума ступања на снагу овеДирективе, тј. до 2009. године. Као што је наведено у члану 4, еколошке циљеве је требало постићи до 2015. године са могућношћу продужења рока за највише два додатна ажурирања плана управљања водним подручјима, тј. најкасније до 2027. године (Слика 2).

Хрватска, која се придружила ЕУ 2013.године, припремила је свој први план управљања речним сливовима за период 2013.-2015, и иако је први циклус планирања за Хрватску био краћи него у државама чланицама ЕУ-27, он има исте рокове за спровођење.

Очекује се да Србијана дан приступањаима усвојене свој први план управљања водним подручјима и Програм мера. Очекује се да први циклус управљања обухвати период од датума приступања до 2027. године, што је трећи и последњи циклус управљања за старије државе чланице.

Према образложењу које је Европска комисија дала током незваничне посете представника српских власти у Бриселу у мају 2017. године, 2027. је крајњи рок за постизање циљева ОДВ. Ако се одговарајући циљеви не могу постићи до утврђеног рока, потребно је затражити прелазни период.

Оквирна директива о водама ступа на снагу

Потребно постизање доброг статуса свих водних тела

Крајњи рок за постизање доброг статуса

Усвојен први РБМП

Усвојен други РБМП

Усвојен трећи РБМП

Усвојен други РБМП

Усвојен трећи РБМП

Усвојен први РБМП

Усвојен први РБМП

Усвојен други РБМП

| 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ЕУ 27 | Први циклус управљања водним подручјима | Други циклус управљања водним подручјима | Трећи циклус управљања водним подручјима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Хрватска | Први циклус управљања водним подручјима | Други циклус управљања водним подручјима | Трећи циклус управљања водним подручјима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Србија | Први циклус управљања водним подручјима | Требало би затражити прелазни период |
| --- | --- | --- |

Слика 2. Временски оквир спровођење Оквирне директиве о водама за државе чланице ЕУ-28 и Србију.

## Институционална поставка и подела надлежности

Члан 3.2 ОДВ захтева од држава чланица да одреде одговарајуће надлежне органе који су одговорни за примену правила ове Директиве унутар сваког водног подручја на својој територији. У Србији, овај захтев ОДВ се спроводи кроз Закон о водама (последњи пут допуњен и измењен у децембру 2016) који утврђује институционални оквир за интегрисано управљање и заштиту водних ресурса.

Републичка дирекција за воде (РДВ) при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) и ЈВП „Воде Војводине” и „Србијаводе” су главни актери у управљању водним подручјима у Србији. ЈВП функционишу на регионалном нивоу и надлежна су за израду главних елемената планова управљања водним подручјима за административне округе у којима обављају своје активности. РДВ делује на националном нивоу и одговорна је за укупну координацију активности управљања водним подручјима. У складу са Законом о водама, процес управљања водама укључује друга релевантна министарства, националне агенције, органе аутономне покрајине, локалне власти, итд., као што је приказано на слици 3.

Припрема РБМП-ова и ПоМ-ова захтева научни став и високо професионалну стручност. РДВ и ЈВП, као главни надлежни органи, још увек нису у потпуности развили такве компетенције. Дакле, успех процеса се у великој мери ослања на екстерну експертизу и потенцијале за укључивање различитих јавних истраживачких институција, приватних компанија и консултаната (научних центара, института, универзитета, националних и међународних експерата као појединаца), укључујући и подршку организација цивилног друштва.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Надлежности: пољопривредна политика, политика вода

Министарство заштите животне средине

Надлежности: заштита животне средине

Републичка дирекција за воду у оквиру МПШВје надлежна власт

Надлежности:свеукупна координација процеса управљања водним подручјима, припрема РБМП, подношење извештаја Комисији ЕУ.

Национални ниво

Министарство здравља

Надлежности:питања која се односе на воду за пиће и купање.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Надлежности:просторно планирање и политика

Министарство рударства и енергетике

Надлежности:енергетска политика, геологија и рударство (минерални ресурси)

Министарство финансија

Надлежности:финансијска политика и планирање.

Универзитети, институти, истраживачки центри, приватни консултанти.

Обезбеђују методолошка упутства надлежним органима у вези са спровођењем захтева ОДВ.

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС), Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗС)

Надлежности:мониторинг површинских и подземних вода; одржавање база података о загађивачима (АЗЖС).

Водна инспекција, инспекција за заштиту животне средине, санитарна инспекција

Надлежности:контрола и спровођење

Регионални ниво

Јавна водопривредна предузећа `Србијаводе` и`Воде Војводине`

Одговорности: припрема елемената за планове управљања водама и њихово подношење МПШВ на одобрење.

ЈВП `Воде Војводине` - надлежни орган аутономне покрајине доставља планове управљања водама за територију АП Војводине.

ЈВП`Србијаводе` - је надлежно за све подсливове ван територије Аутономне Покрајине Војводине.

Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе

Надлежности:припрема регистра заштићених подручја; успостављање еколошких циљева за сродна водна тела.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Надлежности:обавља послове Покрајинске управе за области пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Надлежности:просторни развој АП Војводине; праћење, надзор и пружање помоћи у раду јавним предузећима и јавним службама чији је оснивач АП Војводина; спровођење програма заштите животне средине; контрола експлоатације изаштита природних ресурса.

Слика 3. Институционална поставка и подела надлежности

## Напредак у изради Планова управљања водним подручјима на територији Србије

Међународни план управљања сливом реке Дунав (ICPDR DRBMP) и Интегрални план управљања сливом реке Тисе су направљени и усвојени у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). План управљања сливом реке Саве је израђен и усвојен у оквиру Међународне комисије за слив реке Саве. ICPDR DRBMPсе бави водним токовима чија површина слива прелази4,000 km2, док планови за подсливове Саве и Тисе разматрају сливна подручја површине веће од 1.000 km2.

Нацрт Плана управљања сливом реке Дунава на територији Републике Србије (RBMPDRBS) завршен је у децембру 2015. године. Овај нацрт плана се бави водотоковима који имају слив већи од 500 km2 и прекограничним водотоковима који имају сливове веће од 100 km2, или сливовима на које се односе постојећибилатерални споразуми са суседним земљама.

План је требало да буде усвојен до краја 2016. године, али због тога што његов садржај није био усклађен са захтевима ОДВ и што би за његово прилагођавање били потребни велики напори, одлучено је да се не настави са формалним усвајањем овог нацрта плана.

Иако је нацрт RBMPDRBS-а свеобухватан документ, који поставља главне принципе за управљање водним ресурсима у Србији, још увек му недостају многи важни елементи и стога захтева значајно унапређење и ажурирање, како би био усклађен са захтевима ОДВ и створио чврсту основу за Програм мера.

У том смислу, у децембру 2016. године, РДВ је основала радну групу, састављену од запослених у ЈВП, за израду елемената Плана управљања водним подручијима за територију Републике Србије за период 2022.-2027. у складу са захтевима ОДВ. Крајем 2017. године, РДВ је формирала ширу радну групу за припрему Плана управљања водним подручијима за територију Републике Србије за период 2022.-2027, који се састоји од чланова који се баве мониторингом, просторним планирањем и цивилног сектора. РДВ координира процес израде РБМП-а, прати његов напредак и редовно ажурира план и временски рок за његову припрему.

## Напредак у изради главних елемената РБМП и кључни недостаци и проблеми

### Карактеризација и разграничење водних тела

Површинска водна тела

Водно тело је главна јединица управљања која се користи за потребе ОДВ. Члан 2.10 Директиве дефинише површинско водно тело као значајан и дискретан елемент површинске воде. На основу захтева ОДВ, све реке са сливним подручјем већим од 10 km2 и језера површине веће од 0,5 km2 би требало третирати као водна тела.

Нацрт RBMPDRB обухвата укупно 221 речно водно тело. За потребе овог плана су разграничена површинска водна тела на рекама са сливним подручјем већим од 500 km2 и прекогранични водотокови са сливним подручјем већим од 100 km2. Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. године обухвата 498 површинских водних тела са сливним подручјем већим од 100 km2 (Сслика 4).

Да би се испунили захтеви ОДВ, ЈВП су под вођством стручњака из Института за водопривреду  „Јарослав Черни“ урадиле ревизију разграничења (делинеације) водних тела 2017. године. Резултат је био разграничење 3921 површинског водног тела са сливним подручјем већим од 10km2. Међутим, ова делинеација још није коначна. Мора се ажурирати и ревидирати тако да узима у обзир резултате анализе притисака и утицаја, чије започињање је било планирано за 2018. годину.

Вреди напоменути да је недавна делинеација далавеома великим број површинских водних тела, којима се тешко може управљати. Да би се избегла непотребна административна и надзорна оптерећења, ОДВ допушта груписање водних тела. У настојању да управљање буде лакше и ефикасније, у будућности би требало размотрити могућност груписања водних тела након што се заврши њихово разграничење.

ОДВ прави разлику између природних, значајно измењених (HMWB) и вештачких водних тела (AWB). Значајно измењена водна тела дефинисана су Директивом као површинска водна тела која су значајно промењеног карактера уследфизичких променанасталих посредством људске активности. Вештачка водна тела су површинска водна тела настала људским деловањем.

Нацрт RBMPDRBкласификује 96 водних тела као HMWB или AWB. Међутим, нема информација о томе да ли је урађена анализа оправданости када је у питању одређивањеHMWB. Следећи одредбе CIS Водич документа бр. 4, земље би увек требало да приложе оправдање за одлуку о проглашењу HMWB и AWB, што значи да се мора обезбедити чврст и необорив доказ да или не постоје „друга средства”за постизање корисних циљева сем физичке промене, или су та „друга средства“ непропорционално скупа или технички неизводљива. Да би се довршила делинеација површинских водних тела, даљи кораци би требало да обухватеспровођењестудије/анализе оправданости за коначно разграничење HMWB и AWB.Делинеација водних тела је итеративни процес, а идентификација водног тела би требало да буде прерађена и верификованау периоду пре објављивања сваког плана управљања водним подручјима. Стога у сваком периоду управљања за овај задатак морају бити планирани одговарајући ресурси који се уседсређују на јачање капацитета и надлежности ЈВП. Требало би разрадити јасне методолошке смернице за делинеацију и груписање водних тела.

Слика 4. Разграничена површинска водна тела са површином слива већом од 100 km2

Извор: Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034

У складу са захтевима Прилога  II ОДВ, типологија водних тела површинских вода у Србији је успостављена коришћењем система А са одређеним елементима система Б. Типологија је утврђена на основу следећих абиотичких фактора: надморска висина, површина слива, геологија и гранулометријски састав дна. Првобитно је дефинисано 29 типова река на основу абиотичких фактора, а оне су затим сврстане у 6 већих група.

Успостављена типологија обухвата све реке са површином слива већом од 100 km2.У тренутној фази планирања је предвиђено да типологија остане заснована на абиотичким факторима. Пошто се биогеографски региони ЕУ у Србији препознају по климатским разликама, количина и сезонска динамика падавина су важни фактори за типологију средњих и малих река.  Планирано је да се тестирање типологије помоћу биолошких података и њена ревизија одложе за припрему другог РБМП-а.

У складу са одредбама тачке 1.3 Прилога II ОДВ, утврђени су референтни услови за сваки тип површинског водног тела који представљају вредности биолошких, хидроморфолошких и физичко-хемијских елемената квалитета за тај тип површинског водног тела које је на високом еколошком нивоу (Правилник о референтним условима за типове површинских вода(„Службени гласник РС”, Број 67/11). Међутим, информације о референтним условима за одређене типове површинских водних тела су непотпуне. Разлог за то лежи у чињеници да се за одређене типове вода у Србији не могу пронаћи референтне локације или локације са малим утицајем људског фактора, јер се сва сродна водна тела налазе у густо насељеним подручјима. У случајевима када није било могуће утврдити референтне локације за типове површинских водних тела, она су била утврђена на основу одабраних параметара водних тела која су слична по типу, на основу најбољег евиденционог листа, историјских података и процене експерата. Досадашњи мониторинг у Републици Србији је био фокусиран на праћење значајних притисака на ограничени број типова површинских вода, и због тога подаци о мониторингу нису били доступни за успостављање референтних услова. Садашња мрежа мониторинга обухвата две референтне станице за мониторинг, чији подаци се морају користити у ревизији процене референтних услова. За ревизију референтних услова је  потребно покренути научне студије (нпр. за ревизију Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС,”Број 67/11), и укључити стручњаке из научних институција за сваки биолошки елемент квалитета који је предвиђен уОДВ.

Водна тела подземних вода

Прву делинеацијуподземних водних тела су 2004. године урадили стручњаци Института за водопривреду„Јарослав Черни”, који су разграничили 67 тела подземних вода. Током друге фазе, група стручњака је ажурирала ту процену и повећала овај број на 208 подземних водних тела. Касније су у сливу Дунава одређена 152 водна тела (делинеација је извршена на основу административних округа, што није било у складу са захтевима ОДВ) (Слика 5):

- 21 водно тело у Бачкој и Банату;

- 9 водних тела на подручју Београда;

- 30 водних тела у доњем току Дунава;

- 54 водна тела у подручју реке Мораве;

- 33 водна тела у подручју реке Саве;

- 5 водних тела у Срему.

Слика 5. Одређена водна тела подземних вода

Извор: Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. године.

Подземна водна тела су груписана за потребе управљања и мониторинга, чиме се број јединица којима се управља смањује на 91.

Недавном ревизијом делинеације тела подземних вода (извршеном 2015.године) број тела подземних водаје ажуриран на 153.

Садашња делинеација тела подземних вода још увек није коначна. С обзиром на то да је разграничење углавном било засновано на топографским својствима, неузимајући у обзир путање протицања подземних вода, постоје индиције да су водна тела у крашким аквиферима неправилно одређена. Потребно је уложити додатне напоре како би се урадила ревизија постојеће делинеације.

У складу са захтевима ОДВ, у Србији је успостављен методолошки и правни оквир за идентификацију и карактеризацију водних тела. Од 2018. године, у току је ревизија типологије и разграничења водних тела. Иако је оквир за идентификацију и карактеризацију водних тела већ постављен и Србија је у поодмаклој фази када је овај задатак у питању, биће потребна значајна побољшања и укључивање научне експертизе у наредним фазама процеса планирања, како би се разрадили критеријумиза груписање водних тела, дало оправдање за одређивањезначајно измењених водних тела, тестирали и ревидирали типологија и референтни услови и ажурирало разграничењетела површинских и подземних вода. Поред тога, морају се ојачати капацитети и повећати надлежности ЈВП, која су директно одговорна за обављање свих активности везаних за њихову карактеризацију.

### 3.5.1 Анализа притисака и утицаја

У складу са чланом 5 ОДВ, Србија је почела да ради на састављању прегледа утицаја људских активности на животну средину. Неки елементи анализе притисака и утицаја представљени су у нацрту РБМПДРБС. Даље ажурирање анализе притисака и утицаја је у надлежности ЈВП.

Анализа притисака датих у нацрту РБМПДРБС се углавном ослањала на статистичке податке, јер су се стварни подаци о оптерећењу загађењем показали као недоследни и неодговарајући како у географском тако и у временском смислу, па зато нису били довољни за поузданои репрезентативно приказивање образаца загађења. База података CORINE 2006 је коришћена за класификацију земљишта у 11 главних класа. Следећи елементи су препознати као главни потенцијално значајни притисци:

- тачкасти извори загађења;

- становништво прикључено на канализациони систем;

- индустрија;

- дифузни извори загађења;

- становништво које није прикључено на канализациони систем;

- отицај из класа класификације по намени Corine;

- домаће животиње;

- комуналне депоније;

- нерегулисане (дивље) депоније.

Теретзагађења у смислу БПК5, укупни азот и укупни фосфор израчунати су применом коефицијената терета загађења изведених из литературних података или резултата калибрације испирања загађења.

Анализа притисака даје општи преглед терета загађења, расподеле терета и транспорта загађења главним рекама, али притисци до сада нису повезани са утицајима. Недостаје квантитативна процена нивоа утицаја и још нису разрађени критеријуми за идентификацију значајних притисака.

Узимајући у обзир горе наведене недостатке, требало би да се анализа више усредсреди на процену утицаја, тако да за сва угрожена водна тела постоје утврђени значајни притисци чији допринос би требало да буде буде квантификован.

Подаци о загађењу који недостају или су неусаглашени су један од главних проблема везаних за анализу притисака и утицаја. Да би се добили поуздани резултати, неопходно је успоставити ефикасан систем за прикупљање поузданих података о терету загађења (нпр. наметање стриктних обавеза у погледу давања података, дефинисање захтева у вези са квалитетом података, успостављање транспарентног система за проток података са јасно дефинисаним надлежностима укључених институција, јачање капацитета ЈВП, агенције АЗЖСи инспекције за заштиту животне средине, које су укључене у прикупљање података и одржавање регистра извора загађења.

Осим загађења, анализа притисака узима у обзир и потенцијално значајне хидроморфолошке промене. У нацрту РБМПДРБС, бране се сматрају једним од најзначајнијих притисака који нарушавају континуитет река, ограничавају кретање седимената и риба дуж водотока, мењају морфологију водотока и састав речног корита, мењајући карактеристике обалног подручја. Објекти за заштиту од поплава и регулациони радови се такође сматрају потенцијалним значајним притисцима. Тренутној процени хидроморфолошких утицаја недостаје свеобухватан приступ за процену осетљивости појединих типова водних тела на одређене хидроморфолошке промене. С тим у везиби у току даљих фаза планирања требало започети тестирање величине утицаја хидроморфолошких промена на појединачна водна тела. Потребно је размотрити редизајнирање мреже мониторинга за први циклус управљања (постављање станица за мониторинг потенцијално значајних хидроморфолошких утицаја) како би се прикупили потребни подаци за такву врсту испитивања.

Нацрт РБМП утврђује потенцијално значајне притиске на квантитативни статус ресурса подземних вода. То су:

- захватање подземних вода за јавно водоснабдевање;

- захватање подземних вода за водоснабдевање за технолошке потребе;

- захватање подземних вода за наводњавање пољопривредног земљишта;

- захватање подземних вода за контролу нивоа подземних вода;

- коришћење подземних вода за рударске захвате;

- хидроморфолошки притисци.

Тела подземних вода која су потенцијално у опасности да не достигну добар квантитативни или квалитативни статус су препозната од стране локалних геолошких стручњака, тако што су узети у обзир сви познати притисци и потенцијални нивои њиховог утицаја.

На основу извештаја пројекта о развоју мониторинга подземних вода у Републици Србији (урађеног 2015. године од стране стручњака Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета), квантитативни статус осам подземних водних тела није задовољавајући због утицај људске активности, а поред тога су 12 водних тела потенцијално под притиском. Антропогени притисци значајно утичу на квалитативни статус три тела подземних вода,а 31 тело је потенцијално под значајним притиском.

Информације о телима подземних вода која су потенцијално погођена овим су коришћене за израду мреже мониторинга подземних вода и успостављање оперативних станица, које ће касније пружити додатне податке за ревизију анализе притисака и утицаја.

Анализа притисака и утицаја је веома важна фаза процеса планирања, јер мора пружити чврсту основу за идентификацију даљих активности и мера усмерених на постизање циљева ОДВ. Задатак је веома сложен и у многим случајевима захтева научну заснованост (добро познавање екосистема, хидрологије и процеса квалитета воде, процену односа узводно-низводно, итд). Зато ће током првог периода управљања највероватније бити потребне посебне научне студије да би се квантификовале везе између притисака и утицаја и разрадили критеријуми за процену њиховог значаја.

Уз подршку Твининг пројекта који је почео у јануару 2019. године, биће урађена анализа притисака и утицаја.

У складу са чланом 5 ОДВ, Србија је покренула ревизију утицаја људских активности на животну средину. Тренутна анализа се фокусира на идентификацију и квантификацију притисака, а не на процену утицаја. Иако она даје добар преглед потенцијално значајних притисака,величина утицаја и значај за одређена водна тела под ризиком нису квантификовани. Зато би требало уложити додатне напоре у успостављање стратегије за кохерентну процену утицаја, израду критеријума значајности и процену доприноса различитих притисака статусуугрожених водних тела. Неусаглашени подаци о стварном терету загађења представљају значајан недостатаккада је процена притисака у питању. Да би се побољшао квалитет процене и разрадиле адекватне мере усмерене на смањење загађења, мора се успоставити ефикасан систем за прикупљање података.Потребно је размотрити значајно јачање капацитета јавних водопривредних предузећа, агенције АЗЖС и инспекције за заштиту животне средине, како би се на прави начин задовољили законски захтеви у вези са прибављањем, прикупљањем и управљањемca подацима. На основу резултата анализе притисака и утицаја, требалоби да се редизајнира мрежа за мониторингради успостављања оперативних станица за мониторинг, које би требало да обезбеде податке за валидацију и даљу ревизију резултата процене.

### Процена статуса

Србија је установила национални приступ процени еколошког статуса. Правила за оцену статуса су прописана Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода, и квантитативном и хемијском статусу подземних вода („Службени гласник РС”, Број 74/11).

До времена припреме ДСИП-а, нису јасно прописане надлежности када је у питању класификација статуса површинских и подземних водних тела. Планирано је да процес буде организован на следећи начин.АЗЖС и РХМЗСби требало да имају главну улогу у мониторингу потребних параметара статуса у оквиру шестогодишњих програма мониторинга, као што је планирано у РБМП, док би процену стања на основу података мониторинга и премаметодологији предвиђеној Правилником, требало да обављају ЈВП "Србијаводе" и "Воде Војводине".

У складу са захтевима Оквирне директиве о водама, Правилник предвиђа класификацију еколошког статуса тела површинских вода у пет класа (одличан, добар, умерен, прилично лош и лош). Успостављена методологија класификације покрива процену засновану на биолошким и пратећим физичко-хемијским елементима квалитета. Правилник, међутим, не даје смернице за процену хидроморфолошког статуса, будући да се још увек разрађују методе које се односе на хидроморфолошке елементе квалитета. Такође, методе биолошке процене не обухватају елементе везане за рибе.

Методологија за процену еколошког статуса захтева даља унапређењакако би се превазишли постојећи недостаци.Морају се разрадити јасне методолошке смернице за испитивање сваког биолошког елемента квалитета у рекама, језерима и акумулацијама (методологија узорковања и испитивања заједно са методологијом процене статуса); такође би требало урадити ревизију граничних вредности класа за пратеће физичко-хемијске елементе квалитета (неки постојећи физичко-хемијски параметри би требало да буду искључени, док би неки веома важни требало да буду укључени у процену еколошког статуса, нпр. граничне вредности класа за укупни азот су исте вредности за различите типове вода); неопходно је урадити ревизију критеријума за оцену нивоа поузданости еколошког статуса, јер постојећи критеријуми нису у складу са ОДВ.

Постојећи капацитети и надлежности РДВ, ЈВП и АЗЖСнису довољни за развијање метода за процену еколошког статуса. Стога се мора искористити екстерна научна експертиза за развој елемената који недостају у овој методологији. То је посебно важно када су у питањубиолошки елементи квалитета (БЕК). Зато је потребно укључити експерте за сваки биолошки елемент квалитета (заједно са представницима АЗЖС, РДВ и ЈВП). Искуство агенцијеАЗЖСод 2012. године указује на недоследност методологије: постоје индикације да тренутне границе класа и прагови за појединачне параметре БЕК и физичко-хемијске елементе квалитета не одражавају тренутно еколошко стање водних тела. Међутим, неки параметри унутар БЕК су омогућили адекватну процену еколошког статуса. Развој елемената квалитета и одговарајућих параметара који недостајуби требалода побољша методологију процене еколошког статуса/потенцијала. Зато тестирање методологије на новим подацима мора бити планираноу каснијим периодима управљања.

Први програм мониторинга квалитета површинских вода у Србији који је усклађен са захтевима Оквирне директиве о водама спроведен је 2012. године. На територији Републике Србије укупно је разграничено 498 површинских водних тела. Резултати програма мониторинга који је спроведен у периоду од 2012. до 2016. године обухватају 43% тих водних тела.

У периоду 2012.-2016. године, еколошки статус 40% језерских водних тела је окарактерисан као лош, док је за акумулације као водна тела квалитет воде био нешто бољи (умерен - 18%, прилично лош - 11% и лош - 9%). Генерално, само 3% поточних и речних водних тела, обухваћених програмима мониторинга 2012.-2016. године, окарактерисана су као тела садобрим еколошким статусом (Слика 6).

Слика 6. Процена еколошког статуса/потенцијала река, канала, акумулација и језера (2012.-2016.)

Извор информација: „Статус површинских вода у Србији - Смернице за израду и спровођења плана мониторинга”, Извештај АЗЖС, 2018.

Проценат реализације мониторинга хемијског стања варирао је сваке године и зависио је и од расположивих ресурса (монетарних и кадровских). У  периоду 2012. (2009) -2016, мониторинг је спроведен у 42% водних тела свих површинских вода у Србији (498). Добар статус је процењен код 32% испитиваних водних тела, док је за 10% њих оцењено „нису постигла добар хемијски статус” (Слика 7).

Слика 7. Процена хемијског статуса површинских вода (2012. (2009)-2016)

У2012. (2009)-2016,главни разлози за непостигнут добар хемијски статус били су: повећане концентрације раствореног никла (34 ВТ), раствореног олова (3 ВТ ), раствореног кадмијума (4 ВТ) и ендосулфана (4 ВТ). Најчешће прекорачена концентрација је утврђена за средњу годишњу вредност раствореног никла (у поређењу са предложеном средњом годишњом концентрацијом према националним прописима).

Слика 8. Резултати годишње процене еколошког статуса

Извор информација: „Статус површинских вода у Србији - Смернице за израду и спровођење плана мониторинга”, Извештај агенцијеАЗЖС, 2018.

Слика 9. Резултати годишње процене хемијског статуса

Извор информација: „Статус површинских вода у Србији - Смернице за израду и спровођење плана мониторинга”, Извештај агенцијеАЗЖС, 2018.

Квантитативно и квалитативно стање тела подземних вода је у нацрту РБМПДРБС представљено као углавном добро (за 12% водних тела је наведен лош квантитативни статус, а за само 6% лош квалитативни статус) (Табела 1, Табела 2). Међутим, ниво поузданости ове процене статуса је углавном низак.

Табела 1. Резиме процене годишњег квантитативног статуса подземних вода

| Водна област | Добар статус |  | Лошстатус |  | Ниво поузданости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број водних тела | % водних тела | Број водних тела | % водних тела | висок | средњи | низак |
| Бачка иБанат | 12 | 57 | 9 | 43 | 5 | 6 | 10 |
| Београд | 9 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| ДоњиДунав | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| Морава | 49 | 91 | 5 | 9 | 2 | 5 | 47 |
| Сава | 32 | 97 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| Срем | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 5 |
| Укупно | 134 | 88 | 18 | 12 | 11 | 21 | 120 |

Табела 2. Резиме процене годишњег квалитативног статуса подземних вода

| Водна област | Добар статус |  | Лош статус |  | Ниво поузданости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број водних тела | % водних тела | Број водних тела | % водних тела | висок | средњи | низак |
| Бачка иБанат | 20 | 95,24 | 1 | 4,76 | 5 | 12 | 4 |
| Београд | 8 | 88,89 | 1 | 11,11 | 4 | 1 | 4 |
| ДоњиДунав | 26 | 86,67 | 4 | 13,33 | 1 | 6 | 23 |
| Морава | 52 | 96,30 | 2 | 3,70 | 3 | 2 | 49 |
| Сава | 31 | 93,94 | 2 | 6,06 | - | - | 33 |
| Срем | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | - | 1 | 4 |
| Укупно | 142 | 94 | 10 | 6 | 13 | 22 | 117 |

Узимајући у обзир тренутне капацитете агенције АЗЖС и планове за проширење мреже мониторинга (до 2020. године мрежа мониторинга површинских вода би требало да обухвати 50 надзорних и 65 оперативних станица). Чини се да ће до тренутка када мора бити спреман први РБМП подаци о процени статуса бити доступни само за мали део свих разграничених водних тела. У периоду 2012-2017. године,АЗЖС ће имати резултате мониторинга за 191 површинско водно тело. У периоду 2018-2020. године је планирано да се мрежи дода још 65 нових станица оперативног мониторинга. Тако ће до краја 2020. године бити доступни подаци мониторинга за укупно 256 водних тела. Имајући у виду значајно повећање броја водних тела након завршетка делинеације, то ће највероватнијечинити мање од 10% свих разграничених  површинских водних тела.

Делинеација површинских водних тела у складу са захтевима ОДВ (реке са површином слива веће од 10 km2) захтеваће значајно проширење мреже мониторинга, повећање капацитета надзорних институција и промене у законској регулативи. Истовремено, то указује на чињеницу да тренутни ниво знања није довољан за идентификацију свих мера потребних за постизање еколошких циљева.

У циљу проширења постојећих знања о стању површинских и подземних водних тела, Министарство заштите животне средине је покренуло пројекат „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији,” у августу 2017. године. Планирано је да пројекат траје три године. Овај пројекат би требало да пружи додатне податке о квалитету подземних вода на локацијама које нису обухваћене тренутним програмом мониторинга и биолошким параметрима квалитета површинских вода. Пројекат финансира МЗЖС,  а воде га Биолошки факултет и Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду. Има две компоненте: мониторинг површинских вода и мониторинг подземних вода. Кроз Компоненту 1 (Мониторинг површинских вода)се по први пут у Србији систематски прате биолошки елементи квалитета - заједнице риба и водене макрофите. Резултати и подаци пројекта, заједно са резултатима анализа других биолошких елемената квалитета које прати АЗЖС, користиће се за коначну процену еколошког статуса/потенцијала површинских водних тела.

Национална методологија за оцену стања површинских и подземних вода утврђена је и прописана у Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и квантитативном и хемијском стању подземних вода („Службени гласник РС”, Број 74/11). Као што захтева ОДВ, утврђена је класификација у пет класа еколошког статуса. Међутим, постојећа методологија за процену еколошког статуса још увек није у потпуности у складу са захтевима ОДВ. Главни недостаци постојеће методологије односе се на чињеницу да не покрива хидроморфолошке елементе квалитета и да биолошка процена не укључује параметре везане за рибе. Да би се превазишли постојећи методолошки недостаци, потребно је успоставити научне пројекте/студије. Чак и када се узме у обзир проширење мреже мониторинга до датума усвајања првог РБМП-а, за многа водна тела ни тада неће бити доступни подаци мониторинга. Статус већине водних тела ће бити процењен са ниским нивоом поузданости. Разграничење површинских водних тела у складу са захтевима ОДВ (реке са површином слива већом од 10 km2) захтеваће значајно проширење мреже мониторинга, повећање капацитета надзорних институција и промене у законским прописима. Истовремено, то указује на чињеницу да тренутни ниво знања није довољан за разраду свеобухватних програма мера и зато ће морати да се примени продужење рокова за постизање доброг статуса у складу са чланом 4.4 (а) (i) ОДВ (разлози техничке изводљивости).

### 3.5.2 Успостављање програма мониторинга

Мониторинг површинских вода

Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) је одговорна за спровођење програма мониторинга површинских вода. Већина надлежности и капацитета је тренутно концентрисана у Београду, где се налази Одељење за контролу квалитета воде и седимената и Одељење националне лабораторије. АЗЖС има организациону јединицу у Сремској Каменици (Одељење за контролу квалитета воде и седимената - Нови Сад), која спроводи програм мониторинга за територију слива Дунава (АП Војводина).

Мрежа за мониторинг- Први годишњи програм мониторинга статуса површинских вода у Србији, усаглашен са захтевима ОДВ, спроведен је 2012. године. Како је прописано Директивом, успостављена је мрежа станица за надзор и оперативни мониторинг ради праћења годишњег статуса површинских водних тела. Избор станица за оперативни и надзорни мониторинг је вршен у складу са захтевима ОДВ (Прилог  V, 1.3.1; 1.3.2). На основу резултата процене квалитета воде у Националној водоводној мрежи у 2009. и 2010. години, идентификована су угрожена водна тела и на тим станицама је успостављен оперативни мониторинг. Надзорне станице за мониторинг су одабране тако да дају преглед годишњег статуса у сливним подручјима (сливна подручја Мораве, Саве и Дунава).

Табела испод даје податке о укупном броју станица за мониторинг површинских вода на годишњем нивоу, као и броју станица за надзорни и оперативни мониторинг.

Табела 3. Мрежа станица за мониторинг површинских вода

| Година | Укупан број станица | Густина мреже, број станица/1000 km2 | Надзорни мониторинг |  | Оперативни мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реке | Акумулације | Реке | Акумулације |
| 2012 | 101 | 1.14 | 49 | 0 | 90 | 4 |
| 2013 | 95 | 1.08 | 50 | 0 | 87 | 4 |
| 2014 | 88 | 1.00 | 51 | 0 | 84 | 4 |
| 2015 | 86 | 0.97 | 50 | 0 | 81 | 3 |
| 2016 | 78 | 0.88 | 50 | 0 | 72 | 2 |
| 2017 | 74 | 0.84 | 51 | 0 | 70 | 1 |

Табела показује да се укупан број станица за мониторинг квалитета површинских вода постепено смањује од 2012. године (иако је број станица за надзор био скоро исти, број оперативних станица је значајно смањен). Укупан број станица је смањен за 27 %, а овај тренд је углавном резултатсмањења капацитета АЗЖС. У последње време на капацитете агенције АЗЖС су значајно утицали одлазак старијих радника у пензију и постојећа ограничења у погледу запошљавања нових радника у државним институцијама. Како је дизајн мониторинга прилагођен финансијским и организационим капацитетима агенције АЗЖС, ограничен буџет и смањени кадровски ресурси су разлог за мању покривеност мреже мониторинга. Будући да РБМП-ови још увек нису припремљени и усвојени на националном нивоу, мониторинг се планира само годину дана унапред.

Садашња густина мреже мониторинга у Србији износи око 0.84 станице на 1000 km2, док је просек за државе чланице ЕУ-25 у првом циклусу управљања речним сливом износио 12 станица/1000 km2, са варијацијом од 0.6 станица/1000 km2у Финској до 47.7 станица/1000 km2, у Уједињеном Краљевству. Како се може судити на основу веома варијабилних бројева које су пријавиле земље чланице ЕУ, дизајн програма мониторинга по Оквирној директиви о водама је веома специфичан за сваку земљу. Број потребних водних тела у програму мониторинга у великој мери је зависио од степена варијације у стању водног окружења, као и од обима и карактеристика површинских вода на територији државе чланице (нпр. број језера,  да ли држава има обалу итд.). Размера програма мониторинга зависи у одређеној мери од броја водних тела - или тачније од мереи варијабилности утицаја на водно окружење. Зато одговарајући програм мониторинга који је у потпуности усклађен са захтевима ОДВ може бити осмишљен само када се одреде сва водна тела у Србији, утврди њихов статус и значајни притисци.

Према прелиминарном предлогу новог програма мониторинга, који је 2017. године урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, у Србији би могло бити потребно око 1300 станица за мониторинг како би се испунили захтеви ОДВ, тј. око 230 надзорних, око 1000 оперативних и око 70 истражних станица за мониторинг. Ако би се мрежа мониторинга проширила на 1300 станица као што је предложено, густина мреже би била око 15 станица/1000 km2, што је чак и више од забележеног просека за државе чланице ЕУ-25 за први циклус управљања водним подручјима. Такво проширење ће, међутим, захтевати велике инвестиције (око 5-7 милиона ЕУР/годишње) и значајно повећање капацитета агенцијеАЗЖС. Чак и под претпоставком да ће мониторинг на оперативним станицама бити ротациони, тј. са мерењима која се изводе само двапут током шестогодишњег циклуса планирања, АЗЖС ће морати да прати око 600 станица годишње, што је осам пута више него у 2017. години.

АЗЖС има планове за проширење мреже мониторинга, који ипак нису толико амбициозни и углавном су засновани на потенцијално доступним финансијским ресурсима. Пројекција АЗЖС за мониторинг у периоду 2019-2024. предвиђа постепено повећање броја станица за мониторинг тако да до 2024. године може обухватити 150 водних тела, не укључујући нову делинеацију водних тела. Што се тиче овог проширења, планира се оснивање три нова одељења у Шапцу, Грделици и Рашкој са најмање пет запослених у свакој. На основу процена агенције АЗЖС, потребан је буџет од око 1400 милиона динара (11,5 милиона евра) како би се осигурао адекватан учинак целокупног шестогодишњег програма мониторинга. Поред тога је потребна нова опрема.

Гледано из перспективе ОДВ, а посебно одредбе која захтева да програм мониторинга пружи информације о класификацији статуса свих водних тела, постаје јасно да предложено проширење капацитета агенције АЗЖС неће бити довољно за спровођење мониторинга с одговарајућом покривеношћу и интензитетом. Спровођење програма мониторинга који је у складу са Оквирном директивом о водама, који би према прелиминарним проценама требало да обухвати око 1300 станица, захтеваће много интензивнији и бржи раст ресурса агенције АЗЖС.

Параметри чији се мониторинг врши - Параметри измерени у оперативним и надзорним станицама за мониторинг и фреквенција мерења су дати у табели 4. испод. Поред тога, за потребе анализе усаглашености, табела садржи одредбе Прилога V Оквирне директиве о водама које се односе на фреквенцију мерења.

Као што се види из табеле, учесталост мерења у рекама је адекватна иу складу са захтевима ОДВ. У језерима и акумулацијама, учесталост мониторинга физичко-хемијских елемената квалитета, других загађивача и приоритетних и приоритетних опасних супстанци је нижа од фреквенције мониторинга коју прописује ОДВ. Највећи јаз постоји код мониторинга риба и макрофита, који до сада није био укључен у програм мониторинга. За покретање мерења макрофита, агенцији АЗЖСсу потребне неке методолошке смернице и додатни људски ресурси (овај захтев је укључен у планове активности агенције АЗЖС до 2020. године), док мерења риба нису укључена у планове агенције АЗЖС. Планирано је да се мониторинг риба пренесе на институцију или институције које имају довољно компетентности и капацитета за извршење тог задатка. Осим тога, хидроморфолошки елементи квалитета се не мере у оквиру тренутног програма мониторинга, јер се тек морају разрадити методе за хидроморфолошку процену.

Табела 4. Параметри мерени у станицама за мерење квалитета површинских вода

|  | Годишња учесталост мерења у рекама и вештачким водним телима према садашњем програму мониторинга |  | Годишња учесталост мерења у језерима и акумулацијама према садашњем програму мониторинга |  | Захтеви ОДВ/максимални интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елемент квалитета | На оперативним локалитетима | На надзорним локалитетима | На оперативним локалитетима | На надзорним локалитетима |  |
| Биолошки Фитопланктон Фитобентос Макрофите Макроинвертебрате Рибе | 6* 2 неистражено 2 неистражено | 6* 2 неистражено 2 неистражено | 4 (3) 2 неистражено 2 неистражено | 4 (3) 2 неистражено 2 неистражено | 6 месеци 3 године 3 године 3 године 6 година |
| Физичко-хемијски Термални услови Оксигенација Салинитет Статус нутриената Статус ацидификације Остали загађивачи Приоритетне супстанце | 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 | 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 (10-12) 12 | 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) | 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) | 3 месеца 3 месеца 3 месеца 3 месеца 3 месеца 3 месеца 1 месец |

* само у великим рекама Типа1

4 (3), 12 (10-12) –Први број показује планирану учесталост истраживања, а број у заградама показује учесталост спроведених истраживања.

Уз захтеве везане за фреквенцију мерења која је утврђена у ОДВ, све методе анализе и тачностимерења морају бити у складу с одредбама Директиве 2009/90/EC. Методе Агенције за заштиту животне средине за идентификацију већине физичко-хемијских, хемијских, биолошких и приоритетних и приоритетних опасних супстанци су акредитоване у складу са EN ISO/IEC-17025 (од укупног броја елемената квалитета (44), (2) методе тренутно нису акредитоване за само два).

Након набавке нових инструмената, листа параметара ће бити проширена. Методе ће бити документоване у складу са EN ISO/IEC-17025, што значи да ће захтеви из члана 3 Директиве 2009/90/EЗбити у потпуности имплементирани. АЗЖС има модерну опрему и способна је да изврши анализу скоро свих приоритетних супстанци које су тренутно на листи директиве о стандардима квалитета животне средине (EQS), осим трибутилина. Такође, већина метода задовољава захтеве из члана 4 који се тиче минималних критеријума учинка, осим метода анализу хептахлора и хептахлор епоксида, које не задовољавају минималне захтеве граничних вредности  детекције. Што се тиче мониторинга тренда приоритетних супстанци у седименту и живом свету, АЗЖС нема довољно финансијских средстава и људских ресурса да би могла извршити ову врсту мерења.

Као резултат недовољних средстава, смањења капацитета агенције АЗЖС и краткорочног планирања, тренутно успостављени мониторинг није довољан да задовољи потребе ОДВ и обезбеди кохерентан и свеобухватан преглед стања вода унутар сваког водног подручја . Да би се успоставио репрезентативан и поуздан оквир за мониторинг, потребне су значајне инвестиције у јачање кадровских и техничких капацитета агенцијеАЗЖС. Да би се имплементирала ОДВ, постојећа мрежа мониторинга се мора значајно проширити и стога ће бити потребно одговарајуће повећање буџета агенцијеАЗЖС за мониторинг. Методолошки аспекти у погледу узорковања и мерења макрофита, риба и хидроморфолошких параметара се морају даље разрадити, док се мора започети са мониторингом приоритетних супстанци у живом свету и седименту.

Мониторинг подземних вода

Постоји неколико институција које се баве мониторингом подземних вода у Србији: Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ), који врши мерење количине подземних вода на успостављеној Националној мрежи за мониторинг (НММ), Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС), која мери квалитет подземних вода у НММ, Институт за јавно здравље Србије (заједно са Регионалним заводима за јавно здравље) који прате подземне воде за пиће јавних комуналних предузећа и ЈП "Ђердап" (Хидроелектрана) који врши мерења нивоа подземних вода дуж обала Дунавa.

Садашња национална мрежа мониторинга укључује 406 станица за квантитативни мониторинг које су у надлежности РХМЗ и 76 станица за праћење квалитета подземних вода у надлежности агенцијеАЗЖС.

Да би се побољшала мрежа мониторинга у складу са ОДВ, одређена тела подземних вода су груписана на основу типа аквифера и/или припадности истом речном сливу. Груписање водних тела је смањило број управних јединица којима је потребан мониторинг са 152 на 91. Ипак, тренутна мрежа станица за мониторинг је далеко од довољне да представи квантитативно стање сваког водног тела или групе водних тела. Станице у садашњој мрежи мониторинга су веома неравномерно распоређене, а главни фокус је стављен на алувијалне подземне воде дуж главних река, док већина осталих аквифера и алувијума мањих токова до сада нису посматрани.

Учесталост мерења нивоа воде варира од једном дневно до једном у шест месеци и код већине станица за мониторинг је недовољна. Листа параметара измерених у станицама за мониторинг квалитета подземних вода је у потпуности у складу са захтевима ОДВ, као и методе анализе које су у складу са захтевима Директиве2009/90/EY.

НММ функционише од 1950-их година у складу са старим прописима. Због тога станице нису идентификоване као надзорне или оперативне, као што се захтева у ОДВ.

Један од предлога за развој програма мониторинга подземних вода, који би био у потпуности у складу са захтевима ОДВ, дат је у извештају пројекта о развоју мониторинга подземних вода у Републици Србији, који су 2015. године саставили стручњаци Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду на захтев РХМЗ. Ова студија је користила приступ анализе потенцијално значајних притисака како би се на почетку станице класификовалекао оперативне или надзорне.

На основу резултата ове студије, да би се постигло адекватно праћење 91 тела подземних вода (укључујући и груписана тела), мрежу станица за квантитативни мониторинг би требало проширити на 361 станицу, од чега би 148 њих биле у надлежности РХМЗ, док би преосталих 213 било у надлежности локалног водовода, како би се смањило оптерећење РХМЗ. Препоручује се да се мрежа станица за мониторинг квалитета подземних вода прошири на 130 станица, при чему ће надлежности за мониторинг бити подељене између агенцијеАЗЖС и локалних водовода. Свеукупно гледано, да би била у складу са захтевима ОДВ, густина мреже за мониторинг подземних вода би требало да буде око 6 станица/1000 km2.

Реализација пројекта МЗЖС „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији”“ који је покренут у августу 2017. године би требало да пружи додатне препоруке за израду програма мониторинга подземних вода који је у складу са ОДВ и Директивом о подземним водама. Пројекат је осмишљен тако да обухвати и нека тела подземних вода или делове тела подземних вода који нису укључени у тренутни програм мониторинга, иако се сумња да су под притиском. Пројекат има за циљ идентификацију тачака мониторинга које треба додати програму мониторинга и прикупљање додатних података који ће бити основа за одређивање граничних вредности.

Поред развоја мреже мониторинга у складу са ОДВ, потребно је повећати учесталост квантитативних мерења. Предложено да се једном дневно ради мониторингизливања код крашких аквифера; изворе у удаљеним подручјима где се они не користе за снабдевање водом за пиће би требало пратити на недељном нивоу. Дневна мерења нивоа подземних вода треба вршити на локацијама на којима су постављени логери нивоа воде, а недељна мерења на местима где се мерења обављају ручно. Мониторинг квалитета главних крашких извора би требало да се врши једном месечно; квартално – у случају удаљених извора и оних који се не користе за снабдевање водом за пиће.

Тренутна мрежа станица за мониторинг подземних вода није довољна да пружи репрезентативни преглед квалитативног и квантитативног статуса одређених тела подземних вода. Станице за мониторинг су неравномерно распоређене, а главни фокус је стављен на алувијалне подземне воде дуж главних река, док већина осталих аквифера и алувијума мањих токова нису обухваћени мониторингом. Није успостављен оперативни мониторинг антропогених утицаја. Учесталост мерења у многим случајевима није довољна. Постојећој мрежи мониторинга је потребно значајно проширење и редизајнирање да би задовољила потребе ОДВ. Даљи развој мреже мониторинга подземних вода дефинитивно ће захтевати повећање кадровских и техничких капацитета надлежних институција (АЗЖС и РХМЗ).

### 3.5.3 Економска анализа

Економска разматрања играју кључну улогу у систему планирања и управљања водним подручјима које је успостављено у ЕУ у складу са ОДВ. Боље разумевање потенцијалних економских избора и њихових последица је кључни део спровођења ове Директиве. Тачније, у идеалним условима економска анализа може да помогне да се:

- преиспита квалитет и обим постојећих података о економском значају водног окружења у водним подручјима;

- разумеју релативни доприноси различитих економских сектора притисцима на водно окружење и начин на који се ови доприноси могу мењати током времена;

- процени тренутни обим повраћаја трошкова за главне водне услуге.

На основу горе наведеног,следеће важне одлуке се доносе уз подршку економске анализе:

- Доноси се суд о томе која комбинација мера је најисплативије средство за побољшање статуса водног окружења;

- Постављају се циљеви за побољшање стања водног окружења чије постизање није несразмерно скупо; и

- Осигурава се повраћај одговарајућег доприноса када су у питању трошкови водних услуга.

Поред тога, економска анализа помаже да се процени да ли политика цена обезбеђује адекватне подстицаје корисницима да ефикасно користе водне ресурсе и на тај начин допринесу еколошким циљевима Директиве.

Први резултати економске анализе за Србију представљени су у нацрту РБМПДРБС. Економска анализа која је дата у плану је обухватила следећа питања:

- преглед потребних средстава за текуће функционисање у свим областима;

- анализу прихода од накнада;

- пројекцију потребних финансијских средстава за развој сектора вода;

- анализу потенцијалних извора финансијских средстава.

Наведени задаци нису довољни за постизање циљева за које се користи економска анализа коришћења вода, израда основног сценарија и прорачун стопе повраћаја трошкова.

Уз подршку Твининг пројекта који је почео у јануару 2019. године, биће урађена економска анализа.

Економска анализа у складу са ОДВ је у почетној фази у Србији. Неки елементи економске анализе су разрађени и дати у нацрту РБМПДРБС. Свеобухватна анализа планирана је да буде припремљена уз подршку Твининг пројекта који је почео у јануару 2019. године.

## Припрема програма мера

Припрема Програма мера (ПоМ) је завршна фаза процеса планирања која мора бити вођена исходима и резултатима развоја главних елемената РБМП-а. Према плановима ОДВ, нацрт Програма мера за први циклус управљања водним подручјима мора бити спреман до краја 2020. године.

Припрема програма мера је тренутно у почетној фази. Иако нацрт Плана управљања и Стратегија управљања водама у Републици Србији до 2034. године (усвојена од стране Владе Републике Србије 23. децембра 2016. године) обухватају низ мера које се односе на побољшање стања водних ресурса Србије, ове мере су и даље веома уопштене и усмерене на опште побољшање стања.

Да би се припремио свеобухватни програм мера, потребно је даље радити на процени утицаја основних мера (тј.спровођења основног сценарија) и утврдити потребу за допунским мерама како би се премостио јаз ка потпуној реализацији циљева заштите животне средине.

Да би се смањио ризик од скупих и неефикасних одлука, потреба за допунским мерама би требало да се заснива на поузданим подацима и валидним резултатима изведеним изосновног сценарија. Међутим, тренутни ниво планирања управљања водним подручјима (недовољни подаци и низак ниво знања) не омогућаваспровођење основног сценарија са довољним нивоом поузданости.

Србија је у почетној фази припреме Програма мера и планирања активности за постизање циљева ОДВ. Неке основне мере су представљене у нацрту РБМПДРБС и Стратегији управљања водама у Републици Србији за период до 2034. године, али је потребно још много додатних напора, као што су економска анализа и успостављање веза између мера, њиховог утицаја и статуса водних тела, итд. за успостављање основног сценарија, предвиђање промена у статусу водних тела с довољном поузданошћу и развој целокупног ПоМ-а, који садржи скуп основних и допунских мера које воде ка потпуном постизању циљева ОДВ. Оскудност доступних података о загађењу, непознат статус водних ресурса, недовољан ниво знања о утицајима различитих притисака, недостатак капацитета у ЈВП и институцијама које су надлежне за мониторинг, не омогућавају израду усклађеног програма мера. Поред тога, да би се припремио усклађен ПоМ, мора издвојити довољно ресурса за студије које се фокусирају на основни сценарио (тј. квалитативну процена утицаја основних мера на водна тела и јаз до потпуног постизања еколошких циљева) и процену потребе за допунским мерама. У ове студије би требало да буду укључени квалификовани стручњаци из релевантних научних институција.

# Мере везане за спровођење

У процесу спровођења ОДВ се могу разликовати две компоненте развоја. Прва се односи на спровођење структурних, регулаторних и политичких мера за успостављање спровођења закона и одговарајућег институционалног оквира за спровођење Директиве, док се друга односи наспровођење техничких мера усмерених на постизање циљева животне средине ОДВ.

## Институционалне, регулаторне и политичке мере

Да би се спровели основни принципи ОДВ и њених „кћерки“ директива о стандарду квалитета животне средине(2008/105/EЗ) и подземним водама(2006/118/EЗ) (тј.организовало управљање водним ресурсима на основу водних подручја, правили планови управљања водним подручјима и одговарајућипрограми мера, успоставилеи покренуле одговарајуће мреже за мониторинг), у Србији ће морати да се имплементира низ институционалних, регулаторних и политичких мера, како би се обезбедило спровођење закона и усклађеност са њима и прилагодила институционална структура и капацитети.

### 4.1.1 Законске мере

Република Србија мора наставити да усклађује националне законске прописе са захтевима ОДВ.

Усвајање  усклађеног, транспарентног и ефикасног законодавног оквира је од посебне важности. Затоби оквирни национални закон о управљању водама, тј. Закон о водама требало да одражава принципе интегрисаног управљања водама на основу концепта управљања водним подручјима у циљу постизања доброг еколошког статуса, док би секундарни прописи који се усвајају требало да утврде техничке спецификације и минималне захтеве везане за заједничке стандарде квалитета животне средине (EQS) и граничне вредности емисије (ELVs).

Да би се осигурао одговарајући регулаторни режим, одредбе „кћерки директива“, тј. Директиве о подземним водама 2006/118/EЗ и ДирективеEQS 2008/105/EЗби требало да се транспонују и имплементирају у блиској синергији са ОДВ. Што се тиче ограничавања и контроле испуштања загађујућих материја у водна тела код индустријских и других врста активности, систем одобравања и издавања дозвола би требалода буде поједностављен како би се у потпуности оствариле одредбе Директиве о индустријским емисијама2010/75/EЗ. Нови Закон о водама и усвојени подзаконски акти би требало да потпуности и прецизно транспонују захтеве ОДВ и омогуће испуњење следећих кључних захтева:

- званично одређивање граница водних подручја;

- постизање еколошких циљева;

- формирање и одржавање регистра заштићених подручја;

- усвајање програма мониторинга;

- спровођење система повраћаја трошкова за водне услуге;

- пуна примена „комбинованог приступа”тамо где се граничне вредности емисије и стандарди квалитета користе за међусобно јачање;

- поједностављење система за давањеовлашћења и издавање дозвола;

- усвајање планова управљања водним подручјима;

- усвајање програма мера;

- обезбеђивање одговарајућих овлашћења за примену извршних активности.

### 4.1.2 Припрема РБМП-ова иПоМ-ова

Припрема РБМП-ова и ПоМ-ова је једна од кључних мера у спровођењу ОДВ. До приступања ЕУ, Република Србија мора имати израђене и званично усвојене РБМП-ове и ПоМ-ове. РБПМ ће морати да обухвати све елементе наведене у Прилогу VII ОДВ, док би ПоМ требало да укључи основне и допунске мере за постизање доброг статуса водних ресурса, као што је прописано у члану 11. и Прилогу VI ОДВ.

ЈВП „Србијаводе” и „Воде Војводине” морају преузети главну одговорност за припрему РБМП-ова и ПоМ-ова, уз активно учешће других релевантних институција. Координацију овог процеса мора обављати РДВ.

У процесу припреме РБМП-ова и ПоМ-ова, главни напори ће бити посвећени следећем:

- Унапређење методолошке основе за карактеризацију водних тела. Овај задатак ће углавном обухватити ревизију типологије и референтних услова. Будући да се тренутна типологија површинских водних тела заснива само на абиотским факторима, она ће морати да буде тестирана на биолошким подацима, када буде достављено довољно података о биолошким елементима квалитета из мониторинга. Референтни услови за поједине врсте водних тела ће морати да се  буду тестирани и мораће да се уради ревизија за сваки биолошки елемент квалитета помоћу података мониторинга са референтних локација, које морају бити укључене у мрежу мониторинга. Унапређење методолошке основе за карактеризацију водних тела ће захтевати активно укључивање стручњака из научних институција;

- Ревизија делинеације водних тела. У сврху управљања водним ресурсима, морају се одредити јединствене јединице управљања - водна тела. Типологија, резултати процене статуса, везе са заштићеним подручјима и резултати анализе притисака и утицаја представљају основу за делинеацију површинских водних тела. Садашње разграничење водних тела ће морати да се ажурира, ако дође до промена у типологији након тестирања на биолошким подацима. Такође ћеморати да буду узети у обзир најновији подаци мониторинга и резултати анализа притисака и утицаја, како би се осигурало да разграничена водна тела представљају дискретне (одвојене) и значајне елементе површинских вода. Да би се урадила ревизија и оправдала делинеацијазначајно измењених водних тела, мораће да буде спроведена економска анализа код свих водних тела која су подлегла хидроморфолошким променама, а која су претходно била идентификованакаоHMWB или вештачка водна тела. Резултати ове анализе би требало да пруже јасан и непобитан доказ да или не постоје „друга средства“ за обезбеђивање корисних циљева којима служи физичка промена или су та „друга средства“ непропорционално скупа или технички немогућа. Делинеација подземних водних тела ће такође захтевати тестирање и ревизију како би се узеле у обзир путање протицањаподземних вода у водним телима која су разграничена у крашким аквиферима;

- Анализа притисака и утицаја. Анализа притисака и утицаја ће бити један од кључних елемената планирања водних подручја, јер ће њени резултати служити за делинеацију водних тела, идентификацију угрожених водних тела, израду одговарајућих програма мониторинга, успостављање оквира за класификацију хемијског стања подземних вода, итд. Анализа ће морати да обухвати попис свих потенцијалних извора загађења који могу имати негативан утицај на стање водних ресурса. Терет свих полутаната који се директно или индиректно испуштају у водно окружење, укључујући све супстанце наведене у ПрилогуI Директиве EQS ће морати да се квантификују. Анализом утицаја би требало да се утврди величина утицаја из идентификованих извора загађења и предвиди ризик од непостизања еколошких циљева. За анализу утицаја се морају применити алати као што су математичко моделирање или ГИС анализа. Резултати анализе притисака и утицаја ће морати да послуже као основа за израду програма мониторинга, тј. у водним телима где су утврђени значајни утицаји ће бити потребно да се планира оперативни мониторинг. У складу са чланом 3 и делом А Прилога  II Директиве о подземним водама, ако анализа притисака и утицаја открије ризик од значајних негативних утицаја на подземне воде, мораће да се утврде граничне вредности за супстанце које могу имати штетне последице (узимајући у обзир минималну листу супстанци наведених у делу Б Прилога  II Директиве о подземним водама);

- Унапређење методологија за процену стaтуса. Садашња методологија за процену еколошког статуса површинских водних тела не укључује рибе и хидроморфолошке елементе квалитета. Уз активно учешће научника и употребу резултата биолошког и хидроморфолошког мониторинга, методологија ће морати да се ажурира укључивањем елемената квалитета везаних за рибе и хидроморфолошке карактеристике у класификацију. Прагови за физичко-хемијске елементе ће такође захтевати ревизију која ће морати да укључи научну експертизу. Код класификације хемијског стања подземних вода ће можда бити потребно да се утврде прагови за неке супстанце (осим оних наведених у Прилогу I Директиве о подземним водама) ако резултати анализе притисака и утицаја укажу на потенцијалне ризике за подземне воде. Прво би требало утврдити прагове за супстанце наведене у делу Б Прилога II Директиве о подземним водама, а затим додатно за друге супстанце које се према резултатима анализе притисака и утицаја могу испуштати у подземне воде и тако имати значајан негативан утицај. Приликом утврђивања прагова морају се узети у обзир потенцијалне употребе одговарајућих тела подземних вода (нпр. ако се тело подземне воде користи за снабдевање водом за пиће, могу се користити стандарди за воду за пиће; стандарди квалитета површинских вода могу се користити ако постоји интеракција с површинским водама или копненим екосистемима). Утврђени прагови морају бити објављени у првом РБМП-у. Приликом утврђивања прагова морају се узети у обзир природни фактори као што су концентрацијебазнихполутаната у подземним водама. За нека водна тела и за неке супстанце (може бити важно за арсен у Војводини) могу се утврдити виши прагови ако је могуће доказати да су високе концентрације изазване природним факторима, а не деловањем људи. Ако је потребно успоставити више прагове, доказ о нивоу природног базног загађења ће морати да буде обезбеђен на основу података мониторингa (могу бити потребни подаци континуираног мониторингаза период од око 10 година);

- Класификација статуса за сва водна тела. У првом РБМП-у се мораурадити класификација статуса за сва водна тела. Класификација ће морати да се уради на основу података мониторинга и према методологији за оцену статуса. За водна тела за која нису доступни подаци о мониторингу, може бити потребна класификација помоћу резултата анализе притисака и утицаја, математичког моделирања, ГИС анализе или других релевантних метода;

- Идентификација дугорочних трендова загађења подземних вода. За идентификацију подземних водних тела која су подложна значајном и континуираном узлазном тренду концентрације било којег загађивача,пре свега се мора прилагодити програм мониторинга подземних вода како би се обезбедиле релевантне информације. Потребно је успоставити надзорни и оперативни мониторинг како би се пратиле концентрације полутаната који потенцијално могу изазвати негативне ефекте и за које су утврђени прагови. Анализа дугорочних тенденција загађења подземних вода мораће да буде извршена коришћењем података из одговарајућег програма мониторинга и примјењујући методе статистичке анализе (као што је регресиона анализа). Уобичајена пракса је да идентификација дугорочних трендова загађења захтева податке о мониторингу за период од најмање шест година и са најмање пет локација у водном телу. У супротном се поузданост процене сматра ниском, а мере за преокретање трендова се не могу планирати. У првом РБМП-у ће морати да буду обезбеђене информације о дугорочним трендовимаза водна тела за која ће бити прикупљено довољно података из мониторинга;

- Формирање регистра заштићених подручја. Регистар заштићених подручја који покрива сва водна тела и све врсте заштићених подручја, како је наведено у Прилогу  IV ОДВ, мора бити оформљен и укључен у РБМП;

- Постављање еколошких циљева. Први РБМП ће морати да садржи листу еколошких циљева за сва водна тела. Пстављање еколошких циљева за водна тела у вези са заштићеним подручјима ће морати да буде усклађено са захтевима Директиве о стаништима и птицама. Приликом утврђивања еколошких циљева за ова водна тела потребно је укључити стручњаке који раде у области заштите природе. Морају се размотрити могућности за постизање еколошких циљева до краја циклуса управљања (тј. 2027). Ако се циљеви не могу постићи, требало би навести и објаснити разлоге за продужење рокова;

- Економска анализа. Економска анализа ће морати да обухвати анализу коришћења вода и процену тренутног обима повраћаја трошкова за главне водне услуге. Економска анализа ће представљати основу за припрему ПоМ-а. Мораће да буде урађена у вези са свим мерама за идентификацију најисплативијег начина за побољшање статуса водног окружења. Ако се буде тражило продужење рокова за постизање еколошких циљева (на основу члана 4.4 ОДВ) или примена мање строгих циљева (на основу члана 4.5 ОДВ), такав захтев мора бити оправдан резултатима економске анализе;

- Анализа основног сценарија. За анализу основног сценарија, мораће да се идентификују све основне мере (тј. мере које је обавезно спровести у складу с одредбама других директива о водама или националним законима). Мораће да буде процењен утицај ових мера на стање водних ресурса;

- Идентификација допунских мера. Потребно је утврдити допунске мере за сва водна тела тамо где спровођење основних мера није довољно за постизање еколошких циљева;

- Информисање јавности и јавне расправе. Привремени резултати о значајним питањима управљања водама и нацрти РБМП-ова и ПоМ-ова ће морати бити достављени јавности. Такође ће морати да буду одржане јавне расправе.

### 4.1.3 Успостављање мрежа и програма за мониторинг

Мониторинг мора даобезбеди потребне информације за карактеризацију и процену статуса водних ресурса. Да би се олакшала израда РБМП-ова и ПоМ-ова, потребан је разрађен и оперативан програм мониторинга који је у складу са захтевима ОДВ, Директиве EQS и Директиве о подземним водама.

Програм мониторинга за тела површинских вода мораће да укључи мрежу надзорних, оперативних и, ако је потребно, истраживачких станица. Као основа за израду програма мониторинга у складу са ОДВ би требало да послуже делинеација водних тела, резултати анализе притисака и утицаја и подаци из претходних програма мониторинга.

Постојећа мрежа надзорних станица ће морати да буде проширена како би се пружила процена укупног статуса површинских вода у сваком сливу или под-сливу у оквиру водног подручја и омогућила процена дугорочних промена, како у природним условима тако иу водним телимакоја су погођена нашироко распрострањеним људским активностима. Надзорни мониторинг ће морати да буде организованза главне водотокове, чији је слив већи од 2500 km2, за прекогранична водна тела и водна тела која подлежу међународним споразумима о размени информација, за водна тела која имају дугисторијат евидентирања мерења, као и за велика језера и акумулације. Да би се испунили захтеви Директиве о нитратима, мрежа надзорних станица би требалода укључи станице у осетљивим зонама за мониторинг утицаја пољопривредних активности. Мрежа надзорног мониторинга би требало да укључи и референтне локације за мониторинг природних/базних услова. Према прелиминарном предлогу за нови програм мониторинга, мрежа надзорног мониторинга ће можда морати да обухвати око 230 станица.

Надзорни мониторинг ће моратида се спроводи редовнокроз циклус управљања водним подручјима и обухвати мерења свих биолошких, хидроморфолошких и физичко-хемијских елемената квалитета. Мониторинг биолошких елемената квалитета ће морати да укључи мерење риба и макрофита које се тренутно нису обихваћене мониторингом. Мониторинг приоритетних супстанци ће морати да укључи мерење супстанци наведених у Прилогу I Директиве EQS. У главним прекограничним рекама је потребно пратити целокупнисписак приоритетних супстанци, док ће на другим локацијама морати да буду мерени само полутанти који се испуштају у значајним количинама.

За потребе идентификацијеполутанатачији мониторинг ће се вршити и места на којима би требало мерити приоритетне супстанце, потребно је направити инвентар полутаната и спровести анализу притисака и утицаја. Следећи одредбе Директиве EQS, мониторинг би такође требало да обухвати мерењесупстанци које имају тенденцију да се акумулирају у наносу и живом свету. За потребе дугорочне анализе трендова као главног циља, мерења приоритетних супстанци у наносу и живом свету ће морати да се врше сваке три године са учесталошћу од најмање једног мерења годишње.

Фреквентностмониторинга у надзорним станицама ће морати да задовољи најмање минималне захтеве наведене у Прилогу V ОДВза све параметре. Међутим, да би се пружила репрезентативна слика стања или трендова, може бити потребна већа учесталост мониторинга (на пример, за физичко-хемијске параметре). Учесталост мониторинга ће морати да одреде експерти, узимајући у обзир варијабилност параметара који су резултат природних и антропогених услова, тако да резултати мерења одражавају стварни статус водних тела.

У складу са одредбама Директиве EQS, Република Србија ће морати да одреди четири репрезентативне локације за мониторинг супстанци за „листе за праћење“. Прва „листа за праћење” је састављенаОдлуком Комисије (ЕУ) о спровођењу 2015/495 и укључује 10 супстанци (ова листа је динамична и биће ажурирана). Мониторинг супстанци са„листе за праћење“ ће морати да се покрене до почетка првог периода управљања водним подручјима. Све супстанце са листе за праћење (важеће на тај дан) мораће да се прате најмање годину дана са учесталошћу од најмање једног мерења годишње. Места за мониторинг ће морати да одаберу експерти узимајући у обзир обрасце коришћења и могућност појаве супстанци.

Оперативне станице за мониторинг ће морати да будупостављене у водним телима која су, или потенцијално могу бити, изложена ризику да не постигну постављене еколошке циљеве. Водна тела која захтевају оперативни мониторинг морају се идентификовати на основу резултата анализе притисака и утицаја и резултата претходних програма мониторинга. Оперативни мониторинг би требало организовати у водним телима која, на основу резултата из претходних програма мониторинга, не испуњавају захтеве  за постизање доброг еколошког или хемијског статуса, или  је на основу анализе притисака и утицаја закључено да постоји ризик да не постигну добар статус због потенцијално значајаног утицаја идентификованих притисака. Оперативни мониторинг би такође требало да будевршен у водним телима која се налазе у областимазаштићених станишта и врста, и онима која не испуњавају еколошке циљеве који су за њих постављени.

Да би се смањио терет мониторинга и оптимизовала мрежа за мониторинг, препоручује се коришћење принципа груписања водних тела. За водна тела истог типа и она која су под утицајем истих притисака може се поставити једна репрезентативна станицу за мониторинг. Мерења у тојстаници би се затим користила за класификацију статуса за целу једну групу водних тела.

Главни циљ оперативног мониторинга је да се процени обим утицаја различитих притисака и када се спроведу мере прати њихов утицај. Обично су довољна два или три круга оперативног мониторинга током циклуса управљања да би се добила довољна количинаинформација. Зато се оперативне станице за мониторинг могу ротирати.

Параметре које треба мерити у оперативним станицама за мониторинг треба одабрати узимајући у обзир притиске којима су изложени водно тело или група водних тела (тј. у мониторинг треба укључивати само оне биолошке и хидроморфолошке елементе квалитета који су осетљиви на утврђене притиске). Приоритетне супстанце би требало мерити у водним телима у које су испуштене или би могле потенцијално бити испуштене. Избор локација за мониторинг за приоритетне супстанце и идентификацију приоритетних супстанци које треба мерити би требало направити на основу инвентара потенцијалних извора загађења и резултата претходних програма мониторинга (тј. места где су откривена одступања од стандарда квалитета животне средине).

Учесталост оперативног мониторинга за било који параметар ће морати да одреде експерти, али би требало да испуњава минималне захтеве утврђене у Прилогу  V ОДВ.

Када се планира програм мониторинга, потребно је анализирати потребу за истраживачким мониторингом. За водна тела код којих разлози за непостизање доброг статуса нису познати, или у случајевима када је за мониторинг потребно посебно прилагођавање ради истраживања обима утицаја акцидентног загађења или загађења из других извора, потребно је организовати истраживачки мониторинг. Параметре који ће бити мерени на местима истраживачког мониторинга и учесталост мерења ће морати да одредеекспертиу зависности од природе проблема због којег се успоставља истраживачки мониторинг.

За сва површинска водна тела која у просеку дневно обезбеђују 100 m3воде за пиће мораћеда се ради мониторинг због свих испуштених приоритетнихсупстанци и свих других полутаната који се испуштају у значајним количинама, што може негативно утицати на статус тог водног тела. Учесталост мониторинга би требало да буде у складу са захтевима Прилога V ОДВ.

Програм мониторинга подземних вода ће морати да укључи надзорни и оперативни мониторинг, и мораће да буде осмишљен тако да обезбеђујекохерентан и свеобухватан преглед хемијског стања подземних вода у сваком водном подручју и открије дугорочне трендове антропогеног загађења. Резултати анализе притисака и утицаја би требало да послуже као основа за израду мреже мониторинга подземних вода.

Надзорни мониторинг подземних вода ће морати да буде спроведен у свим водним телима или групама водних тела како би се допунили и потврдили поступци процене утицаја и пружиле информације о дугорочним трендовима који су резултат природних услова и антропогених утицаја. Уобичајена пракса је да надзорни мониторинг покрива мерења свих кључних параметара наведених у Прилогу VОДВ и Прилогу IДирективе о подземним водама и свих супстанци које карактеришу постојеће и потенцијално значајне притиске. Списак параметара које треба пратити треба извести из резултата анализе притисака и утицаја. За надзорни мониторингје потребно најмање једно мерно место у телу подземних вода. Међутим, препоручује се да се поставе најмање три мерна места (у зони прихрањивања, у подручју транзитног пута и у зони испуштања).За поуздану процену хемијског стања подземних вода сепрепоручује да постоје 5 мерних места у водном телу. Препоручена учесталост мерења за надзорни мониторинг је 2 мерења годишње. Надзорни мониторинг би требало да се спроводи као прва фаза 6-годишњег програма мониторинга. Касније(нпр. након 2 године), ако је потребно,требало би планирати оперативни мониторинг.

Оперативни мониторинг у водним телима или групама водних тела код којих је утврђено да су угрожене, мораће да сеспроводи у раздобљима између надзорних програма мониторинга. Оперативни мониторинг би требало да обухвати интензивнија мерења оних параметара који према резултатима надзорног мониторинга имају тенденцију да прелазе утврђене прагове. Учесталост мерења код оперативног мониторинга је обичновећа него код надзорног (нпр. 4 мерења годишње).

### 4.1.4 Јачање институционалних капацитета

Постоји широк спектар институција које су укључене упреношење и спровођење ОДВ. Довољни институционални капацитети и ефикасна координација активности представљају главне предуслове за несметано спровођењеспровођење Директиве. Међутим, анализа институционалних недостатака је показала да тренутни капацитети нису довољни. Недостаци су значајнина свим нивоима спровођења а посебно у институцијама одговорним за мониторинг. Стога се значајно јачање институционалних капацитета мора сматрати првом приоритетном активношћу, како би се осигурало правилно успостављање правног оквира и спровођење Директиве.

Табела испод наводи главне институције укључене успровођење ОДВ и даје процену њихових захтева у погледу додатног кадра, обука и опреме. Представљене потребе су углавном засноване на институционалној самопроцени, која је направљена с обзиром на предвиђено проширење функција и одговорности у вези са спровођењем ОДВ. За институције за које подаци о самопроцени нису били доступни, даје се стручна процена експерата.

Табела 5. Институционалне потребе у вези са спровођењем ОДВ и њених „кћерки директива“

| Укључене институције | Број запослених | Главни задаци везани за спровођење/ оправдање за повећање капацитета | Потребе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додатни кадар | Обука | Опрема |
| Министарство заштите животне средине | 2 (само делимично укључени у преношење и спрововођењедиректива о водама) | Политика заштите животне средине /у новој структури Министарства успостављена су два одељења за управљање водама (једно за заштиту вода и једно за управљање отпадним водама). Постојећи капацитети нису довољни за задатке који се односе на спровођење ОДВ. | 3 | Да | Не |
| Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |  | Пољопривредна политика, водна политика / у вези са спровођење ОДВ, није потребно додатно особље на нивоу министарства | - | Да | Не |
| Републичка дирекција за воде (РДВ) | 19 (не баве се само ОДВ, само 6 њих ради на процесу приступања ЕУ) | Надлежни орган одговоран за свеукупну координацију спровођење ОДВ. Потребан је додатни кадар и јачање компетентности, како би се осигурала законска усклађеност, правовремена израда РБМП-ова и ПоМ-ова и укупна координација активности управљања водним подручјима. РДВ треба да ради на успостављању и одржавању Информационог система за воде за који је потребан додатни кадар. | 7 | Да | Не |
| ЈВП`Србијаводе` | 20 људи је делимично / повремено укључено у активности везане за ОДВ | Интегрисано управљање водама (покрива веома широк спектар одговорности као што су припрема планске и техничке документације, унос података у Информациони систем за воде, организација и спровођење мера у вези са заштитом од штетног утицаја вода, регулација коришћења воде и сл.). / Да би преузели водећу улогу у процесу планирања и спровођење Оквирне директиве о водама, како би се осигурала правовремена и одговарајућа спровођењеа водних пројеката, ЈВП `Србијаводе` би требало да значајно повећа број запослених, уради реорганизацију и јасну расподелу задатака (ревизију описа послова), спроведе обуке и набави нову опрему. | 20 | Да: Радионице; Обука у страним институцијама којесу прошле кроз процес спровођењеОДВ; Ангажовање експерата у процесу 'учење кроз рад'. | Да: Хардвер и софтвер за катастар загађивача; Теренска возила; ГПС, лаптоп; Модели за моделовање транспорта загађења, за процену ефикасности ППОВ, за оцену делотворности спроведених мера и напредак у постизању еколошких циљева. |
| ЈВП `ВодеВојводине` | 15 запослених је укључено у активности везане за ОДВ | Интегрисано управљање водама на територији Аутономне Покрајине Војводине: управљање водним подручјима, регулација експлоатације и употребе воде, заштита од штетног утицаја вода, заштита вода од загађења, унос података у информациони систем за воду /Потребан је додатни кадар, реорганизација и јасна подела задатака (ревизија описа послова), обука и нова опрема како би се повећала ефикасност и побољшали учинци у задацима везаним за ОДВ. | 5 | Да | Да |
| Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС) | 33 | Мониторинг квалитета воде; одржавање националног регистра извора загађења / Потребно је повећати број запослених, набавити опрему и унапредитикомпетенције у вези са - значајним проширењем мреже мониторинга квалитета површинских вода и повећаним бројем параметара мониторинга (тј. макрофите, комплетна листа приоритетних супстанци у води, приоритетне супстанце у живом свету и седиментима), - проширењем мреже за праћење квалитета подземних вода, - развојем система за дугорочну анализу трендова, - успостављањем и одржавањем јединствене базе података за попис емисија, испуштања и губитака приоритетних и приоритетних хазарднихсупстанци. | 43 | Да | Да: Лабораторијска опрема; Нова возила. |
| Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) |  | Квантитативни мониторинг подземних вода /Потребан је додатни кадар, опрема и повећање компетенција у вези са значајним проширењем мреже мониторинга квантитета подземних вода и развојем система за дугорочну анализу трендова. | 7 | Да | Да: Нова возила - 2; Опрема за узорковање за 2 тима; Опрема за аутоматско мерење нивоа подземних вода. |
| Одељење инспекције за воде у оквиру РДВ | 17 | Инспекција у области управљања водама /Потребан је додатни кадар, обука и опрема како би се обезбедило адекватно вршење инспекцијских и контролних функција. | Да: најмање један инспектор за воде у сваком водном подручју | Да: Едукација; Предавања; Обука; Компјутерска обука. | Да: Мобилни телефони; Таблет уређаји; Лаптоп са интернет конекцијом и омогућеном комуникацијом е-поштом; Штампач; Нови аутомобили; Теренска опрема. |
| Инспекција за заштиту животне средине | 81 | Контрола тога да ли испуштене отпадне воде и отпадне воде након пречишћавања испуњавају граничне вредности утврђене Законом о водама; контрола поштовања обавеза испитивања квалитета отпадних вода; контрола усвајања Акционог плана за постепено смањење граничних вредности емисија полутаната у воду, са утврђеним роковима за њихово постепено смањење и провера предузимања активности у складу са Акционим планом. /Потребна је обука инспектора и нова опрема како би се обезбедило адекватно вршење инспекцијских и контролних функција. | - | Да | Да |
| Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство |  | Обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде и шумарства /Потребан је додатни кадар, обука и опрема како би се осигурало адекватно вршење инспекцијских и контролних функција. | 2 | Да: Обука о примени прописа; Семинари о заштити вода, са нагласком на примерима из праксе; Посете земљама ЕУ ради размене искустава | Да: Аутомобили - 2; Мобилни телефони; Фото апарати - 2; ГПС уређаји - 2; Лаптоп рачунари са интернет конекцијом и омогућеном комуникацијом е-поштом - 2; Штампачи - 2; Теренска опрема - 2 . |
| Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за инспекцијске послове |  | Планирање у области животне средине, израда програма, мониторинг и спровођење на територији покрајине /Потребан је додатни кадар, обука и опрема како би се осигурало адекватно вршење инспекцијских и контролних функција. | 2 | Да: Обука о примени прописа; Семинари о заштити вода, са нагласком на примерима из праксе; Посете земљама ЕУ ради размене искустава | Да: Аутомобили - 2 Заштитна одећа - 7 Фото апарати - 7 (1 ДСЛР фото апарат) ГПС уређај -7 ГИС софтвер - 1 Дронови - 2 |
| Институт за заштиту природе Србије |  | Регистровање заштићених подручја, утврђивање еколошких циљева за сродна водна тела | - | Да | - |
| Покрајински завод за заштиту природе |  | Регистровање заштићених подручја, утврђивање еколошких циљева за сродна водна тела | - | Да | - |

Напомена:Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање буџетских средстава за повећање броја запослених код буџетских корисника ће се за наредне године реализовати у оквиру лимитакоји ће бити опредељени од стране Министарства фиансија, у складу са билансним могућностима.

## Мере за постизање еколошких циљева ОДВ

У складу са чланом 11 ОДВ, програм мера би требало да садржи основне и по потреби допунске мере за постизање еколошких циљева утврђених чланом 4.

### 4.2.1 Основне мере

Основне мере су минимални захтеви које би требало укључити у ПоМ. Основне мере представљају постојеће политике, тј. захтеве који су већ постављени од стране Заједнице или националне законске регулативе и одредбичијеспровођење је обавезна.

Основне мере обухватају активности успостављене ради постизања усклађености са циљевима других законских прописа Заједнице у области заштите вода (члан 11.3.а) и специфичних регулаторних и административних инструмената у вези саОДВ (члан 11.3 б-л).

У складу са чланом 11.3а ОДВ, директиве чије одредбе треба третирати као основне мере су:

- Директива о квалитету воде за купање (76/160/EEЗ);

- Директива о птицама (79/409/EEЗ);

- Директива о води за пиће (80/778/EEЗ)измењена и допуњена Директивом (98/83/EЗ);

- Директива о контроли опасности од великих несрећа (Seveso) (96/82/EЗ);

- Директива о процени утицаја на животну средину (85/337/EEЗ);

- Директива о канализационом муљу (86/278/EEЗ);

- Директива о третману комуналних отпадних вода (91/271/EEЗ);

- Директива о производима за заштиту биља (91/414/EEЗ);

- Директива о нитратима (91/676/EEЗ);

- Директива о стаништима (92/43/EEЗ);

- Директива о индустријским емисијама (2010/75/EУ) (Директива о интегрисаном спречавању и контроли загађења (96/61/EЗ).

Имајући у виду захтеве за инвестицијама и значај очекиваних утицаја у вези са циљевима ОДВ (тј. побољшања стања водних ресурса), најважније директиве које представљају основне мере у Србији ће бити:

- Директива о третману комуналних отпадних вода (91/271/EEЗ);

- Директива о нитратима (91/676/EEЗ);

- Директива о води за пиће (80/778/EEЗ) измењена и допуњена Директивом (98/83/EЗ);

- Директива о индустријским емисијама (2010/75/EU) (Директива о интегрисаном спречавању и контроли загађења (96/61/EЗ).

Табела испод даје сажетак основних мера које ће морати да буду спроведене у складу са захтевима директива које су најважније и имају највећи утицају сектору вода. Више информација о појединачним мерама једато у одговарајућим ДСИП-овима.

Табела 6. Основне мере чија спровођењеа је потребна за постизање усаглашености са најважнијим директивама у сектору вода

| Директива | Главне мере релевантне за постизање циљева ОДВ | Очекивани утицај |
| --- | --- | --- |
| Директива о третману комуналних отпадних вода | Сакупљање отпадних вода, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и одговарајуће пречишћавање отпадних вода у агломерацијама са више од 2000 ЕС или у агломерацијама које имају канализациону мрежу и мање од2000 ЕС Укупан предложени број постројења за пречишћавање отпадних вода је 359: - 4 ППОВ изнад 150,000ЕС, капацитета 2.8 милиона ЕС (42% укупног оптерећења) - 13 ППОВ од50,000 – 150,000 ЕС, капацитета 1.2 милиона ЕС (18% укупног оптерећења) - 49 ППОВ од15,000 – 50,000 ЕС, капацитета 1.3 милиона ЕС (19% укупног оптерећења) - 19 ППОВ од10,000 – 15,000 ЕС,капацитета 0.2 милиона ЕС (4% укупног оптерећења) - 255 малихППОВ од2,000 – 10,000 p.e, капацитета 1.12 милиона ЕС (17% укупног оптерећења) - 19 врло малих ППОВ 2,000 ЕС, капацитета 0.02 милиона ЕС (<1% укупног оптерећења) Такође ће бити изграђено око 10.400 km нових мрежа за прикупљање отпадних вода. Очекује се да ће још 2 милиона корисника добити одговарајуће сакупљање отпадних вода. | Имајући у виду да концентрисани извори загађења из насеља са преко 2.000 ЕС чине око 80% укупног терета загађења фосфором и око 70% укупног терета азота које производи становништво, може се очекивати да ће пуноспровођењеа захтева UWWTD довести до значајног смањења загађења из тачкастих извора и последично значајно побољшати стање површинских и подземних вода. |
| Директива о нитратима | - Означавање нитратнорањивих подручја. - Припрема Правиладобре пољопривредне праксе и спровођење његових захтева урањивим подручјима. - Припрема Акционог програма за Директиву о нитратима. - Већина мера Акционог програма ће захтевати од пољопривредника да мењају пољопривредну праксу без већих техничких прилагођавања (нпр. ротација усева, заштитни појасеви, планови ђубрења). - Међутим, захтев који се тиче минималног капацитета складиштења стајњака захтеваће изградњу складишта за стајско ђубриво на фармама које се баве сточарством и куповину растурача стајњака, како би се могао разастирати по пољима. | Имајући у виду да је загађење од домаћих животињаједан од главних извора загађења које производи око 26% од укупног терета загађења азотом и 34% укупног терета загађења фосфором, очекује се да ће спровођењеа Директиве о нитратима допринети значајном смањењу оптерећења нутријентимаиз пољопривредних извора. Смањење пољопривредног загађења би требало да позитивно утиче на стање ресурса површинских и подземних вода. |
| Директива о води за пиће | - Јачање техничких капацитета за праћење квалитета воде (унапређење лабораторијских објеката и мониторинга у руралним системима за снабдевање водом). - Рехабилитација постојећих и изградња нових ПП, као и објеката за хлорисање у малим системима водоснабдевања. - Санација и проширење постојећих изворишта воде (увођење нових извора воде, санација и унапређење (структура, опреме) постојећих извора воде и обезбеђивање заштићених зона. - Рехабилитација / надоградња критичних елемената у оквиру дистрибутивног система и проширење централизованих и/или регионалних система водоснабдевања; то укључује изградњу нових водоводних мрежа и надоградњу резервоара за чисту воду тамо где је утврђена несташица воде. - Санација постојећих постројења за пречишћавање воде и замена цеви у системима за водоснабдевање. | Очекује се да ће мере које се спроводе у оквиру Директиве о води за пиће значајно смањити губитке воде и омогућити смањење захватања и потрошње подземних вода. Ове мере ће тако допринети постизању доброг квантитативног статуса тела подземних вода које су угрожене. |
| Директива IE/IPPC | Успостављање ефикасног система издавања дозвола за контролу испуштања опасних материја. Санација напуштених индустријских локалитета. | Мере које се спроводе у оквиру Директиве IE/IPPC би требало да обезбеде задовољавајућу контролу и значајно смањење хемијског загађења. |

Спровођење ОДВ ће такође захтевати координацију са Директивама о птицама и стаништима. Затоће РБМП-ови морати да укључе мере за постизање циљева екосистема који зависе од воде. Мере као што је повезивање мочвара и регулација водног режима, које су неопходне како би се обезбедила виталност станишта и врста које зависе од вода, ће можда требати да буду укључене у РБМП-ове као основне мере. Такође бити потребна координација са циљевима постављеним за воде за купање.

Спровођењеа директива Seveso, EIA, Директиве о муљу и Директиве о заштити биљака играће значајну улогу у контроли и смањењу загађења воде.

Поред законских прописа Заједнице у области заштите вода, члан 11.3.б) до л) наводи друге основне мере, које морају да утврде државе чланице у циљу спровођења захтева ОДВ и њених „кћерки“Директива о подземним водама и стандардима квалитета животне средине:

- Мере за повраћај трошкова за водне услуге (члан 9);

- Мере за промовирање ефикасног и одрживог коришћења воде;

- Мере за заштиту воде која се захвата за пиће (члан 7);

- Контрола над захватањем слатке површинске воде и подземних вода и акумулацијом свежих површинских вода;

- Контроле, укључујући тражење захтева за претходно одобрење вештачкогприхрањивања или повећања тела подземних вода;

- Захтев за претходну регулацију испуштања тачкастих извора подложних да изазову загађење;

- Мере за спречавање или контролу уноса полутаната из дифузних извора који могу изазвати загађење;

- Мере за контролу било којег другог значајног негативног утицаја на статус воде, а посебно хидроморфолошких утицаја;

- Забрана директног испуштања полутаната у подземне воде;

- Мере за уклањање загађења површинских вода приоритетним супстанцама;

- Све мере потребне за спречавање значајних губитака полутаната из техничких инсталација и за спречавање и/или смањење утицаја акцидентног загађења.

Мере које су предвиђене чланом 11.3.б до л су углавном регулаторног карактера. Спровођење ових мера у Србији захтева ажурирање и измене у одговарајућим законским прописима, увођење нових правила и ограничења у управљању водама. Успостављање ових регулаторних мера би требало да буде приоритетна активност координирана са припремом РБМП-ова и ПоМ-ова, која је усмерена на проблеме који спречавају испуњавањееколошких циљева ОДВ.

Основне мере често нису довољне за постизање еколошких циљева ОДВ. Да би се дефинисала потреба за допунским мерама, потребно је урадити квантитативну процену утицаја основних мера и недостатака.

Припрема РБМП-ова у Србији још није достигла фазу детаљне анализе основних података. Стога није доступнаквантитативна процена утицаја основних мера и њихов допринос постизању циљева ОДВ.

Основне мере битребало да значајно допринесу побољшању статуса водних ресурса и постизању циљева ОДВ у Србији. Међутим, узимајући у обзир обим еколошких проблема, очигледно је да само основне меренеће бити довољнеда се супротставе свим значајним утицајима и неће омогућити постизање довољног смањења нивоа загађења. Зато ће за потребе потпуног остварења циљева ОДВ, основне мере морати да будудопуњене допунским мерама.

### 4.2.2 Допунске мере

Док основне мере одражавају постојеће политике које се у већини случајева баве водним ресурсима генерално и чине минималну основу, допунске мере су усмерене на водна тела и успостављене како би се превазишли недостаци који спречавају постизање доброг еколошког /хемијског/квантитативног статуса. Допунске мере су усмерене на водна тела код којих постоји опасност да не постигнуеколошке циљеве ОДВ. Узимајући у обзир врсте значајних притисака и нивое утицаја оне би требало да обезбеде побољшање у постизању доброг статуса.

Идентификација допунских мера захтева препознавање значајних притисака и квантитативну процену нивоа утицаја (укључујући ианализу основног стања). Док ова врста процене још увек није присутна, а недостаци у постизању еколошких циљева не могу да се квантификују,  потреба за додатним мерама у Србији се може само грубо проценити експертизом.

Требало би нагласити дасе резултати које наводимо у одељцима који следе ослањају на велики број претпоставки. ДСИПдаје само индикативну селекцију допунских мера које би могле бити потребне у Србији како би се у потпуности испунили захтеви ОДВ.

Мере за побољшање еколошког и хемијског статса водних тела површинских вода

Постојаће две главне групе мера за постизање еколошких циљева за површинских водна тела:

- Мере усмерене на смањење загађења;

- Мере усмерене на смањење хидроморфолошких утицаја.

Третман отпадних вода

Иако се може очекивати да ће спровођење основних мера (тачније захтеви UWWTD) значајно олакшати постизање доброг еколошког стања у бројним водним телима, нека водна тела ће највероватније и даље захтевати допунске мере, као што је унапређење постојећих постројења за пречишћавање отпадних вода или изградња нових у насељима која нису обухваћена UWWTDи која имају значајног утицаја на еколошкистатус водних тела која примају отпадне воде.

Да би се квантификовала потреба за допунским мерама за третман отпадних вода, неопходна је анализа притисака и утицаја поткрепљена поузданим подацима мониторинга квалитета воде.Како недостаје квантитативна анализа нивоа утицајакомуналног загађења, а оперативни програм мониторинга покрива само мањи део свих водних тела, не постоји могућност да се процени опсег додатних опција за пречишћавање отпадних вода које су потребне у Србији како би се постигао добар еколошки статус свих водних тела. Штавише, избор најприкладнијих мера би требало да се ослања на резултате анализе исплативости потенцијалних стратегија пречишћавања, које би требало да доставе коначну листу потребних мера.

С обзиром на то да је прерано судити о потребама за допунским мерама за третман отпадних вода у тренутној фази развоја, ДСИП даје само индикативну процену засновану на експертском мишљењу и врло грубу процену броја агломерација у којима додатно пречишћавање отпадних вода може бити потребно.

Према проценама датим у релевантном ДСИП-у, спровођење Директиве о пречишћавањукомуналних отпадних вода би требало да обезбеди прикупљање и одговарајуће пречишћавање отпадних вода од 5,4 милиона становника (већина њих живи у насељима са више од 2000 ЕС). Односно, 1,8 милиона становника који живе у мањим насељима неће бити циљ UWWTD. Информације о броју становника у агломерацијама које нису обухваћене UWWTDприказане су у табели 7.

С обзиром на чињеницу да се број становника у руралним подручјима постепено смањује, може се очекивати да већина агломерација које су тренутно испод 1000 ЕС неће имати значајног утицаја на стање водних ресурса у будућности.

Међутим, нека насеља величине од 1000-2000 ЕС, у зависности од локације и присуства других извора загађења могу значајно допринети загађењу воде.

Прелиминарне процене показују да се око 20-30 процената агломерација у групи величине од 1000-2000 EC може налазити у осетљивим подручјима, у близини водних тела и других извора загађења, што може допринети погоршању еколошког статуса река. Да би се обезбедилопостизање еколошких циљева ОДВ,ове агломерације ће можда морати да примене неке мере за пречишћавање отпадних вода.

Претпоставља се да би монтажна модуларна постројења за пречишћавање отпадних вода могла бити исплатива опција за третман отпадних вода у насељима са 1000-2000 ЕС, док би се у мањим насељима (<1000 ЕС) домаћинствима могле обезбедити септичке јаме или друге алтернативе за третман отпадних вода, као што су вештачке мочваре.

Табела 7. Број становника у агломерацијама које нису обухваћене Директивом UWWTD

| Величина агломерације | Број становника који нису обухваћени циљевима UWWTD | Број становника у агломерацијама које потенцијално могу имати значајан утицај на постизање циљева Оквирне директиве о водама | Потенцијални метод за третман отпадних вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 – 2000 ЕС | 580 000 | 120 000 – 170 000 | Монтажна модуларна постројења за пречишћавање отпадних вода |
| 500 – 1000 ЕС | 575 000 | - | Септичке јаме |
| <500 ЕС | 560 000 | - | Септичке јаме, вештачке мочваре |

Мере за смањење загађења приоритетним и приоритетним хазардним супстанцама

Успостављање законског оквира за контролу загађења приоритетним супстанцама (као што је предвиђено захтевима ДирективаEQS и IE (IPPC), јачање институционалних капацитета како би се обезбедилоспровођење постојећих захтева, спровођење основних мера, као што је санација напуштених индустријских локација, имаће за циљ већину извора загађења и значајно ће допринети постизању доброг хемијског статуса. Међутим, пракса показује да  многе земље чланице ЕУ још увек имају потешкоће са инвентаром загађивача и наводе да основне мере нису довољне за отклањање значајних притисакатачкастих извора загађења изIPPC постројења и оних која нису IPPC постројења,или притисака из дифузних извораиз пољопривреде и напуштених индустријских локација. У многим државама чланицама ЕУ још увек недостаје расподела загађења према изворима и квантитативна процена циљева смањења загађења, што ће представљати озбиљан проблем иу Србији. Из тог разлога ћеморати да буду имплементиране допунске мере за постепено укидање емисија, испуштања и губитака приоритетних хазардних супстанци исмањење емисија, испуштања и губитака приоритетних супстанци.

То ће пре свега обхватити истраживачке студије, чији ће циљ бити расподела извора загађења и квантификација недостатака.

Резултати детаљних студија би у каснијој фазитребало даоткрију потребу за додатним мерама као што су:

- додатна законска регулатива у вези са контролом приоритетних и приоритетних хазардних супстанци;

- побољшање или унапређење постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода (укључујући и фарме) ван захтева директивеIE (IPPC);

- обука и едукација корисника приоритетних супстанци.

Мере за смањење загађења из пољопривреде

У нацрту РБМПДРБС загађењекоје потиче од стоке је препознато као један од најважнијих извора загађења када су у питању укупни азот и укупни фосфор. Други документи [Развој националног агро-еколошког програма за Србију, 2010] такође наглашава да су контаминација земљишта и еутрофикација плитких подземних вода, водотокова и језера у Србији у великој мери последица неконтролисаних ефлуената од држања домаћих животиња, јер је добро управљање животном средином на великим индустријским фармама где се гаје домаће животиње изузетно ретко.

Спровођење основних мера предвиђених Директивом о нитратима (тј. изградња одговарајућих складишта за стајњак и примена добрих пољопривредних пракси у нитратно рањевим подручјима)требало бида значајно допринесу смањењу загађења нутријентима и постизању циљева ОДВ. Међутим, имајући у виду потенцијал за развој пољопривредног сектора, може се очекивати да ће у будућности бити потребне и допунске мере.

У Србији, у сектору пољопривреде данас доминирају веома мале фарме са продуктивношћу испод просека ЕУ. Пољопривредни сектор пати од недостатка инвестиција. Депопулација, унутрашње миграције и ограничене могућности запошљавања у руралним подручјима и даље су критична питања која се до сада нису ефикасно решавала. Један од разлога ниске пољопривредне продуктивности је низак ниво релевантних стручних знања, посебно у погледу управљања пољопривредним газдинствима. Према томе, када је реч о производњи усева и сточарству, потенцијал Србије још увек није у потпуности искоришћен. Ако посматрамо период 2007-2016, статистички подаци показују растући тренд производње пољопривредних производа и може се очекивати да ће у будућности величина фарме и њена продуктивност значајно расти. Иако се употреба минералних ђубрива значајно смањила у посљедњих 15 година, овај тренд се може преокренути са привредним растом. Интензивирање пољопривредних активности може значајно повећати ниво негативних утицаја на квалитет површинских и подземних вода у будућности.

Може бити потребан низ мера у распону од регулаторних (као што су додатна регулација и ограничења у погледу употребе минералних ђубрива) до техничких (узгој озимих усева, изградња вештачких мочвара, акумулације за задржавање воде, подизање тампон зона, итд.) за ублажавање утицаја пољопривредног сектора. У државама чланицама ЕУ,спровођењетаквих мера се углавном врши уз подршкуагро-еколошкихшема у оквиру програма руралног развоја.

Да би се на делотворан начин олакшало постизање циљева Оквирне директиве о водама агро-еколошким шемама, фокус би требало ставити на правилно дизајнирањешема, односно мора се обезбедити да шеме укључују одговарајуће мере, имају довољну покривеност,да су усмерене ка областима где водна тела не успевају да постигну добар статус, као и даомогућавају плаћање атрактивних стимулацијапољопривредницима како би били заинтересовани даучествују у њима. Агро-еколошке шеме би требало да буду осмишљене тако да суусклађене са плановима управљања водним подручјима, те је стога изузетно важно да експерти за управљање водним подручјима буду укључени у процес развоја овихшема.

Успостављање ефикасног система за управљање пољопривредним загађењем ће захтевати и додатна истраживања, пилот студије, демонстрацијске пројекте, додатна мерења, као и побољшане контролне механизме и повећане капацитете на свим нивоима управљања пољопривредним загађењем.

Мере за побољшање хидроморфолошког статуса

Процена хидроморфолошких утицаја је још увек у почетној фази у Србији, и пошто водна тела која су угрожена услед хидроморфолошких промена још увек нису идентификована, конкретне мере се не могу предложити. Међутим, направљена је прелиминарна процена на основу експертског суда, јер су мере за побољшање хидроморфолошких услова често скупе и чине значајан део свих инвестиција у сектору вода у многим земљама.

Узимајући у обзир потенцијално значајне хидроморфолошке притиске описане у нацрту РБМПДРБС, као што су прекиди континуитета река и станишта, прекиди веза између суседних мочвара/поплавних подручја, промене хидролошког режима и речне морфологије и циљеви дефинисани у Стратегији за воде, следеће допунске мере за обнову природних водних ресурсаби требало да буду узете у обзиру Србији:

- постављање рибљих стаза на рекама где хидроелектране стварају препреке за миграцију риба (брана Ђердап је посебан изазов);

- постављање минималних еколошких захтева за протицај;

- санација деградиране структуре корита;

- ремеандрирањепретходно исправљених водотокова;

- уклањање објеката: прелива, баријера, обалоутврда;

- повезивање мочвара.

Очување и заштита популације јесетре у Дунаву је данас главни приоритет. У акционом плану за јесетру и Плану управљања сливом реке Дунав, поновно отварање рута за миграцију рибана бранамаЂердапI и IIје истакнуто као „високи приоритет“. У 2011. години, мисија ФАО за процену обима утицаја је нагласила да је одредба о миграцијским путевима на бранама Ђердапа технички изводљива [ФАОМисија за одређивањеобима утицаја на бранама ЂердапI и II (Румунија и Србија); Прелиминарна процена изводљивости за омогућавање слободног кретања миграторних рибљих врста, 2011]. Обнављање континуитета река на овим локалитетима би поново отворило област од око 800 km узводно, која ће бити погодна за  станишта и мрестилишта неколико миграторних врста риба дуж Дунава и његових притока.

Нека прелиминарна решења за миграцију риба на Ђердапу су предложена током пројекта, који је био наставак иницијалне мисије ФАО за одређивање обима утицаја и који је делимично финансирала холандска влада у оквиру програма Партнери за воду. Пројекат је водила холандска компанија ARCADIS, а експерти на овом пројекту су израдили моделе опција рибљих стаза за обнављање проласка узводно, и разматрали решења за пролазак низводно, и то оба на основу расположивог знања и тренутног разумевања шема. Њихове препоруке за рестаурацију проласка узводно су: рибља преводница (лифт) за Ђердап I  и велики вертикални отвор за пролазак риба на главној браниЂердап II, са вишеструким улазима и додатним протоком за привлачење.  Међутим, треба узети у обзир да су ови предлози прилично прелиминарни и да је потребно још студија о хидрауличким условима и понашању рибе како би се поново успоставила лонгитудинална повезаност на бранама Ђердапа. Осим тога, потребно је предложити решења за миграцију рибе низводно. Док се рибља стаза наЂердапу II  може прилагодити низводној миграцији риба, за Ђердап Iсу потребна додатна решења.

Јесетра представља природну баштину слива Дунава и кључну индикаторску врсту за добар еколошки квалитет река. Програм „Јесетра 2020“ је направљен како би се до 2020. године обезбедила одржива популација јесетре и других аутохтоних рибљих врста. Кључне мере у овом програму су усмерене на заштиту станишта, обнову миграцијских путева, програме подршке порибљавању, економске алтернативе рибарству јесетре, борбу против илегалног риболова и сивог тржиште кавијара, еколошку едукацију, усклађивање законских прописа и спровођење закона. ICPDR је добила грант од DG REGIO за спровођење најхитнијих активности на побољшању миграције риба кроз бране ЂердапI и II. Споразум о донацији је потписан у мају 2019. године.

Потреба за другим хидроморфолошким мерама још увек није јасна. Иако План управљања дунавским водним подручјем (План управљања водама слива Дунава, 2015 ICPDR) наводи неке главне хидроморфолошке притиске, нису предложене мере за њихово ублажавање (тј. од 15 значајних прекида у континуитету реке, нису наведене никакве мере за њих 14; од 58 водних тела са значајним морфолошким променама, нису предложене мере за њих 46, а за преосталих 12 је још увек непознато да ли су мере уопште потребне; од 25,8 хиљада хектара мочвара са потенцијалом поновног повезивања, нема предложених мера за 6,4 хиљаде хектара, а за преосталих 19,4 хиљаде још увек није јасно да ли су мере уопште потребне). Поред тога, план се бави само највећим рекама (> 4000 km2), те представља само мали део свих хидроморфолошких промена.

Да би се проценила целокупна потреба за хидроморфолошким мерама у Србији, резултати хидроморфолошког мониторинга би требало да буду добијени из новог програма мониторинга који је у потпуности прилагођен водним телима, усклађен са Оквирном директивом о водама и спроведеном анализом нивоа утицаја. Осим тога, требало би извршити економску анализу свих потенцијалних мера како би се идентификовала водна тела која би могла бити предмет изузећа на основу члана 4 (4) или члана 4 (5). Узимајући у обзир време потребно за прикупљање поузданих података мониторинга на којима би се могле темељити одлуке и спровести анализа учинака, може се очекивати да се прецизније планирање може обавити само у каснијим фазама спровођења ОДВ, за које је потребан прелазни период.

Да би се дала индикативна процена потребе Србије решава хидроморфолошке проблеме, истражена је ситуација у суседним земљама које припадају дунавском сливу. Мора бити напоменуто да због врло индивидуалног начина на који исти притисци утичу на различита водна тела, резултати из суседних земаља представљају лош показатељ потенцијалног нивоа и обима проблема. Међутим, у овој фази, уз претпоставку да су праксе управљања водама у суседним земљама биле прилично сличне, ово је један од начина да се квантификује број потенцијално угрожених водних тела у Србији.

Резултати процене ризика из суседних земаља довели су до претпоставке да водна тела са значајно погођеним хидроморфолошким својствима могу чинити значајан део водних тела у Србији. У првом РБМП-у у Хрватској, регулације протока воде и хидроморфолошке измене су препознати као значајни притисци за око 34% свих водних тела у водном подручју слива Дунава. У бугарским, мађарским и румунским деловима водног подручја Дунава, 43%, 50% и 14% свих површинских водних тела је идентификовано као значајно погођено хидроморфолошким притисцима. У Аустрији је проценат река које су угрожене, а које су идентификоване у првом РБМП-у био још већи, док  63,4% река не задовољава добар еколошки статус/потенцијал због хидроморфолошких промена.

То указује на претпоставку да око 30-40% површинских водних тела Србије потенцијално може бити угрожено због хидроморфолошких притисака и да им могу бити потребне мере санације/ конзервације или регулације ради обнављања природних услова и постизања доброг еколошког статуса или потенцијала.

Мере за побољшање квантитативног и квалитативног статуса тела подземних вода

Прекомерна експлоатација је препозната као један од главних фактора лошег квантитативног стања водних тела подземних вода у Србији. Међутим, недостају поуздани подаци о мониторингу који доказују значајне утицаје захватања воде и јасно показују трендове смањења нивоа подземних вода. У Плану управљања подручјем слива Дунава је наведено да код српског дела подземног водног тела GW-7 постоји опасности да не постигне добар квантитативни статус. Међутим, ову процену одликује низак ниво поузданости, јер се заснива на процени ризика (временске серије регистрованих нивоа подземних вода су коришћене само за плитка тела подземних вода, будући да не постоји организовани мониторинг дубоких аквифера; код подземних водних тела  где нема квантитативног мониторинга, процена биланса подземних вода је израчуната помоћу расположивих података о падавинама, захватању итд).

У тренутној фази, без више сазнања о нивоу и озбиљности проблема проузрокованих прекомерном експлоатацијом, није могуће предложити мере за обнову квантитативног статуса подземних вода. На овај проблем ће барем делимично бити усмерен на спровођењеосновних мера предвиђених Директивом о води за пиће. Очекује се да ће спровођењеа мера Директиве о води за пиће, као што су санација водоводних мрежа и коришћење филтрације кроз речне обалекао алтернативног извора снабдевања водом за пиће у Војводини (више детаља у ДСИП за Директиву о води за пиће), омогућити смањење захватања подземних вода, одржавање нивоа подземних вода и постизање доброг квантитативног стања ресурса подземних вода. Вештачко прихрањивање такође може бити алтернатива за одрживо управљање ресурсима подземних вода. Међутим, могућности за употребу ове алтернативе су слабо истражене и највероватније би их требало размотрити само ако друге (нпр. регулаторне) мере нису довољне.

Такође би требало напоменути да ниједна од суседних земаља није пријавила потребу за било каквим допунским мерама које се односе на побољшање квантитативног статуса подземних вода, осим доброг управљања, регулације и контроле. Да би се предложила додатна регулација захватања воде, биће потребне научне и пилот студије. Све већи притисак на ресурсе плитких подземних вода услед климатских промена (све учесталије летње суше) намеће потребу за истраживањима фокусираним на унапређење прихрањивања подземних вода у  најтеже погођеним подручјима Србије.

Квалитативно стање подземних вода је у великој мери одређено истим притисцима који негативно утичу на статус површинских водних тела. Стога ће све мере усмерене на смањење загађења од популације која нема канализацију, индустријског загађења и пољопривреде олакшати постизање доброг квалитативног стања ресурса подземних вода. Тренутно не постоје индикације за предлагање било какве посебне мере за побољшање квалитативног стања ресурса подземних вода.

Истраживања, информативне активности, развојни и демонстрациони пројекти

Припрема РБМП-ова и ПоМ-ова. Сматра се да јачање институционалних капацитета (нпр. запошљавање и обучавање додатног кадра) осигурава одговарајуће обављање административних функција и ефикасну координацију спровођење ОДВ. Међутим, као и у многим другим државама чланицама ЕУ, одговорне државне институције ипак неће бити довољно компетентне за развој елемената РБМП-а који захтевају научни приступ. Резултати анализе недостатака указују на то да ће бити потребна значајна научна експертиза за израду и ревизију типологије и референтних услова који дају оправдање за делинеацију значајно измењених водних тела, ревизију методологије процене еколошког стања, анализу притисака и утицаја, економску анализу или идентификацију мера за побољшање статуса.

Пошто је због недостатка поузданих података и метода процене које недостају постојећи ниво знања о притисцима и утицајима и стварном статусу водних ресурса још увек на релативно ниском нивоу, потреба за истраживањима и укључивањем научне заједнице ће бити велика не само у процесу припреме првих РБМП-ова и ПоМ-ова, већ и у свим даљим фазама управљања водним подручјима (ако се буде преговарало о прелазном периоду за спровођење ОДВ).

Остале истраживачке активности. Потребно је детаљно истраживање специфичних питања и проблема, припрема студија изводљивости, додатна мерења и истраживачки мониторинг, успостављање демонстрационих локација за испитивање делотворности потенцијалних мера, припрема техничке документације и пројеката, итд. да би се идентификовале, лоцирале и спровеле све допунске мере.

# Процена трошкова

Постоје три врсте мера које се односе на спровођење ОДВ у Србији, а трошкови спровођења ових мера ће представљати укупне трошкове ОДВ:

- Институционални и регулаторни трошкови - трошкови успостављања правног и институционалног оквира (укључујући трошкове припреме РБМП-ова и ПоМ-ова);

- Трошкови спровођења основних мера;

- Трошкови спровођења допунских мера.

## Институционални и регулаторни трошкови

Трошкови јачања институционалних капацитета се процењују тако што се узимају у обзир потребе за:

- додатним кадром;

- обукама; и

- опремом.

Ове потребе су процењене коришћењем резултата самопроцене одговарајућих институција или на основу експертске процене тамо где подаци о самопроцени нису били доступни.

Трошкови за додатни кадар обухватају два трошковна елемента: директне трошкове плата нових запослених и индиректне трошкове, као што су трошкови за канцеларијски простор, грејање, телефоне, административну подршку итд. Трошкови плата су израчунати на основу последњих података Завода за статистику Србије о просечној месечној бруто плати, која је у јануару 2018. године износила 69.218 динара (584 еура); режијски трошкови су процењени на 25% просечне бруто плате. Остали трошкови (за обуку и опрему) су процењени на основу тренутног нивоа цена робе и услуга.

Оперативни трошкови агенције АЗЖС за мониторинг квалитета површинских вода процењени су узимајући у обзир следеће претпоставке:

- Да би се испунили захтеви ОДВ, мрежа мониторинга квалитета површинских вода ће се састојати од око 1300 станица: 230 станица за надзор, 1000 станица за оперативни и 70 станица за истражни мониторинг;

- Интензивни надзорни мониторинг ће се вршити на главним притокама, прекограничним рекама, референтним локацијама, водним телима која се користе за захватање воде за пиће и локацијама успостављеним за праћење утицаја Директиве о нитратима. Главни хемијски и физичко-хемијски елементи у надзорним станицама интензивног мониторинга пратиће се сваке године са интервалом од једног месеца. Учесталост мерења биолошких и хидроморфолошких елемената квалитета биће утврђена у Прилогу V ОДВ;

- У преосталим водним телима, која нису класификована као угрожена водна тела, спроводиће се екстензивни надзорни мониторинг. Станице за екстензивни надзор ће бити ротиране и праћене једном у три године (два пута током циклуса планирања), а фреквенција мерења свих елемената квалитета ће задовољити минималне захтеве наведене у Прилогу V ОДВ;

- Мониторинг у оперативним станицамаће бити организован на екстензиван начин, тј. станице ће бити ротиране тако да се свака станица прати два пута током циклуса планирања. Учесталост мерења свих елемената квалитета бићеприлагођена минималним захтевима ОДВ. Само оперативне станице ће пратити оне елементе квалитета који указују на притиске којима су тело или тела изложени;

- Истраживачки мониторинг ће бити успостављен када су потребна интензивна мерења параметара који прелазе или теже да пређу граничне вредности доброг статуса;

- Узорковање и појединачна анализа главних физичко-хемијских елемената ће коштати око 100 ЕУР, појединачна анализа микроинвертабрата – око 100 ЕУР, фитопланктона - око 120 ЕУР, фитобентоса - око 100 ЕУР, макрофита – око 100 ЕУР за реке и 300-400 ЕУР за језера/акумулације, за рибу - око 500 ЕУР за реке и 1000 ЕУР за језера, хидроморфологија - око 2000 ЕУР, комплетна листа приоритетних супстанци - око 1300 ЕУР, други физичко-хемијски параметри (укључујући тешке метале) - око 100 ЕУР.

Трошкови везани за проширење мреже мониторинга подземних вода (оперативни и инвестициони) процењени су узимајући у обзир следеће претпоставке:

- Опрема за аутоматско мерење нивоа подземних вода кошта око 2,5 хиљаде ЕУР по једној станици;

- Оперативни трошкови (тј. одржавање аутоматских мерних уређаја) ће чинити око 10 процената инвестиционих трошкова;

- Потребна је нова опрема за узорковање и возила за два тима запослених у РХМЗС који раде на терену; Опрема за узорковање и возило за један тим коштаће око 30 хиљада ЕУР;

- Бушење нових бунара (по потреби) може коштати око 70-90 ЕУР/ метар.

Табела 8. Трошкови јачања институционалних капацитета

| Институција | Буџет за додатни кадар, хиљадаЕУР/годишње | Додатни оперативни трошкови, хиљадаЕУР/годишње | Буџет за повећање компетентности, хиљадаЕУР/годишње | Трошкови за опрему, хиљадаЕУР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министарство заштите животне средине | 26 | - | 10 | - |
| Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | - | - | 10 | - |
| Републичка дирекција за воде (РДВ) | 61 | - | 20 | - |
| ЈВП Србијаводе | 175 | - | 30 | ~200 |
| ЈВП Воде Војводине | 44 | - | 30 | ~100 |
| Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС) | 380 | ~5 500 | 30 | ~2 000 |
| Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) | 61 | ~40 | 20 | ~400 |
| Инспекција за заштиту животне средине | - | - | 30 | ~200 |
| Одељење инспекције за воде у оквиру РДВ | 50 | - | 30 | ~200 |
| Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | 18 | - | 20 | ~200 |
| Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за инспекцијске послове | 18 | - | 20 | ~200 |
| Институт за заштиту природе Србије | - | - | 10 | - |
| Покрајински завод за заштиту природе | - | - | 10 | - |
| Укупно | 830 | 5 540 | 270 | 3 500 |

Напомена: Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање буџетских средстава за повећање броја запослених код буџетских корисника ће се за наредне године реализовати у оквиру лимита који ће бити опредељени од стране Министарства фиансија, у складу са билансним могућностима.

Годишњи институционални трошкови ће износити скоро 7 милиона евра ако се имплементира програм мониторинга и планирани раст броја запослених.

## Трошкови спровођење основних мера

Трошкови спровођења Директиве UWWT, и Директива о нитратима и води за пиће се процењују одвојено и представљају се у релевантним ДСИП-овима. Сажетак је дат у Табели 9. Трошковни елементи Директиве IE/IPPC, који су директно повезани са постизањем циљева ОДВ, су такође укључени.

Табела 9. Трошкови спровођења основних мера

| Директива | Инвестициони трошкови,МЕУР |
| --- | --- |
| Директива о третману комуналних отпадних вода | 4 300 |
| Директива о нитратима | 520 или 1 040 У зависности од тога који део земље је одређен као нитратно осетљива зона |
| Директива о води за пиће | 1 551 |
| Директива о индустријским емисијама/IPPC: Улагања у третман отпадних вода Ремедијација контаминираних индустријских локација | 53 470 |
| Укупно: | ~ 7 000 |

## Трошкови спровођења допунских мера

### 5.3.1. Трошкови мера чији је циљ унапређење еколошког и хемијског статуса површинских водних тела

Трошкови спровођења допунских мера за пречишћавање отпадних вода. Инвестициони трошкови за изградњу монтажних модуларнихсистема за третман отпадних вода обично износе 250-350 ЕУР/ЕС. Под претпоставком да се ти системи могу прибавити за око 120 до 170 хиљада становника, укупни трошкови изградње постројења за третман отпадних вода могу чинити око 30-60 МЕУР. Успостављање система за прикупљање отпадних вода може захтевати инвестиције од око 200 МЕУР (1500 ЕУР/ЕС). Поред тога, оперативни трошкови би чинили око 2 посто трошкова изградње, тј. 5 милиона евра годишње.

Трошкови спровођења допунских мера за смањење загађења из пољопривреде. Тренутно није позната потреба за допунским, агро-еколошким мерама. Недостаје поуздана процена утицаја пољопривреде и стога не постоје постављени циљеви за смањење пољопривредног загађења који би могли омогућити предлагање конкретних мера.

Данас је ниво интензитета пољопривредних активности низак. Међутим,  у Србијису услови за пољопривреду повољнии очекује се да ће се овај сектор развијати у будућности. Да би се надокнадили негативни ефекти растуће пољопривредне производње, Србија мора да планира одговарајуће и довољне мере и да их укључи у шеме агро-еколошке подршке у оквиру Програма руралног развоја.

Укупан буџет додељен агро-еколошким шемама у Србији у оквиру програма ИПАРД за период 2014-2020. износи 10 мил. ЕУР. Да би се у будућности постигли циљеви ОДВ, буџет за агро-еколошке шеме би требало да постепено расте. Искуство из других држава чланица ЕУ показује да недовољна покривеност и агро-еколошке шеме са недовољно добро одређеним циљевима представљају главни проблем који спречава постизање еколошких циљева.

Зато се на основу искуства из других земаља чланица ЕУ предлаже да агро-еколошке мере везане за воду покривају најмање 5 посто пољопривредног земљишта које се користи у наредном периоду, ада у каснијим периодима постепено расте до 15-20 посто како би се компензовали негативни утицаји у условима интензивне пољопривреде.

Ако претпоставимо да ће плаћања за агро-еколошке мере везане за воду бити на истом нивоу као у Хрватској, Румунији и Мађарској (око 150 ЕУР/ha), примена пољопривредно-еколошких шема у Србији може захтевати од 25 мил. ЕУР годишње у краткорочној перспективи до 100 мил. ЕУР годишње у каснијим периодима планирања. Претпоставља се да би током целог периода спровођења ОДВ, трошење на агро-еколошке мере везане за воду у просеку моглода износи око 60 мил. ЕУР годишње.

Трошкови спровођења мера хидроморфолошке рестаурације. Постављање рибљих стаза на бране Ђердап I и II ће бити један од главних приоритета, а истовремено један од највећих изазова међу хидроморфолошким мерама које ће се спроводити. Одређена решења за поновно успостављање лонгитудиналне повезаности на Ђердапу још увек нису јасна. У 2014. години, конзорцијум на челу са холандским експертима је предложио за пролазак рибе узводно, што је обухватило: лифт за рибе (или преводницу) (2 пута) на  Ђердапу I и рибљу стазу типа базен (на румунској страни) на Ђердапу II. Процењено је да изградња предложених рибљих стаза може коштати око 30 МЕУР: 10МЕУР лифт за  рибе на Ђердапу I и 20 МЕУР за вертикални отвор наЂердапу II. Могућа решења за миграцију рибе низводно нису предложена. То може додатно коштати око 20 милиона еура. Укупно, трошкови инсталације рибљих стаза на Ђердапу I и IIмогу прећи 50 МЕУР. Ако укупне трошкове подели са Румунијом, трошкови Србије за инсталацију рибљих стаза на Ђердапу I и IIмогу бити око 30 милиона евра. За коначно пројектовање рибљих прелаза су потребне додатне студије изводљивости које би требало да пруже тачније процене.

Потражња за другим хидроморфолошким мерама још увијек није позната јер је хидроморфолошка процена у Србији у почетној фази. Када се добију подаци из програма мониторинга у складу са ОДВ, потребно је извршити избор најприкладнијих мера узимајући у обзир врсту и ниво утицаја, као и резултате анализе рентабилности. У овој фази, без података о значају хидроморфолошких притисака, ДСИП може дати само врло грубу и индикативну процену потенцијалних трошкова мера хидроморфолошке рестаурације. Ова процена се заснива на резултатима пројеката REFORM и RESTORERIVERSи планских докумената суседних земаља.

Табела 10. Распон цена пројеката санације река спроведених у Румунији, Мађарској и Бугарској

| Распон цена, хиљаде EUR/пројекат | Број студија случаја |
| --- | --- |
| 1-10 | 1 у Румунији |
| 10-50 | 3 (2 у Румунији 1 уБугарској) |
| 50-100 | 6 (3 у Румунији, 2 у Мађарској, 1 уБугарској) |
| 100-500 | 11 (4 у Румунији, 4 у Мађарској, 3 уБугарској) |
| 500 - 1000 | 3 (2 у Мађарској, 1 уБугарској) |
| 1000 - 5000 | 4 у Мађарској |
| 5000 – 10 000 | 1 у Мађарској |
| More than 10 000 | 3 (2 у Румунији, 1 уБугарској) |

Извор: база података RESTORERIVERS

Табела 11. Цене мера хидроморфолошке санације

| Мера | Опис | Распон цена |
| --- | --- | --- |
| Повезивање мочвара | Мере обнове поплавних подручја које укључују поновно повезивање водотокова са постојећим поплавним подручјима, укључујући мртваје и мочваре. | Средња цена по јединици је 25,000 ЕУР/прикључење, (распон цена од 1 964 до 250 000 ЕУР/прикључење |
| Уклањање модификације насипа | Ова мера има за циљ поновно повезивање водотокова с њиховим природним поплавним подручјима уклањањем препрека које је створио човек. | Средња цена по јединици је 21.60 ЕУР/m3, док максимум и минимум износе 80 и 1 ЕУР/m3. |
| Узводно лонгитудинално повезивање | Мере за побољшање лонгитудиналне повезаности узводно, тј. могућности миграције за фауну; укључују првенствено изградњу или обнову рибљих стаза. | Средња цена по јединици је 70.000 ЕУР/m (висина), док максимум и минимум износе557.531 и 1.000 ЕУР/m (висина). |
| Уклањање прелива | Мере за уклањање прелива су направљене тако да побољшају уздужну повезаност и узводно и низводно, као и да обнове природни транспорт седимената. | Средња цена по јединици је 5.473 ЕУР/m (height), док максимум и минимум износе 250.000 и 540 ЕУР /m (height). |
| Уклањање фиксације корита и/или обале | Ова категорија мера обухвата уклањање фиксација са корита или обале која настоји да трајно промени облик и станиште унутар канала водотока. | Средња цена по јединици је 55.12 ЕУР/m, док максимум и минимум износе 1.200 and 1,50 ЕУРEUR/m. |
| Ремеандрирање водотока | У ову категорију спадају мере за ремеандрирање река које су људи у прошлости исправили.. | Средња цена по јединици је 137 ЕУР/m of river stretch recovered, док максимум и минимум износе 1.000 и 15 ЕУР/m. |
| Контрола наноса пошумљавањем | Мере за смањење уноса наноса у реке могу имати различите облике. У овом случају, овде наведени трошкови се односе на мере за пошумљавање у сливовима који су под притиском крчења шума. | Средња цена по јединици је 1.819 ЕУР/ha, док максимум и минимум износе 4.668 и 156 ЕУР/ha |

Извор: REFORM Пројектни извештај: Документ Д.1.4 - Инвентар трошкова и користи од рестаурације, 2014.

Као што се види из табела, цене пројеката/мера санацијеварирају у врло великом распону. Пројекат реформе закључује да различити фактори утичу на трошкове ових мера рестаурације. Земља у којој се одвија рестаурација несумњиво утиче на коначне инвестиционе трошкове из више различитих разлога. То би могло укључивати различите трошкове рада, трошкове енергије, стандарде изградње и извештавање.

Највећи број (скоро 35%) пројеката рехабилитације река у суседним земљама - Румунији, Мађарској и Бугарској - спада у групу трошкова од 100 до 500 хиљада ЕУР/пројекат (Табела 10). Узимајући у обзир овај распон трошкова и распоне цена за различите мере рестаурације наведене у Табели 11, разумно је предложити да рестаурација једног водног тела у Србији може, у просеку да кошта око 250 хиљада ЕУР (нпр. овај износ би требало да буде довољан за пројекат ремеандрирања реке средње величине или за поновно повезивање мочвара или инсталацију једне рибље стазе на брани мале или средње величине). Пројекат великог обима ће сигурно коштати много више, али биће много мањих водних тела која ће захтевати много јефтиније мере за задржавање природног стања или регулацију.

Ако постоји око 1000-1500 водних тела којима су потребне мере санације, укупне инвестиције за обнову хидроморфолошких својстава у српским рекама могу износити од 300 до 400 милиона еура.

### 5.3.2 Трошкови допунских мера за побољшање квантитативног и квалитативног статуса ресурса подземних вода

Претпоставља се да ће се добро квалитативно стање ресурса подземних вода у великој мери остварити кроз спровођење мера утврђених у оквиру Директиве о води за пиће, третману комуналних отпадних вода и Директиве о нитратима и кроз спровођење других мера за смањење загађења, као што је додатни третман отпадних вода, примена агро-еколошких шема, итд. Да би се побољшало квантитативно стање подземних вода, приоритет треба дати спровођењу регулаторних мера (нпр. одговарајућа контрола и регистровање захватања). СпровођењеДирективе о води за пиће (посебно мере усмерене на смањење губитака воде или увођење алтернативних извора питке воде) би такође требало да позитивно утиче на квантитативни статус ресурса подземних вода, иако данас није могуће рећи да ли ће Директива о води за пиће и регулаторне мере бити довољне да се постигне добар статус свих подземних водних тела.

Недостаје свеобухватна процена проблема узрокованих прекомерном експлоатацијом у Војводини, и зато у овој фази није могуће препознати потребу за другим допунским мерама посебно усмереним на побољшање квантитативног стања подземних вода. Ипак, треба размотрити могућност да уз Директиву о води за пиће и регулаторне мере буду потребне и друге мере. Ако се појави таква потреба, она ће значајно повећати укупне трошкове спровођења ОДВ.

### 5.3.3 Трошкови истраживања, информационих активности, демонстрацијских и развојних пројеката

Имајући у виду тренутни ниво неизвесности и обим проблема везаних за воде у Србији, може се претпоставити да ће научна подршка надлежним институцијама у вези са припремом РБМП-ова и ПоМ-ова захтевати 2-3 МЕУР/год,  за спровођење детаљних истраживачких пројеката, израду студија изводљивости, постављање математичких модела, успостављање демонстрационих локација, спровођење пилот студија и едукацијских пројеката, итд.

Потреба за истраживањима се процењује на основу експертске процене и узимајући у обзир да је потребно 2-5 истраживачких, научних или демонстрацијских пројеката сваке године како би се поткрепило доношење одлука.

### 5.3.4 Сумирани трошкови за спровођење допунских мера

Табела 12. Трошкови за спровођење допунских мера

| Трошкови за допунске мере | Инвестициони трошкови, MEУR | Трошкови рада и одржавања, МЕУР/год |
| --- | --- | --- |
| Пречишћавање отпадних вода | 250 | 5 |
| Мере за унапређење хидроморфолошких услова: Рибље стазе на Ђердапу I и II Друге мере | 30 300-400 |  |
| Агро-еколошке мере |  | 60 |
| Мере за поправљање квантитативног стања подземних вода | Тренутно је немогуће проценити, могли би да буду значајни трошкови |  |
| ### Трошкови истраживања, информационих активности, демонстрацијских и развојних пројеката |  | 2-3 |
| Укупно | ~700 | ~68 |

# Извори финансирања и период спровођења

Следећи главни историјски и потенцијални будући извори финансирања су коришћени и планирани за финансирање спровођење ОДВ:

- Јавни буџети и фондови за заштиту животне средине (Фонд за воду, Зелени фонд, јавно комунално предузеће Електропривреда Србије итд.);

- Билатерални и мултилатерални програми помоћи;

- Програми помоћи из ЕУ;

- Међународне финансијске институције;

- Приватни фондови.

Развој РБМП-а и ПоМ-а пре приступања ће се заједнички финансирати из ИПА и националних фондова. На пример, Акциони план за заштиту животне средине Електропривреде Србије за период 2016-2025. предвиђа инвестиције од 864 милиона евра у смањење загађења ваздуха, земљишта и вода, као иу управљање отпадом.

Имајући у виду историјску потрошњу Фонда за воде, (поново) успостављени (зелени) фонд Србије, као буџетски фонд за финансирање приоритетних инфраструктурних пројеката у области животне средине, планиране инвестиције у сектору вода, предвиђене повећане грантове из ЕУ након приступања и предложену политикуспровођењa Директиве (узимајући у обзир транзициони период), расположиви извори финансирања би требало да буду довољни за финансирање допунских мера у будућности. Међутим, у случају краћег периодаспровођењa били би потребни  додатни капацитети и извори финансирања, што би проузроковало непропорционалност трошкова.

Циљ Србије је приступање ЕУ 2015. године. У складу са одредбама Директиве, након приступања, Србија ће имати један трогодишњи циклус управљања до крајњег рока за спровођење ОДВ (тј. 2027). Узимајући у обзир тренутни ниво развоја у сектору управљања водама, терет Директиве и темпо спровођењa Директиве у другим земљама чланицама ЕУ, очигледно је да Србија неће моћи да уведе све мере до краја Првог циклуса управљања и потпуно испуни захтеве ОДВ до 2027. године. Зато би требало да се затражи транзициони период.

Имајући у виду тренутни ниво постигнутог, недостатке и проблеме који су у потпуности описани у овом ДСИП-у и потенцијале Србије да предузме неопходне активности у правцу остваривања циљева ОДВ, предлаже се план спровођењa ОДВ у Србији. Предложени план је дат на Слици 10. Планом се предлаже укупно четири циклуса управљања са крајњим роком за спровођење ОДВ постављеним на 2045. годину (тј., Први трогодишњи циклус управљања од 2025 до 2027 +3 потпуна 6-годишња циклуса управљања).

Аргументи који оправдавају предложени план спровођењa су следећи:

- Институције које врше управљање водним ресурсима пате од недовољног финансирања и ограничења  запошљавања у јавном сектору. Недостаје им компетентностпотребна за утемељену спровођењa ОДВ. Успостављање одговарајућег институционалног оквира, који би имао довољне надлежности и капацитете, не може се очекивати пре 2027. године. Биће потребна даља унапређења институционалног оквира.

- Потребни су значајни помаци и побољшања у сектору мониторинга како би се мреже за мониторинг у потпуности ускладиле са захтевима ОДВ и обезбедили подаци за процену стања свих водних тела. На пример, густина мреже за мониторинг квалитета површинских вода треба да се повећа са садашње густине од 0,84 станице/1000 km2 на око 15 станица/1000 km2. Имајући у виду недовољно финансирање АЗЖС и реалну брзину проширења мреже мониторинга, до 2027. године се могу прикупити само неопходни минимални подаци мониторинга. Екстензивни и веома поуздани подаци за сва водна тела могу се добити само у каснијим циклусима управљања након даљег развоја капацитета за мониторинг.

- Екстензивни подаци о стању водних ресурса, као и знање о притисцима и утицајима су неопходни за ефикасно управљање водним ресурсима. Зато ће, уз повећане капацитете мониторинга, постојати велика потреба за истраживачким студијама. Узимајући у обзир потенцијале развоја мониторинга и време потребно за извођење детаљних студија како би се превазишли недостаци у знању, требало би узети у обзир да се планирање управљања речним сливом с довољном поузданошћу може спровести тек у каснијим циклусима управљања (нпр. 2028-2033. или 2034- 2039). Такође је потребно издвојити довољно времена за спровођење потребних мера.

- Постизање еколошких циљева Оквирне директиве о водама уско је повезано са спровођењем основних мера, углавном везаних за Директиве о третману комуналних отпадних вода и води за пиће. Без потпунogспровођењa горе наведених директива, добар статус у неким водним телима највероватније неће бити постигнут. Како би се обезбедило постизање доброг статуса свих водних тела, период спровођења за ОДВ треба продужитипосле рокова заспровођењеДиректива о води за пиће и третману комуналних отпадних вода. Пошто је до 2044. године планирана потпунoспровођењете две директиве, то служи као аргумент затврдњу да је за спровођење ОДВ у Републици Србији потребно четири циклуса управљања са 2045. годином као крајњим роком за постизање еколошких циљева.

| Припремна фаза | 1. Циклус управљања | 2. Циклус управљања | 3. Циклус управљања | 4. Циклус управљања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2025 2027 | 2028 2033 | 2034 2039 | 2040 2045 |
| Успостављање и унапређење методолошког оквира Поставка и јачање институционалних капацитета Проширење мрежа за мониторинг Припрема првог РБМП-а и ПоМ-а | Повећање нивоа знања о притисцима, утицајима и стању водних ресурса (e.g. истраживачке студије, додатне мере, итд.) Припрема другог РБМП-а и ПоМ-а Implementation of basic measures | Спровођење допунских мера Припрема трећег РБМП-а и ПоМ-а | Припрема четвртог РБМП-а и ПоМ-а |  |

Слика 10. Предлог плана спровођење ОДВ у Србији

# Закључци и препоруке

- Иако је Србија остварила значајан напредак у преношењу и спровођењу захтева ОДВ (нпр. припрема РБМП-ова), садашњи ниво постигнутог није довољан за дефинисање реалног обима проблема везаних за воду и потреба за постизањем еколошких циљева.

- Недовољни капацитети надлежних институција који су резултат недовољног финансирања и ограничења запошљавања у јавном сектору, нејасна расподела надлежности и преклапајуће одговорности различитих институција, неефикасна законска регулатива против загађења и неодговарајуће спровођење постојећих захтева представљају главне слабости које доводе у опасностспровођење Оквирне директиве о водама.

- У краткорочној перспективи, главне активности би требало да се фокусирају на јачање институционалних капацитета и успостављање функционалног институционалног оквира, који укључује све релевантне актере и осигурава блиску сарадњу и ефикасну координацију целокупног процеса управљања водама. Институционални оквир за спровођење ОДВ, надлежности укључених актера и координација активности приказани су на Слици 11.

- Предстојеће активности би требало да се фокусирају на успостављање кохерентних мрежа за мониторинг и спровођење научних истраживања у циљу постављања доброг методолошког оквира и идентификације комплетног низа мера потребних за постизање еколошких циљева ОДВ.

- Узимајући у обзир недостатак података и сазнања, проблеме недовољног финансирања сектора вода и оскудне институционалне ресурсе, не може се очекивати да ће све мере за постизање циљева ОДВ бити дефинисане у првом РБМП-у, тако да се циљеви ОДВ не могу постићи до 2027. године. Требало би предвидети додатни период спровођења.

- Постизање еколошких циљева је уско повезано са спровођењем основних мера, углавном везаних за директиве о третману комуналних отпадних вода и води за пиће. Урбано загађење је препознато као један од најважнијих притисака који спречавају постизање циљева ОДВ. Постоји ризик да без потпуногспровођења ДирективеUWWTD, неће бити постигнуто добро еколошко стање површинских и подземних ресурса, док би спровођење Директиве о води за пиће могла бити од критичне важности за постизање доброг квантитативног стања ресурса подземних вода. Стога би период преношења за пуно спровођење ОДВ требало прилагодити временском оквиру за спровођење наведених директива.

Слика 11. Институционални оквир и подела одговорности за спровођење ОДВ у Србији

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS "Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине.

Методологија још увек није у потпуности у складу са ОДВ, тако да је и даље је потребно да се уведу одговарајуће измене да би документ био усклађен са ОДВ.

Оцена стања не укључује морфолошке параметре и рибе и као таква је непотпуна. Подаци о мониторингу представљају само мањи део водних тела и стога се реална ситуација може значајно разликовати.

Подаци о мониторингу представљају само мањи део водних тела и стога се реална ситуација може значајно разликовати.

План за проширење мреже мониторинга је припремљен у складу са постојећим прописима (Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”Број 96/10)).

Статус површинских вода у Србији - Смернице за израду и спровођење Плана мониторинга, АЗЖС извештај, 2018.

Спровођење пројекта „Оперативни мониторинг површинских вода“, који финансира Министарство заштите животне средине, је у процесу испитивања заједница макрофита и риба у површинским водама у циљу утврђивања еколошког статуса/потенцијала. Пројекат је додељен јавним позивом конзорцијуму на челу са Биолошким факултетом Универзитета у Београду. Овај модел је добар пример за наставак таквог приступа.

На основу података датих у Извештају о стратешкој процени утицаја стратегије управљања водама у Републици Србији на животну средину, Институт за архитектуру и просторно планирање, 2015

На основу података из Плана управљања сливом Дунава, Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, 2015.

Првобитна процена је показала да би могло бити око 15 000 становника који живе у близини угрожених водних тела у агломерацијама које нису обухваћене UWWTD . Ова процена је екстраполирана узимајући у обзир ажурирано разграничење водних тела које покрива скоро 8 пута више водних тела.

Све мере усмерене на смањење загађења приоритетним и приоритетним хазардним супстанцама истовремено су мере за спровођење Директиве EQS.

Европска комисија. Инструмент за претприступну помоћ (IPA II). Индикативни стратешки документ за Србију (2014-2020). Усвојено 19/08/2014.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Програм IPARD Републике Србије за период 2014-2020, 2015.

Статистички годишњак Републике Србије, 2017.

Трошкови АЗЖС и РХМЗС такође покривају трошкове мониторинга спровођење Директиве EQS  и Директиве о подземним водама.

Број представља само инвестиције у компаније којима ће бити потребан прелазни период због њихових великих недостатака у односу на захтеве IED-а (извор података: DSIPза спровођењеIED.).

На основу података датих у Националној стратегији за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију (објављену у „Службеном гласнику Републике Србије”Број. 80/11 од 28. октобра 2011. године).

http://www.reformrivers.eu/; https://restorerivers.eu.