Прилог 7.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву Савета 91/676/EEЗ о заштити вода од загађења нитратима из пољопривредних извора

Београд, децембар 2019. године

Садржај

1.Сажетак	8

1.	Основне информације	12

2.1. Процес придруживања у Републици Србији	12

2.2. Захтеви Нитратне директиве	13

3. Садашња ситуација	15

3.1. Правни и политички оквир	15

3.2. Институционално окружење и подела одговорности	15

3.3. Пољопривредни сектор у Републици Србији	16

3.3.1. Структура газдинстава	17

3.3.2. Гајење усева	23

3.3.3. Узгој стоке	23

3.3.4. Примена вештачког ђубрива и стајњака	25

3.3.5. Демографске промене у руралним подручјима	27

3.4. Напредак у испуњавању захтева Нитратне директиве	29

3.4.1. Идентификација загађених вода или вода са ризиком од загађења нитратима из пољопривредних извора	30

3.4.2. Одређивање нитратно рањивих подручја	31

3.4.3. Доношење Правила добре пољопривредне праксе	35

3.4.4. Доношење Акционих програма	35

3.4.5. Мониторинг на нивоу државе	35

3.5. Преглед техничких недостатака и мера	36

4. Примена мера за отклањање недостатака	37

4.1. Правне и административне мере	37

4.2. Tехничке мере	39

4.3. Oстале мере	42

5. Процена трошкова	43

5.1. Mере обухваћене проценом трошкова	43

5.2. Приступ и претпоставке апроксимације	44

5.3. Процена трошкова имплементације Директиве	50

5.4. Преглед процене трошкова	52

6. План спровођења и извори финансирања	60

6.1. Aкциони програм	60

6.2. Извори финансирања	65

6.2.1. Билатерални програми помоћи	66

6.2.2. IPARD	67

6.2.3. Сопствена средства и кредити	68

6.2.4. Преглед обезбеђења финансија	68

6.3. Период спровођења	69

7. Закључци	71

Прилог  1. Списак општина у предложеним нитратно рањивим подручјима...................73

Прилог  2. Преглед процене трошкова приступа целокупне земље	76

Списак табела

Табела 1. Број условних грла у нитратно рањивим подручјима по величини газдинства	10

Табела 2. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајњака и и растурачи) у нитратно рањивим подручјима, милиона ЕУР.	10

Табела 3. Структура газдинстава у Републици Србији према КПЗ, 2012	17

Табела 4. Број газдинстава за узгој говеда израженом у економској стандардној величини газдинства по газдинству, Република Србија, 2012	21

Табела 5. Број газдинстава за узгој свиња израженом у економској стандардној величини газдинства по газдинству, Република Србија, 2012 	21

Табела 6. Структура газдинстава у Републици Србији према броју условних грла, 2012.	22

Табела 7. Број одређених облика пољопривредних газдинстава у Републици Србији (2012).	22

Табела 8. Просечан принос главних усева, Т/ha 2005 – 2016.	23

Табела 9. Промене становништва према врстама насеља, 2002-2016.	27

Табела 10. Промене броја становништва у 2011. у односу на 2002., %	28

Табела 11. Главни показатељи тржишта рада у периоду 2004-2012.	28

Табела 12. Чланови пољопривредног газдинства и стално запослени радници према величини газдинства.	29

Табела 13. Образовна структура становништва према врсти насеља, %	29

Табела 14. Критеријуми за укључивање неке области у НРП	31

Табела 15. Мрежа станица за мониторинг површинских вода	35

Табела 16. Коефицијенти претварања броја сточних грла у број условних грла на основу вредности из нацрта Кодекса добре пољопривредне праксе	44

Табела 17. Расподела статистичких података: број сточних грла пo категорији УЈ 	45

Табела 18. Јединична цена изградње објекта за складиштење стајњака	45

Табела 19. Процена јединичне цене израде подлоге за стајњак на газдинствима мањим од 20 условних грла	48

Табела 20. Јединична цена опреме за разастирање стајњака за потребе процене трошкова 488

Табела 21. Списак и опис табела у моделу за процену трошкова	50

Табела 22. Број газдинстава у нитратно рањивим подручјима према величини газдинства	52

Табела 23 Број условних грла у нитратно рањивим подручјима према величинској класи газдинства.	53

Табела 24. Трошкови израде објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима према величинској класи газдинства, милиона ЕУР	53

Табела 25. Цена опреме за разастирање стајњака у нитратно рањивим подручјима, милиона EUR	55

Табела 26. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајњака + растурачи) у нитратно рањивим подручјима, милиона ЕУР	56

Табела 27. Основни оквир акционог програма заснован на тексту Прилога  II и III Нитратне директиве	61

Табела 28. Потенцијални извори финансирања Нитратне директиве (ЕУР)	68

Табела 29. Потенцијални списак питања за преговоре о имплементацији Нитратне директиве	71

Табела 30. Списак општина у наведеним нитратно рањивим подручјима (границе су поједностављене тако да прате општинске границе)	74

Табела 31. Број газдинстава према величинској групи на целокупној територији Републике Србије	76

Табела 32. Број условних грла према величинској групи газдинства на целокупној територији Републике Србије	76

Табела 33. Трошкови израде објеката за складиштење стајњака према величинској групи газдинстава на целокупној територији Републике Србије, милиона EUR	77

Табела 34. Трошкови опреме за разастирање стајњака према величинској групи газдинстава на целопкупној територији Републике Србије, милиона EUR.	77

Табела 35. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајњака + растурачи) према величинској групи газдинстава на целокупној територији Републике Србије, милиона EUR	78

Табела 36. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајњака + растурачи) према величинској групи газдинстава на целопкупној територији Србије у односу на нитратно рањива подручја, милиона EUR	78

Списак слика

Слика 1.  Структура газдинстава према КПЗ у Републици Србији (2012) и у ЕУ-27 (2010)	18

Слика 2. Структура пољопривредних газдинстава у Републици Србији према економској величинској класи	19

Слика 3. Просечна величина изражена у стандардној економској величини по газдинству у Републици Србији  (2012) и у ЕУ земљама (2010)	20

Слика 4.  Удео газдинстава са стандардном економским величином изнад 100000 EUR у укупном броју газдинстава у Републици Србији (2012) и у одабраним земљама чланицама ЕУ (2010)	20

Слика 5. Пет најзаступљенијих пољопривредних култура по површинама које се обрађују	23

Слика 6. Тренд у броју говеда, свиња, оваца и коза у периоду 2006-2015 (у милионима грла)	24

Слика 7. Примена ђубрива на пољопривредном земљишту	25

Слика 8. Примери важеће праксе поступања са стајњаком у Републици Србији	26

Слика 9. Систем поступања са стајњаком на газдинствима за узгој говеда	26

Слика 10. Мапа предложених нитратно рањивих подручја у Републици Србији	34

Слика 11. Мониторинг Нитратне директиве у земљама ЕУ 27. Густина станица за мониторинг површинских и подземних вода и учесталост узорковања	43

Слика 12.  Приступ процени трошкова имплементације Нитратне директиве	44

Слика 13.  Инвестициони трошкови израде објеката за складиштење стајњака на газдинствима за узгој говеда и свиња са мање од 50 условних грла	46

Слика 14.  Инвестициони трошкови израде објеката за складиштење стајњака на газдинствима за узгој говеда и свиња са више од 50 условних грла	46

Слика 15.  Инвестициони трошкови опреме за разастирање стајњака (цистерне и  растурачи стајњака) на газдинствима за узгој говеда и свиња са мање од 50 условних грла	49

Слика 16. Инвестициони трошкови опреме за растурање стајског ђубрива (цистерне и растурачи стајњака) на газдинствима за узгој говеда и свиња са мање од 50 условних грла	49

Слика 17. Трошкови израде објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима, милиона EUR	54

Слика 18. Трошкови објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима на газдинствима са више од 10 условних грла, милиона EUR	54

Слика 19.  Трошкови израде објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима према врстама животиња, газдинства са више од 10 условних грла, милиона EUR	55

Слика 20.  Укупни трошкови имплементације Нитратне директиве у нитратно рањивим подручјима	56

Слика 21.  Удео укупних трошкова имплементације НД у нитратно рањивим подручјима према врстама животиња	57

Слика 22.  Густина сточног фонда у Републици Србији према величинској групи газдинства	59

Слика 23.  Трошкови имплементације Нитратне директиве: Поређење приступа земље у целини са приступом нитратно осетљивих зона, милиона EUR	79

Скраћенице

| АП | Aкциони програм |
| --- | --- |
| ПДПП | Правило добре пољопривредне праксе |
| DSIP | Специфични план имплементације Директиве |
| EК | Европска Комисија |
| EAS | Пројекат „Даља имплементација стратегије за апроксимацију у области животне средине” |
| ЕУ | Европска Унија |
| УГ | Условно грло |
| MПШВ | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| MЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| НД | Директива Савета 91/676/EEЗ о заштити вода од загађења изазваних нитратима из пољопривредних извора |
| НВО | Невладина организација |
| НРП | Нитратно рањива подручја |
| ПСПВШ | Покрајински Секретаријат пољопривреде, водопривреде и шумарства |
| РХЗС | Републички хидрометеоролошки завод Србије |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине Републике Србије |
| SIDA | Шведска Међународна агенција за развој |
| SO | Укупни стандардни резултат – просечна економска величина пољопривредног газдинства изражена у монетарној вредности бруто пољопривредног производа газдинства |
| СЗС | Статистички завод Републике Србије |
| КПЗ | Коришћено пољопривредно земљиште |
| WFD | Директива 2000/60/EЗ Европског Парламента и Савета о утврђивању оквира за деловање Заједнице у области политике вода (скраћено, Оквирна Директива ЕУ о водама) |

## 1.Сажетак

Статус примене и недостаци

Национални правни оквир о загађењу изазваном или узрокованом нитратима из пољопривредних извора још није утврђен. Најновије измене и допуне Закона о водама („Службени лист Републике Србије” бр. 30/10, 93/12 и 101/16) обезбедиле су правну основу за усвајање секундарне регулативе за регулисање утврђивања нитратно рањивих подручја, акционих програма, правила добре пољопривредне праксе и програма мониторинга.

За потребе означавања нитратно рањивих подручја, у периоду 2014-2016, извршена је идентификација загађених вода или вода у ризику од загађења нитратима из пољопривредних извора  на основу постојећих података о мониторингу. Мреже за мониторинг површинских и подземних вода нису довољне, а подаци о губицима нутријената из пољопривредних извора кроз воду нису потпуни. Постојећа густина мреже за мониторинг површинских вода у Србији је приближно 0,84 станице на 1000 km2 , што је знатно мање од просечне густине станица у земљама ЕУ која износи 7-9 на 1 000km2. Постојећа национална мрежа за мониторинг подземних вода садржи 76 станица за мониторинг квалитета подземних вода. Станице су врло неравномерно распоређене са нагласком на водна тела алувијалних подземних вода дуж већих река. Мониторинг подземних вода обично се спроводи у изданима за које се сматра да су важни за снабдевање водом. Крашки и пукотински издани обично се не контролишу редовно.

Услед недовољног броја података мониторинга, у многим случајевима географско означавање је несигурно. Означавање нитратно рањивих подручја се даље компликује изузетно великим недостатком инфраструктуре за обраду комуналних и индустријских отпадних вода. То, у ствари, значи да тамо где постоји загађење нутријентима и где постоје проблеми еутрофикације, практично је немогуће утврдити узрочно-последичну везу између пољопривредних активности и постојања ових проблема зато што удео кућне и индустријске канализације доминира у проблему загађења у целој земљи.

Предлог означавања области као нитратно рањивих подручја саставио је Институт за водопривреду „Јарослав Черни”  2016. године (пројекат ENVAP2). Методологија првог означавања НРП заснива се на критеријумима приказаним у Прилогу  I Нитратне директиве. Овом методологијом такође су обухваћени:

- физичке карактеристике дате области;

- постојећи квалитет воде одређен на основу доступних података мониторинга квалитета воде;

- потенцијална осетљивост неких категорија воде на загађење из пољопривредних извора (нпр., крашке издани, водозахвати из водних тела резервисана за јавно снабдевање водом);

- специфичан притисак пољопривредних активности израчунат на основу пописа пољопривреде од 2012. године.

Зоне планиране за проглашавање нитратно рањивиm подручјима простиру се на 37 980 km2. То је 49% укупне површине Републике Србије.

Нацрт Правила добре пољопривредне праксе (ПДПП) припремљен је према захтевима Нитратне директиве 2016. године. Овај први нацрт ПДПП за Србију обухвата мере наведене у Прилогу  II Нитратне директиве. Идентификују се и допунске мере које би се могле разматрати за касније укључење у ПДПП.

Нацрт Акционог програма за примену Нитратне директиве још није састављен.

Идентификовани су следећи технички недостаци:

- Постојећа пракса поступања са стајским ђубривом је веома лоша. Газдинствима недостају адекватни објекти за складиштење стајњака. Објекти за складиштење стајњака капацитета од шест месеци морају се проширити и/или изградити.

- Газдинствима за узгој стоке недостаје специјализована опрема (цистерне, приколице) за транспорт и правилно растурање стајњака по пољима.

- Постојећи мониторинг површинских и подземних вода није довољан да се испуне захтеви Нитратне директиве. Густина станица за узорковање мора се у знатној мери повећати.

Мере за примену Директиве

Потпуна транспозиција Нитратне директиве у национално законодавство очекује се до краја 2020. кроз усвајање Закона о водама и одговарајућих подзаконских аката. Означавање нитратно рањивих подручја, усвајање Правила добре пољопривредне праксе, акционог програма и одговарајућег мониторинг програма сматрају се питањима од посебног значаја. У циљу обезбеђења несметане и успешне примене законодавства о водама ЕУ, као и националних политика, задаци планирања и регулације примене Нитратне директиве интегрисаће се у целокупно институционално окружење водног сектора. Именоваће се институције са одговарајућим капацитетом саветовања, едукације пољопривредника и подршке у изградњи одговарајућих објеката за складиштење стајњака и у практичној примени захтева Правила добре пољопривредне праксе, као и контроле и спровођења обавезних захтева акционог програма у нитратно рањивим подручјима.

Мере на нивоу газдинства дефинисаће се у Акционом програму Нитратне директиве. Већина мера Акционог програма ће од пољопривредника захтевати да промене пољопривредну праксу без већих техничких захтева (нпр., ротација усева, заштитни појасеви, планови ђубрења). Међутим, услов у погледу минималног капацитета складиштења стајњака подразумеваће трошкове:

- израде складишта за стајско ђубриво на газдинствима за узгој стоке;

- куповине машина за разастирање стајњака по пољима.

Потребе мониторинга имплементације Нитратне директиве унеће се у нови програм за мониторинг вода у оквиру Оквирне директиве о водама. Тај нови програм мониторинга је тренутно у фази развоја.

Процена трошкова за примену мера

Трошкови за газдинства које се налазе у предложеним нитратно рањивим подручјима су процењени. За потребе процене трошкова, границе НРПсу изједначене са границама општина (87). За процену трошкова имплементације Нитратне директиве узет је број говеда, свиња, оваца, коза, кокошака и носиља по величини газдинства и општини (подаци из пописа пољопривреде 2012.). Јединични трошкови изградње објеката за складиштење стајњака (6-месечни капацитет складиштења) и куповине машина за разастирање стајњака засновани су на подацима о стварним трошковима доступним за 105 газдинстава у Републици Србији.

Већина стоке се гаји на малим и веома малим газдинствима. Укупни трошкови улагања (складиштење стајњака + растурачи) у нитратно рањивим подручјима износе приближно 520 милиона EUR. Скоро 80% средстава је потребно уложити у мала газдинства са мање од по 10 условних грла.

Табела 1: Број условних грла у нитратно рањивим подручјима према величини газдинства

| Врста стоке | Испод 10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | Изнад 50 УГ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 237 036 | 21 512 | 27 723 | 15 661 | 377 441 |
| Свиње | 141 921 | 4 320 | 2 315 | 14 755 | 181 298 |
| Овце и козе | 131 845 | 4 282 | 1 718 | 577 | 143 002 |
| Живина | 3 886 |  | 11 903 |  | 23 374 |
| Укупно | 514 688 | 30 115 | 43 658 | 30 993 | 725 114 |

Табела 2: Укупни инвестициони трошкови улагања (складиштење стајњака и растурачи) у нитратно рањивим подручјима, милиона EUR.

| Mера | Испод 10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | Изнад 50 УГ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградња објеката за складиштење стајњака (6-месечни капацитет складиштења) | 283.1 | 16.6 | 34.9 | 17.0 | 351.6 |
| Растурачи стајњака | 128.7 | 7.5 | 26.2 | 7.7 | 170.1 |
| Укупно | 411.8 | 24.1 | 61.1 | 24.8 | 521.8 |

Извори финансирања, прелазни период и план примене

Све пољопривредне компаније у Републици Србији су приватне. Примена Нитратне директиве углавном би се финансирала из приватног сектора, евентуално у комбинацији са билатералним програмима помоћи и IPARD-а. Сопствена средства, према правилима IPARD, требало би да буду у износу од најмање 30%, пошто подносиоци захтева могу да користе бесповратне кредите у износу до 70% прихватљивих трошкова. Кредите комерцијалних банака треба посматрати као још један извор потенцијалних извора финансирања улагања у газдинства у Србији, посебно као нови, у циљу примене Нитратне директиве.

Имајући у виду доступност финансијских средстава, потражњу за тим средствима, као и предложену политику за примену ове Директиве (прво на већим газдинствима), доступност финансијских средстава се чини неадекватном за примену акционог/акционих програма  и остваривање циљева смањења загађења нитратима. Акционим планом за апроксимацију Нитратној директиви се:

- усваја Правило добре пољопривредне праксе који ће пољопривредници примењивати добровољно (2021);

- саставља се детаљна студија за одређивање тачног броја газдинстава и условних грла (2019-2020). Ова студија ће помоћи у дефинисању тачне локације места за узорковање важних за контролу концентрације нитрата;

- усвајају правна документа за транспозицију захтева Нитратне директиве (2020);

- усваја нови програм за контролу квалитета вода и прикупљање података тог мониторинга о статусу нутријената и еутрофикацији водних тела (2021);

- мења означавање нитратно осетљивих зона (2022);

- доноси нацрт акционог програма (који ће бити оперативан од датума придруживања, тј., од 2025.).

Српским пољопривредним сектором доминирају мала породична газдинства, при чему 76% газдинстава обрађује мање од 5 ha земље. Овај сектор је у фази структуралних промена и суочава се са изазовима као што је све мањи број породичних газдинстава (у протеклој деценији више од 150000 породичних газдинстава је престало са радом), нагло смањење руралне популације, посебно деце и младе радне снаге и повећање просечне величине газдинства.

Да би се оптимизовале инвестиције и испратиле структурне промене у пољопривредном сектору Србије, Нитратна директива ће се имплементирати применом постепеног приступа:

- У току првог Акционог програма све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећа). Први Акциони програм ће такође захтевати прогресивну усклађеност са захтевима Директиве за сва велика постојећа газдинства (преко 50 условних грла), газдинства са очигледним проблемима загађења и сва газдинства у која се улажу нове инвестиције.

- У току другог Акционог програма постићи ће се прогресивна рехабилитација мањих газдинстава (преко 20 условних грла).

- У току трећег Акционог програма постићи ће се прогресивна рехабилитација мањих газдинстава (преко 10 условних грла).

- У току четвртог Акционог програма такође ће се постићи прогресивна рехабилитација мањих газдинстава (испод 10 условних грла).

Процењено је да је спровођење захтева директиве у Републици Србији једино могуће до 2040. године (2025+16) на основу трошкова техничких мера за велике инвестиције:

- Изградња објеката за складиштење стајњака на газдинствима за узгој стоке;

- Набавка машина (цистерне и растурачи стајњака) за разастирање стајњака по њивама.

# Основне информације

## 2.1. Процес придруживања у Републици Србији

У октобру 2000. године, Република Србија је предузела одлучан корак ка европској интеграцији, коју је преузела цела Централна и Источна Европа и њени суседи на Западном Балкану. Република Србија, заједно са Албанијом, Републиком Северном Македонијом, Црном Гором и Босном и Херцеговином, идентификована је као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета у Солуну 2003. године. Године 2008. усвојено је Европско партнерство за Србију, којим се утврђују приоритети за апликацију земље за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са Европском унијом потписан је 29. априла 2008. године.

У децембру 2009. године, режим визне либерализације омогућио је грађанима Србије да путују унутар шенгенског простора без визе, показујући да тај процес може донети конкретне резултате који директно доносе користи грађанима. Истог месеца Србија је поднела захтев за чланство у ЕУ под шведским председавањем. Европски савет је 1. марта 2012. године донео одлуку о додељивању статуса кандидата Републици Србији за чланство у ЕУ. У септембру 2013. године ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са oдлуком Европског савета из јуна 2013. године о отварању преговора о приступању са Републиком Србијом, Савет је у децембру 2013. године усвојио преговарачки оквир и договорио се да се одржи 1. међувладина конференција са Србијом у јануару 2014. године.

Преговори са Србијом о приступању ЕУ формално су почели 21. јануара 2014. године у Бриселу одржавањем прве међувладине конференције о придруживању Србије ЕУ, у којој су представници ЕУ и Србијe разменили мишљења, и представили оквир преговора ЕУ и уводну изјаву Републике Србије.

Састанци екпланаторног и билатералног скрининга за Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене одржани су у септембру 2014. и новембру 2014. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ детаљно је представила захтеве законодавства у области животне средине, док је циљ Билатералног скрининга био да српска администрација изложи статус транспозиције и план имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Република Србија се обавезала да ће пружити накнадне информације о статусу својих имплементационих планова за приближавање законодавству ЕУ у области животне средине. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (пост- скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК Републици Србији са позивом за подношењем Преговарачке позиције и са извештајем о скринингу послато је у децембру 2016. године. У извештају о скринингу оцењено је да је законодавство на задовољавајућем нивоу усклађености са правним тековинама ЕУ, да су имплементација и спровођење у раној фази, и идентификовани су проблеми институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања постављених питања, Република Србија треба да заврши стратешко планирање, консолидује своје капацитете за стратешко планирање и јасно повеже инвестиције које треба да се усмере ка стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање система за ефикасно и трајно финансирање мера у области заштите животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање неопходних основних служби, као што је служба за мониторинг животне средине.

Република Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## 2.2. Захтеви Нитратне директиве

Директива Савета 91/676/EEЗ о заштити вода од загађења нитратима из пољопривредних извора (Нитратна директива) има за циљ:

- Смањење загађивања воде узрокованог или изазваног нитратима из пољопривредних извора, и

- Спречавање даљег таквог загађивања.

Нитратна директива садржи следеће главне захтеве:

- Идентификовање површинских вода, оних које се користе или су намењене за снабдевање водом за пиће, као и свих подземних вода које су погођене загађењем или ће бити погођене загађењем ако се не предузму мере (члан 3.1);

- Означавање рањивих подручја, која су дефинисана као површине земљишта које се дренирају у осетљиве воде, као што је утврђено у члану 3.1 и које доприносе загађењу (члан 3.2);

- Успостављање једног или више правила добре пољопривредне праксе (ПДПП) које ће спроводити пољопривредници (члан 4.1);

- Успостављање акционих програма (АР) који се односе на рањива подручја, било један АР за сва рањива подручја у земљи или неколико програма за одређена подручја (члан 5.1-2);

- Успостављање програма мониторинга погодних за процену ефикасности акционих програма (члан 5.6);

- Подношење Комисији извештаја о ситуацији сваке четири године који описује најновије резултате програма мониторинга, одређивање рањивих подручја и даје преглед акционих програма (члан 10);

- Спровођење закона, прописа и административних одредби неопходних за усклађивање са Директивом (члан 12).

Критеријуми за идентификацију осетљивих вода су наведени у Прилогу  1 Директиве. Површине које се дренирају у осетљиве воде и које доприносе загађењу, означавају се као нитратно рањива подручја (NVZ). Државе чланице могу, уместо да одређују посебна подручја, да одлуче да примењују акциони програм на целој територији.

Критеријуми за идентификацију рањивих подручја су осмишљени за заштиту и људског здравља и животне средине и укључују:

- површинске слатке воде, оне које се користе или су намењене за захватање за воду за пиће, које имају концентрацију нитрата већу од 50 мг по литру и оне код којих постоји опасност од прекорачења ове границе ако се не предузму мере;

- Подземне воде са концентрацијом нитрата која прелази 50 мг по литру, као и оне код којих постоји опасност од прекорачења ове границе ако се не предузму мере;

- природна слатководна језера, друга слатководна водна тела, естуари, приобалне воде и морске воде које су еутрофичне или за које постоји опасност да постану еутрофичне у блиској будућности.

За нитратно рањива подручја, Директива поставља 170 кг као максималну годишњу границу азота која се може применити по хектару.

Правила добре пољопривредне праксе (ПДПП) покривају активности као што су:

- Периоди када је примена ђубрива на земљишту неприкладна;

- Примена ђубрива на стрмим падинама;

- Примена ђубрива на земљишта засићена водом, поплављена, замрзнута или земљишта прекривена снегом;

- Услови за растурање ђубрива на земљишта у близини водених токова;

- Капацитет и изградња објеката за складиштење стајњака, укључујући мере за спречавање загађења воде цурењем и продирањем у подземне воде и површинске воде оцеда који садрже стајњак и отпадне воде из ускладиштених биљних материјала као што је силажа;

- Процедуре за примену стајњака на земљишта које укључују стопу и уједначеност разастирања хемијског ђубрива и стајњака, којима ће се испуштање нутријената у воду одржавати на прихватљивом нивоу.

Aкциони програми (АП) морају да укључују:

- Обавезне мере које се односе на периоде забране примене одређених врста ђубрива;

- Капацитет објеката за складиштење стајњака;

- Ограничење примене ђубрива на земљиште (на стрмим падинама; на земљишта засићена водом, поплављена, замрзнута или земљишта прекривена снегом; на земљишта у близини водених токова), као и

- Oстале мере утврђене правилима добре пољопривредне праксе.

Обавезне мере у акционим програмима треба да буду правно обавезујуће. Државе чланице могу, кроз акциони програм, да обезбеде и општи ниво заштите од загађења нитратима изван одређеног NVZ.

# 3. Садашња ситуација

Република Србија се налази на Балканском полуострву. Топографију земље карактеришу низије на северу и брдовита и планинска подручја у централном, југоисточном, северозападном и јужном делу земље. Планинске регије покривају око 60% земље. Панонска низија се налази у северном делу Србије и покрива око 36% целокупне територије (регион Војводине). Скоро читава територија Републике Србије припада сливу реке Дунав (98%). Површина Републике Србије заузима 77 474 км2од чега површина коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) износи 3,4 милиона хa (38,5%).

## 3.1. Правни и политички оквир

Национални правни оквир који се односи на загађење узроковано или изазвано нитратима из пољопривредних извора још није развијен. Недавне измене и допуне Закона о водама („Службени гласник РС,” бр. 30/10, 93/12 и 101/16) пружиле су законску основу за доношење подзаконских аката којима се уређује успостављање нитратно рањивих подручја, акционих програма, правила добре пољопривредне праксе и програма мониторинга. Потпуна транспозиција се очекује до краја 2020. године усвајањем новог Закона о водама и релевантних подзаконских аката.

Транспозиција Нитратне директиве треба у потпуности да узме у обзир допунску регулативу, наиме Оквирну директиву о водама 2000/60/ЕЗ и Директиву 2006/118/ЕЗ о подземним водама.

Главни политички документ који обликује одрживу водну политику је Стратегија управљања водама за територију Републике Србије за период до 2034. године која је усвојена у децембру 2016. године. Стратегија управљања водама дефинише законодавне, организационе, финансијске, техничке аспекте водопривредних активности у садашњим социо-економским околностима. Што се тиче контроле загађења вода, Стратегија наглашава важност дефинисања подручја осетљивих на нутријенте и обезбеђивање мера заштите у складу са принципима добре пољопривредне праксе, укључујући одрживо кориштење ђубрива и средстава за заштиту биља.

## 3.2. Институционално окружење и подела одговорности

Улоге и одговорности релевантних институција биће разјашњене усвајањем националног правног оквира. Институционалне улоге и одговорности ће бити јасно успостављене у оквиру новог Закона о водама и одговарајућих подзаконских аката, што се очекује до краја 2020. године. Тренутно се следеће институције сматрају надлежним органима за имплементацију захтева Нитратне директиве:

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (MAFWM):

  - Републичка дирекција за воде  је кључна национална институција за успостављање политичког, правног и регулаторног оквира. Републичка Дирекција за воде има надлежности за припрему правних аката, стратешких и планских докумената. Републичка Дирекција за воде  даје сагласност/одобрава закон који је прошао кроз АП и Град Београд, обавља регулаторну функцију, спроводи међународну политику у сектору вода, управља информационим системом за воду и врши инспекције у области управљања водама. Републичка Дирекција за воде  такође управља буџетским фондом за воде Републике Србије.

  - Сектор за рурални развој, Одељење за рурални развој обавља послове који се односе на развој, промоцију, праћење, процену и спровођење програма руралног развоја, са циљем повећања ефикасности мера руралног развоја, као и друштвено-економских аспеката руралног развоја. Пољопривредне саветодавне службе у оквиру Одељења за рурални развој обављају послове везане за програмирање, праћење и координацију пољопривредних саветодавних служби, чији делокруг рада укључује унапређење конкурентности пољопривредних активности, мере за безбедност хране и заштиту животне средине. Пољопривредне саветодавне службе су одговорне за планирање имплементације, мониторинга и контроле образовних активности и активности подизања свести.

  - Управа за аграрна плаћања обавља послове везане за реализацију програма субвенција у пољопривреди: организује конкурсе, одлучује о праву на помоћ, врши плаћања крајњем кориснику, врши административне и теренске провере, утврђује и води рачуноводствену евиденцију уговорних обавеза и плаћања, спроводи међународну помоћ пољопривредној политици у Републици Србији, води регистар пољопривредних газдинстава.

2. Mинистарство заштите животне средине (MEP):

  - Одељење за заштиту вода од загађивања задужено је за успостављање и спровођење политике квалитета воде - пре свега, за утврђивање стандарда квалитета животне средине, граничних вредности емисија и слично. Ово одељење, између осталог, се бави идентификовањем и формулисањем индикатора за контролу квалитета воде, доношењем годишњих програма за праћење вода и састављањем информација о квалитету воде.

  - Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) одговорна је за мониторинг и извештавање о животној средини. Надлежности Агенције обухватају (између осталог) имплементацију државног програма мониторинга квалитета воде, укључујући имплементацију дефинисаних програма за контролу квалитета површинских и подземних вода.

3. Покрајински Секретаријат пољопривреде, водопривреде и шумарства (ПСПВШ) је задужен у покрајинској управи у области водопривреде, припрема акте за скупштину или покрајинску владу која успоставља буџетски фонд за воду, управља водним ресурсима и врши инспекције у области управљања водама. Одељење водне инспекције (на покрајинском нивоу) је такође у надлежности Покрајинског секретаријата.

## 3.3. Пољопривредни сектор у Републици Србији

Пољопривредном производњом у Републици Србији доминира биљна производња, са вишегодишњим просеком, учешћем у вредности пољопривредне производње, од око 67%. Кукуруз је најважнија култура (25% укупне вредности пољопривредне производње). Удео сточарске производње у вредности пољопривредне производње износи у просеку око 33%, а узгој говеда има највеће учешће и износи 13-17%.

Сектор пољопривреде, према проценама из 2015. године, доприноси укупном БДП-у Републике Србије са 10,4%. Прехрамбени и пољопривредни производи играју значајну улогу у спољној трговини Србије, посебно у извозу. Удео прехрамбених и пољопривредних производа у укупном извозу је око 8%. Висок удео прехрамбене и пољопривредне индустрије у националним макроекономским показатељима може се објаснити повољним климатским условима и богатим пољопривредним ресурсима, као и споријим развојем других привредних активности.

Запосленост у пољопривредном сектору опада, како у погледу броја запослених, тако и у погледу учешћа пољопривреде у укупној запослености. Међутим, прехрамбени и пољопривредни сектор још увек чине око 25% укупне радне снаге, где пољопривреда и агроиндустрија чине око 21%, односно 4%.

### 3.3.1. Структура газдинстава

У пољопривредном сектору у Републици Србији доминирају мала газдинства. Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), 47% газдинстава послује на два или мање хектара земљишта. Газдинства са мање од 10 ha земљишта чине око 92% укупног броја газдинстава и обрађују 43% пољопривредне површине Србије. Газдинства која обрађују више од 50 ha чине само 1% укупног броја газдинстава и користе око трећину КПЗ (Табела 3). Велика пољопривредна газдинства су концентрисана у Војводини (северна Србија). Просечан број условних грла (УГ) по газдинству такође је већи у Војводини (4,6 УГ) у поређењу са другим регионима, посебно јужном и источном Србијом (2,2 УГ).

Табела 3. Структура газдинства у Републици Србији према КПЗ, 2012

| Категорија | Газдинства |  | Коришћено пољопривредно земљиште |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број | % | ha | % |
| Укупно | 631 552 | 100.0 | 3437423 | 100.0 |
| Без земље | 10 107 | 1.6 | - | - |
| 0-< 2 ha | 298 286 | 47.2 | 273 622 | 8.0 |
| 2-<5 ha | 182 489 | 28.9 | 596 052 | 17.3 |
| 5-<10 ha | 89 083 | 14.1 | 617 281 | 18.0 |
| 10-<20 ha | 32 313 | 5.1 | 435 499 | 12.7 |
| 20-<30 ha | 7 677 | 1.2 | 185 846 | 5.4 |
| 30-<50 ha | 5 352 | 0.8 | 203 666 | 5.9 |
| 50-<100 ha | 4 394 | 0.7 | 314 096 | 9.1 |
| 100 ha или више | 1 851 | 0.3 | 811 362 | 23.6 |

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012

Просечна величина газдинства (са 5,6 хектара коришћеног пољопривредног земљишта по пољопривредном газдинству) је значајно мања у односу на просечну величину газдинства у већини европских земаља. Највећа газдинства (преко 100 ha) обрађују око 24% КПЗ Србије, док у ЕУ-27 та газдинства чине преко 50% КПЗ (Слика 1).

или више

Србија

ЕУ-27

-

Слика 1.  Структура газдинстaва према КПЗ у Републици Србији (2012) и у EУ-27 (2010)

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012; Eurostat попис 2010

Према подацима пописа пољопривреде за 2012. годину3, просечна економска величина пољопривредног газдинства изражена у монетарној вредности бруто пољопривредног производа газдинства (укупна стандардна величина - SO)4 у Републици Србији у 2012. години износила је 5939 евра (EUR), при чему је SO породичних газдинстава износио 4990 EUR, а SО правних лица и предузетника 204755 EUR. Вредност просечне економске величине пољопривредног газдинства у Републици Србији доминантно је одређена сектором породичних газдинстава који чине 99,5% укупног броја пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Скоро половина пољопривредних газдинстава (45,7%) је имала вредност просечне економске величине испод 2000 EUR (Слика 2). У поређењу са осталим европским земљама и просеком ЕУ-28, просечна економска величина газдинстава у Републици Србији је веома ниска (Слика 3). Такође, удео газдинстава са стандардном величином изнад 100000 EUR је знатно нижи у Републици Србији (Слика 4).

Слика 2. Структура пољопривредних газдинстава у Републици Србији према

економској величини

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012.

Слика 3. Просечна величина по газдинству изражена према економској стандардној величини у Републици Србији  (2012) и у ЕУ земљама (2010)

Извор: попис пољопривреде 2012, РЗС, Eurostat база података, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Слика 4.  Удео газдинстава са економском стандардном величином изнад 100000 EUR у укупном броју газдинстава у Републици Србији (2012) и у одабраним земљама чланицама ЕУ (2010)

Извор: попис пољопривреде 2012, РЗС; Eurostat база података, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Просечна стандардна производња за већину газдинстава за узгој говеда је испод 8000 EUR годишње (Табела 4). Просечна економска стандардна величина газдинства је још мања за већину газдинстава за узгој свиња - испод 4000 EUR годишње (Табела 5).

Табела 4. Број газдинстава за узгој говеда изражен према економској стандардној величини газдинства по газдинству, Република Србија, 2012

| Категорија, економска стандардна величина по газдинству, EUR | Број породичних газдинстава | Број правних лица | Број предузетника | Укупан број газдинстава | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО | 177062 | 178 | 12 | 177252 |  |
| 0-2 000 | 13971 | 3 | 0 | 13974 | 7.88 |
| 2 000-4 000 | 45643 | 11 | 0 | 45654 | 25.76 |
| 4 000-8 000 | 63508 | 10 | 2 | 63520 | 35.84 |
| 8 000-15 000 | 35147 | 14 | 5 | 35166 | 19.84 |
| 15 000-25 000 | 11234 | 8 | 2 | 11244 | 6.34 |
| 25 000-50 000 | 5521 | 17 | 0 | 5538 | 3.12 |
| 50 000-100 000 | 1610 | 13 | 2 | 1625 | 0.92 |
| 100 000 и више | 428 | 102 | 1 | 531 | 0.3 |

Извор: РЗС, 2012.

Табела 5. Број газдинстава за узгој свиња изражен према у економској стандардној величини газдинства по газдинству, Република Србија, 2012

| Категорија, економска стандардна величина газдинства по газдинству, EUR | Број породичних газдинстава | Број правних лица | Број предузетника | Укупан број газдинстава | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО | 354832 | 189 | 31 | 355052 |  |
| 0-2 000 | 100605 | 2 | 6 | 100613 | 28.34 |
| 2 000-4 000 | 94572 | 6 | 2 | 94580 | 26.64 |
| 4 000-8 000 | 90327 | 10 | 4 | 90341 | 25.44 |
| 8 000-15 000 | 43990 | 7 | 7 | 44004 | 12.39 |
| 15 000-25 000 | 14300 | 10 | 2 | 14312 | 4.03 |
| 25 000-50 000 | 7759 | 32 | 2 | 7793 | 2.19 |
| 50 000-100 000 | 2638 | 16 | 3 | 2657 | 0.75 |
| 100 000 и више | 641 | 103 | 5 | 752 | 0.22 |

Извор: РЗС, 2012.

Према попису пољопривреде из 2012, 77,5% пољопривредних газдинстава у Републици Србији узгаја говеда. Значајан број пољопривредних газдинстава (80%) има мање од пет условних грла (УГ) (Табела 6). Шумадијски округ и Западна Србија имају највећи број условних грла (око 40%), затим Војводина (око 34%), јужна и источна Србија (око 21%) и Београдски регион (око 5%).

Табела 6. Структура газдинстава у Републици Србији према броју условних грла, 2012.

| Категорија | Газдинства |  | Условна грла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број | % | Број | % |
| Укупно | 631 552 |  |  |  |
| Без стоке | 142 188 | 22.5 |  |  |
| Са стоком | 489 364 | 100.0 | 2 019 889 | 100.0 |
| 1-4 УГ | 391 468 | 80.0 | 700 981 | 34.7 |
| 5-9 УГ | 67 063 | 13.7 | 388 149 | 19.2 |
| 10-14 УГ | 16 169 | 3.3 | 174 070 | 8.6 |
| 15-19 УГ | 5 897 | 1.2 | 92 048 | 4.6 |
| 20-49 УГ | 6 904 | 1.4 | 191 061 | 9.5 |
| 50-99 УГ | 1 200 | 0.2 | 79 360 | 3.9 |
| 100-499 УГ | 522 | 0.1 | 94 731 | 4.7 |
| 500 УГ и више | 141 | 0.0 | 299 489 | 14.8 |

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012.

Највећи број газдинстава са малим бројем условних грла налази се у Шумадији и западној Србији, док су већа газдинства концентрисана у региону Војводине. Газдинства са преко 50 условних грла чине 0,3% укупног броја газдинстава и узгајају 23% укупног броја стоке.

Сточарска газдинства имају у просеку 4,1 грло стоке или једну петину просека ЕУ-27 (20 грла по сточарском газдинству). У ЕУ-27, газдинства са преко 50 грла стоке чине 8% укупног броја газдинстава и држе преко 78% условних грла.

У погледу власништва, традиционално доминирају мала породична газдинства (99,4% пољопривредних газдинстава и 82,2% земљишта). Просечна величина породичног газдинства је само 5,6 ha (Табела 7). Током последње деценије, скоро 20% породичних газдинстава је престало да ради (150.580 газдинстава)5, а просечна величина породичног газдинства повећала се за 21,8% (са 3,7 на 4,6 ha). Најбржи раст забележен је у региону Војводине (са 3,7 на 8,0 ha).

Табела 7. Број одређених облика пољопривредних газдинстава у Републици Србији (2012.)

| Облик пољопривредног газдинства | Сва газдинства |  | Газдинства без земље |  | Коришћена пољопривредна површина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број | % | Број | % | хa | % | хa/газдинству |
| Породична газдинства | 628 311 | 99.4 | 9 415 | 88.6 | 2 818 545 | 82.2 | 4.6 |
| Пољопривредна предузећа | 1 358 | 0.2 | 331 | 3.1 | 34 4041 | 10.0 | 335.0 |
| Пољопривредне задруге | 421 | 0.1 | 144 | 1.4 | 47 231 | 1.4 | 170.5 |
| Остала правна лица и предузетници | 1728 | 0.3 | 731 | 6.9 | 220 939 | 6.4 | 221.6 |
| Укупно | 631 818 | 100.0 | 10 621 | 100.0 | 3 430 755 | 100.0 | 5.6 |

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012.

### 3.3.2. Гајење усева

Према подацима пописа пољопривреде за 2012. годину, више од 55% укупних обрадивих површина је под пет главних усева: кукуруз, пшеница, сунцокрет, соја и шећерна репа (Слика 5). Током последње деценије, просечни приноси су мање-више стабилни (Табела 8).

0

5

10

15

20

25

30

35

Кукурузe

Пшеница

Сунцокрет

Соја

Шећерна репа

Површине под резличитим усевима као део расположивог пољопривредног земљишта, %

2012

Слика 5. Пет најзаступљенијих пољопривредних култура по површинама које се обрађују

Извор: Републички завод за статистику, 2012.

Табела 8. Просечан принос главних усева, t/ha 2005 – 2016

| Година | Пшеница | Кукуруз | Јечам | Соја |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 4.0 | 7.1 | 3.0 | 2.8 |
| 2006 | 3.9 | 6.3 | 2.9 | 2.7 |
| 2007 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 2.1 |
| 2008 | 4.3 | 5.9 | 3.7 | 2.4 |
| 2009 | 4.1 | 6.4 | 3.2 | 2.4 |
| 2010 | 3.4 | 7.1 | 2.9 | 3.2 |
| 2011 | 4.2 | 6.2 | 3.6 | 2.7 |
| 2012 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 1.7 |
| 2013 | 4.3 | 6.0 | 4.0 | 2.4 |
| 2014 | 3.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 |
| 2015 | 4.1 | 5.4 | 3.8 | 2.5 |
| 2016 | 4.8 | 7.3 | 4.3 | 3.2 |

Извор: РЗС Статистички годишњак 2016.

### 3.3.3. Узгој стоке

Сточарска производња је доминантно заснована на породичним газдинствима, која узгајају 84% стоке у земљи (изражено у условним грлима (УГ)). Од 489.364 сточарских газдинстава, 99,87% су породична газдинства. Преосталих 0,13% газдинстава су правна лица, која су специјализована за сточарску производњу и узгајају 16% укупних УГ. Број сточарских газдинстава се смањио брже од укупног броја газдинстава и овај тренд је сличан у неким земљама ЕУ.

Последњих година узгој говеда и свиња показао је благи тренд опадања, док су генерално позитивни трендови забележени за остале врсте домаћих животиња (Слика 6). Број говеда у последњих неколико година стално опада. У 2016. години било је 893.000 грла говеда, што је за око 1% мање него претходне године. Уочен је и пад популације млечних крава јер је њихов број пао на 429.000 у 2013. години, за 6% мање него претходне године и за 13% мање од петогодишњег просека.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Говеда

Свиње

Овце

Ко

о

з

е

Слика 6. Тренд по броју говеда, свиња, оваца и коза у периоду 2006-2015 (у милионима грла)

Извор: Извештај о стању пољопривреде у Републици Србији у 2013. години, Министарство пољопривреде и заштите животне средине 20166.

Главни сектор у узгоју говеда је производња млечних производа и меса. Системи смештаја говеда су генерално у стајама. Држање говеда на пашњацима је сезонског карактера и углавном у близини стаја. У малим породичним газдинствима преовладава производња млека, а вишак телади се продаје као материјал за тов. На средњим и великим газдинствима специјализација је присутнија за производњу млека, а мање за производњу меса.

Производња свиња је организована у малим породичним, као и у великим индустријским газдинствима. Породична газдинства имају мањи капацитет са полуинтензивним системима држања грла, док су велики капацитети са интензивном производњом и најновијом технологијом на великим индустријским фармама. У 2016. години, број свиња је незнатно смањен (3,02 милиона) у односу на 2012. годину (3,14 милиона).

### 3.3.4. Примена вештачког ђубрива и стајњака

Податке о потрошњи минералних ђубрива у Републици Србији систематски прати РЗС; Међутим, прикупљање података је заустављено 2002. године. Неки подаци о употреби ђубрива прикупљени су током пописа пољопривреде 2012. Према подацима које су објавиле Српска академија наука7 и РЗС, употреба минералних ђубрива значајно је смањена током последњих 30 година. Укупна употреба минералних ђубрива у 1985. години износила је 1.450.000 тона и смањила се на око 300.000 тона у 2000. години. Процењује се да се тренутно годишње користи 600.000 тона минералног ђубрива.

Анализа података пописа пољопривреде за 2012. годину од стране Агенције за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС)8 показује да су у 2012. години минерална ђубрива коришћена на 67% пољопривредног земљишта, стајњак на 12%, а да 21% пољопривредног земљишта није било ђубрено (Слика 7).

минерална ђубрива

без употребе

ђубрива

чврсти стајњак

течни стајњак

Примена ђубрива на пољопривредном земљишту

Слика 7. Примена ђубрива на пољопривредном земљишту

Извор: Индикатори пољопривреде и животне средине у Републици Србији, Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС), 20169.

Већина великих индустријских сточарских фарми у Републици Србији основана је током 1970-их/1980-их, а изградња лагуна за складиштење течног стајњака била је стандардна пракса. Дизајн лагуна варира од једноставних базена без заштите до релативно добро изграђених складишта за стајњак (Слика 8). Тренутно, само неколико газдинстава штити лагуне од цурења употребом пластичне фолије или бетона.

Слика 8. Примери тренутне неадекватне праксе поступања са стајњаком у Републици Србији

Извор: DREPR Project

Tоком последње деценије, око 100 великих газдинстава је изградило бетонске водонепропусне резервоаре за стајњак, а већина је изграђена током имплементације DREPR пројекта10. Извештај о управљању стајњаком (на основу пописа пољопривреде из 2012.) показује да 95% газдинстава држи стајњак у гомилама на отвореном простору без икакве заштите од цурења у површинске воде или подземне воде (Слика 9).

стајњак на гомили на отвореном простору

одговарајуће складиште за стајњак али без покривке

одговарајуће складиште за стајњак са покривком

остало

Слика 9. Систем поступања са стајским ђубривом на газдинствима за узгој домаћих животиња

Извор: Индикатори пољопривреде и животне средине у Републици Србији, АЗЖС,201611.

### 3.3.5. Демографске промене у руралним подручјима

Резултати пописа становништва из 2011. и процена броја становника из 2016. године показују да су демографска кретања у Републици Србији, посебно у руралним подручјима, све неповољнија. Смањење укупног броја становника за 4,15% забележено је између 2002. и 2011. године (5,9% између 2002. и 2016. године), што је последица негативног тренда наталитета и емиграције младог становништва за запошљавање у иностранству (Табела 9). Између 2002. и 2016. године рурално становништво се смањило за приближно 476 хиљада (14,5%) и сада чини 39,6% укупног становништва Републике Србије. У овом периоду, највећи пад броја становника забележен је у селима региона југоисточне Србије.

Табела 9. Промене становништва према врстама насеља, 2002-2016

| Категорија | Република Србија, укупно | Србија - север, укупно | Србија - југ, укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  |  |  |
| Укупно | 7 498 001 | 3 788 116 | 3 889 885 |
| Градска | 4 225 896 | 2 434 096 | 1 791 800 |
| Остала (рурална) | 3 272 105 | 1 174 020 | 2 098 085 |
| 2011 |  |  |  |
| Укупно | 7 186 862 | 3 591 249 | 3 595 613 |
| Градска | 4 271 872 | 2 491 575 | 1 780 297 |
| Остала (рурална) | 2 914 990 | 1 099 674 | 1 815 316 |
| 2016 |  |  |  |
| Укупно | 7 058 322 | 4 262 256 | 2 796 066 |
| Градска | 4 262 256 | 2 506 683 | 1 755 573 |
| Остала (рурална) | 2 796 066 | 1 058 636 | 1 737 430 |
| Индекс 2011/2002 |  |  |  |
| Укупно | 95.9 | 94.8 | 92.4 |
| Градска | 101.1 | 102.4 | 99.4 |
| Остала (рурална) | 89.1 | 93.7 | 86.5 |
| Индекс 2016/2002 |  |  |  |
| Укупно | 94.1 | 112.5 | 71.9 |
| Градска | 100.9 | 103.0 | 98.0 |
| Остала (рурална) | 85.5 | 90.2 | 82.8 |
| Рурално становништво 2002, % | 43.6 | 31.0 | 53.9 |
| Рурално становништво 2011, % | 40.6 | 30.6 | 50.5 |
| Рурално становништво 2016, % | 39.6 | 24.8 | 62.1 |

Извор: РЗС попис становништва у Републици Србији, 2011, РЗС 2016

И градско и рурално становништво које припада старосним групама деце и младе радне снаге опада, али промене су значајно израженије у руралној популацији12 (Табела 10).

Табела 10. Промене броја становништва у 2011. у односу на 2002, %

| Старосна група | Градско | Остало (рурално) |
| --- | --- | --- |
| Укупно | 100 | 100 |
| 0–14 | -6,0 | -21,6 |
| 15–29 | -10,3 | -16,1 |
| 30–49 | -2,8 | -15,7 |
| 50–64 | 20,0 | 13,3 |
| 65+ | 12,7 | -10,0 |

Извор: РЗС попис становништва у Републици Србији, 2011.

Радно способно рурално становништво, у поређењу са градским становништвом, показује већу стопу запослености, јер рурална подручја пружају веће могућности запошљавања за мање образоване особе. У 2012. запослени без квалификација су чинили 31,3% у руралним подручјима, а само 7,8% у градским подручјима. Даље, трендови на тржишту рада постали су знатно мање повољни у 2012. години у односу на 2004. годину (Табела 11).

Табела 11. Главни показатељи тржишта рада у периоду 2004-2012.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стопа запошљавања (15-64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Република Србија | 53.4 | 51.0 | 49.8 | 51.5 | 53.7 | 50.4 | 47.2 | 45.4 | 45.4 |
| Градови | 52.0 | 49.6 | 49.1 | 50.8 | 50.7 | 47.9 | 45.4 | 43.9 | 43.4 |
| Остало (села) | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 52.4 | 58.1 | 54.0 | 49.8 | 47.4 | 47.9 |
| Стопа незапослености (15-64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Република Србија | 18.5 | 20.8 | 20.9 | 18.1 | 13.6 | 16.1 | 19.2 | 23.0 | 23.9 |
| Градови | 20.4 | 22.6 | 22.0 | 18.6 | 15.9 | 18.4 | 21.4 | 24.8 | 26.9 |
| Остало (села) | 16.2 | 18.7 | 19.4 | 17.3 | 10.8 | 13.3 | 16.4 | 20.6 | 20.1 |

Извор: РЗС – Анкета о радној снази, 2012.

Радна снага у пољопривреди је готово у потпуности ангажована у породичним пољопривредним газдинствима (98,2%), а удео запослених у пољопривредним правним субјектима и предузећима је веома мали (1,8%). Већина чланова породичних газдинстава ради на газдинствима од 2-10 ha (47%) и нешто мање (43%) на газдинствима до 2 ha (Табела 12). Највећи број сталне радне снаге је на газдинствима преко 50 хектара (63%).

Табела 12. Чланови пољопривредног газдинства и стално запослени радници према величини газдинства.

|  | Укупно | Коришћено пољопривредно земљиште, хa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤1 | 1.01-2 | 2.01-5 | 5.01-10 | 10.01-50 | <50 |
|  | Становништво |  |  |  |  |  |  |
| Чланови породичних газдинстава | 1414564 | 340418 | 261387 | 434079 | 238325 | 127573 | 12782 |
| Стално запослени на газдинствима | 28064 | 5002 | 891 | 1324 | 1096 | 2162 | 17589 |
|  | Фракција, % |  |  |  |  |  |  |
| Чланови породичних газдинстава | 100 | 24.07 | 18.48 | 30.69 | 16.85 | 9.02 | 0.90 |
| Стално запослени на газдинствима | 100 | 17.82 | 3.17 | 4.72 | 3.91 | 7.70 | 62.67 |

Извор: РЗС попис пољопривреде у Републици Србији, 2011.

Образовне карактеристике руралног становништва су мање повољне у односу на урбане области (Табела 13). У руралним областима постоји висок удео становништва без икаквог образовања или са само основним образовањем, док је удео становништва са високим образовањем само 6%.

Табела 13. Образовна структура становништва према врсти насеља, %

| Категорија | Градско |  | Oстало |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mушко | Женско | Mушко | Женско |
| Укупно | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Без образовања или са незавршеном основном школом | 3.8 | 9.9 | 16.6 | 30.4 |
| Основна школа | 14.2 | 17.7 | 28.8 | 27.6 |
| Средња школа | 58.2 | 49.4 | 49.1 | 36.0 |
| Виша школа и факултет | 23.5 | 23.0 | 6.2 | 6.0 |

Извор: РЗС попис становништва у Републици Србији, 2011.

## 3.4. Напредак у испуњавању захтева Нитратне директиве

Имплементација Нитратне директиве у Републици Србији катализована је подршком међународних донаторских организација. Главни пројекти везани за имплементацију Нитратне директиве су:

    - Означавање осетљивих области и рањивих подручја према Нитратној директиви и директиви за третирање комуналних отпадних вода ЕУ (ENVAP 2 пројекат 2014-2016). Циљ овог пројекта је био да се идентификују воде погођене загађењем азотним једињењима, да се означе рањива подручја која се дренирају у воде погођене загађењем и да се предложи правило добре пољопривредне праксе у складу са захтевима Нитратне директиве. Пројекат је реализовала Републичка Дирекција за воде , Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а финансиран је од стране Шведске агенције за међународни развој (SIDA) преко Шведске агенције за заштиту животне средине. Кључни резултати пројекта су:

- предлог за означавање нитратно рањивих подручја у Републици Србији;

- нацрт правила добре пољопривредне праксе.

- Смањење загађења реке Дунав из индустрије у Србији (DREPR пројекат 2006-2011). DREPR пројекат финансиран је од стране инвестиционог фонда GEF/SIDA/WB за смањење нутријената у сливу Црног мора/Дунава. Циљ овог пројекта био је да се смањи испуштање нутријената са сточарских газдинстава (свиње и говеда) у реку Дунав и њене притоке, као и да се смањи испуштање нутријената из кланица. Кључни резултати пројекта су:

- 105 газдинстава, 6 средњих пољопривредних школа, 3 кланице и 3 фабрике за прераду отпадног животињског материјала су добиле помоћ у изградњи платформи/објеката за складиштење стајњака и снабдевене су опремом за разастирање стајњака;

- Лабораторијска опрема за хемијску анализу земљишта и стајњака испоручена је у четири пољопривредно саветодавне службе и два института;

- DREPR пројекат је пружио снажну подршку Министарству кроз припрему две студије: „Нацрт стратегије и акционог плана за усвајање и имплементацију Нитратне директиве за Републику Србију - укључујући предлог за транспоновање у локално законодавство” и „претпроцена изводљивости за пројекте анаеробне дигестије у Србији”.

- Даља имплементација IPPC/IE директиве у постројењима за интензиван узгој живине и свиња (IPPC пројекат 2015-2016). IPPC пројекат имплементирали су Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду и Центар за чистију производњу Србије. Пројекат је финансирала SIDA (Шведска међународна развојна агенција). Циљ пројекта је био да подржи надлежне органе и газдинства у Србији у усвајању одрживог приступа имплементацији IPPC/IE директиве на фармама за интензиван узгој живине и свиња, узимајући у обзир везе са другим директивама ЕУ. Кључни резултати пројекта су:

- Процена стања сточарске производње/управљања у великим IPPC газдинствима у Републици Србији, као и њихова усклађеност са документом ВАТ 2003;

- Припремљена су упутства и сет докумената за имплементацију IPPC директиве на великим газдинствима за узгој свиња/живине, као и нацрт BREF документа за Републику Србију.

IPPC пројектом се наглашава да је један од највећих проблема газдинстава везан за управљање стајњаком. На газдинствима нема адекватних објеката за складиштење стајњака током зимских месеци. Закључено је да ће IPPC пољопривредним газдинствима бити потребна значајна улагања у изградњу и/или реконструкцију складишта стајњака, као и за куповину машина за растурање стајњака на пољима.

### 3.4.1. Идентификација загађених вода или вода са ризиком од загађења нитратима из пољопривредних извора

Идентификација загађених вода или оних које су изложене ризику од загађивања нитратима из пољопривредних извора у сврху означавања нитратно рањивих подручја извршена је помоћу ENVAP213. Означавање НРП била је отежана недостатком података и информација о неким важним факторима. Прво, мреже мониторинга површинских и подземних вода су релативно слабе у поређењу са основном јединицом мапирања. Ово у многим случајевима чини географско разграничење прилично несигурним. Осим тога, процена српских података о мониторингу површинских вода показује да они још увек нису у потпуности усклађени са принципима Оквирне директиве о водама ЕУ. Друго, подаци о испуштању нутријената у воду из пољопривредних извора су непотпуне.

У Републици Србији, разграничавање нитратно рањивих подручја додатно је отежано дубоким недостатком инфраструктуре за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода. Мање од 8% укупног становништва стално има ефикасну обраду отпадних вода, док је више од 55% укупног становништва прикључено на канализацију и више од 75% становништва има приступ јавним водоводним системима14. То заправо значи да тамо где постоји загађење нутријентима и где су присутни проблеми еутрофикације површинских вода, практично је немогуће утврдити узрочну везу између пољопривредних активности и постојања таквих проблема, с обзиром да изливање отпадних вода из домаћинстава и индустрије доминира загађењем на нивоу државе.

### 3.4.2. Одређивање нитратно рањивих подручја

Предлог за области које ће бити означене као натратно рањива подручја израђен је 2016. године као резултат ENVAP 2 пројекта. Методологија за ово прво разграничење НРПзаснована је на критеријима датим у Прилогу  I Нитратне директиве. Методологија такође узима у обзир:

- физичке караткеристике одређеног подручја;

- тренутни квалитет воде одређен доступним подацима мониторинга квалитета воде;

- потенцијалну осетљивост одређених категорија вода на загађење из пољопривредних извора;

- специфични притисак пољопривредних активности израчунат на основу пописа пољопривреде из 2012.

Методологија се заснива на секвенцијалном процесу и процесу искључивања који се заснива на одговору на унапред одређени скуп питања (Табела 14).

Табела 14. Критеријуми за укључивање неке области у НРП

| Питање | Одговор на питање | Одлука у погледу припадања NVZ |
| --- | --- | --- |
| Да ли је подручје унутар слива површинског водног тела које се користи или је одређено/резервисано да се користи за потребе снабдевања водом према важећим законима Републике Србије? | ДА | Подручје спада у НРП |
| Да ли се подручје налази на врху крашког, пукотинског или алувијалног подземног издана? (Крашки издани повезани су са високом осетљивошћу на загађење из пољопривредних извора; пукотински издани повезани су са средњом угроженошћу од загађења из пољопривредних извора; алувијални издани повезани су са средњим ризиком од загађења из пољопривредних извора). | ДА | Подручје спада у НРП |
| Да ли је просечна концентрација (2007-2013) нитрата (NO3) у водном телу подземне воде виша од 40 мг/л и временом се повећава? | ДА | Целокупно подручје под којим је поменуто водно тело подземне воде спада у НРП. |
| Да ли је просечна концентрација (2007-2013) нитрата (NO3) у водном телу површинске воде виша од 5 мг/л? | ДА | Узводни слив датог водног тела треба укључити у НРП, осим ако се може показати да водно тело прима значајан испуст непречишћених комуналних или индустријских отпадних вода. |
| Да ли је просечна концентрација (2007-2013) укупног фосфора у водном телу површинске воде виша од 0.40 мг/л? | ДА | Узводни слив датог водног тела треба укључити у НРП, осим ако се може показати да водно тело прима значајан испуст непречишћених комуналних или индустријских отпадних вода. |
| Да ли је сточни фонд по јединици површине пољопривредног земљишта на нивоу катастарског насеља >2 условна грла (УГ) по хектару пољопривредног земљишта и ако јесте да ли је већи од 2 УГ по ha обрадивог земљишта на нивоу општине? | ДА | Таква подручја спадају у НРП. |

Извор: Извештај ENVAP-2 пројекта: Нитратно рањива подручја и правила добре пољопривредне праксе за Србију – предлози у складу са захтевима Нитратне директиве EУ. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине; Републичкa Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

Подручја изложена ризику од загађивања нитратима из пољопривредних извора идентификовао је Институт за развој водних ресурса „Јарослав Черни” (ENVAP 2 пројекат):

- Водозахвати водних тела резервисани за јавно водоснабдевање, укључујући захвате постојећих акумулација, као и захвате водних тела резервисаних за јавно водоснабдевање, чине 12477 км2;

- Kрашки издани заузимају површину од 9950 км2, а пукотински издани покривају око 20201 км2. Алувиални грубозрни шљунчани издани покривају око 4695 км2;

- Општине са сточним фондом већим од 2 условна грла по хектару пољопривредног земљишта покривају површину од 15773 км2.

Када се ова подручја преклопе, и сва потпуно затворена подручја се укључе у НРПтако да формирају један полигон, површина од око 37980 км2 је означена као НРП. Ова област представља 49% укупне површине Републике Србије (Слика 10). Ближи преглед означене НРП и мреже мониторинга вода (површинских и подземних вода) открива чињеницу да подручја која су укључена у НРП нису добро покривена постојећим мрежама за мониторинг. Ово додатно оправдава ово разграничење НРП применом принципа предострожности, а услед недостатка поузданих података. Већина подручја која су адекватно покривена тренутном праксом мониторинга не спадају у означене НРП.

Слика 10. Мапа предложених нитратно рањивих подручја у Републици Србији

Извор: извештај ENVAP-215.

### 3.4.3. Доношење Правила добре пољопривредне праксе

Нацрт Правила добре пољопривредне праксе у Србији у складу са захтевима Нитратне директиве припремљен је 2016. године у оквиру ENVAP 216. Овај први предлог за ПДПП у Србији обухвата мере наведене у Прилогу  II Нитратне директиве. Идентификоване су додатне мере које би се могле размотрити за укључивање у ПДПП у каснијој фази.

### 3.4.4. Доношење Акционих програма

Република Србија још увек нема израђен акциони програм за спровођење Нитратне директиве.

### 3.4.5. Мониторинг на нивоу државе

Мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији регулисан је Законом о водама17  и пратећим подзаконским актима. Агенција за заштиту животне средине Србије одговорна је за спровођење програма мониторинга површинских вода. АЗЖС има организациону јединицу у Сремској Каменици која спроводи програм мониторинга за подручје слива Дунава (АП Војводина). Већина компетенција и капацитета тренутно је концентрисана у београдском одељењу Националне лабораторије. Јединица у Сремској Каменици врши узорковање и физичко-хемијске и хемијске анализе узорака.

Табела испод (Табела 15) даје информације о укупном броју станица за мониторинг површинских вода, на годишњем нивоу, као и о броју станица за надзор и оперативно праћење. Мрежа за мониторинг површинских вода покрива најважније реке, док се мањи водотокови обично не прате. Статус нутријената прати се 10-12 пута годишње у рекама и 3-4 пута годишње у језерима и акумулацијама.

Табела 15. Мрежа станица за мониторинг површинских вода

| Година | Укупан бр. станица | Густина мреже, # станица/1000 км2 | Надзорни мониторинг |  | Oперативни мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реке | Акумулације | Реке | Акумулације |
| 2012 | 101 | 1,14 | 49 | 0 | 90 | 4 |
| 2013 | 95 | 1,08 | 50 | 0 | 87 | 4 |
| 2014 | 88 | 1,00 | 51 | 0 | 84 | 4 |
| 2015 | 86 | 0,97 | 50 | 0 | 81 | 3 |
| 2016 | 78 | 0,88 | 50 | 0 | 72 | 2 |
| 2017 | 74 | 0,84 | 51 | 0 | 70 | 1 |

Садашња густина мреже мониторинга у Србији износи приближно 0,84 станице на 1000 км2 и то је значајно мање од просечне густине од 7-9 станица на 1000 км2 коју су пријавиле земље ЕУ-2718.

Постоји неколико институција које су укључене у мониторинг подземних вода у Републици Србији:

- Републички хидрометеоролошки завод Србије врши мерења количине подземних вода на успостављеној Националној мрежи за мониторинг;

- АЗЖС мери квалитет подземних вода на Националној мрежи за мониторинг;

- Институт за јавно здравље Србије (заједно са Регионалним институтима за јавно здравље) прати подземне воде за пиће јавних комуналних служби.

Садашња национална мрежа за мониторинг подземних вода укључује 406 станица за квантитативни мониторинг које су у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода и 76 станица за праћење квалитета подземних вода у надлежности АЗЖС. Станице у садашњој мониторинг мрежи су веома неравномерно распоређене стављајући главни фокус на алувијална подземна водна тела дуж главних река, док већина осталих издана и алувијума мањих водотокова и даље није праћена. Праћење подземних вода се обично спроводи за издане који се сматрају важним за водоснабдевање. Крашки извори и пукотински издани се обично не прате редовно.

## 3.5. Преглед техничких недостатака и мера

Идентификовани су следећи технички недостаци:

- Постојеће праксе управљања стајским ђубривом су веома лоше. На газдинствима нема адекватних објеката за складиштење стајњака. Објекти за складиштење стајњака са капацитетом складиштења од шест месеци морају се надоградити и/или изградити за већину газдинстава;

- Сточарским газдинствима недостаје специјализована опрема (цистерне, приколице) за транспорт и ефикасно разастирање стајњака на њивама;

- Постојећи мониторинг површинских и подземних вода није довољан да задовољи потребе Нитратне директиве. Густина станица за узорковање се мора значајно повећати.

# 4. Примена мера за отклањање недостатака

## 4.1. Правне и административне мере

Планирање и регулација

Република Србија мора да пренесе захтеве Нитратне директиве у национално законодавство. Од посебне важности су:

- Званично означавање нитратно рањивих подручја;

- Усвајање Правила добре пољопривредне праксе;

- Усвајање акционог програма (акционих програма);

- Усвајање адекватног програма за мониторинг.

У циљу постизања несметаног и ефикасног спровођења водног законодавства ЕУ, као и националних политика, препоручује се да се плански и регулаторни задаци који се односе на имплементацију Нитратне директиве интегришу у целокупни институционални оквир за сектор вода.

Капацитет тестирања квалитета воде тренутно је у сектору вода и животне средине; стога треба размотрити могућност интегрисања мониторинга ефеката акционог програма у програм мониторинга животне средине. Републичка Дирекција за воде у склопу МПШВ је главни надлежни орган за транспозицију Нитратне директиве. Претпоставља се да ће Републичка Дирекција за воде  такође играти главну улогу у означавању и ревизији нитратно рањивих подручја, као и у развоју и ревизији акционих планова. Претпоставља се да ће сектор за рурални развој/сектор за пољопривредну политику МПШВ доставити предлоге потребне за развој и спровођење ПДПП.

Републичкој Дирекцији за воде треба значајно јачање капацитета. Група за стратешко планирање и управљање има 3 (предвиђена) радна места за обављање ових задатака; овај број би требало да се повећа за најмање 2 додатна радника са специјализацијом у правним пословима, у комбинацији са техничком експертизом у овој области. Јачање капацитета треба да укључи програм обуке за пренос најбољих пракси из земаља чланица ЕУ.

МПШВ Службе за подршку пољопривреди играће значајну улогу у пружању помоћи пољопривредницима у разумевању и имплементацији акционих планова НД. Службе ће обезбедити програме обуке за пољопривреднике, контролне пунктове, подршку у припреми планова управљања нутријентима и пружити техничке и правне савете. Да би се спровели додатни задаци, пољопривредно саветодавне службе би требало да запосле 3 додатна радника. Такође, треба развити специјализовани програм изградње капацитета (укључујући планове за размену података, материјала итд.).

МПШВ Управа за аграрна плаћања требало би да успостави шему подршке руралним областима како би обезбедила финансирање пољопривредника за изградњу базена за складиштење стајњака и куповину машина за разастирање стајњака.

Служби за заштиту вода од загађења у оквиру МЕР биће потребно додатно јачање капацитета за идентификовање вода које су погођене загађењем нитратима (или које би могле бити погођене у будућности); успостављање техничких стандарда, критеријума и смерница за идентификацију степена еутрофикације. Правилником  о унутрашњој систематизацији предвиђено је 8 радних места (укључујући и једну особу као техничко особље), као и процена обима посла која показује да од тог броја једна особа извршава наведене задатке. Процена потреба показала је да ће овој служби бити потребно јачање капацитета за имплементацију захтева Нитратне директиве након њене транспозиције, уз доделу најмање једног радног мјеста за овај скуп активности, након чега следи програм изградње капацитета (по могућности, у комбинацији са програмом обуке организованим за друге укључене институције, РДВ и АЗЖС).

Институције морају бити именоване са одговарајућим капацитетом да:

- саветују, образују и подржавају пољопривреднике у изградњи одговарајућих објеката за складиштење стајњака, као и практичној имплементацији захтева Правила добре пољопривредне праксе;

- врше инспекцију и спроводе обавезне захтеве акционог програма у нитратно рањивим подручјима.

Министарство, које је одговорно за планирање и инфраструктуру, као и локалне власти које су задужене за издавање грађевинских дозвола, биће одговорни за процедуре издавања дозвола за складиштење стајњака.

Покраинским надлежним органима потребно је побољшање капацитета за процену ефикасности акционих програма. Треба размотрити додатна два запослена лица из перспективе укупног јачања капацитета ове институције, потенцијално у комбинацији са програмом изградње капацитета за имплементацију UWWTD.

Mониторинг

У погледу потребних капацитета и стручности, надлежни орган треба да осигура неопходне лабораторијске капацитете за мерење нитрата у површинским и подземним водама, као и за обављање мерења за одређивање степена еутрофикације слатководних тела.

Програм мониторинга системског квалитета површинских и подземних вода у складу са овом Директивом биће у надлежности Републичке дирекције за воде, Агенције за заштиту животне средине Србије и Хидрометеоролошког завода Србије. Програм мониторинга у склопу Нитратне директиве биће успостављен у оквиру интегрисаног система мониторинга вода; према томе, процена захтева у погледу капацитета извршена је за мониторинг капацитета као целине.  АЗЖСје задужена за свеукупни мониторинг животне средине, укључујући мониторинг квалитета воде19. Ова институција такође интегрише Националну лабораторију. Постојећи капацитети (17 запослених у Сектору за контролу квалитета животне средине/Одсек за праћење и контролу квалитета воде и седимената и 16 запослених у Националној лабораторији) могу се ојачати додатним запошљавањем, како је предвиђено најновијим актом о унутрашњој систематизацији (укупно 20 радних места предвиђених у Одсеку и укупно 24 у Националној лабораторији). Међутим, процена је показала потребу за додатним запошљавањем - укупно 16 радних места за Oдсек (+12, у односу на број који је предвиђен најновијим актом о систематизацији) и укупно 12 радних места за лабораторију (+4 у односу на број који је предвиђен најновијим актом о систематизацији). Треба, међутим, напоменути да се ти бројеви односе на целокупно законодавство о квалитету водног тела, а само део овог мониторинга је директно везан за имплементацију Нитратне директиве.

Oбавештења/извештавање

Извештавање о имплементацији НД ће захтевати успостављање система извештавања и база података како би се омогућило евидентирање и саопштавање информација прикупљених као резултат имплементације захтева Директиве.

Извештавање у оквиру Нитратној директиви не постоји. Надлежност за извештавање и са њиме повезане одговорности није јасна. С обзиром на постојећи обим рада и надлежности, могућа решења за извођење овог скупа задатака су Републичка Дирекција за воде  и АЗЖС. Одговорности извештавања треба јасно дефинисати новим Законом о водама (усвајање планирано за 2020. годину). Међутим, неке од функција извештавања у оквиру Директиве ће сигурно бити интегрисане у надлежност Републичке Дирекција за воде, као надлежни орган, а што се тиче капацитета, то значи укључивање задатака извештавања у опис делокруга рада најмање једног радног места које ће се успоставити унутар Републичке Дирекције за воде  за имплементацију Нитратне директиве (и координацију такве имплементације).

Контрола и надзор

Тренутно не постоји формална инспекцијска структура у вези са спровођењем обавезних захтева акционих програма Нитратне директиве. Постојеће инспекције у склопу Републичке Дирекције за воде, Одељења за пољопривреду, Одељење за сточарство и фитосанитарне мере и Инспектората заштите животне средине нису у обавези да провере и спроведу захтеве Нитратне директиве, нити имају законски мандат да то ураде (нпр. да прегледају да ли је постављено складиште стајњака и да ли је довољног капацитета, да ли се стајњак не наноси на земљу која је замрзнута или засићена водом, итд.). Тренутни капацитети у погледу постојећих инспекцијских задатака оцењени су као недовољни; према томе, постоји основана претпоставка да се њени капацитети требају ојачати за извршавање будућих задатака надзора у вези са имплементацијом Директиве о нитратима. Исто важи и за инспекцију у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и инспекцију града Београда.

Правилником о унутрашњој систематизацији Републичке дирекције за воде предвиђено је 20 радних места у оквиру Сектора за инспекцију, од којих је 5 упражњено у тренутку израде овог документа. За постизање пуног капацитета водне инспекције, биће потребно ангажовање још 5 запослених на националном нивоу.

## 4.2. Tехничке мере

Мере на нивоу газдинства ће бити дефинисане акционим програмом за Нитратну директиву. Мере ће одражавати обавезне захтеве утврђене Прилогом  II и Прилогом  III Директиве:

- Периоди када је забрањена примена минералног ђубрива, чврстог и течног стајњака на земљиште;

- Минимални капацитет за складиштење стајњака како би се обезбедило складиштење целокупног чврстог и течног стајњака током најдужег периода током којег је забрањена примена на земљиште;

- Ограничење примене азотног ђубрива у складу са балансом између потреба усева за  азотом и снабдевања азотом из земљишта и од ђубрења. Овим треба да се узму у обзир фактори као што су карактеристике земљишта, климатски услови, коришћење земљишта и типичне пољопривредне праксе итд;

- Ограничење од 170 кг N по хектару годишње које се може применити на земљиште у облику стајњака;

- Примена чврстог и течног стајњака и минералних ђубрива на стрмом терену;

- Примена чврстог и течног стајњака и минералних ђубрива на земљишту засићеном водом, поплављеном, замрзнутом земљишту или земљишту прекривено снегом;

- Услови за складиштење и примену чврстог и течног стајњака и минералних ђубрива у близини водотока;

- Процедуре за примену на земљишту, укључујући стопу и уједначеност разастирања чврстог и течног стајњака и минералних ђубрива;

- Управљање коришћењем земљишта, укључујући коришћење система ротације усева и удео површине земљишта намењеног сталним усевима у односу на годишње усеве;

- Одржавање минималне количине вегетационог покривача током (кишних) периода који ће усвајати азот из тла који би иначе могао изазвати загађење воде нитратима;

- Успостављање планова ђубрења на нивоу газдинства и вођење евиденције о употреби ђубрива;

- Спречавање загађења воде од отицања и њеног тока у дубље слојеве земљишта изван домашаја корена усева у системима за наводњавање.

Већина мера из акционог програма ће захтевати од пољопривредника да мењају пољопривредне праксе без већих техничких прилагођавања (нпр. ротација усева, тампон зоне, планови ђубрења). Међутим, захтев за минималним капацитетом за складиштење стајњака ће довести до великих трошкова за:

- изградњу објеката за складиштење стајњака на сточарским фармама. Величина пољопривредних газдинстава за које је захтев обавезан мора бити дефинисана акционим програмом;

- набавку машина за разастирање стајњака на њивама.

Главне препоруке нацрта ПДПП о складиштењу и разастирању стајњака наведене су у наставку20:

Нацрт препорука ПДПП за складиштење стајњака

Локализација складишта за стајњак:

- Складишта за стајњак не би требало да ометају проширивање објеката на фарми;

- Складишта за стајњак морају бити практично употребљива чак и ако се повећава производња животиња;

- Саобраћајнице за утовар и транспорт растурача стајњака морају бити доброг квалитета и логистички практичне за употребу;

- Ако је могуће, складишта стајњака треба да буду смештена у смеру  доминантног дувања ветра на газдинству;

- Саобраћајнице за стајњак, храну и млеко не би требало да се укрштају.

Изградња складишта за стајњак:

- Грађевински радови морају да буду у складу са српским законима;

- Складишта за стајњак морају бити изграђена на начин да се елиминише цурење (армирани бетон);

- Платформе за чврсти стајњак морају омогућити операције истовара са тешким тракторима без пуцања;

- Платформе за чврсти стајњак морају имати систем за сакупљање оцеда како би се спречило отцање у подземне и површинске воде.

Пуњење и пражњење складишта:

- Сва складишта за стајњак морају бити рационално саграђена и једноставна за пуњење и пражњење.

Mере и смањење емисије амонијака:

- Резервоари за течни стајњак морају бити покривене.

- Резервоари треба да се пуне са дна.

- Садржај резервоара се сме мешати само приликом пражњења.

Нацрт препорука  ПДППза разастирање чврстог стајњака

Аспекти управљања:

- Израчунати потребну годишњу количину чврстог стајњака утврђену Планом управљања нутријентима (NMP), на основу анализа земљишта и стајњака;

- Израчунати стопу примене на основу стопе примене представљене у Плану управљања нутријентима (NMP);

- Створити предуслове за примену чврстог стајњака пре сетве;

- Чврсти стајњак треба да буде унет у земљиште што је пре могуће након његове примене (разастирања);

- Јесење разастирање чврстог стајњака треба примењивати само на пољима са зимским усевима.

Tехнички аспекти:

- Изабрати растурач радне ширине преко 6 м и избегавати растураче ширине мање од 4-5 м;

- Изабрати растурач који је опремљен гумама ниског притиска, а ако су растурачи капацитета већег од 6 тона, онда треба размотрити употребу гусеничара;

- Изабрати растурач који ће чврсти стајњак уситнити на ситне комаде;

- Изабрати растурач са ланчаним конвејером на хидраулични погон;

- Изабрати растурач прихватљиве уједначености разастирања.

Нацрт препорука ПДПП за разастирање осоке и течног стајњака

Аспекти управљања:

- Израчунати потребну годишњу количину осоке утврђену Планом управљања нутријентима (NMP), на основу анализа тла и стајњака;

- Израчунати стопе примене на основу стопе примене представљене у Плану управљања нутријентима (NMP);

- Створити предуслове за примену осоке пре сетве;

- Осока која се примењује на голом тлу треба да буде унета у земљу врло брзо након примене или најкасније истог дана;

- Јесење разастирање течног стајњака треба примењивати само на пољима са зимским усевима.

Tехнички аспекти:

- Изабрати растурач са траком за растариње и радном ширином од 12 м;

- Растурач радне ширине од 12 м треба да има капацитет резервоара од најмање 15 м3 и треба да има гуме са ниским притиском или гусенице;

- Изабрати растурач са пумпом довољног капацитета и прихватљиве уједначености разастирања.

## 4.3. Oстале мере

Тренутни мониторинг нитрата у површинским и подземним водама није у складу са захтевима Нитратне директиве. На основу искуства имплементације Нитратне директиве у земљама ЕУ 27, просечна густина станица за мониторинг је око 9 станица на 1000 км2 површине земљишта за подземне воде и 8 станица на 1000 км2 за површинске воде (Слика 11).

Прелиминарни предлог новог програма мониторинга израђен је 2017. године од стране Института за развој водних ресурса „Јарослав Черни”. Програм има за циљ да испуни захтеве Оквирне директиве о водама у Републици Србији. Према овом предлогу, могло би бити потребно око 1300 станица за мониторинг површинских вода. Ако би се мрежа за праћење проширила како је предложено (на 1300 станица), густина мреже би била приближно 15 станица/1000 км2.

Станице за узорковање површинских вода

Станице за мониторинг подземних вода по 1000 км2 земље

Станице за мониторинг слатких површинских вода по 1000 км2 земље

Станице за узорковање подземних вода

Слика 11. Мониторинг имплементације Нитратне директиве у земљама ЕУ. Густина станица за мониторинг површинских и подземних вода и учесталост узорковања21

АЗЖС има планове за проширење мреже мониторинга, који међутим нису толико амбициозни и углавном се заснивају на потенцијално доступним финансијским ресурсима. Пројекција мониторинга Агенције за заштиту животне средине (АЗЖС) за период 2018-2023 предвиђа постепено повећање броја станица за мониторинг, тако да до 2023. године мониторинг може обухватити 140 водних тела. У вези са овим проширењем, планира се оснивање два нова одељења у Шапцу и Грделици са најмање по пет запослених. На основу процена Агенције за заштиту животне средине, потребан је буџет од око 630 милиона динара (5,25 милиона евра) како би се обезбедио адекватан учинак шестогодишњег програма мониторинга. Поред тога, потребна је нова опрема.22

Нацрт за развој програма мониторинга подземних вода који би био у потпуности у складу са захтевима Оквирне директиве о водама дат је у извештају пројекта о развоју мониторинга подземних вода у Републици Србији, који су 2015. године спровели стручњаци Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду, на захтев РХМЗ. На основу резултата студије, предлаже се да се мрежа мониторинга квалитета подземних вода прошири за 130 станица са одговорношћу мониторинга које деле АЗЖС и локални водоводи.

Препоручује се да се захтеви за мониторинг Нитратне директиве укључе у нови програм мониторинга вода у оквиру Оквирне директиве о водама. Нови програм мониторинга вода тренутно је у фази развоја.

# 5. Процена трошкова

## 5.1. Mере обухваћене проценом трошкова

Процена трошкова имплементације Нитратне директиве покрива трошкове техничких мера за велике инвестиције:

- Изградња објеката за складиштење стајњака на газдинствима које се баве сточарством;

- Набавка машина (цистерни и растурача стајњака) за примену стајњака на њивама.

Трошкови мониторинга површинских и подземних вода у складу са захтевима Нитратне директиве нису обухваћени овом проценом јер је потребно развити нови програм мониторинга вода за имплементацију Оквирне директиве о водама (WFD). Потребе за мониторингом из Нитратне директиве треба да буду укључене у овај програм и као такве обухваћене планом имплементације Директиве за WFD.

## 5.2. Приступ и претпоставке апроксимације

У програму Excel је направљен модел процене трошкова имплементације Нитратне директиве. Основни приступ модела приказан је испод (Слика 12). Модел се заснива на јединичним трошковима. Трошкови имплементације су подељени по општинама и дистрибуцији величине газдинстава (изражене у условним грлима).

Условна грла

Трошкови улагања:

- складиштење стајњака

- растурачи

Коеф.

Јединични трошкови

Подаци из пописа пољопривреде

Слика 12.  Приступ процени трошкова имплементације Нитратне директиве

Процена трошкова примене Нитратне директиве је заснована на основу следећих извора података:

1. Подаци из пописа пољопривреде из 2012, РЗС. Ово је најкомплетнији скуп података који пружа податке о броју стоке на нивоу општина (168 општина). Статистички подаци доступни за касније (последње) године груписани су на нивоу региона (5 региона) и не пружају довољан ниво детаља (приказ по општинама). За процену трошкова примене Нитратне директиве коришћен је дистрибуција (расподела) говеда, свиња, оваца, коза, кокошака и носиља по величинској групи газдинства.

2. Нацрт Правила добре пољопривредне праксе. Статистички подаци (попис пољопривреде из 2012. године) приказују број животиња (грла) по величини газдинства разврстано по групама. Свака врста стоке (нпр. говеда) састоји се од различитих категорија животиња, а које производе различиту количину стајњака и стога се морају користити различити коефицијенти за превођење грла у условна грла (УГ). Старосна структура врсте домаћих животиња дефинисана је уз консултације са специјалистима за сточарство и израчунати су пондерисани просечни коефицијенти за говеда и свиње (Табела 16). Коефицијенти предложени у нацрту Правила добре пољопривредне праксе коришћени су за превођење броја врсте домаћих животиња у условна грла.

Табела 16. Коефицијенти претварања врсте и категорије домаћих животиња у број условних грла на основу вредности из предлога Правила добре пољопривредне праксе

| Категорије домаћих животиња | Фракција, % | Коефицијент УГ |
| --- | --- | --- |
| Краве | 40.0% | 1 |
| Јунице | 18.0% | 0.6 |
| Телад | 20.0% | 0.3 |
| Товни бикови | 22.0% | 0.7 |
| Просечна тежина (говеда) | 100.0% | 0.72 |
| Крмаче | 10.0% | 0.4 |
| Свиње <35 kg | 40.0% | 0.04 |
| Товљеници | 50.0% | 0.14 |
| Просечна тежина (свиње) | 100.0% | 0.13 |
| Носиље | 30.0% | 0.0036 |
| Бројлери | 50.0% | 0.0018 |
| Oстало | 20.0% | 0.0036 |
| Просечна тежина (живина) | 100.0% | 0.0027 |
| Козе и овце |  | 0.10 |

Процена трошкова извршена је за четири групе величина газдинстава: испод 10 УГ, 10-20 УГ, 20-50 УГ и више од 50 УГ (Табела 17).

Табела 17. Расподела статистичких података: број грла стоке пo категорији условних грла

| Врсте домаћих животиња | Дистрибуција газдинстава по групама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ |
| Говеда | <19 | 20-29 | 30-99 | >=100 |
| Свиње | <99 | 100-199 | 200-399 | >=400 |
| Козе и овце | <99 | 100-199 | 200-499 | >=500 |
| Живина | <5000 | >=5000 |  |  |

3. Обим нитратно рањивих подручја. Трошкови имплементације Нитратне директиве процењени су за натратно рањива подручја, као што је предложено ENVAP 2 пројектом (видети поглавље 3.4.2). За потребе процене трошкова, границе НРПбиле су усклађене са границама општина. Списак од 87 општина у предложеним нитратно рањивим подручјима дат је у Прилогу  1.

4. Јединична цена изградње објеката за складиштење стајњака. Јединична цена изградње објеката за складиштење стајњака коришћени у прорачунима приказани су у наставку (Табела 18).

Табела 18. Јединична цена објеката за складиштење стајњака

| Дистрибуција величине газдинства по групама | Цена објеката за складиштење стајњака, EUR/УГ |
| --- | --- |
| <10 УГ | 500 |
| 10-20 УГ | 550 |
| 20-50 УГ | 800 |
| >50 УГ | 550 |

Јединична цена изградње објеката за складиштење стајњака на газдинствима преко 20 УГ заснована је на стварним трошковима доступним за 105 газдинстава у Републици Србији (Слика 13, Слика 14).

Слика 13.  Инвестициони трошкови израде објеката за складиштење стајњака на газдинствима за узгој говеда и свиња са мање од 50 условних грла

Извор DREPR пројекат

Слика 14.  Инвестициони трошкови израде објеката за складиштење стајњака на газдинствима за узгој говеда и свиња са више од 50 условних грла

Извор DREPR пројекат

Мала газдинства (испод 20 УГ)

Претпоставља се да мала пољопривредна газдинства са мање од 20 условних грла неће морати да припремају детаљне нацрте за добијање грађевинске дозволе и службено одобрење за извођење радова изградње платформе за стајњак због ограничене количине и мале финансијске вредности радова. Пољопривредна газдинства која имају мање од 20 УГ имају старе стаје, где се животиње држе на чврстом поду прекривеном сламом, а производе чврст стајњак. Претпоставља се да се чврст стајњак на малим пољопривредним газдинствима држи на водонепропусној платформи за стајњак, где се са три стране налазе зидови висине 1,5 м. Пољопривредна газдинства треба да имају објекте који ће обезбедити капацитет складиштења стајњака од 6 месеци. Површина платформе за стајњак се израчунава на основу процењене производње чврстог стајњака по УГ.

Процењена производња стајњака укључује:

- Производњу чврстог стајњака (фецес и урин) по УГ;

- Употребљену сламу по УГ као стељу (количина по леглу);

- Прљаву воду након прања стаја;

- Просечне атмосферске падавине по платформи за чување стајњака.

Процена трошкова изградње објеката за складиштење стајњака на типичним газдинствима са мање од 20 УГ су приказани испод (Табела 19).

Табела 19. Процена јединичне цене изградње платформе за складиштење стајњака на газдинствима са мање од 20 условних грла

| Величина газдинства, УГ | Запремина стајњака за 6 месеци, м3 | Површина платформе за стајњак, м2 | Цена изградње по м2, EUR | Радови (изградње), EUR | Пумпа за течни стајњак, EUR | Укупни трошкови инвестиције за складиштење стајњака по газдинству, EUR | Укупни трошкови складишта за стајњак по УГ, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 9 | 40 | 360 | 0 | 360 | 360 |
| 2 | 30 | 20 | 40 | 800 | 0 | 800 | 400 |
| 3 | 45 | 30 | 40 | 1 200 | 0 | 1 200 | 400 |
| 4 | 60 | 40 | 50 | 2 000 | 0 | 2 000 | 500 |
| 5 | 75 | 50 | 50 | 2 500 | 0 | 2 500 | 500 |
| 6 | 89 | 59 | 50 | 2 950 | 0 | 2 950 | 492 |
| 7 | 104 | 69 | 50 | 3 450 | 0 | 3 450 | 493 |
| 8 | 119 | 79 | 50 | 3 950 | 0 | 3 950 | 494 |
| 9 | 134 | 89 | 50 | 4 450 | 0 | 4 450 | 494 |
| 10 | 148 | 98 | 50 | 4 900 | 0 | 4 900 | 490 |
| 11 | 163 | 109 | 45 | 4 905 | 0 | 4 905 | 446 |
| 12 | 178 | 119 | 45 | 5 355 | 0 | 5 355 | 446 |
| 13 | 193 | 129 | 45 | 5 805 | 0 | 5 805 | 447 |
| 14 | 207 | 138 | 45 | 6 210 | 0 | 6 210 | 444 |
| 15 | 222 | 148 | 45 | 6 660 | 0 | 6 660 | 444 |
| 16 | 237 | 158 | 45 | 7 110 | 2 000 | 9 110 | 569 |
| 17 | 252 | 168 | 45 | 7 560 | 2 000 | 9 560 | 562 |
| 18 | 267 | 178 | 45 | 8 010 | 2 000 | 10 010 | 556 |
| 19 | 282 | 188 | 45 | 8 460 | 2 000 | 10 460 | 551 |
| 20 | 300 | 200 | 45 | 9 000 | 2 000 | 11 000 | 550 |

- Јединичне цене опреме за разастирање стајњака. Јединичне цене набавке опреме за разастирање стајњака су приказане испод (Табела 20). Јединични трошкови газдинстава изнад 20 УГ су засновани на стварним трошковима набавке опреме за разастирање стајњака (приколице, цистерне) доступним за 105 газдинстава у Републици Србији (Слика 15, Слика 16).

Табела 20. Јединична цена опреме за разастирање стајњака за потребе процене трошкова

| Дистрибуија величине газдинства по групама | Цене опреме за разастирање стајњака, EUR/УГ |
| --- | --- |
| <10 УГ | 250 |
| 10-20 УГ | 250 |
| 20-50 УГ | 600 |
| >50 УГ | 250 |

Слика 15.  Инвестициони трошкови опреме за разастирање стајњака (цистерне и растурачи стајњака) на газдинствима за узгој говеда и свиња са мање од 50 условних грла

Извор DREPR пројекат

Слика 16.  Инвестициони трошкови опреме за разастирање стајњака (цистерне и растурачи стајњака) на газдинствима за узгој говеда и свиња са више од 50 условних грла

Извор DREPR пројекат

Мала газдинства (мање од 20 УГ)

Са економског становишта, набавка машина за разастирање стајњака за свако појединачно газдинство испод 20 грла стоке није оправдана јер се користи само неколико дана годишње. Може се размотрити неколико модела економичнијег понашања пољопривредника:

- Опрема за разастирање стајњака може бити у власништву општина и обезбеђена (изнајмљена) пољопривредницима на основу нпр. годишње накнаде (ренте);

- Мања газдинства се могу организовати у задруге или други облик сарадње и купити један део опреме за разастирање стајњака коју ће користити чланови задруге;

- Један пољопривредник може пружити услуге разастирања стајњака на одређеном броју газдинстава у селу и наплатити другим газдинствима ту услугу.

Пољопривредно саветодавне службе могу помоћи пољопривредницима у набавци опреме за разастирање стајњака и у припреми плана управљања нутријентима за ђубрење усева.

У сврху процене трошкова Нитратне директиве, претпоставља се да ће се употреба опреме за разастирање стајњака на газдинствима испод 20 УГ оптимизовати, па ће трошкови по условном грлу бити исти као и за велика газдинства (тј. 250 EUR/УГ).

## 5.3. Процена трошкова имплементације Директиве

Веома мала газдинства са само неколико животиња сматрају се хоби газдинствима (викендаши или старачка) и, према томе, искључена су из процене трошкова. Газдинства са сточним фондом испод следеће границе не улазе у процену трошкова имплементације Нитратне директиве:

- Газдинства за узгој говеда са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој свиња са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој оваца и коза са мање од 3 грла;

- Живинарска газдинства са мање од 50 грла.

Модел процене трошкова заснован на програму Excel развијен је у циљу процене трошкова имплементације Нитратне директиве. Списак и опис табела (листова) модела процене трошкова дат је у Табели 21.

Табела 21. Списак и опис табела (листова) модела за процену трошкова

| Лист | Опис | Извор података |
| --- | --- | --- |
| Говеда | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Свиње | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Козе | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Овце | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Бројлери | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Кокошке | Распоред газдинстава и број грла према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| COEF | Табела приказује коефицијенте употребљене за израчунавање: (1) претварање грла у УГ, (2) трошкови улагања у складиште стајњака EUR/УГ | (1) пондерисани просечни коефицијенти израчунати су на основу вредности датих у нацрту Правила добре пољопривредне праксе, (2) просечне вредности се заснивају на инвестиционим калкулацијама. |
| NVZ | Нитратно рањива подручја: списак општина. Вредности 1 - у оквиру предложене НРП, 0 - није предложена НРП | Предлог НРПпо ENVAP 2 пројекту - „Означавање осетљивих подручја и угрожених зона у складу са „Нитратном директивом” и „Директивом за третирање комуналних отпадних вода” ЕУ |
| INV | Подаци о улагањима у складиштење стајњака и опрему за разастирање стајњака у 105 газдинстава. Ови подаци су били основа за јединичне трошкове у COEF табели. | DREPR пројекат – „Пројекат за смањење загађења реке Дунав из индустрије” |
| INV_испод20 УГ | Процењени трошкови изградње објеката за складиштење стајњака на малим газдинствима са мање од 20 УГ | Прорачуни из пројекта EAS |
| Говеда_Газд | Број газдинстава према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Свиње_Газд | Број газдинстава према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Козеовце_Газд | Број газдинстава према величини групе и општини | Подаци из пописа пољопривреде 2012. године |
| Говеда_УГ | Број грла прерачунат у условна грла према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато применом коефицијената из COEF табеле |
| Свиње_УГ | Број грла прерачунат у условна грла према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато применом коефицијената из COEF табеле |
| Козеовце _УГ | Број грла прерачунат у условна грла према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. Збир коза и оваца према величини групе газдинства. | Израчунато применом коефицијената из COEF табеле |
| Живина_УГ | Број грла прерачунат у условна грла према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. Збир бројлера и носиља према величини групе газдинства. | Израчунато применом коефицијената из COEF табеле |
| Говеда_EUR | Улагања у складиште стајњака према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато на основу вредности из *_УГ листова и коефицијената из COEF табеле. |
| Свиње_EUR | Улагања у складиште стајњака према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато на основу вредности из *_УГ листова и коефицијената из COEF табеле. |
| Козеовце _EUR | Улагања у складиште стајњака према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато на основу вредности из *_УГ листова и коефицијената из COEF табеле. |
| Живина_EUR | Улагања у складиште стајњака према величини групе и општини. Целокупна територија Републике Србије и нитратно рањива подручја. | Израчунато на основу вредности из *_УГ листова и коефицијената из COEF табеле. |
| УКУПНО | Сумарне табеле | Израчунато на основу вредности из *_Hld, *_УГ, *_EUR листова. Вредности опреме за разастирање стајњака израчунате су на SUM листу множењем УГ и коефицијената из COEF табеле. |

Република Србија још увек није званично означила нитратно рањива подручја. Поглавље у наставку текста (5.4 Преглед процене трошкова) приказује инвестиционе трошкове изградње објекта за складиштење стајњака и куповине опреме за разастирање стајњака у предложеним НРП које обухватају 50% земље.

У складу са чланом 3.5 Нитратне директиве, државе чланице могу, уместо да означе конкретне зоне, да одлуче да примене акциони програм на целој територији. Преглед процене трошкова за ову опцију налази се у Прилогу  2.

5.4. Преглед процене трошкова

Према подацима из пописа пољопривреде за 2012. годину, на газдинствима у предложеним нитратно рањивим подручјима налази се око 725 хиљада услових грла. Већина ових животиња се држи на веома малим газдинствима са мање од 10 УГ (71% говеда, свиња, оваца, коза и живине, изражено у условним грлима). У оквиру предложених НРП, постоји само 99 газдинстава са укупним бројем животиња изнад 50 УГ (72 газдинства за узгој говеда и 27 газдинстава за узгој свиња, Табела 22). Сто пет (105) хиљада УГ држи се на газдинствима са по  више од 10 условних грла, што износи 14,4% сточног фонда у НРП (Табела 23).

Табела 22. Број газдинстава у нитратно рањивим подручјима према величини газдинства

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 59 285 | 1 277 | 865 | 72 |
| Свиње | 117 187 | 266 | 68 | 27 |
| Овце и козе | Није израчунато због преклапања података |  |  |  |
| Живина | Није израчунато због преклапања података |  |  |  |

Извор података: Израчунавања у EAS пројекту заснивају се на попису пољопривреде из 2012. године.

Табела 23. Број условних грла у нитратно рањивим подручјима према величини газдинства

|  | Веома мала газдинства * | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, укупно | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 75 509 | 237 036 | 21 512 | 27 723 | 15 661 | 377 441 | 64 896 | 17.2% |
| Свиње | 17 986 | 141 921 | 4 320 | 2 315 | 14 755 | 181 298 | 21 391 | 11.8% |
| Овце и козе | 4 580 | 131 845 | 4 282 | 1 718 | 577 | 143 002 | 6 577 | 4.6% |
| Живина | 7 585 | 3 886 | ** | 11 903 | *** | 23 374 | 11 903 | 50.9% |
| Укупно | 105 660 | 514 688 | 30 115 | 43 658 | 30 993 | 725 114 | 104 766 | 14.4% |
| Укупно % | 14.6% | 71.0% | 4.2% | 6.0% | 4.3% | 100.0% |  |  |
| % на газдинствима са >10 УГ |  |  | 28.7% | 41.7% | 29.6% | 100.0% |  |  |

*- Критеријуми за веома мала газдинстава:

- Газдинства за узгој говеда са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој свиња са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој оваца и коза са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој живине са мање од 50 грла.

**величина газдинства са 10-20 УГ делимично је покривена расподелом према величини <10 УГ због обједињавања статистичких података

*** величина газдиснтва са >50 УГ делимично је покривена расподелом према величини 20-50 УГ због обједињавања статистичких података

Извор података: Израчунавања у EAS пројекту заснивају се на попису пољопривреде из 2012. године.

Трошкови складиштења стајњака

Укупни трошкови изградње објекта за складиштење стајњака у предложеним нитратно рањивим подручјима износе приближно 352 милиона ЕУР, а 80,5% инвестиције (283 милиона ЕУР) је потребно за врло мала газдинства са мање од 10 условних грла (Табела 24, Слика 17).Ако узмемо у обзир газдинснтва са више од 10 условних грла, онда су трошкови изградње објекта за складиштење стајњака око 69 милиона ЕУР (Слика 18), а највеће инвестиције су потребне за газдинства за узгој говеда (Слика 19).

Табела 24. Трошкови израде објеката за складиштење стајњака у предложеним нитратно рањивим подручјима према величини газдинства, милиони EUR

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, total | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 130.4 | 11.8 | 22.2 | 8.6 | 173.0 | 42.6 | 12.1% |
| Свиње | 78.1 | 2.4 | 1.9 | 8.1 | 90.4 | 12.3 | 3.5% |
| Овце и козе | 72.5 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 76.6 | 4.0 | 1.2% |
| Живина | 2.1 |  | 9.5 |  | 11.7 | 9.5 | 2.7% |
| Укупно | 283.1 | 16.6 | 34.9 | 17.0 | 351.6 | 68.5 |  |
| % | 80.5% | 4.7% | 9.9% | 4.8% |  |  |  |

Извор података: Израчунавања у EAS пројекту заснивају се на попису пољопривреде из 2012. године.

Слика 17. Трошкови изградње објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима, милиони EUR

Слика 18. Трошкови изградње објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима за газдинства са више од 10 условних грла, милиони EUR

Слика 19.  Трошкови изградње објеката за складиштење стајњака у нитратно рањивим подручјима према врстама животиња, газдинства са више од 10 условних грла, милиони ЕУР

Трошкови опреме за разастирање стајњака

Поред изградње објекта за складиштење стајњака, газдинства ће морати да инвестирају у опрему за разасирање стајњака да би се стајњак транспортовао и разастирао по њивама. Инвестициони трошкови разастирања стајњака су око 170 милиона евра, од чега 76% у веома малим газдинствима са мање од 10 условних грла. Трошкови опреме за разастирање стајњака на газдинствима са више од 10 условних грла су око 42 милиона евра (Табела 25).

Табела 25. Трошкови опреме за разастирање стајњака у нитратно рањивим подручјима, милиона EUR

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 59.3 | 5.4 | 16.6 | 3.9 | 85.2 | 25.9 |
| Свиње | 35.5 | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 41.6 | 6.2 |
| Овце и козе | 33.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 35.2 | 2.2 |
| Живина | 1.0 |  | 7.1 |  | 8.1 | 7.1 |
| Укупно | 128.7 | 7.5 | 26.2 | 7.7 | 170.1 | 41.5 |
| % | 75.6% | 4.4% | 15.4% | 4.6% |  |  |

Извор података: Израчунавања у EAS пројекту заснивају се на попису пољопривреде из 2012. године.

Укупни трошкови имплементације Нитратне директиве

Укупни трошкови изградње објектаза за складиштење стајњака и куповине опреме за разастирање стајњака у предложеним нитратно рањивим подручјима износе око 522 милиона EUR, од чега је 79% потребно у величинској групи најмањих газдинстава са мање од 10 условних грла. (Табела 26, Слика 20). Више од 60% укупних трошкова имплементације НД очекује се за газдинства за узгој говеда (Слика 21).

Табела 26. Укупни инвестициони трошкови (складиште стајњака + растурачи) у нитратно рањивим подручјима, милиона EUR

|  | Сва газдинства | Газдинства са >10 УГ | Газдинства са >20 УГ | Газдинства са >50 УГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израда објекта за складиштење стајњака | 351.6 | 68.5 | 52.0 | 17.0 |
| Растурачи стајњака | 170.1 | 41.5 | 33.9 | 7.7 |
| Укупно | 521.8 | 110.0 | 85.9 | 24.8 |
| Укупно % |  | 21% | 16% | 5% |

Извор података: Израчунавања у EAS пројекту заснивају се на попису пољопривреде из 2012. године.

Складиште стајњака     растурачи стајњака

Слика 20.  Укупни трошкови имплементације НД у нитратно рањивим подручјима

Говеда

62%

Свиње

17%

Овце и козе

6%

Слика 21.  Удео према врсти домаћих животиња у укупним трошковима имплементације

НД у нитратно рањивим подручјима

5.5. Критеријуми за постављање инвестиционих приоритета

Пољопривредним сектором у Републици Србији доминирају породична газдинства која су мала по површини земљишта и броју грла стоке. Највећа газдинства (преко 100 ha) обрађују око 24% пољопривредног коришћеног земљишта у Србији, док у 27 земаља Европске Уније оваква газдинства чине преко 50% коришћеног пољопривредног земљишта. Не изненађује што су оваква газдинства у Србији мала и по економској величини. Бруто пољопривредна производња на газдинству, коју пољопривредник може евентуално да очекује од своје земље, је испод 2000 EUR годишње у 46% свих газдинстава у Републици Србији. Као што је приказано у поглављу 3.3, пољопривредни сектор у Србији је у фази стуктурних промена и суочава се са изазовима који се могу илустровати неким трендовима:

- Током протекле деценије, скоро  20% породичних газдинстава је престало са радом (150580 газдинстава). Број газдинстава која се баве сточарством се смањивао брже од укупног броја газдинстава;

- Између 2002. и 2009. рурално становништво се смањило за 10.9% (у неким областима и до 19%);

- Рурално становништво, дечјег и узраста младе радне снаге, смањивало се брже него исте категорије градског становништва;

- Просечна величина породичног газдинства повећала се за 21.8% у последњој деценији (са 3.7 на 4.6 ha).

Да би се узеле у обзир ове промене и оптимизовале користи од улагања, Нитратна директива ће се у Републици Србији уводити по фазама:

- За време првог акционог програма, све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећа);

- Први акциони програм ће захтевати прогресивно испуњавање захтева Директиве за сва велика постојећа газдинства (изнад 50 УГ), газдинства са постојећим проблемима загађења и сва газдинства са новим улагањима;

- За време другог акционог програма, постепено ће се рехабилитовати мања газдинства (са преко 20 УГ);

- За време трећег акционог програма, постепено ће се рехабилитовати мања газдинства (са преко 10 УГ).

- За време четвртог акционог програма, постепено ће се рехабилитовати мања газдинства (испод 10 УГ).

Граница Србије

Предложене NVZ

Нема података

Легенда

Сточни фонд на газдинствима  20 УГ

1 тачкица = 100 УГ

Сточни фонд на газдинствима  50 УГ

1 тачкица = 100 УГ

Сточни фонд на газдинствима  10 УГ

1 тачкица = 100 УГ

Све газдинства

1 тачкица = 100 УГ

Слика 22. Густина сточног фонда у Републици Србији по величини газдинства

# 6. План спровођења и извори финансирања

Спровођење Нитратне директиве је текући процес који захтева планирање. Временски рок за имплементацију дат је у оригиналном тексту Директиве. Овај пут је започео усвајањем Директиве 1992. године и више није релевантан за нове чланице ЕУ. Међутим, редослед и релативни временски распоред корака планирања и имплементације ипак треба да се поштују.

Искуство нових држава чланица које су приступиле ЕУ 2004. и 2007. године је да су земље кандидати обавезне да испуне три основна услова пре приступања:

- да се Директива пренесе у национално законодавство;

- да се успостави мрежа за мониторинг вода;

- да су означена нитратно рањива подручја или да се усвоји приступ „територија у целости”.

Већина нових држава чланица је такође, у време приступања, развијала Правило добре пољопривредне праксе (или су већ били готови), а успостављала акционе програме у року од две (2) наредне године, према потреби. Означена нитратно рањива подручја и акциони програми су затим подвргнути анализи од стране Европске Комисије у циљу процене њихове усаглашености са Директивом.

У складу са чланом 5 (4) Директиве, акциони програми се морају спровести у року од четири (4) године од њиховог успостављања.

## 6.1. Aкциони програм

Акциони програм за смањење загађења нитратима из пољопривредних извора је главни механизам за имплементацију Нитратне директиве. Акциони програми се спроводе у четворогодишњим циклусима и државе чланице су обавезне да прате делотворност сваког акционог програма. Све акционе програме анализира и Европска Комисија и, ако се сматра да су „неадекватни”, морају се мењати.

Акциони програм пољопривредницима намеће обавезе и ограничења и присиљава их да мењају своју свакодневну пољопривредну праксу у циљу испуњења циљева Нитратне директиве. Текст Прилога  II и III Нитратне директиве који је од важности за израду акционог програма наведен је у Табели 27. са неким примерима мера акционог програма одабраних из различитих држава чланица:

• Обавезне мере из Прилога  III;

• Обавезне мере из Прилога  II.А;

• Остале обавезе - укључујући и добровољне мере из Прилога  II.B.

Остале мере из Правила добре пољопривредне праксе могу такође бити укључене у акциони програм, на пример оне које одговарају добровољним мерама из Прилога  II. B. Добри примери добровољних мера из Прилога  II. B су захтеви за успостављање земљишта које је зими покривено усевима и / или за припрему планова управљања хранљивим материјама, од којих оба могу бити веома делотворне мере за смањење ризика од испуштања нитрата.

Табела 27. Основни оквир акционог програма заснован на тексту Прилога  II и III Нитратне директиве

| Обавезне мере из Прилога III |  |
| --- | --- |
| Обавезне обавезе | Примери мера акционог програма |
| Периоди када је примена минералних ђубрива, чврстог стајњака и осоке на земљишту забрањена. | Забрана примене азотних ђубрива, чврстог стајњака и осоке током периода од [… месеци] [од… до…]. Додатна забрана примене осоке од [… до…] осим ако је на земљишту које ће се преорати за јесењу сетву. |
| Минимални капацитет складиштења стајњака како би се осигурало складиштење целокупног стајњака и осоке током најдужег периода током којег је забрањена примена на земљишту. | Сва газдинства са више од [одређеног броја] условних грла морају изградити објекте за складиштење чврстог стајњака месечног капацитета […] и осоке месечног капацитета […]. Капацитет објекта за складиштење стајњака треба да буде најмање за месец дана већи од потребног за складиштење стајњака током периода забране примене. |
| Ограничења на примену азотних ђубрива у складу са балансом између потреба усева за азотом и понуде азота из земљишта и ђубрива. За ово је потребно размотрити факторе као што су карактеристике земљишта, климатски услови, коришћење земљишта и типичне пољопривредне праксе итд. | Укупна количина азота који се примењује као минерално ђубриво и органско ђубриво или стајњак (чврст стајњак и осока) не сме да пређе оптималну количину дефинисану референцом према објављеним препорукама за ђубриво и предвиђеним потребама усева за азотом. |
| Ограничење од 170 kg азота по хектару годишње које се може применити на земљиште у облику стајњака. Треба имати у виду да су „одступања” од ове обавезе могућа, али само ако су оправдана на основу објективних критеријума и не претпостављају одступање од циљева Директиве. | Количина чврстог стајњака и / или течне осоке која се примењује на земљишту у једној години не би требало да пређе еквивалент од 170 kg азота по хектару. Напомена: Да би се поштовало ограничење од 170 kg N по ha годишње, пољопривредници морају да обрачунају укупну количину азота коју излучују све животиње на газдинству и да коригују тај износ за губитке азота у облику емисије гасова из стаја и складишта стајњака. Количине тако добијеног азота и фосфора зависе од животињских врста, продуктивности животиња и садржаја протеина у исхрани и количине N која се губи током боравка животиња / чувања стајњака. Пољопривредници треба да имају приступ таквим информацијама, које би требало да буду укључене у акциони програм на основу података специфичних за земљу. |
| Обавезне мере из Прилога II А |  |
| Обавезне обавезе | Примери мера акционог програма |
| Примена стајњака, осоке и хемијских ђубрива на стрмим падинама. | Стајњак, као и минерално ђубрива не треба примењивати на земљишту које има нагиб према водотоцима. Забранити површинску примену стајског, као и азотног и фосфорног ђубрива на угару са падинама под нагибом већим од 8%, а нарочито с косинама дужине преко 100 m. Забранити површинску и подземну примену (убризгавање, уградњу) стајског, као и азотног и фосфорног ђубрива на свим површинама под нагибом већим од 15%, а посебно на таквим падинама дужим од 100 m (забрана примене стајњака и минералних ђубрива). |
| Наношење чврстог стајњака и осоке и минералних ђубрива на водом засићено, поплављено, замрзнуто или снегом покривено земљиште. | Стајњак и осока, као и минерално ђубриво не смеју се наносити: • на снегом прекривено или замрзнуто земљиште; снегом прекривено земљиште је земља на којој има више од 10 цм снега дуже од 24 сата. Замрзнуто земљиште је земљиште које је замрзнуто у дибини већој од 5 cm дуже од 24 сата. • када се прогнозира јака киша у року од 48 сати; • на земљиште које се периодично плави. |
| Услови за складиштење и примену чврстог стајњака и осоке и хемијских ђубрива у близини водотокова. | Стајњак и осока не смеју се наносити на земљиште на растојању од 5 метара од водног тела површинске воде. Минерална ђубрива се не смеју наносити на земљиште на растојању од […] метара водног тела површинске воде. Нови објекти за складиштење чврстог стајњака или осоке су забрањени на растојању од […] метара од свих површинских вода. Ширина заштитног појаса зависи од нагиба, техника примене стајњака и минералног ђубрива и осетљивости површинских вода. Уз водна тела осетљива на еутрофикацију са готово непоремећеним условима, препоручује се изградња неђубрених заштитних појасева ширине најмање 25 m. |
| Процедуре за примену стајњака и осоке и хемијских ђубрива на земљишта, укључујући брзину и уједначеност разастирања. | 20% смањење препоручених количина ђубрива за све индустријске културе (нпр. дуван и уљана репица) које се узгајају на песковитом земљишту. Течна ђубрива и ђубрива на бази урее треба убризгати у земљиште, кад год је то могуће, како би се смањиле емисије гасова (мириса). Чврста ђубрива и компост који се примењују на обрадиво земљиште треба да буду уграђени у земљиште непосредно након наношења, како би се смањиле емисије гасова (мириса). |
| Oстале обавезе – укључујући добровољне мере из Прилога II B |  |
| Потенцијалне допунске обавезе | Примери мера акционог програма |
| Управљање коришћењем земљишта, укључујући коришћење система ротације усева и удео површине земљишта намењеног трајним усевима у односу на годишње усеве. | Орање пашњака је забрањено између [… и…] осим када пољопривредници предузимају одговарајуће мере да осигурају појаву зеленог покривача из засејане културе до [одређеног датума]. Коренасте биљке треба ротирати са (зимским) житарицама, ливадама и пашњацима. Покровни усеви и трајни усеви такође доприносе смањењу ризика од ерозије. За области са високим потенцијалом површинског отицања, потребне су мере предострожности, као што су нулта обрада земљишта, трајни усеви, терасирање, заштитни појасеви и дрвореди. Такве мере треба комбиновати с мерама којима се контролише ерозија, побољшава структура тла и стопа инфилтрације воде и стимулише биоразноликост. Површине са високим потенцијалом ризика од испирања треба да имају велики део усева са високим капацитетом потрошње N (екстензивни коренсти систем, дуга сезона раста). Такође, обрада земље треба да буде сведена на минимум. Поврће (нпр. спанаћ, зелена салата, јагоде, празилук) и неке ратарске културе (нпр. kромпир, грашак) са плитким коренастим системoм и релативно краткom сезоном раста су „пропусни” усеви; ове усеве треба ротирати са усевима који покривају земљиште, односно користе се као зеленишно ђубриво, и житарицама које могу да узму преостали минерал N из земљишта. Орање сталних пашњака треба свести на минимум. Када је потребно, орање треба обавити у пролеће и треба узгајати усеве са великим капацитетом уноса N да би се искористио N ослобођен из минерализованих бусенова. |
| Одржавање минималне количине вегетационог покривача током (кишних) периода који ће узети азот из тла који би иначе могао изазвати загађење воде нитратима. | Покровни усеви (усеви за зеленишно ђубриво) морају се садити тамо где би се земља иначе остављала празна током зимских месеци, осим у случају када се претходни усеви скидају после [одређеног датума] тако да се не може гарантовати успешно успостављање покровног усева. Тамо где је то могуће, покровни усеви се морају узгајати после жетве коренастих култура и житарица. Кад год је то могуће и изводљиво, усеви за зеленишно ђубриво се морају узгајати онда када је земља остављена незасејана (угар) > 6 месеци. Слабо исушена земљиште са средњим летњим нивоом подземних вода <1 m испод површине треба да буду покривена трајним засадима, како би се смањио ризик од површинског отицања. Земљиште под нагибом > 15% мора бити покривено (неђубреним) трајним усевима, укључујући агрошумарске системе, односно, требало би да има терасе и редове дрвећа како би се смањио ризик од површинског отицања. Земљишта под нагибом која се користе за ратарске културе треба да буду под минималном (нултом) обрадом земљишта пратећи контуре падина. Крашке области са плитким тлом (<1 m) треба да буду под сталним усевима, укључујући и пашњаке, да би се смањио ризик од испирања. |
| Састављање планова за примену ђубрива за свако газдинство и вођење евиденције о употреби ђубрива. | Сви пољопривредници са најмање […] ha земљишта или […] условних грла морају припремити план управљања храњивим материјама на почетку сваке вегетацијске сезоне. Планови за управљање хранљивим материјама и вођење евиденције о употреби ђубрива морају се урадити за сва поља, као и за цело газдинство. |
| Спречавање загађења воде од отицања и њеног тока низбрдо изван домашаја корена усева у системима за наводњавање. | Сви пољопривредници који наводњавају више од […] ha ратарских култура морају поштовати објављене смернице за проверу а) уједначености примене воде (у циљу спречавања отицања) и б) дубине продирања (како би се спречио ризик од испирања нитрата). На земљишту под нагибом (> 2%) мора бити забрањено наводњавање браздама и потапањем. |

Извори: Извештај “Нацрт стратегије и акционог плана за усвајање и имплементацију нитратне директиве за Србију - укључујући предлог за транспоновање у локално законодавство”, пројекат DREPR, 2010; Препоруке за успостављање Акционих програма у складу са Директивом 91/676/ЕЕЗ о заштити вода од загађења изазваног нитратима из пољопривредних извора

Постоји неколико приступа развоју и имплементацији Акционог програма:

1. Већина држава чланица одредила је нитратно рањива подручја. Приступи које су преузеле државе чланице:

• јединствени национални акциони програм за све њихове означене NVZ;

• различите акционе програме за сваку њихову NVZ;

• различити акциони програми за подзоне неких (или свих) њихових NVZ;

2. Неке државе чланице су усвојиле приступ „целокупне територије” и нису одредиле NVZ, али су и оне примениле један од три приступа:

• Јединствени национални програм деловања који се примењује на њиховој целокупној територији;

• Јединствени национални акциони програм који се примењује на њиховој целокупној територији, али са неким обликом „циљања” или „зонирања” у оквиру израде тог јединственог акционог програма;

• Два или више регионалних акционих програма који покривају целокупну територију.

Ова Директива одређује максималну годишњу количину од 170 kg N/ha из стајњака која се може применити на земљишту. Директива предвиђа могућност одступања од ове максималне количине ако се испуне одређени услови (дуга сезона раста, усеви са високим потрошњом азота, високе нето падавине и тла са изузетно високим капацитетом денитрификације). На захтев државе чланице, ово одступање се одобрава одлуком Комисије. Крајем 2012. године, одступања су била на снази у седам држава чланица, на целопкупним њиховим територијама (Данска, Холандија, Немачка, Велика Британија, Ирска) или у неким од њихових региона (Фландрија у Белгији; Ломбардија, Пијемонт, Венето, као и Емилиа Ромања у Италији). Ова одступања морају бити образложена детаљним условима у погледу плановаа ђубрења, примене ђубрива, анализе земљишта, земљишног покривача и управљања земљиштем - плус додатних обавеза за надлежне органе у смислу мониторинга и извештавања.

Европска Комисија је објавила Препоруке за успостављање Акционих програма у складу са Директивом 91/676/ЕЕЗ о заштити вода од загађења изазваног нитратима из пољопривредних извора..Студија даје преглед процеса који утичу на њихово испирање и отицање у подземне и надземне воде и њихову везу са пољопривредном праксом. Њоме се такође дају и преопруке за сваку од мера које треба укључити у акционе програме у складу са педоклиматским регионом Европе да би се смањио ризик од загађења воде.

## 6.2. Извори финансирања

Могу се разликовати следећи велики историјски или потенцијално будући извори финансија:

- Билатерални програми помоћи;

- Програми помоћи из ЕУ (IPARD);

- Сопствени ресурси приватних газдинстава;

- Комерцијалне банке.

    - 6.2.1. Билатерални програми помоћи

Као што је наведено у Одељку 3.4, током протеклих десет година у Републици Србији постојала су три пројекта техничке помоћи у вези са Нитратном директивом. Ови пројекти су подржани од стране SIDA (Шведска међународна агенција за развој) и Светске банке.

Први пројекат, Одређивање осетљивих области и угрожњних зона према Нитратној директиви и Директиви о третирању комуналних отпадних вода ЕУ, спроведен је у оквиру пројекта ENVAP 2. ENVAP 2 је започет 2013. године. У 2014. години ENVAP 2 је проширен такозваном „нитратном компонентом”. Конкретније, питање осетљивих области је истакнуто на једном од семинара ENVAP 2. Имајући ово у виду , АЗЖС је припремила план пројекта за укључивање нитратне компоненте у резултат ENVAP 25. Нитратна компонента састоји се од пружања подршке у одређивању осетљивих областиа и угрожених зона у складу са Нитратном директивом и Директивом о третману комуналних отпадних вода (UWWTD). У априлу 2015. године, АЗЖС је затражила додатна средства и проширење ENVAP 2. Према АЗЖС, четири главна фактора подстакла су захтев за додатним средствима и проширењем, наиме, интензивније коришћење средстава за припрему билатералног скрининга; непредвиђени ангажман након скрининга; додатне помоћне активности и резултати; подршка у вези са нитратном компонентом која, првобитно, није била предвиђена. Укупна подршка обезбеђена кроз имплементацију ENVAP 2 износи 23.060.600 SEK (приближно 2.6 милиона EUR) за период 2013 - 2016. Финансијска подршка била је намењена само техничкој помоћи.

Други пројекат је „Пројекат за смањење загађења реке Дунав из индустрије” (Пројекат DREPR). Циљ овог пројекта било је смањење загађења реке Дунав пољопривредним нутријентима. Глобални еколошки циљ пројекта било је смањење испуштања нутријената у водна тела која су повезана са реком Дунав из пољопривредних газдинстава и предузећа. Пројекат је реализован у периоду од 2006. до 2011. године. Укупна подршка пружена кроз имплементацију DREPR пројекта износи 11,71 милиона евра. Највећи део средстава обезбеђен је кроз GEF - Глобални фонд за заштиту животне средине (7,47 милиона евра), док је остатак добијен из SIDA гранта (4,24 милиона евра).

Пројекат DREPR имао је четири компоненте и два важна циља: техничку помоћ и директна улагања у мере смањења испуштања нутријената у водна тела. Техничка помоћ се односила на припрему различитих студија, програма образовања и обуке за корисничко особље и пољопривреднике. Износ који је намењен овој компоненти био је приближно 0,38 милиона EUR.

Други циљ пројекта било је улагање у изградњу шестомесечних складишта стајњака на газдинствима, као и набавка пољопривредне механизације (опреме) за разастирање стајњака за газдинства. Вредност укупних инвестиционих трошкова је била око 8,48 милиона EUR. Расподела инвестиција током имплементације пројекта DREPR извршена је на основу следећег:

- Улагање у изградњу шестомесечних складишта стајњака на газдинствима - око 3,1 милиона EUR;

- Улагање у опрему за разастирање стајњака - око 3,68 милиона EUR;

- Укупна улагања у смањење нутријената на газдинствима (преко 100 газдинстава)  која су била укључена у пројекат DREPR износила су око 6,78 милиона EUR;

- Пружена је и помоћ у виду набавке пољопривредне механизације и извођења грађевинских радова за редукцију нутријената и смањење загађења воде из три кланице, три фабрике за прераду опадног животињског материјала, Института за сточарство и шест средњих пољопривредних школа. Инвестиција је износила око 1.7 милиона EUR.

Трећи пројекат је Имплементација IPPC/IE Директиве на газдинствима за узгој животиња. Општи циљ програма је да подржи континуирани рад Србије на IPPC/IE директивама у погледу интензивног узгоја свиња и живине и да убрза приближавање Републике Србије стандардима ЕУ о животној средини. Већина IPPC постројења на локалном нивоу односи се на предузећа за интензивну узгој и прераду хране, где газдинства свиња и живине представљају готово трећину укупног броја IPPC постројења. Ова два сектора имају значајан утицај на животну средину, углавном од загађења ваздуха, испуштања отпадних вода и пропуштања материја у водна тела из лоших складишта стајњака. Постоји и значајан потенцијал за побољшање енергетске ефикасности ових сектора. Пројекат је побољшао квалитет захтева за издавање индустријских дозвола и ојачао капацитете одабраних општина за процену захтева и издавања дозвола, али је ојачао и рад инспекције са подсектором. Договорени допринос Шведске износио је 8,3 милиона SEK (приближно 1 милион EUR). Финансијска подршка из овог пројекта била је намењена само техничкој помоћи (спровођењу студија).

Имајући у виду билатералну подршку у последњих десет година, претпоставља се да ће се у блиској будућности наставити са сличним финансирањем подршке. То износи око 400 хиљада евра годишње.

    - 6.2.2. IPARD

Као што је наведено у Документу о индикативној стратегији за Србију (2014-2020), пољопривредни сектор је примио око 90 милиона евра међународне донаторске помоћи, укључујући IPA помоћ од 60 милиона еура у периоду 2007-13. IPA је подржала читав низ активности, укључујући сигурност хране, добробит животиња, припрему за успостављање мреже рачуноводствених података у пољопривреди, национални референтни лабораторијски систем. Пружена је и подршка за припремне радове за IPARD програм. Бројни билатерални донатори и међународне организације такође су пружили подршку у овом сектору.

Најважнији извор финансирања имплементације Нитратне директиве у будућности је IPARD програм (седмогодишњи програм руралног развоја). Може финансирати оснивање група произвођача, руралну инфраструктуру, активности обуке, укључујући саветодавне услуге, агро-еколошке мере, шумарство и локалне иницијативе у оквиру Leader пројеката. Институционални капацитети аграрне агенције и пратећих организација као што су пољопривредне саветодавне службе биће ојачане како би се припремиле за приступ подршци ЕУ кроз директну имплементацију пројеката.

За IPARD у Републици Србији издвојено је 230 милиона EUR за период 2014-2020, укључујући помоћ ЕУ (175 милиона EUR) и национални допринос (око 55 милиона EUR). Од 2017. године, иако је додељен, новац за помоћ није коришћен.

Постоје две главне мере које се могу применити за спровођење Нитратне директиве:

- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - око 76 милиона EUR – помоћ ЕУ;

- Улагања у физичку имовину која се односи на прераду и промет пољопривредних и рибарских производа - око 62 милиона EUR - помоћ ЕУ.

У просеку, ако се искористи до 2020. године, то значи 46 милиона евра годишње до 2020. године, што је значајна сума. Међутим, на основу искуства других бивших земаља кандидата, може се претпоставити да се само мали део ових средстава може користити за директне мере имплементације Нитратне директиве. Да би се повећало испуњавање захтева Нитратне директиве, чиме се пољопривредници подстичу на изградњу складишта стајњака, у програм финансијске подршке морају укључити одговарајуће подстицаје (услове за добијање пољопривредне помоћи).

    - 6.2.3. Сопствена средства и кредити

Сва пољопривредна предузећа у Републици Србији су приватна. Имплементација Нитратне директиве би се углавном финансирала из приватног сектора, потенцијално у комбинацији са фондовима за подршку пољопривреди. Потоњи су описани у претходном тексту. Сопствена средства, у складу са IPARD правилима, треба да чине најмање 30%, јер кандидати могу користити грантове у износу до 70% прихватљивих трошкова.

Кредите од комерцијалних банака такође треба посматрати као један од главних потенцијалних извора финансирања инвестиција у српска газдинства, посебно нова, у циљу имплементације Нитратне директиве.

    - 6.2.4. Преглед обезбеђења финансија

Следећи преглед (Табела 28) заснива се на опису горе наведених извора финансирања и просечним износима средстава која се дају годишње.

Табела 28. Потенцијални извори финансирања имплементације Нитратне директиве (EUR)

| Извор |  | Историјски | Пројекција |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - … |
| Међународни и билатерални грантови (WB, SIDA…) | TA | 3,980,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
|  | Улагање | 8,480,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| Средства газдинства |  |  |  |  |  |  |
| Мере EU IPARDII за улагање у физичку имовину (само део овог износа може се потрошити за спровођење Нитратне директиве) |  | - | Укупно 46,000,000, Потенцијално за Нитратну директиову10% - 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | Пожељно не мање него претходних година |

Извор: EAS пројекат, вебсајт ЕК https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en и IPARD програм за Републику Србију за период 2014-2020, 2015

Имајући у виду расположивост горе описаних финансијских ресурса, потражњу за овим ресурсима, као и предложену политику имплементације Директиве (прво на већим газдинствима), изгледа да је доступност извора финансирања адекватна за примену предложених акционих програма и за постизање циљева смањења загађивања нитратима.

## 6.3. Период спровођења

Искуство нових држава чланица које су приступиле 2004. и 2007. године је да су земље кандидати обавезне да испуне три основна услова пре приступања:

• 	да се Директива пренесе у национално законодавство;

• 	да се успостави мрежа за мониторинг воде;

• 	да су одређене нитратно рањива подручја или усвојен приступ „целокупне територије”.

Већина нових држава чланица је такође имала Правило добре пољопривредне праксе у развоју (или су били завршени) у време приступања и успоставиле су Акционе програме у року од две године, према потреби. Означавање NVZ, као и Акциони програми су затим подвргнути анализи од стране Европске комисије како би проценила њихова усаглашеност са Директивом. Треба напоменути да ниједна нова држава чланица није добила прелазни период за имплементацију Нитратне директиве.

Акциони програм за смањење загађења нитратима из пољопривредних извора је главни механизам за имплементацију Нитратне директиве. Акциони програми се спроводе у четворогодишњем циклусу и државе чланице су обавезне да прате делотворност сваког Акционог програма. Све акционе програме анализира и Европска Комисија и, ако се сматрају „неадекватним”, они се морају модификовати. Четворогодишње извештавање, према Нитратној директиви, за постојеће државе чланице обухвата периоде 2016-2019, 2020-2023, 2024-2027 и 2028-2031.

Акциони програм укључује обавезне обавезе и ограничења за пољопривреднике и приморава их да промене своје свакодневне пољопривредне праксе како би постигли циљеве Нитратне директиве. Примери мера Акционог програма дати су у Поглављу 6.1.

Велике инвестиције се односе на изградњу објеката за складиштење стајњака и куповину машина за његово разастирање. Међутим, Нитратна директива не одређује посебне рокове. Ови захтеви се морају дефинисати Акционим програмом.

Акционим планом за усаглашавање са Нитратном директивом се:

•  усваја Правила добре пољопривредне праксе који ће спровести сви пољопривредници на добровољној основи (2019);

• 	развија детаљна студија за утврђивање тачног броја газдинстава и условних грла (2019-2020); ова студија ће помоћи у дефинисању тачне локације места (станице) за узорковање задужене за праћење концентрације нитрата;

• 	усвајају правна акта за транспоновање захтева Нитратне директиве (2020);

• 	усваја нови програм мониторинга вода и прикупљају подаци о праћењу стања нутријената и еутрофикације водних тела (2021);

• 	преиспитује додељено обележје нитратно рањивог подручја (2022);

• 	доноси нацрт акционог програма (који ће бити оперативан од године приступања, тј. 2025).

У српском пољопривредном сектору доминирају мала породична газдинства, 76% њих послују на мање од 5 ha земљишта. Овај сектор пролази кроз структурне промене и суочава се са изазовима као што су смањење броја породичних пољопривредних газдинстава (у последњој деценији, више од 150 000 породичних пољопривредних газдинстава је престало са радом), нагли пад руралне популације, посебно у старосним групама деце и младе радне снаге, као и повећање просечне величине газдинства.

У циљу оптимизације инвестиционог програма и одражавања структурних промена у пољопривредном сектору Србије, Нитратна директива ће се имплементирати применом постепеног приступа:

- Током првог Акционог програма све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећа). Први акциони програм ће захтевати и прогресивну усаглашеност са захтевима Директиве за свa великa постојећa газдинства (изнад 50 условних грла), газдинства са очигледним проблемима загађења и сва газдинства где се одвијају нове инвестиције.

- Током другог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстaвa (преко 20 условних грла).

- Током трећег Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстaвa (изнад 10 условних грла);

- Током периода четвртог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстaвa (испод 10 условних грла).

Разматрајући трошкове техничких мера за велике инвестиције, тј:

- изградњу објеката за складиштење стајњака на газдинствима која се баве сточарском производњом;

- набавку машина (цистерни и растурача стајњака) за примену стајњака на њивама.

спровођење захтева Директиве у Републици Србији је једино могуће до 2040. године (2025 + 16).

# 7. Закључци

- Република Србија ће транспоновати Нитратну директиву у национално законодавство усвајањем новог Закона о водама и одговарајућих подзаконских аката, што се очекује до краја 2020. године.

- Република Србија ће означити 49% своје територије као нитратно рањиво подручје. Ово обележје ће се ревидирати на основу резултата новог програма мониторинга вода. Програм се тренутно развија у складу са захтевима Оквирне директиве о водама.

- Укупни трошкови изградње објеката за складиштење стајњака и куповине опреме за његово разастирање у предложеним нитратно рањивим подручјима су око 522 милиона EUR, при чему је 79% инвестиција потребно за највећу групу у којој су најмања газдинстава са мање од 10 условних грла. У циљу оптимизације инвестиција и одражавања структурних промена у пољопривредном сектору, Република Србија ће имплементирати Нитратну директиву користећи постепени приступ:

- Током првог Акционог програма све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећа);

- Први Акциони програм ће захтевати и прогресивну усаглашеност са захтевима Директиве за сва велика постојећа газдинства (изнад 50 условних грла), газдинства са очигледним проблемима загађења и све газдинства где се одвијају нове инвестиције;

- Током другог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (преко 20 условних грла).

- Током трећег Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (изнад 10 условних грла);

- Током периода четвртог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (испод 10 условних грла).

Табела 29. Потенцијални списак питања за преговоре о примени Нитратне директиве

| Питање | Предлог мере/ аргумента |
| --- | --- |
| 1. Република Србија још није транспоновала Нитратну директиву у своје законодавство. | Представити јасан план са роковима за: • усвајање Правила добре пољопривредне праксе; • преношење Директиве у национално законодавство; • успостављање мреже мониторинга вода (која ће бити координирана са имплементацијом Оквирне директиве о водама); • означавање нитратно рањивих подручја; • усвајање Акционог програма. |
| 2. Република Србија није спровела мониторинг концентрације нитрата у слаткој води у циљу одређивања рањивих подручја (као што се захтева чланом 6). Комисија може предложена нитратне рањива подручја сматрати недовољно образложеним. | - Територија површине 37 980 км2 је одређена као NVZ, што је 49% површине Републике Србије. Ово је у складу са областима које је одредила ЕУ-27. - Република Србија ће постепено повећавати праћење концентрације нитрата у слатким водама у оквиру новог програма мониторинга вода (2021). Нови програм у складу са захтевима Оквирне директиве о водама је у развоју. Након што програм буде оперативан, Република Србија ће размотрити обележена нитратно рањива подручја и, по потреби, додати нова. |
| 3. Укупни трошкови изградње објеката за складиштење стајњака и куповине опреме за његово разастирање у предложеним нитратно рањивим подручјима су око 522 милиона евра, од чега је 79% тих инвестиција потребно за највећу групу у којој су најмања газдинстава са мање од 10 условних грла. | Пољопривредним сектором у Републици Србији доминирају мала породична газдинства. Сектор пролази кроз структурне промене које треба узети у обзир за оптимизацију инвестиција. У српском пољопривредном сектору доминирају мала породична газдинства, од којих 76% обрађује мање од 5 hа земљишта. Сектор пролази кроз структурне промене и суочава се са изазовима као што су смањење броја породичних пољопривредних газдинстава (у последњој деценији, више од 150000 породичних пољопривредних газдинстава је престало са радом), нагли пад руралне популације, посебно у старосним групама деце и младе радне снаге, као и повећање просечне величине газдинства. Нитратна директива ће се имплементирати у Републици Србији користећи постепен приступ: - Током првог Акционог програма све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећа). Први Акциони програм ће захтевати и прогресивну усаглашеност са захтевима Директиве за сва велика постојећа газдинства (изнад 50 условних грла), газдинства са очигледним проблемима загађења и сва газдинства где се одвијају нове инвестиције; - Током другог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (преко 20 условних грла). - Током трећег Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (изнад 10 условних грла); - Током периода четвртог Акционог програма доћи ће до прогресивне рехабилитације мањих газдинстава (испод 10 условних грла). |

Прилог  1. Списак општина у предложеним нитратно рањивим подручјима

Табела 30. Списак општина у предложеним нитратно рањивим подручјима (границе су поједностављене тако да прате границе општина)

| Округ | Општина |
| --- | --- |
| Београд | Лазаревац |
| Београд | Обреновац |
| Златибор | Ариље |
| Златибор | Бајина Башта |
| Златибор | Косјерић |
| Златибор | Нова Варош |
| Златибор | Пожега |
| Златибор | Прибој |
| Златибор | Пријепоље |
| Златибор | Сјеница |
| Златибор | Ужице |
| Златибор | Чајетина |
| Колубара | Ваљево |
| Колубара | Лајковац |
| Колубара | Љиг |
| Колубара | Мионица |
| Колубара | Осечина |
| Колубара | Уб |
| Мачва | Владимирци |
| Мачва | Коцељева |
| Мачва | Крупањ |
| Мачва | Лозница |
| Мачва | Љубовија |
| Мачва | Мали Зворник |
| Мачва | Шабац |
| Моравица | Горњи Милановац |
| Моравица | Ивањица |
| Моравица | Лучани |
| Моравица | Чачак |
| Поморавље | Деспотовац |
| Поморавље | Параћин |
| Поморавље | Рековац |
| Поморавље | Јагодина |
| Поморавље | Свилајнац |
| Поморавље | Ћуприја |
| Расина | Александровац |
| Расина | Брус |
| Расина | Варварин |
| Расина | Крушевац |
| Расина | Трстеник |
| Рашка | Врњачка Бања |
| Рашка | Краљево |
| Рашка | Нови Пазар |
| Рашка | Рашка |
| Рашка | Тутин |
| Шумадија | Аранђеловац |
| Шумадија | Баточина |
| Шумадија | Кнић |
| Шумадија | Крагујевац |
| Шумадија | Рача |
| Шумадија | Топола |
| Шумадија | Лапово |
| Бор | Бор |
| Бор | Кладово |
| Бор | Мајданпек |
| Бор | Неготин |
| Браничево | Голубац |
| Браничево | Жагубица |
| Браничево | Кучево |
| Браничево | Мало Црниће |
| Браничево | Петровац на Млави |
| Зајечар | Бољевац |
| Зајечар | Зајечар |
| Зајечар | Књажевац |
| Зајечар | Сокобања |
| Јабланица | Власотинце |
| Јабланица | Црна Трава |
| Нишава | Гаџин Хан |
| Нишава | Дољевац |
| Нишава | Ражањ |
| Нишава | Сврљиг |
| Нишава | Нишка Бања |
| Нишава | Пантелеј |
| Пирот | Бабушница |
| Пирот | Бела Паланка |
| Пирот | Димитровград |
| Пирот | Пирот |
| Пчиња | Босилњград |
| Пчиња | Бујановац |
| Пчиња | Врање |
| Пчиња | Прешево |
| Пчиња | Сурдулица |
| Пчиња | Трговиште |
| Топлица | Блаце |
| Топлица | Житорађа |
| Топлица | Куршумлија |
| Топлица | Прокупље |

# Прилог  2. Преглед процене трошкова приступа целокупне земље

Према Нитратној директиви (члан 5.3) државе чланице могу се изузети од обавезе да идентификују специфична рањива подручја ако успоставе и примењују Акционе програме у складу са Директивом на целој својој територији. Овај Прилог  садржи информације о прегледу трошкова сценарија датог у Прилогу  5.3 Нитратне директиве (тј. Акциони програми се примењују на целој територији Републике Србије).

У 2012. години укупан број домаћих животиња у Републици Србији, изражен у условним грлима, износио је 1,3 милиона. Од тога, 71% животиња је држано на веома малим газдинствима са мање од 10 УГ, а било је 501 велико газдинство са више од 50 условних грла (Табела 31). Ова велика газдинства узгајала су 13% укупних условних грла у Републици Србији. Сличан број животиња држан је на газдинствима величине 20-50 УГ (Табела 32).

Табела 31. Број газдинстава према величини газдинства на целокупној територији Републике Србије

|  | Веома мала газдинства | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | Без животиња | Са животињама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 88 457 | 83 098 | 2 914 | 2 511 | 272 | 631 552 | 454 300 | 177 252 |
| Свиње | 131 805 | 221 590 | 1 092 | 336 | 229 | 631 552 | 276 500 | 355 052 |
| Овце и козе |  | Није израчунато због преклапања података |  |  |  |  |  |  |
| Живина |  | Није израчунато због преклапања података |  |  |  |  |  |  |

Напомена: (1) Критеријуми за веома мала газдинства:

- Газдинства за узгој говеда са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој свиња са мање од три грла;

- Газдинства за узгој оваца и коза са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој живине са мање од 50 грла.

Извор података: прорачуни EAS пројекта засновани су на попису пољопривреде из 2012. године

Табела 32. Број условних грла према величини газдинства на целокупној територији Републике Србије

|  | Веома мала газдинства (1) | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, укупно | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 96 980 | 352 457 | 49 488 | 83 467 | 73 258 | 655 650 | 206 213 | 31.5% |
| Свиње | 26 618 | 276 966 | 17 952 | 11 265 | 96 522 | 429 322 | 125 739 | 29.3% |
| Овце и козе | 7 451 | 170 077 | 9 922 | 6 354 | 3 024 | 196 828 | 19 300 | 9.8% |
| Живина | 12 661 | 8 930 |  | 36 537 |  | 58 128 | 36 537 | 62.9% |
| Укупно | 143 709 | 808 430 | 77 362 | 137 623 | 172 804 | 1 339 928 | 387 789 | 28.9% |
| % укупног броја | 10.7% | 60.3% | 5.8% | 10.3% | 12.9% |  |  |  |

Напомена: (1) Критеријуми за веома мала газдинства:

- Газдинства за узгој говеда са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој свиња са мање од три грла;

- Газдинства за узгој оваца и коза са мање од 3 грла;

- Газдинства за узгој живине са мање од 50 грла.

Извор података: прорачуни EAS пројекта засновани су на попису пољопривреде из 2012.

Трошкови складиштења стајњака

Укупни трошкови изградње објеката за складиштење стајњака на целокупној територији Републике Србије износе око 692 милиона евра, од чега је 64% инвестиција (445 милиона евра) потребно за веома мала газдинства са мање од 10 условних грла. Трошкови изградње објеката за складиштење стајњака за газдинства са више од 10 условних грла износе око 248 милиона евра (Табела 33).

Табела 33. Трошкови изградње објеката за складиштење стајњака према величини газдинства на целопкупној територији Републике Србије, милиони EUR

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, Укупно | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 193.9 | 27.2 | 66.8 | 40.3 | 328.1 | 134 | 40.9% |
| Свиње | 152.3 | 9.9 | 9.0 | 53.1 | 224.3 | 72 | 32.1% |
| Овце и козе | 93.5 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 105.7 | 12 | 11.5% |
| Живина | 4.9 |  | 29.2 |  | 34.1 | 29 | 85.6% |
| Укупно | 444.6 | 42.5 | 110.1 | 95.0 | 692.3 | 247.7 | 35.8% |
| % укупног броја | 64.2% | 6.1% | 15.9% | 13.7% |  |  |  |

Извор података: прорачуни EAS пројекта засновани су на попису пољопривреде из 2012.

Трошкови опреме за разастирање стајњака

Поред изградње објеката за складиштење стајњака, за опрему за разастирање стајњака биће потребно 347 милиона евра. Више од половине ових трошкова је потребно у веома малим газдинствима са мање од 10 УГ (Табела 34).

Табела 34. Трошкови опреме за разастирање стајњака према величини газдинства на целопкупној територији Републике Србије, милиони EUR.

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Укупно | >10 УГ, Укупно | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 88.1 | 12.4 | 50.1 | 18.3 | 168.9 | 80.8 | 47.8% |
| Свиње | 69.2 | 4.5 | 6.8 | 24.1 | 104.6 | 35.4 | 33.8% |
| Овце и козе | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 49.6 | 7.0 | 14.2% |
| Живина | 2.2 |  | 21.9 |  | 24.2 | 21.9 | 90.8% |
| Укупно | 202.1 | 19.3 | 82.6 | 43.2 | 347.2 | 145.1 | 41.8% |
| % | 58.2% | 5.6% | 23.8% | 12.4% |  |  |  |

Извор података: прорачуни EAS пројекта засновани су на попису пољопривреде из 2012.

Укупни трошкови имплементације Нитратне директиве

Укупни трошкови имплементације Нитратне директиве у Републици Србији (приступ целокупне територије) износе приближно 1.04 милијарди евра (Табела 35). Међутим, 62% тих трошкова одлази на већинску групу најмањих газдинстава са мање од 10 условних грла.

Табела 35. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајњака + растурачи) према величини газдинства на целопкупној територији Републике Србије, милиона EUR

|  | <10 УГ | 10-20 УГ | 20-50 УГ | >50 УГ | Total | >10 УГ, Total | >10 УГ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда | 282.0 | 39.6 | 116.9 | 58.6 | 497.0 | 215.1 | 43.3% |
| Свиње | 221.6 | 14.4 | 15.8 | 77.2 | 328.9 | 107.4 | 32.6% |
| Овце и козе | 136.1 | 7.9 | 8.9 | 2.4 | 155.3 | 19.3 | 12.4% |
| Живина | 7.1 | 0.0 | 51.2 | 0.0 | 58.3 | 51.2 | 87.7% |
| Укупно | 646.7 | 61.9 | 192.7 | 138.2 | 1039.5 | 392.8 | 37.8% |
| % | 62.2% | 6.0% | 18.5% | 13.3% |  |  |  |

Извор података: прорачуни EAS пројекта засновани су на попису пољопривреде из 2012.

Трошкови имплементације Нитратне директиве: упоредни трошкови приступа нитратно рањивих подручја и целокупне територије земље

Упоредни трошкови имплементације Нитратне директиве ова два приступа приказани су на Табели 36. Приступ целокупне територије земље је двоструко скупљи у односу на приступ нитратно рањивих подручја ако се разматрају распореди (дистрибуција) према величини газдинстава.

Структуром пољопривредних газдинстава у предложеним нитратно рањивим подручјима доминирају веома мала газдинства. Ако узмемо у обзир само газдинства са 20 или више условних грла, укупни инвестициони трошкови опције 1 (засебне NVZ) износе само 26% у поређењу са укупним инвестиционим трошковима који се односе на приступ целокупне територије земље. (Табела 36).

Табела 36 Укупни инвестивиони трошкови (складиште стајњака + растурачи), однос приступа целокупне територије Србије и нитратно рањивих подручја у милионима EUR

|  | Сва газдинства | Газдинства >10 УГ | Газдинства >20 УГ | Газдинства >50 УГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приступ целокупне територије Републике Србије | 1 039.5 | 392.8 | 330.9 | 138.2 |
| Приступ NVZ | 521.8 | 110.0 | 85.9 | 24.8 |
| Део трошкова (НРП приступ), % | 50% | 28% | 26% | 18% |

Сва газдинства     Газдинства са>10СЈ        Газдинства са>20СЈ      Газдинства са>50СЈ

Цела земља

Слика 23.  Трошкови имплементације Нитратне директиве: упоредни трошкови приступа целокупне територије земље и нитратно рањивих подручја, милиони EUR

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS "Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине.

Извештај о нитратно рањивим подручјима и Правила добре пољопривредне праксе у Србији – нацрти су сачињени на основу захтева Нитратне директиве ЕУ; Министарства пољопривреде и заштите животне средин, Републичка Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

3 Извор: Републички завод за статистику Републике Србије.

4 Eкономска величина пољопривредних газдинстава представља вредност укупне економске стандардне величине или монетарну вредност бруто пољопривредног производа газдинства, за коју пољопривредник може очекивати да ће потенцијално остварити од свог земљишта (усеви/воће/поврће/стока).

6 Извештај о стању у пољопривреди у Републици Србији у 2013. години, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 2016.

7 Гулан, Б.:  Стање и потенцијали производње хране у Србији 2013, Mакроекономија, 2014.

8 Студија на српском језику. Оригиналан назив: Пољопривреда и животна средина у Републици Србији, индикаторски прикази, Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС), 2016.

9 Студија на српском језику. Оригиналан назив: Пољопривреда и животна средина у Републици Србији, индикаторски прикази, Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС), 2016.

10 Пројекат „Смањење загађења реке Дунав из индустрије у Србији“ (Тhe Danube River Enterprise Pollution Reduction Project) финансиран од стране инвестиционог фонда GEF/SIDA/WB за смањење нутријената у сливу Црног мора/Дунава.

11 Студија на српском језику. Оригиналан назив: Пољопривреда и животна средина у Републици Србији, индикаторски прикази, Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС), 2016.

12 Најновији доступни подаци о старосној структури становништва, показатељима тржишта рада и образовној структури у градским и руралним подручјима добијени су из пописа становништва 2011. године.

13 Извештај Нитратно рањива подручја и правила добре пољопривредне праксе за Србију – предлози у складу са захтевима Нитратне директиве EУ. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине; Републичкa Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

14 Нацрт стратегије о водама Србије, 2015; Нацрт националног плана заштите вода, 2015.

15 Нитратно рањива подручја и правила добре пољопривредне праксе за Србију – предлози у складу са захтевима Нитратне директиве EУ. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине; Републичкa Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

16 Нитратно рањива подручја и правила добре пољопривредне праксе за Србију – предлози у складу са захтевима Нитратне директиве EУ. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине; Републичкa Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

17 Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12,101/16.

18 Извештај Комисије Савету и Европском парламенту о спровођењу Директиве Савета 91/676/EEC о заштити вода од загађења нитратима из пољопривредних извора који се заснива на основу извештајима земаља чланица за период 2008-2011 {SWD (2013) 405 final}.

19 Mониторинг водног тока врши Републички хидрометеоролошки завод Србије.

20 Извор: Нитратно рањива подручја и правила добре пољопривредне праксе за Србију – предлози у складу са захтевима Нитратне директиве EУ. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине; Републичкa Дирекција за воде, Београд, Србија, април 2016.

21 Извор: Извештај Комисије Савету и Европском парламенту о спровођењу Директиве Савета 91/676/EEЗ о заштити вода од загађења нитратима из пољопривредних извора који се заснива на извештајима земаља чланица за период 2008–2011{SWD (2013) 405 final}.

22Детаљнија анализа програма мониторинга површинских и подземних вода и препорука за побољшање дате су у специфичном плану имплементације Оквирне директиве о водама. Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава за повећање административних капацитета, као и инвестиција у опрему, ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Извештај Комисије Савету и Европском парламенту о имплементацији Директиве Савета 91/676 / ЕЕЗ о заштити вода од загађења узазваног нитратима из пољопривредних извора за период 2000-2003, КОМ (2007) 120 завршни, 19.2. 2007., Брисел.

Ово су само индикативне мере акционог програма, а НИСУ препоруке за Србију.

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html.

Извор :http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ (IPA II), ИНДИКАТИВНА СТРФАТЕГИЈА ЗА СРБИЈУ (2014-2020), https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-serbia.pdf.

IPARD ПРОГРАМ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД 2014-2020, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, верзија из јануара 2015. године.

Извештај Комисије Савету и Европском Парламенту о имплементацији Директиве Цавета 91/676 / ЕЕЗ о заштити вода од загађења изазваног нитратима из пољопривредних извора за период 2000-2003, КОМ (2007) 120 финална верзија, 19.2. 2007, Брисел.

Треба напоменути да је Хрватска успоставила Акциони програм у 2013. години (години приступања), па је врло вероватно да ће и Комисија ЕУ затражити и од Србије да Акциони програм учини оперативним од приступања.